ỦY BAN NHÂN DÂNTP.HCM

TRƯỜNG CAO ĐẲNG  LÝ TỰ TRỌNG TP.HCM

THUYẾT  MINH  ĐỀ  TÀI

KHOA  HỌC  VÀ  CÔNG  NGHỆ  CẤP  TRƯỜNG

| 1. TÊN ĐỀ TÀI Thi công hệ thống điều khiển máy cắt vải tự động |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2. MÃ SỐ |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 3. LĨNH VỰC NGHIÊN CỨU Tự nhiên; Kỹ thuật; Môi trường. Kinh tế; XH-NV; Nông Lâm; ATLĐ. Giáo dục; Y Dược; Sở hữu trí tuệ. | 4. LOẠI HÌNH NGHIÊN CỨU Cơ bản; Ứng dụng; Triển khai. |
| 5. THỜI GIAN THỰC HIỆN: 07 tháng Từ tháng 01 năm 2021 đến tháng 09 năm 2021 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| # 6. CƠ QUAN CHỦ TRÌ ĐỀ TÀI Tên cơ quan: TRƯỜNG CAO ĐẲNG LÝ TỰ TRỌNG THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH Điện thoại: (08) 38 440 567 - (08) 54 490 589 E-mail:contact@lttc.edu.vn Địa chỉ: 390 Hoàng Văn Thụ, phường 4, quận Tân Bình,TP.HCM. Họ và tên thủ trưởng cơ quan chủ trì: PHẠM HỮU LỘC |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| # 7. CHỦ NHIỆM ĐỀ TÀI Họ và tên: Châu văn Bảo Đơn vị: Ban giám hiệu Di động: 09096677068 E-mail: chauvanbao@lttc.edu.vn |  |  |  |  |  |  | Học vị: Tiến sỹ Năm sinh:1974 Địa chỉ nhà riêng:G1C Trường Sơn, P15, Q.10, TP. Hồ Chí Minh |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| # 8. NHỮNG THÀNH VIÊN THAM GIA NGHIÊN CỨU ĐỀ TÀI |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| TT |  |  | Họ và tên | Đơn vị công tác và lĩnh vực chuyên môn |  |  |  |  |  | Nội dung nghiên cứu cụ thể được giao |  |  |  |  |  | Chữ ký |  |
| 1 2 3 4 |  |  | Châu văn Bảo Tạ minh Cường Trần Giang Nam Nguyễn Ngọc Thọ | Ban giám hiệu Khoa công nghệ Điện- Điện tử Khoa công nghệ Điện- Điện tử Khoa May – Thời trang |  |  |  |  |  | Đặt mua thiết bị Viết báo cáo tổng kết Thi công mạch điều khiển trục chính Viết hướng dẫn sử dụng Thi công mạch điều khiển trục X,Y,Z Vẽ sơ đồ nguyên lý Vẽ sơ đồ đấu dây Cài đặt các thông số Thiết kế, nhảy mẫu, ghép sơ đồ Viết bài thực hành 1,2,3,4 |  |  |  |  |  |  |  |
| 9. ĐƠN VỊ PHỐI HỢP CHÍNH |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Tên đơn vị trong và ngoài nước |  |  |  | Nội dung phối hợp nghiên cứu |  |  |  |  |  |  |  |  | Họ và tên người đại diện đơn vị |  |  |  |  |
| Công ty TNHH cơ khí Đại Việt Hồng Công ty TNHH Phương Lai |  |  |  | Gia công cơ khí Cung cấp thiết bị |  |  |  |  |  |  |  |  | Nguyễn Thành Thiện Nguyễn Trọng Huân |  |  |  |  |
| # 10. TỔNG QUAN TÌNH HÌNH NGHIÊN CỨU THUỘC LĨNH VỰC CỦA ĐỀ TÀI Ở TRONG VÀ NGOÀI NƯỚC 10.1. Ngoài nước (phân tích, đánh giá tình hình nghiên cứu thuộc lĩnh vực của đề tài trên thế giới, liệt kê danh mục các công trình nghiên cứu, tài liệu có liên quan đến đề tài được trích dẫn khi đánh giá tổng quan) Sự xuất hiện của máy cắt vải tự động đã nhanh chóng thay đổi việc sản xuất may công nghiệp. Các đường cong được thực hiện dễ dàng, chính xác như đường thẳng và một lượng lớn các thao tác do con người thực hiện được giảm thiểu. Việc gia tăng tự động hóa trong quá trình sản xuất với máy cắt vải tự động tạo nên sự phát triển đáng kể về tính chính xác và chất lượng. Kỹ thuật tự động giảm thiểu các sai sót và giúp người thao tác có thời gian cho các công việc khác. 10.2. Trong nước (phân tích, đánh giá tình hình nghiên cứu thuộc lĩnh vực của đề tài ở Việt Nam, liệt kê danh mục các công trình nghiên cứu, tài liệu có liên quan đến đề tài được trích dẫn khi đánh giá tổng quan) Trên thị trường Việt Nam, các máy cắt vải tự động do Nhật Bản và Trung Quốc, Đức sản xuất có phần điều khiển mua của các hãng nổi tiếng như Accumark, Lectra,... có giá tương đối cao. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| # 11. TÍNH CẤP THIẾT CỦA ĐỀ TÀI Các máy cắt vải tự động được các công ty may mặc lớn sử dụng nhiều trong thực tế, để sinh viên tốt nghiệp ra trường có khả năng đáp ứng yêu cầu của các doanh nghiệp, thì trường cần trang bị các mô hình cho sinh viên thực tập. Hiện nay, trong học phần thực tập tại khoa chưa có thiết bị để thực tập, sửa chữa. Mạch điều khiển máy giúp cho sinh viên khoa May – Thời trang khảo sát sơ đồ nguyên lý, cài đặt thông số và vận hành máy cắt vải tự động. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| # 12. MỤC TIÊU ĐỀ TÀI - Tạo ra thiết bị phục vụ giảng dạy và học tập học cho các học phần thực tập thực tập thiết bị và bảo trì may công nghiệp, công nghệ CAD ngành may,… của khoa May – Thời trang. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 13. ĐỐI TƯỢNG, PHẠM VI NGHIÊN CỨU 13.1. Đối tượng nghiên cứu: Máy cắt vải tự động 13.2. Phạm vi nghiên cứu: Hệ thống điều khiển máy cắt vải tự động |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| # 14. CÁCH TIẾP CẬN, PHƯƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU 14.1. Cách tiếp cận Khảo sát các máy cắt vải tự động có trên thị trường, ghi nhận quá trình hoạt động. 14.2. Phương pháp nghiên cứu - Tham khảo các tài liệu có liên quan tới máy cắt vải tự động - Khảo sát các máy cắt vải tự động có trên thị trường như: Accumark, Lectra. - Khảo sát cấu trúc của máy cắt Accumark, Lectra. - Thi công hệ thống điều khiển máy cắt vải tự động. - Lập trình và thử nghiệm máy cắt vải tự động. - Lấy ý kiến của giảng viên. - Hoàn chỉnh hệ thống điều khiển máy cắt vải tự động. - Viết bài hướng dẫn thực hành. - Báo cáo kết quả. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 15. NỘI DUNG NGHIÊN CỨU VÀ TIẾN ĐỘ THỰC HIỆN 15.1. Nội dung nghiên cứu (trình bày dưới dạng đề cương nghiên cứu chi tiết) Phần mở đầu - Lý do chọn đề tài - Mục tiêu nghiên cứu - Đối tượng nghiên cứu - Giả thuyết nghiên cứu - Phạm vi nghiên cứu - Phương pháp nghiên cứu - Kế hoạch nghiên cứu Phần nội dung Chương 1: Tổng quan - Cơ sở lý thuyết - Thực trạng nghiên cứu Chương 2: Thi công hệ thống điều khiển 2.1Mạch điều khiển trục X 2.2Mạch điều khiển trục Y 2.3Mạch điều khiển trục Z 2.4Mạch điều khiển trục chính 2.5Mạch thay dao 2.6 Mạch hạn chế hành trình 2.7 Mạch rơ le trung gian 2.9 Mạch tạo pan 2.10Chương trình 2.11Mạch điều khiển từ xa Phần tổng kết 1.Kết quả đạt được 2.Kết luận 3.Đề nghị 15.2. Tiến độ thực hiện |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| STT |  | Các nội dung, công việc thực hiện |  |  | Sản phẩm |  |  |  |  |  |  | Thời gian (bắt đầu-kết thúc) |  |  | Người thực hiện |  |  |
| 1 2 3 4 |  | 01/2021 – 02/2021 02/2021 – 04/2021 05/2021 – 07/2021 08/2021 – 09/2021 |  |  | Đặt mua thiết bị Các bản vẽ mạch điện Thi công hệ thống điều khiển Cài đặt các thông số Viết chương trình tạo pan Khảo sát chương trình của CNC Viết bài thực hành Viết báo cáo tổng kết Viết hướng dẫn sử dụng |  |  |  |  |  |  | 1 tháng 3 tháng 1 tháng 1 tháng |  |  | Châu Văn Bảo Nguyễn Ngọc Thọ Châu Văn Bảo Tạ Minh cường Nguyễn Ngọc Thọ Trần Giang Nam Châu Văn Bảo Tạ Minh cường Nguyễn Ngọc Thọ Trần Giang Nam Châu Văn Bảo Tạ Minh cường Nguyễn Ngọc Thọ |  |  |
| # 16. SẢN PHẨM - Sản phẩm khoa học Bài báo đăng tạp chí nước ngoài Sách tham khảo Bài đăng kỷ yếu hội nghị, hội thảo quốc tế Giáo trình Bài báo đăng tạp chí trong nước Bản tin điện tử - Sản phẩm đào tạo Nghiên cứu sinh Cao học - Sản phẩm ứng dụng Mẫu; Vật liệu; Thiết bị máy móc; x. Giống cây trồng; Giống vật nuôi; Qui trình công nghệ. Tiêu chuẩn; Qui phạm; Sơ đồ, bản thiết kế. Tài liệu dự báo; Đề án; Luận chứng kinh tế. Phương pháp; Chương trình máy tính; Bản kiến nghị. Dây chuyền công nghệ; Báo cáo phân tích; Bản quy hoạch. - Các sản phẩm khác - Tên sản phẩm, số lượng và yêu cầu khoa học đối với sản phẩm |
|  |  | Tên sản phẩm |  |  |  | Số lượng |  |  | Yêu cầu khoa học |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 2 |  | Mạch điều khiển máy cắt tự động. Bài tập thực hành |  |  |  | 01 04 |  |  | - Điều khiển bằng bộ SZGH 1000MDb. - Điều khiển động cơ Servo trục X,Y,Z bằng bộ điều khiển SZGH-201. - Điều khiển động cơ trục chính bằng bộ điều khiển Sunfar. - Không khởi động được máy. - Không di chuyển được các trục X,Y,Z. - Động cơ trục chính không hoạt động. - Hạn chế hành trình các trục không hoạt động. |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 17. HIỆU QUẢ (Giáo dục và Đào tạo, Kinh tế - Xã hội) - Hệ thống điều khiển máy cắt vải tự động giúp cho sinh viên khoa May – Thời trang rèn luyện kỹ năng vận hành máy, gia công, cài đặt thông số, kiểm tra máy cắt vải. - Gía thành của máy có giá rẻ hơn các máy có trên thị trường. 18. PHƯƠNG THỨC CHUYỂN GIAO KẾT QUẢ NGHIÊN CỨU VÀ ĐỊA CHỈ ỨNG DỤNG Bộ môn Công nghệ, Khoa May – Thời trang, trường Cao Đẳng Lý Tự Trọng TP. HCM. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| # 19. KINH PHÍ THỰC HIỆN ĐỀ TÀI VÀ NGUỒN KINH PHÍ Tổng kinh phí: Trong đó: # Ngân sách Nhà nước: 120.000.000VNĐ + 900 giờ NCKH Các nguồn kinh phí khác: 0 VNĐ Nhu cầu kinh phí từng năm: - Năm ... - Năm … Dự trù kinh phí theo các mục chi (phù hợp với nội dung nghiên cứu): 120.000.000VNĐ Đơn vị tính: đồng và 900 giờ NCKH |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | # Khoản chi, nội dung chi |  |  |  |  |  |  | # Tổng kinh phí |  |  | # Nguồn kinh phí |  |  |  |  |  | # Ghi chú |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | # Kinh phí từ NSNN |  |  | # Các nguồn khác |  |  |  |
| # I | Chi công lao động tham gia trực tiếp thực hiện đề tài |  |  |  |  |  |  | # 900 giờ NCKH |  |  | # 900 giờ NCKH |  |  |  |  |  |  |
| # II | Chi mua nguyên nhiên vật liệu |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Chi mua vật tư, nguyên, nhiên, vật liệu, bí quyết công nghệ, dụng cụ bảo hộ lao động phục vụ công tác nghiên cứu |  |  |  |  |  |  | # 120.000.000 # VNĐ |  |  | # 120.000.000 # VNĐ |  |  | # 0 VNĐ |  |  |  |
|  | Tổng cộng |  |  |  |  |  |  | # 120.000.000 VNĐ + 900 giờ NCKH |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Ngày … tháng … năm … . Trưởng Đơn vị (Ký tên và ghi rõ họ tên) Châu Văn Bảo; Ngày tháng năm 2020 Chủ nhiệm đề tài (Ký tên và ghi rõ họ tên) Châu Văn Bảo. Ngày….. tháng…..năm…… Hiệu Trưởng (Ký tên và đóng dấu) |