ỦY BAN NHÂN DÂN THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH

TRƯỜNG CAO ĐẲNG LÝ TỰ TRỌNG THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH

KHOA KINH TẾ

# TIỂU LUẬN KẾT THÚC MÔN

# QUẢN TRỊ DỰ ÁN ĐẦU TƯ

Nhóm sinh viên thực hiện: LÊ HỒNG KHÁNH NGUYÊN

NGUYỄN VĂN TÚ

Lớp: 19C1-QTD1

MSSV: 19004076 - 19005215

Giảng viên hướng dẫn: CAO XUÂN GIANG

TP.HỒ CHÍ MINH - 2021

ỦY BAN NHÂN DÂN THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH

TRƯỜNG CAO ĐẲNG LÝ TỰ TRỌNG THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH

KHOA KINH TẾ

# TIỂU LUẬN KẾT THÚC MÔN

# QUẢN TRỊ DỰ ÁN ĐẦU TƯ

Sinh viên thực hiện: LÊ HỒNG KHÁNH NGUYÊN

NGUYỄN VĂN TÚ

Lớp: 19C1-QTD1

MSSV: 19004076 - 19005215

GV CHẤM 1			                    GV CHẤM 2

(Ký và ghi rõ họ và tên) 				 (Ký và ghi rõ họ và tên)

8	8

Cao Xuân Giang                                Nguyễn Mỹ Tiên

TP. HỒ CHÍ MINH – 2021

# LỜI CẢM ƠN

Để hoàn thành bài tiểu luận này, chúng em đã nhận được sự hướng dẫn tận tình của thầy Cao Xuân Giang. Chúng em xin chân thành cảm ơn thầy và chúc thầy thành công trong sự nghiệp giảng dạy cũng như các công trình nghiên cứu của mình.

Chúng em xin gửi lời cảm ơn đến các thầy cô bên khoa Kinh tế, chuyên ngành Quản trị doanh nghiệp vừa và nhỏ trường Cao đẳng Lý Tự Trọng TPHCM đã hết lòng giảng dạy truyền đạt những kiến thức quý báu trong suốt những năm học tập tại trường.

Đặc biệt là thầy Cao Xuân Giang đã tạo điều kiện thuận lợi cho chúng em có dịp tìm tòi, học hỏi, tiếp xúc với thực tế, cũng như hỗ trợ, chỉ dẫn và cung cấp các tài liệu cần thiết để chúng em hoàn thành bài tiểu luận này. Chúng em xin chân thành cảm ơn và xin kính chúc quý thầy cô sức khỏe, hạnh phúc và thành công. Chúng em đã cố gắng hết mình để hoàn thành tốt nhất công trình nghiên cứu này.

Tuy nhiên, do sự hạn chế về thời gian và tài liệu tham khảo nên bài tiểu luận không thể tránh khỏi những hạn chế, thiết sót. Kính mong quý thầy cô góp ý để bài tiểu luận của chúng em được hoàn chỉnh hơn. Chúng em xin chân thành cảm ơn!

# NHẬN XÉT CỦA GIÁO VIÊN HƯỚNG DẪN VÀ GIÁO VIÊN PHẢN BIỆN

Sinh viên thực hiện: LÊ HỒNG KHÁNH NGUYÊN **********

NGUYỄN VĂN TÚ **********

Lớp: 19C1-QTD1

Khoa: Kinh Tế             Khóa: 2020

Trực thuộc trường: Cao đẳng Lý Tự Trọng TPHCM

Giáo viên hướng dẫn nhận xét, đánh giá:

Giáo viên phản biện nhận xét, đánh giá:

Điểm đánh giá về bài báo cáo tiểu luận: ……/10

Bằng chữ:……………………………

Ngày…tháng…năm 2021                                                     Ngày…tháng…năm 2021

Giáo viên phản biện                                                                Giáo viên hướng dẫn

Cao Xuân Giang

# MỤC LỤC

Trang

LỜI MỞ ĐẦU	1

CƠ SỞ LÝ LUẬN	2

- Khái niệm dự án, đặc điểm, mục tiêu của dự án, quản lý dự án	2

  - Khái niệm của dự án	2

  - Đặc điểm của dự án	2

  - Mục tiêu của dự án	3

- Các mô hình tổ chức quản lý dự án	3

  - Mô hình chủ đầu tư trực tiếp quản lý dự án	3

  - Mô hình chủ nhiệm điều hành dự án	4

  - Mô hình chìa khóa trao tay	4

- Khái niệm, ý nghĩa, nội dung, tác dụng, phân loại của việc lập kế hoạch dự án	5

  - Khái niệm của việc lập kế hoạch dự án	5

  - Ý nghĩa của việc lập kế hoạch dự án	5

  - Nội dung của việc lập kế hoạch dự án	6

  - Tác dụng của việc lập kế hoạch dự án	6

  - Phân loại của việc lập kế hoạch dự án	6

- Phân tách công việc dự án	7

  - Khái niệm	7

  - Phương pháp	7

  - Tác dụng	7

- Cách vẽ sơ đồ Gantt và sơ đồ mạng AON, AOA	7

  - Biểu đồ Gantt – Sơ đồ ngang	7

  - Sơ đồ mạng AON	9

  - Sơ đồ mạng AOA	11

NỘI DUNG PHÂN TÍCH	14

- Dự án xây dựng một quán cà phê tại Sài Gòn	14

  - Lý do chọn dự án	15

  - Mô hình tổ chức dự án	15

  - Phân công trách nhiệm	15

- Phân tách công việc cho dự án WBS	16

  - Bảng mô tả công việc	16

  - Sơ đồ thanh ngang của dự án	17

  - Sơ đồ mạng AOA	17

  - Thời gian dự trữ của các công việc	18

  - Bảng mô tả chi phí trực tiếp và gián tiếp	18

  - Tổng chi phí của dự án	18

  - Lên kế hoạch kiểm soát chất lượng	19

  - Lên kế hoạch rủi ro có thể xảy ra	20

- Kết thúc dự án	21

KẾT LUẬN	24

TÀI LIỆU THAM KHẢO	24

# LỜI MỞ ĐẦU

- Lý do nghiên cứu

Môi trường kinh doanh mà doanh nghiệp đang phải đối diện luôn biến động không ngừng. Sự thay đổi của môi trường ngày càng nhanh hơn, tạo ra các cơ hội và thách thức cho doanh nghiệp. Vì vậy để tận dụng các cơ hội, vượt qua những thách thức bằng chính nỗ lực và khả năng của mình thì điều then chốt là mỗi một doanh nghiệp cần phải có cho mình một quá trình quản trị dự án thật đúng đắn.

Trong quá trình quản trị dự án, sau khâu hoạch định, xây dựng chiến lược phát triển cho doanh nghiệp, có được chiến lược phát triển đúng đắn rồi thì một bước tiếp theo không kém phần quan trọng đó là bước tổ chức thực hiện chiến lược của dự án

Tổ chức thực hiện chiến lược dự án được coi là giai đoạn hành động của quá trình quản trị chiến lược dự án, tổ chức thực hiện đòi hỏi tính kỷ luật cao, sự đoàn kết, sự tận tụy và muốn trau dồi kinh nghiệm của mỗi cá nhân trong doanh nghiệp, do vậy mà tổ chức thực hiện chiến lược luôn được xem là giai đoạn khó nhất trong quá trình quản trị chiến lược dự án đầu tư.

Nhận thấy tầm quan trọng của việc tổ chức thực hiện chiến lược đối với doanh nghiệp nên Em đã quyết định chọn đề tài “ Quản trị dự án đầu tư về dự án tự mở một quán cà phê ” Với hy vọng ngoài việc củng cố, bổ sung những kiến thức đã được học ở trường, em sẽ học hỏi được nhiều kinh nghiệm khi làm về đề tài này.

- Mục tiêu nghiên cứu

- Đánh giá được tính quan trọng về một dự án đầu tư

- Mô tả từng bước thiết lập về một dự án

- Xem xét thực hiện dự án một cách tốt đẹp nhất

- Thận trọng khả năng rủi ro của một dự án

- Nắm bắt được tình hình kinh doanh của các dự án

- Phương pháp nghiên cứu

- Thu thập thông tin  của khách hàng

Trên những trang mạng, những tạp chí và trên những dữ liệu của các cửa hàng kinh doanh các quán nước uống giải khát, cà phê, trà sữa,…..

- Xử lý thông tin của khách hàng

Đánh giá được tính rủi ro,  cơ hội và thách thức

Đánh giá được điểm mạnh và điểm yếu của các quán từ đó học hỏi từng kinh nghiệm để mình rút ra được bài học cho mình

- Phạm vi nghiên cứu

Trong phạm vi dự án quán cà phê ở địa bàn quận Tân Bình

Khảo sát thực tế và ước tính

# CƠ SỞ LÝ LUẬN

## Khái niệm dự án, đặc điểm, mục tiêu của dự án, quản lý dự án

### Khái niệm dự án

“Dự án là một tập hợp các hoạt động được liên kết và tổ chức chặt chẽ, có thời điểm bắt đầu và kết thúc, do cá nhân hay tổ chức thực hiện, nhằm đạt được những mục đích cụ thể trong điều kiện ràng buộc thời gian, chi phí, kết quả hoạt động”.

Hoặc “Dự án là một nỗ lực tạm thời được thực hiện để tạo ra một sản phẩm hay dịch vụ duy nhất”.

### Đặc điểm của dự án

Mỗi dự án phải có một hoặc một số mục đích rõ ràng. Người ta thường cố gắng lượng hóa mục tiêu thành các chỉ tiêu cụ thể. Mỗi dự án có thể tạo ra một quá trình với kết quả cụ thể nhất định. Kết quả đó không được gọi là dự án nếu chỉ có kết quả cuối cùng mà kết quả đó không phải là kết quả của 1 tiến trình.

Mỗi dự án đều có một thời gian nhất định (thường dưới 3 năm), có nghĩa là thời điểm bắt đầu và thời điểm kết thúc dự án. Tổ chức của 1 dự án mang tính chất tạm thời, trong một thời gian nhất định được tạo dựng lên để đạt được mục tiêu đề ra, sau đó tổ chức này sẽ giải tán hay thay đổi cơ cấu tổ chức cho phù hợp với mục tiêu mới. Có nghĩa là mỗi dự án đều có một chu kỳ hoạt động. Chu kỳ hoạt động của dự án gồm nhiều giai đoạn khác nhau:

- Chuẩn bị dự án

- Thực hiện đầu tư

- Kết thúc dự án

### Mục tiêu của dự án

Mục tiêu cơ bản trong quản lý dự án nói chung là hoàn thành các công việc dự án theo đún yêu cầu kỹ thuật và chất lượng. Trong phạm vi ngân sách được duyệt và theo tiến độ thời gian cho phép.

Ba yếu tố: thời gian, chi phí và mức độ hoàn thiện của công việc có quan hệ chặt chẽ với nhau.

## Các mô hình tổ chức quản lý dự án

### Mô hình chủ đầu tư trực tiếp quản lý dự án

Là hình thức tổ chức quản lý mà chủ đầu tư hoặc tự thực hiện dự án (tự sản xuất, tự xây dựng, tự tổ chức giám sát và tự chịu trách nhiệm trước pháp luật) hoặc chủ đầu tư lập ra ban quản lý dự án để quản lý việc thực hiện các công việc dự án theo sự ủy quyền.

Chủ đầu tư – Chủ dự án

Ban quản lý dự án

Tự thực hiện

Dự án 1

Dự án 2

### Mô hình chủ nhiệm điều hành dự án

Là mô hình tổ chức quản lý trong đó chủ đầu tư giao cho ban quản lý dự án chuyên ngành hoặc thuê một tổ chức tư vấn quản lý có đủ điều kiện, năng lực chuyên môn phù hợp với quy mô, tính chất của dự án làm chủ nhiệm điều hành, quản lý việc thực hiện dự án.

Chủ đầu tư – Chủ dự án

Chủ nhiệm điều hành dự án

Xây lắp

……….

Khảo sát

Dự toán

Dự án 1

Dự án 2

### Mô hình chìa khóa trao tay

Hình thức tổ chức trong đó ban quản lý dự án không chỉ là đại diện toàn quyền của chủ đầu tư – chủ dự án mà còn là “chủ” của dự án.

Hình thức tổ chức quản lý dự án theo dạng chìa khóa trao tay cho phép tổ chức đấu thầu, lựa chọn nhà tổng thầu để thực hiện toàn bộ dự án. Khác với hình thức chủ nhiệm điều hành dự án, giờ đây mọi trách nhiệm thực hiện dự án được giao cho ban quản lý dự án và họ phải chịu trách nhiệm trước pháp luật đối với việc thực hiện dự án.

Chủ đầu tư – Chủ dự án

Tổ chức đấu thầu

Chọn tổng thầu

Thầu phụ A

Thầu phụ B

## Khái niệm, ý nghĩa, nội dung, tác dụng và phân loại của việc lập kế hoạch dự án

### Khái niệm

Lập kế hoạch dự án là:

- Xác định những công việc cần làm

- Sắp xếp theo thứ tự hợp lý

- Xác định nguồn lực và thời gian thực hiện các công việc nhằm hoàn thành mục tiêu

### Ý nghĩa

- Cơ sở đảm bảo mục tiêu dự án

- Xác định thời gian, chi phí, yêu cầu chất lượng để dự toán ngân sách, kiểm tra tài chính

- Có sở tuyển dụng, đào tạo, bố trí nhân lực

- Điều phối nguồn lực và quản lý tiến độ

- Kiểm tra, theo dõi, giám sát, kiểm soát, đánh giá tiến trình

- Giảm rủi ro

### Nội dung

- Giới thiệu tổng quan chung về dự án

- Các mục tiêu của dự án

- Xem xét khía cạnh kỹ thuật và quản trị dự án

- Thời gian và tiến độ

- Ngân sách và dự toán kinh phí dự án

- Nhân sự

- Vấn đề hợp đồng của dự án

- Phương pháp kiểm tra – đánh giá dự án

- Các vấn đề rủi ro tiềm tàng

### Tác dụng

- Lập kế hoạch dự án nêu lên mục tiêu, cách thức đạt được mục tiêu của dự án. Khi liệt kê các công việc dự án cần làm, cần hướng tới việc thực hiện mục tiêu của dự án.

- Lập kế hoạch giúp dự án gắn mục tiêu với thời gian cụ thể. Để có thể thực hiện được nhiêu mục tiêu hiệu quả nhất mà vẫn đảm bảo đủ thời gian cho tất cả các công việc dự án thì 1 dự án cần phân bổ thời gian hợp lý.

- Lập kế hoạch sẽ thiết lập được những tiêu chuẩn, tạo điều kiện cho công tác kiểm tra đạt hiệu quả cao.

### Phân loại

Kế hoạch được phân chia thành: Kế hoạch dài hạn, kế hoạch trung hạn và kế hoạch ngắn hạn.

Kế hoạch ngắn hạn thường được giới hạn trong 1 năm hoặc hơn và được chia nhỏ thành các kế hoạch năm, nửa năm, quý, tháng, tuần hoặc ngày. Kế hoạch ngắn hạn thường có mối quan hệ hữu cơ với các kế hoạch trung và dài hạn. Đây là những kế hoạch mang tính thực tế và có nhiệm vụ cụ thể hóa các kế hoạch trung và dài hạn.

Dạng kế hoạch có mục tiêu dài hạn, sử dụng các nguồn lực lớn và mang tính tổng hợp, có nhiều phương án thực hiện lớn là kế hoạch trung và dài hạn. Thực tế, trong thời gian từ 3 đến 5 năm trở lên thì 1 kế hoạch trung và dài hạn thường được thực hiện. Những kế hoạch này chủ yếu nhằm cải tiến bộ mặt của toàn bộ tổ chức như: chiến lược, chính sách,…

## Phân tách công việc dự án

### Khái niệm

Phân tách công việc là việc phân chia theo cấp bậc một dự án thành các nhóm nhiệm vụ và những công việc cụ thể, là việc xác định, liệt kê và lập bảng giải thích cho từng công việc cần thực hiện của dự án.

### Phương pháp

Có thể phát triển sơ đồ cơ cấu phân tách công việc theo nhiều phương pháp. Ba phương pháp chính thường được sử dụng là:

- Phương pháp phân tách hệ thống (logic)

- Phương pháp phân tích theo các giai đoạn hình thành và phát triển (chu kỳ)

- Phương pháp phân tích theo mô hình tổ chức chức năng

### Tác dụng

- Xác định được phạm vi của dự án

- Phát triển trình tự trước sau của các công việc

- Xây dựng các kế hoạch chi tiết

- Phân chia, giao nhiệm vụ, xác định trách nhiệm cụ thể hợp lý cho từng cá nhân bộ phận

- Tạo thuận lợi cho công tác quản lý và đánh giá hiện trạng kết quả thực hiện trong từng thời kỳ

## Cách vẽ sơ đồ Gantt và sơ đồ mạng AON, AOA

### Biểu đồ Gantt – Sơ đồ ngang

Thể hiện tiến trình thực hiện các công việc của dự án theo trình tự có thời gian.

Những mối quan hệ giữa các công việc trong biểu đồ Gantt:

- Mối quan hệ tuần tự

- Mối quan hệ song song

- Mối quan hệ dây chuyền

Ví dụ: Một phương án xây dựng và lắp đặt thiết bị bảo vệ an toàn môi trường xung quanh nơi công ty giày Tú Nguyên store’s đang hoạt động với những công việc sau. Hãy lập sơ đồ Gantt cho dự án này.

Sơ đồ Gantt cho dự án của công ty giày Tú Nguyên store’s:

Thời gian hoàn thành dự án là 13 ngày.

### Sơ đồ mạng AON

Bước 1: Điểm nút là công việc.

Bước 2: Các mũi tên chỉ thuần túy xác định thứ tự trước sau của các công việc, hạn chế các mũi tên bắt chéo nhau.

Bước 3: Tất cả các điểm nút, trừ điểm nút cuối cùng đều có ít nhất 1 điểm nút đứng sau. Tất cả các điểm nút trừ điểm nút đầu tiên đều có ít nhất 1 điểm nút đứng trước.

Bước 4: Nguyên tắc đánh số các sự kiện từ trên xuống dưới, từ trái qua phải.

Biểu diễn sơ đồ mạng:

- Sự kiện 3 nằm trên đường mũi tên đi vào công việc G

G

3

- Sự kiện 5 nằm trên mũi tên đi ra của công việc A

A

5

- Sự kiện 1 là sự kiện kết thúc công việc A và bắt đầu công việc B

G

A

1

- Công việc A và B là các công việc bắt đầu vào cùng 1 thời điểm

B

A

- Công việc A và B là các công việc được kết thúc vào cùng 1 thời điểm

A

G

E

Nên tránh bố trí các mũi tên chéo nhau nếu có thể

C

D

B

A

B

E

D

C

A

Ví dụ: : Một phương án xây dựng và lắp đặt thiết bị bảo vệ an toàn môi trường xung quanh nơi công ty giày Tú Nguyên store’s đang hoạt động với những công việc sau. Hãy lập sơ đồ Gantt cho dự án này.

Sơ mạng AON cho dự án công ty giày Tú Nguyên store’s:

B

D

E

G

H

F

C

A

1	3

7

4

6

8

- 5

### Sơ đồ mạng AOA

- Sử dụng mũi tên có hướng để trình bày 1 công việc. Mỗi công việc được biểu diễn bằng 1 mũi tên nối 2 sự kiện được vẽ bằng nút tròn.

- Đánh số các sự kiện từ trái sang phải, từ trên xuống dưới, sự kiện đầu mũi tên mang số lớn hơn sự kiện ở đuôi mũi tên.

Biểu diễn sơ đồ mạng:

- Sự kiện 3 nằm trên mũi tên đi vào công việc G

3

G

- Sự kiện 5 nằm trên mũi tên đi ra công việc G

5

- Hai công việc nối tiếp nhau. Công việc B chỉ có thể bắt đầu khi công việc A đã hoàn thành

2

1

A (5 ngày)	B (3 ngày)

A (5 ngày)

- Hai công việc thực hiện đồng thời cùng bắt đầu

5

B (3 ngày)

E (5 ngày)

- Hai công việc hội tụ cùng kết thúc

7

6

5

F (3 ngày)

- Công việc biến giả hay công việc ảo

2

3

4

1

- Nên tránh bố trí các mũi tên chéo nhau nếu có thể

6

5

4

3

2

1

C	F

A

D	E

G

6

5

4

3

2

1

B

D

A                             C

G

B                      E	F

Ví dụ: : Một phương án xây dựng và lắp đặt thiết bị bảo vệ an toàn môi trường xung quanh nơi công ty giày Tú Nguyên store’s đang hoạt động với những công việc sau. Hãy lập sơ đồ Gantt cho dự án này.

Biểu diễn sơ đồ mạng AOA cho dự án công ty giày Tú Nguyên store’s:

4

2

C,2

A,2	   F,3

7

6

1

H,2

B,3	     E,4

5

3

G,5

D,4

# NỘI DUNG PHÂN TÍCH

## Dự án xây dựng một quán cà phê tại Sài Gòn:

Tên quán: CÀ PHÊ “SÀI GÒN XƯA”

Địa điểm: 350 Hoàng Văn Thụ, phường 4, quận Tân Bình

Ngành nghề kinh doanh: Cung cấp dịch vụ Nước giải khát

Sản phẩm: Cà phê, sinh tố, nước ép, nước giải khát các loại,…

### Lý do chọn dự án

Lý do em chọn dự án xây dựng quán cà phê “Sài Gòn Xưa” này vì em nhận thấy được trên khu vực phường 4, quận Tân Bình tổn tại rất ít quán cà phê nhưng vẫn không đáp ứng được những nhu cầu cho tất cả các khách hàng tiềm năng. Vì đa phần chúng có giá thành từ 30.000 VNĐ trở lên. Đối với các sinh viên giá đó khá cao cho mặt bằng chung của khu vực nên sinh viên chúng em khó có thể chấp nhận được với giá đó. Vì thể em quyết định lập ra 1 dự án quán cà phê nhằm phục vụ cho những người có thu nhập thấp đều có thể uống được.

### Mô hình tổ chức trong dự án

Mô hình chủ nhiệm điều hành dự án.

Chủ đầu tư

Bảo vệ

Phục vụ

Pha chế

Thu ngân

Quản lý

Kế toán

Chủ nhiệm thực hiện điều hành dự án

### Phân công trách nhiệm

Chủ đầu tư: Là người bỏ vốn để mở dự án.

Chủ nhiệm thực hiện điều hành dự án: Là người quản lý và cũng là người điều hành mọi hoạt động của quán, có trách nhiệm với pháp luật.

Kế toán: Là người theo dõi và ghi chép tất cả các hoạt động của quán từ việc thu chi ngân sách và tổng hợp chi phí và xác định doanh thu lợi nhuận của quán.

Quản lý: Là người thay mặt chủ quán điều hành mọi hoạt động của quán.

Thu ngân: Là người trực tiếp tính chi phí và thu tiền.

Pha chế: Là người pha chế các loại thức uống cho khách.

Phục vụ: Là người giới thiệu menu và phục vụ những gì khách hàng cần.

Bảo vệ: Là người giữ xe, bảo vệ tài sản cho khách.

Phân tách công việc cho dự án WBS

Dự án xây dựng quán cà phê Sài Gòn Xua

Giám sát quản lý về chất lượng

Tiến hành kiểm tra theo nội dung bảng phác thảo

Người quản lý dự án

Phân chia nguồn lao động

Thời gian xây dựng dự án

Dự báo xây dựng dự án

Kiểm tra chất lượng

Phân bổ nguồn nhân lực

Chi phí xây dựng

### Bảng mô tả công việc

Bảng mô tả công việc và thời gian trung bình hoàn thành dự án theo kỳ vọng

### Sơ đồ thanh ngang của dự án

Thời gian hoàn thành dự án là 23 ngày.

### Sơ đồ mạng AOA

4    4	               20       20

6

5

4

3

1

2

D, 7

0    0       A, 4

C, 6	F,6	G, 3

B, 6	E,4	H,2	23	23

10 10		14  14

Có 5 lộ trình:

- A,D,G: 4+7+3 = 14 ngày

- A,C,E,F,G: 4+6+4+6+3 = 23 ngày

- A,C,E,H: 4+6+4+2 = 16 ngày

- B,E,F,G: 6+4+6+3 = 19 ngày

- B,E,H: 6+4+2 = 12 ngày

Vậy đường gantt là A,C,E,F,G : 23 ngày

### Thời gian dự trữ của các công việc

Thời gian dự trữ giữa các công việc

### Bảng mô tả chi phí trực tiếp và gián tiếp

ĐVT: đồng

Bảng mô tả chi phí trực tiếp và gián tiếp của dự án

### Tổng chi phí của dự án

Đường gantt của dự án này là: A,C,E,F,G là 23 ngày

Chi phí trực tiếp: 10.000.000 + 20.000.000 + 5.000.000 + 5.000.000 + 15.000.000 +                  12.000.000 + 30.000.000 +10.000.000 = 107.000.000 đồng

Chi phí gián tiếp: 23 x 1.000.000 = 23.000.000 đồng

Vậy Tổng chi phí của dự án cà phê “Sài Gòn Xưa” này là:

107.000.000 + 23.000.000 = 130.000.000 đồng

### Lên kế hoạch kiểm soát chất lượng

Với mục đích nhằm đảm bảo các sản phẩm đến tay khách hàng phải đạt được chất lượng tốt nhất có thể, tạo dựng được thương hiệu và uy tín cho cửa hàng. Bên cạnh đó, nhà quản lý phải giảm thiểu được các chi phí và rủi ro đến mức thấp nhất, đặc biệt là những chi phí sai hỏng khi xây dựng.

Việc quản lý chất lượng bao gồm quản lý chất lượng thiết kế, thi công dự án , quản lý chất lượng về trang thiết bị các máy móc, quản lý các chất lượng sản phẩm của quán,…

Quá trình kiểm soát chất lượng được bắt đầu từ việc lập ra các kế hoạch về các chỉ tiêu và các tiêu chuẩn lựa chọn hàng hóa, các trang thiết bị đi vào hoạt động sản xuất cụ thể là:

- Các chỉ tiêu lựa chọn và đánh giá đơn vị thiết kế thi công cửa hàng

- Các chỉ tiêu chất lượng về các sản phẩm như cà phê, sữa,…

- Dựa theo các chất lượng đã thống nhất cần xác định các phương pháp, công cụ để đánh giá chất lượng

- Để đảm bảo chất lượng các trang thiết bị cần xác định các phương pháp, công cụ cũng như kế hoạch bao gồm cả công tác đào tạo và triển khai các tiêu chuẩn, quy trình đến nhân viên thực hiện

Để kiểm soát chất lượng cho từng công việc trong cả dự án: Cần lên kế hoạch một cách chính xác, tỉ mỉ, ít rủi ro nhất.

Công việc gỡ bỏ và sữa chửa các trang thiết bị cũ: Nhà quản lý phải xem xét một cách có tính toán để lựa chọn ra sản phẩm có chất lượng không bị hư hỏng trong lúc đang hoạt động.

Công việc xây dựng nền móng mới: Nhà quản lý phải giám sát chất lượng thi công của các bộ phận xây dựng có đạt được chất lượng hay không vì nếu không giám sát thường xuyên thì các bộ phận xây dựng sẽ làm việc chậm trễ sẽ dẫn đến chậm tiến độ của dự án

Công việc xây dựng các cột theo bảng phác thảo: Nhà quản lý phải tính toán một cách tỉ mỉ nhất vì trước khi dựng cột nhà quản lý phải xem xét công việc trước đó có đạt chất lượng hay không. Nếu không đạt đủ chất lượng khi xây dựng thì tới công việc xây dựng các cột có thể gặp khó khăn.

Công việc xây dựng tường bao quanh: Nhà quản lý phải thường xuyên túc trực và giám sát thi công của các bộ phận xây dựng để xem họ có làm đúng tiến độ hay không nhằm tiến hành công việc tiếp theo là xây dựng tường bao quanh vì trước công việc này nhà quản lý đã xem xét các công việc trước đó bao gồm làm nền móng, các cột đã đảm bảo được chất lượng của việc thi công dự án.

Công việc xây dựng mái che cho quán: Nhà quản lý phải tìm kiếm thông tin có uy tín đảm bảo chất lượng về các nguyên vật liệu. Ngoài ra, phải chú trọng tính cẩn thận và kỹ càng có độ thẩm mỹ cao mang lại cho không gian quán trở nên thoải mái, thoáng đãng và gây thiện cảm cho khách hàng hơn. Nhà quản lý cần xem xét giá cả sao cho phù hợp với bảng mô tả chi phí của dự án.

Công việc sơn tường theo bản mẫu: Nhà quản lý nên chọn những hãng sơn có uy tín và đạt chất lượng tối ưu. Nước sơn phải có độ bền lâu theo thời gian, có mức chịu nhiệt tốt. Nhà quản lý phải xem xét chi phí mua nguyên vật liệu có phù hợp với giá mà đã đưa ra trong bảng mô tả chi phí hay không.

Công việc lắp đặt hệ thống làm mát: Nhà quản lý phải xem xét một cách tiết kiệm nhất có thể nhưng cần đạt được các yếu tố về mặt chất lượng như ngăn ngừa bụi, tăng độ ẩm về việc lắp đặt hệ thống làm mát cho dự án của mình nhằm tạo không gian mát mẻ cho quán. Chi phí lắp đặt phải phù hợp với giá đã đề ra trong dự án.

Công việc kiểm tra thử và đưa vào vận hành: Nhà quản lý cần thực hiện việc giám sát bảo trì, bảo dưỡng theo đúng quy trình được lập ra, xem xét các thiết bị điện có ổn định hay bị hư hỏng hay không để sửa sữa khi quyết định đưa vào vận hành nhằm đảm bảo uy tín chất lượng về yếu tố đầu ra của dự án.

### Lên kế hoạch rủi ro có thể xảy ra

Rủi ro về con người, rủi ro về tiến độ thực hiện dự án, rủi ro tài chính, rủi ro về giá cả, rủi ro về thiếu hụt hàng hóa, rủi ro về mặt bằng.

Cách nhà quản lý hạn chế về những rủi ro có thể xảy ra:

- Rủi ro về con người:

Đối với nhóm dự án: Cần phân bổ các nguồn lực một cách hợp lý để đảm bảo tiến độ dự án được hoàn thành đúng kế hoạch đã đề ra.

Đối với nhân viên cửa hàng: Cần thiết lập các nội quy làm việc cụ thể rõ ràng, thực hiện đánh giá và động viên khen thưởng năng lực của từng nhân viên

- Rủi ro về tiến độ thực hiện dự án: Thường xuyên đánh giá tiến độ thực hiện của các đơn vị đối tác để cập nhật, điều chỉnh tiến độ thực hiện dự án.

- Rủi ro về tài chính:Bao gồm các rủi ro về nguồn vốn để triển khai dự án, rủi ro về các khoản chi phí. Cần xây dựng kế hoạch quản lý chi phí và các phương án để lựa chọn.

- Rủi ro về giá cả: Có thể làm ảnh hưởng đến nguồn ngân sách thiếu hút khi sự thay đổi giá cả của các nguyên vật liệu phục vụ cho quá trình thiết kế và thi công cửa hàng. Để phòng tránh việc giá cả tăng đột biến cần lên kế hoạch thu mua thích hợp và thường xuyên theo dõi biến động thị trường.

- Rủi ro về thiếu hụt hàng hóa: Có thể gây ảnh hưởng đến tài chính của dự án, luôn kiểm kê hàng hóa của quán một cách chính xác nhất và sắp xếp hàng hóa đúng nơi quy định. Hàng hóa nào gần hết nhân viên cần báo cáo cho nhà quản lý biết tránh tình trạng thiếu hụt khi khách hàng cần.

- Rủi ro về mặt bằng: Để đảm bảo vị trí kinh doanh nên ký hợp đồng thuê mặt bằng dài hạn. Cẩn trọng và thương lượng rõ ràng với chủ mặt bằng. Mặt bằng phải đáp ứng được nhu cầu của nhà quản lý về chất lượng và giá cả phù hợp.

## Kết thúc dự án

Nhà quản lý cần làm những việc như định hướng và phát triển quán cà phê “Sài Gòn Xưa” trong tương lai, khẳng định được tầm quan trọng ngành nghề mình đã chọn. Chủ đầu tư sẽ thanh toán cho chủ thầu xây dựng một khoản phí là trả tiền cho nhân viên xây dựng cũng như trang thiết bị đã mua như sau:

Đvt: đồng

Chi phí các nguyên vật liệu đã mua khi xây dựng quán cà phê

Đvt: đồng

Chi phí trang thiết bị đã mua khi xây dựng quán cà phê

Đvt: đồng

Chi phí thanh toán tiền cho công nhân khi xây dựng quán cà phê

Như vậy, có thể thấy tổng chi phí của dự án này là:

51.880.000 + 45.735.000 + 31.850.000 = 129.465.000 đồng

# KẾT LUẬN

Qua quá trình tìm hiểu phân tích và đánh giá thì dự án thành lập quán cà phê “Sài Gòn Xưa” là khả thi. Những chính sách mà quán thực hiện thì chúng em hy vọng sẽ mang lại sự hài lòng cho mọi người, đặc biệt là khách hàng có thu nhập thấp. Đây là một dự án không chỉ vì mục đích lợi nhuận mà nó còn thể hiện khát khao khởi nghiệp bằng chính sức mình của thế hệ trẻ chúng em. Dự án sẽ tiếp tục góp phần làm phát triển việc kinh doanh vốn cà phê trong tương lai.

Kiến nghị:

- Khi cửa hàng đã đi vào hoạt động nên thường xuyên theo dõi khả năng thanh toán của khách hàng

- Chủ đầu tư nên kiểm tra giám sát chặt chẽ quá trình mua bán

- Cập nhật thường xuyên thông tin về giá cả và các sự kiện có liên quan

- Nâng cao tinh thần đoàn kết và trình độ chuyên môn nghiệp vụ của nhân viên, phát huy tinh thần làm việc nhiệt tình của họ

# TÀI LIỆU THAM KHẢO

Tiếng việt

- Tài liệu môn “Quản trị và dự án đầu tư”