CHƯƠNG TRÌNH MÔN HỌC

Tên môn học: THIẾT LẬP VÀ THẨM ĐỊNH DỰ ÁN ĐẦU TƯ.

# Mã môn học: KTC131

Thời gian thực hiện môn học: 45 giờ;(Lý thuyết: 13 giờ; Thực hành, thí nghiệm, thảo luận, bài tập: 30 giờ; Kiểm tra: 2 giờ)

I. VỊ TRÍ, TÍNH CHẤT CỦA MÔN HỌC

-Vị trí: Đây là môn học chuyên ngành trong chương trình các ngành thuộc khối ngành kinh tế

-Tính chất: Hoạt động đầu tư thường đòi hỏi một lượng vốn lớn, thời gian đầu tư dài và việc phát huy kết quả trong tương lai khá dài. Trước một hoạt động đầu tư chúng ta cần phải chuẩn  bị khoa học, đầy đủ, chính xác nhằm tránh rủi ro khi thực hiện đầu tư. Việc chuẩn bị đó được thực hiện thông qua quá trình lập các dự án đầu tư.

+Bên cạnh đó, để dự án đi vào hoạt động tốt với kết quả cao, cần phải có hoạt động thẩm định dự án trước khi quyết định đầu tư, một khâu quan trọng trong công tác chuẩn bị đầu tư.

II. MỤC TIÊU MÔN HỌC

-Kiến thức:

+Hiểu được khái niệm đầu tư và cách thức phân loại đầu tư, hiểu được khái niệm dự án đầu tư và vì sao cần phải có dự án trước khi quyết định đầu tư

+Hiểu được trình tự và các bước của quá trình lập dự án đầu tư

+Hiểu được nội dung phân tích tình hình kinh tế - xã hội tổng quát liên quan đến dự án đầu tư.

+Hiểu được vai trò, nội dung của việc phân tích thị trường của dự án

-Kỹ năng:

+Vận dụng kiến thức vào thực tế phân tích tình hình kinh tế - xã hội tổng quát và phân tích thị trường của dự án

+Vận dụng kiến thức vào phân tích kỹ thuật, tính khối lượng vốn đầu tư và phân tích nhân lực cho dự án

+Vận dụng kiến thức vào phân tích tài chính và thẩm định dự án đầu tư.

-Năng lực tự chủ và trách nhiệm:

+Chủ động, tích cực trong việc học tập, nghiên cứu môn học; có thể lập các dự án đầu tư để khởi nghiệp, lập dự án kinh doanh nói chung.

III. NỘI DUNG MÔN HỌC

1.Nội dung tổng quát và phân bổ thời gian:

| Số TT | Tên các bài trong môn học | Thời gian (giờ) |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Tổng số | Lý thuyết | Thực hành/ thực tập/ thí nghiệm/ bài tập/ thảo luận | Kiểm tra |
| I | Chương 1: Tổng quan về đầu tư và dự án đầu tư 1.1 Khái niệm và phân loại đầu tư 1.2 Dự án đầu tư 1.3 Đối tượng, mục đích và phương pháp của môn học | 7 | 3 | 4 |  |
| II | Chương 2: Phương pháp lập dự án đầu tư 2.1 Chu kỳ dự án 2.2 Trình tự và nội dung của quá trình soạn thảo dự án đầu tư 2.3 Nội dung chủ yếu của một báo cáo nghiên cứu khả thi 2.4 Bảng phân công trách nhiệm trong việc lập dự án đầu tư | 12 | 3 | 9 |  |
| III | Chương 3: Phân tích tài chính của dự án đầu tư 3.1 Vai trò của phân tích tài chính của dự án 3.2 Lập báo cáo tài chính cho từng năm, từng giai đoạn của dự án 3.3 Các chỉ tiêu phản ánh hiệu quả tài chính của dự án | 12 | 3 | 8 | 1 |
| IV | Chương 4: Thẩm định dự án đầu tư 4.1 Một số lý luận chung về thẩm định dự án đầu tư 4.2 Phương pháp thẩm định dự án đầu tư 4.3 Nội dung thẩm định dự án đầu tư 4.4 Hình thức tập hồ sơ thẩm định. | 14 | 4 | 9 | 1 |
| Tổng cộng |  | 45 | 13 | 30 | 2 |

2. Nội dung chi tiết:

CHƯƠNG 1: TỔNG QUAN VỀ ĐẦU TƯ VÀ DỰ ÁN ĐẦU TƯ     Thời gian: 7 giờ

Mục tiêu:

-Hiểu được khái niệm đầu tư và cách thức phân loại đầu tư

-Hiểu được khái niệm dự án đầu tư và vì sao phải có dự án trước khi quyết định đầu tư

-Hiểu được đối tượng, mục đích và phương pháp nghiên cứu môn học

Nội dung chương:

1.1 Khái niệm và phân loại đầu tư

1.1.1 Khái niệm

1.1.2 Phân loại đầu tư

1.1.3 Đầu tư phát triển

1.2 Dự án đầu tư

1.2.1 Khái niệm

1.2.2 Sự cần thiết phải thiết lập dự án đầu tư

1.3 Đối tượng, mục đích và phương pháp của môn học

1.3.1 Đối tượng của môn học

1.3.2 Mục đích của môn học

1.3.3 Phương pháp nghiên cứu môn học

CHƯƠNG 2: PHƯƠNG PHÁP LẬP DỰ ÁN ĐẦU TƯ		 Thời gian: 12 giờ

Mục tiêu:

-Hiểu được trình tự và các bước của quá trình lập dự án đầu tư

-Nắm được các nội dung cơ bản trong một dự án đầu tư

-Hiểu được trách nhiệm, công việc của mỗi cá nhân khi tham gia vào lập dự án

Nội dung chương:

2.1 Chu kỳ dự án

2.2 Trình tự và nội dung của quá trình soạn thảo dự án đầu tư

2.2.1 Quá trình hình thành và thực hiện một dự án

2.2.2 Các bước của quá trình soạn thảo dự án đầu tư

2.3 Nội dung chủ yếu của một báo cáo nghiên cứu khả thi

2.3.1 Mục lục của báo cáo nghiên cứu khả thi

2.3.2 Lời mở đầu

2.3.3 Sự cần thiết của việc đầu tư

2.3.4 Tóm tắt dự án

2.3.5 Nghiên cứu một số nội dung chính của dự án

2.3.6 Trình bày kết luận và kiến nghị

2.3.7 Phần phục lục của dự án

2.4  Bảng phân công trách nhiệm trong việc lập dự án đầu tư

CHƯƠNG 3: PHÂN TÍCH TÀI CHÍNH CỦA DỰ ÁN ĐẦU TƯ           Thời gian: 12 giờ

Mục tiêu:

-Hiều được vai trò phân tích tài chính của dự án đầu tư

-Nắm được phương pháp dự tính doanh thu, lãi, lỗ và cân đối dòng tiền cho dự án

-Tính toán các chỉ tiêu cơ bản trong phân tích tài chính dự án như: thời gian hoàn vốn, hiện giá thu nhập thuần, tỷ suất sinh lợi nội bộ, điểm hòa vốn...

-Vận dụng kiến thức vào phân tích tài chính cho dự án đầu tư cụ thể.

Nội dung chương:

3.1 Vai trò của phân tích tài chính của dự án

3.2 Lập báo cáo tài chính cho từng năm, từng giai đoạn của dự án

3.2.1 Xác định nguồn tài trợ cho dự án

3.2.2 Dự tính doanh thu từ hoạt động của dự án

3.2.3 Dự tính chi phí sản xuất của dự án

3.2.4 Dự tính mức lãi lỗ của dự án

3.2.5 Xác định khoản phải thu

3.2.6  Xác định khoản phải trả

3.2.7 Dự trù quỹ tiền mặt

3.2.8 Xử lý một số chi phí khác

3.2.9 Dự tính cân đối dòng tiền của dự án

3.3 Các chỉ tiêu phản ánh hiệu quả tài chính của dự án

3.3.1 Một số chỉ tiêu cơ bản dùng để phân tích tài chính

3.3.2 Các chỉ tiêu phản ánh hiệu quả tài chính của dự án

CHƯƠNG 4: THẨM ĐỊNH DỰ ÁN ĐẦU TƯ          			Thời gian: 14 giờ

Mục tiêu:

-Hiểu được khái niệm, vai trò, yêu cầu của thẩm định dự án đầu tư

-Nắm được các phương pháp và nội dung thẩm định dự án

-Nắm được các cơ sở pháp lý quan trọng liên quan đến công tác thẩm định

-Hiểu được hình thức tập hồ sơ thẩm định

-Vận dụng kiến thức vào thẩm định dự án đầu tư

Nội dung chương:

4.1 Một số lý luận chung về thẩm định dự án đầu tư

4.1.1 Khái niệm

4.1.2 Sự cần thiết của thẩm định dự án đầu tư

4.1.3 Yêu cầu của việc thẩm định dự án đầu tư

4.1.4 Mục đích của việc thẩm định dự án đầu tư

4.2 Phương pháp thẩm định dự án đầu tư

4.2.1 Phương pháp so sánh các chỉ tiêu

4.2.2 Phương pháp thẩm định theo trình tự

4.2.3 Phương pháp thẩm định dựa trên độ nhạy

4.3 Nội dung thẩm định dự án đầu tư

4.3.1 Thẩm định về cơ sở pháp lý của dự án

4.3.2 Thẩm định sản phẩm và thị trường của dự án

4.3.3 Thẩm định kỹ thuật và công nghệ của dự án

4.3.4 Thẩm định các chỉ tiêu tài chính của dự án

4.3.5 Thẩm định lợi ích kinh tế - xã hội của dự án đầu tư

4.3.6 Thẩm định tài chính của doanh nghiệp (chủ đầu tư)

4.4 Hình thức tập hồ sơ thẩm định

4.4.1 Tờ trình kết quả thẩm định

4.4.2 Báo cáo thẩm định

IV. ĐIỀU KIỆN THỰC HIỆN

# 1. Phòng học chuyên môn hóa/nhà xưởng: Phòng học lý thuyết

# 2. Trang thiết bị máy móc: Máy tính, máy chiếu projector

# 3. Học liệu, dụng cụ, nguyên vật liệu: Đề cương, giáo án, bài giảng học phần, giáo trình, tài liệu tham khảo

V. NỘI DUNG VÀ PHƯƠNG PHÁP ĐÁNH GIÁ

# 1. Nội dung:

-Kiến thức:

+Hiểu được khái niệm đầu tư và cách thức phân loại đầu tư, hiểu được khái niệm dự án đầu tư và vì sao cần phải có dự án trước khi quyết định đầu tư

+Hiểu được trình tự và các bước của quá trình lập dự án đầu tư

+Hiểu được nội dung phân tích tình hình kinh tế - xã hội tổng quát liên quan đến dự án đầu tư.

+Hiểu được vai trò, nội dung của việc phân tích thị trường của dự án

+Hiểu được các nội dung phân tích kỹ thuật của dự án đầu tư, phương pháp tính khối lượng vốn đầu tư của dự án và cách tổ chức nhân sự, quản lí tiến độ của dự án

+Hiểu được vai trò của phân tích tài chính của dự án

-Kỹ năng:

+Vận dụng kiến thức vào thực tế phân tích tình hình kinh tế - xã hội tổng quát và phân tích thị trường của dự án

+Vận dụng kiến thức vào phân tích kỹ thuật, tính khối lượng vốn đầu tư và phân tích nhân lực cho dự án

+Vận dụng kiến thức vào phân tích tài chính và thẩm định dự án đầu tư

-Năng lực tự chủ và trách nhiệm:

+Chủ động, tích cực trong việc học tập, nghiên cứu môn học; có thể lập các dự án đầu tư để khởi nghiệp, lập dự án kinh doanh nói chung.

# 2. Phương pháp:

# - Kiểm tra lý thuyết với các nội dung đã học có liên hệ với thực tiễn.

# - Thực hành: Kiểm tra và đánh giá các bài thảo luận, các bài thực hành về thiết lập và thẩm định dự án đầu tư

# - Đánh giá trong quá trình học: Kiểm tra viết (Tự luận và trắc nghiệm), điểm thuyết trình dự án được thiết lập vào bảo vệ nó vì sao nên được đầu tư.

# - Đánh giá cuối học phần: Kiểm tra theo hình thức: viết (Tự luận và trắc nghiệm)

VI. HƯỚNG DẪN THỰC HIỆN

# 1. Phạm vi áp dụng : Chương trình môn học được sử dụng để giảng dạy cho trình độ cao đẳng . Tổng thời gian thực hiện là 45 giờ , giáo viên giảng các tiết lý thuyết kết hợp với các bài tập thực hành đan xen.

# 2. Hướng dẫn về phương pháp giảng dạy, học tập:

# - Đối với giáo viên, giảng viên: trước khi giảng dạy cần phải căn cứ vào nội dung của từng bài học chuẩn bị đầy đủ các điều kiện thực hiện bài học để đảm bảo chất lượng giảng dạy.

# - Đối với người học: Để có thể tiếp thu bài mới tốt thì trước khi vào giờ học cần phải nắm vững các kiến thức đã học ở những bài trước, có đầy đủ tài liệu học tập.

# 3. Những trọng tâm cần chú ý:

# Chương 2, chương 3, chương  4.

# 4. Tài liệu tham khảo:

- Đỗ Phú Trần Tình (2011), Giáo trình Lập và thẩm định dự án đầu tư, NXB Giao thông vận tải.

- Bộ môn Quản trị dự án – tài chính – Khoa Quản trị kinh doanh- trường Đại học kinh tế Tp.HCM (2012), Thiết lập và thẩm định dự án đầu tư, NXB Kinh tế Tp. HCM

# - Cao Hào Thi (2011), Quản lý dự án, NXB Đại học Quốc gia Tp. HCM

# - Lê Hoài Long – Lưu Trường Văn (2015), Quản lý dự án và hướng dẫn sử dụng MS project

# -  Từ Quang Phương (2012), Quản lý dự án, NXB Đại học Kinh tế Quốc dân

# 5. Ghi chú và giải thích (nếu có).

# TP. Hồ Chí Minh, ngày        tháng        năm 2020

# Trưởng Khoa

Nguyễn Trọng Nghĩa