KẾ HOẠCH XÂY DỰNG WEBSITE KHOA LÝ LUẬN CHÍNH TRỊ

Kính gửi thầy cô khoa lý luận chính trị, hiện trang website của khoa LLCT đã có tại địa chỉ :  https://khoallct.ltt.edu.vn/

Tuy nhiên trang web còn đang ở giai đoạn các khoa bắt đầu xây dựng và nhà trường có chấm thi việc xây dựng web của các khoa. Vì vậy để web của khoa có đầy đủ nội dung và hoạt động hiệu quả thì cần có sự đóng góp tích cực của các giảng viên trong khoa, vì vậy khoa LLCT triển khai các công việc đóng góp xây dựng website như sau:

- Cô Đinh Thị Huyên phụ trách chỉnh sửa website

- Thầy Nguyễn Ngọc Quỳnh: phụ trách chung và cung cấp các tài liệu theo yêu cầu của website editor

LINK ĐỂ CUNG CẤP TÀI LIỆU CHO XÂY DỰNG WEBSITE:  https://forms.gle/A3YHe7F1quCqu2t18

| STT | Nội dung công việc | Người thực hiện | Nội dung và Phương pháp thực hiện | Yêu cầu công việc | Thời hạn công việc | Ghi chú |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Công việc cung cấp hình ảnh liên quan đến hoạt động của khoa LLCT, của SV | Toàn thể các giảng viên của khoa | - GV Gửi file vào đường link ở trên. - Trường hợp có nhiều file cần gửi cùng lúc thầy cô dùng winRAR nén các file lại thành 1 rồi gửi | - File hình ảnh được cung cấp phải rõ ràng, sắc nét, đã được chọn lọc - Nội dung hình ảnh được cung cấp nghiêm túc lành mạnh, thể hiện hoạt động (giảng dạy, NCKH, về nguồn, thao giảng, kết nạp đảng, hội thao, hội thi của khoa LLCT) | Hết ngày thứ 6 ngày 10/12/2021 |  |
| 2 | Cung cấp tài liệu về khoa LLCT | Toàn thể các giảng viên của khoa | Gửi file vào đường link ở trên | Cung cấp theo đề nghị website editor | Cung cấp theo đề nghị của website editor |  |
| 3 | Viết bài cho các chuyên mục cho website của khoa LLCT | Nguyễn Thị Dinh | Viết bài về kinh nghiệm để SV học tốt môn GDCT | - Thầy cô viết bài theo sát chủ đề của chuyên mục website - Bài viết dài khoảng tối thiểu khoảng 350 chữ đến tối đa 1500 chữ, có kèm hình ảnh minh họa càng tốt - Gửi bài dúng thời hạn - Font Time new roman size 13-14 - Không sai chính tả chữ nào - Cuối bài cần ghi rõ: GV, Ths, TS…: Nguyễn Văn X - Bài viết xong gửi vào đường link ở trên | Hết ngày thứ 6 ngày 10/12/2021 |  |
|  |  | Bùi Thành Dũng | Viết bài về việc giảng dạy hệ cao đẳng môn Pháp luật tại khoa |  |  |  |
|  |  | Lê Thị Mai Hường | Viết bài giới thiệu và tổng kết về cuộc thi Olympic các môn GDCT PL 2021 |  |  |  |
|  |  | Nguyễn Anh Kiệt | Viết bài về việc đào tạo hệ CĐ liên thông môn GDCT tại khoa |  |  |  |
|  |  | Trần Văn Lượng | Viết bài về việc giảng dạy hệ Trung cấp môn Pháp luật tại khoa |  |  |  |
|  |  | Đặng Thị Nhật Minh | Viết bài giới thiệu khoa tổ bộ môn Pháp luật |  |  |  |
|  |  | Đỗ Thị Ngát | Viết bài về việc dạy on line và đổi mới phương pháp giảng dạy của khoa LLCT |  |  |  |
|  |  | Nguyễn Ngọc Quỳnh | Viết bài giới thiệu khoa LLCT và Phương hướng hoạt động của khoa |  |  |  |
|  |  | Cao Thị Hồng Thắm | Viết bài về việc đào tạo hệ Trung cấp môn GDCT tại khoa |  |  |  |
|  |  | Đỗ Thị Thơm | Viết bài về các hoạt động phong trào, hay hoạt động thao giảng của khoa… |  |  |  |
|  |  | Trần Thị Hồng Thu | Viết bài về việc đào tạo hệ CĐ môn GDCT tại khoa |  |  |  |
|  |  | Hoàng Thị Trang | Viết về môi trường học tập và giảng dạy tại khoa |  |  |  |
|  |  | Phan Thị Thùy Trang | Viết bài giới thiệu khoa tổ bộ môn GDCT |  |  |  |
|  |  | Lê Thị Hồng Vân | Viết về NCKH của khoa trong những năm gần đây |  |  |  |
|  |  | Phạm Thị Vinh | Viết bài về thành tích tiêu biểu của khoa |  |  |  |
| 4 | Quay video | Nguyễn Ngọc Quỳnh | Liên kết chỉnh sửa video và quay phân đoạn 1: với phát biểu: môn GDCT và môn PL là những môn học quan trọng được tổ chức giảng dạy cho sinh viên TC, CĐ trong cả nước. | - Video phải sắc nét, rõ ràng, đạt độ sáng tốt, nhân vật phải lịch sự, khung cảnh cần nghiêm túc hoặc thơ mộng, âm thanh rõ ràng, không nên lẫn tạp âm hoặc lẫn cả người ngoài vào trong video, nếu có nhạc nền thì là nhạc ko lời và cần nhỏ nhẹ, nhân vật mặc đồ và trang điểm lịch sự, thời lượng trong giới hạn. - Quay ở khung hình ngang với độ phân giải lớn nhất của thiết bị hiện có. - Khung hình quay nhân vật ít nhất xuất hiện phải từ ngang thân trở xuống (tránh quay có mỗi cái miệng hoặc cái đầu làm người xem sợ) - Giảng viên khi quay cần thể hiện âm sắc, nét mặt, cử chỉ vui vẻ, tự tin, lời nói thể hiện âm sắc có tính thuyết phục. Kinh nghiệm: nếu quay bằng điện thoại thầy cô cần lấy khăn mềm thấm cồn lau mắt camera điện thoại và quay ở ngoài trời lúc có nắng sẽ cho chất lượng hình ảnh tốt nhất. Lưu ý: thầy cô có thể chau chuốt lại những phát biểu trong các phân đoạn do mình đóng vai, nhưng không làm trái nghĩa đã gợi ý và không làm mất tính logic trong mối quan hệ với các phân đoạn khác | Hết ngày thứ 6 ngày 10/12/2021 |  |
|  |  | Lê Thị Mai Hường | quay phân đoạn 2: với phát biểu: môn học cung cấp cho các bạn SV kiến thức về CNM Lênin, TT HCM, Đ lối lãnh đạo CM của Đảng cùng với những kiến thức pháp luật cơ bản. |  |  |  |
|  |  | Đỗ Thị Thơm | quay phân đoạn 3: với phát biểu: môn học giúp mỗi sinh viên sẽ có bản lĩnh chính trị vững vàng, phẩm chất chất đạo đức trong sáng |  |  |  |
|  |  | Phạm Thị Vinh | quay phân đoạn 5: với phát biểu: cùng với một ý thức tự giác trong việc chấp hành đường lối chủ trương của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước. |  |  |  |
|  |  | Đặng Thị Nhật Minh | quay phân đoạn 4: với phát biểu: nhờ đó các bạn sẽ trở thành những người công dân tốt, người lao động tốt và thành công sẽ đến với các bạn trong cuộc sống |  |  |  |
|  |  | Lê Thị Hồng Vân | quay phân đoạn 6: với phát biểu: khoa LLCT trường CĐ LTT TPHCM với đội ngũ giảng viên có trình độ cao và nhiều năm kinh nghiệm, tâm huyết với nghề nghiệp chúng tôi luôn mang lại cho sinh viên những điều bổ ích qua các bài giảng |  |  |  |

Ngoài ra Khoa rất mong muốn nhận thêm nhiều video khác nữa liên quan đến vấn đề giảng dạy, học tập tại khoa, tại trường, vì vậy mỗi thầy cô đều có thể quay 1 cách sáng tạo theo mục đích, ý tưởng của mình và gửi cho khoa theo link ở trên.

Do thời gian không có nhiều và gấp gáp vì cuối tuần là phải chốt lại webite với trường vì vậy rất mong các thầy cô tranh thủ giúp cho, giai đoạn sau xây dựng tiếp sẽ có thời gian nhiều hơn việc triển khai sẽ khoa học và hợp lý hơn.

Trường hợp thầy cô xem website nhận thấy mình có thể viết thêm nội dung nào khác ngoài những việc được phân công thầy cô báo thầy Quỳnh biết, để báo website editor đưa bài lên.

Có vấn đề gì cần tìm hiểu thêm thầy cô LH thầy Quỳnh, trân trọng

Trân trọng cám ơn thầy cô