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TP Hồ Chí Minh, ngày 20 tháng 04 năm 2026
BÁO CÁO
Công tác tháng 04/2026 và kế hoạch tháng 05/2026
1. BÁO CÁO KẾ HOẠCH CÔNG TÁC VÀ CÔNG VĂN – THÔNG BÁO THÁNG 04/2026
1/a. Kế hoạch công tác p. CSVC-DV
· Thực hiện công tác ghi chỉ số sử dụng nước, điện thường xuyên tại các khu Dịch vụ và Ký túc xá;
· Tiếp tục khám sức khỏe định kỳ cho cán bộ, giảng viên, nhân viên Năm học 2025 – 2026;  
· Chống thấm trần hội trường A; 

· Dọn phòng K1-04 làm khu vực phục vụ nấu ăn cho SV nội trú và khu vực rửa phía trước;

· Trám trét tường và sơn dâm vá khối nhà G và nhà H;

· Cắt tỉa cây xanh dọc tuyến đường và các khu vực KTX, nhà Hiệu bộ khu C;

· Sửa chữa và nâng mái che khu vực C1;

· Bảo trì máy lạnh, đèn quạt theo định kỳ;

· Lắp đặt hệ thống nối te cho xưởng hàn nhà D2 và D4;

· Sửa chữa và lắp máy lạnh cho KTX;

· Thực hiện công tác chuyên môn nghiệp vụ tại KTX: 

+ Tiếp nhận sinh viên và đăng ký nội trú;

+ Tiếp nhận sinh viên học GDQP;
· Thực hiện công tác theo chức năng nhiệm vụ của đơn vị;

· Chấn chỉnh, giữ gìn kỷ cương trong cán bộ, nhân viên trong đơn vị.

1/b. Công văn – thông báo và kế hoạch công tác của trường 
· Kế hoạch công tác
· Khám sức khỏe CB - GV - NV (Lấy máu xét nghiệm, chụp X - quang) 20/03/2026;
· Lễ tiếp nhận và bàn giao xe ô tô điện VinFast 20/03/2026;
·  Công ty Cổ phần tư vấn giáo dục Bách Khoa tổ chức lớp học: "Thấu hiểu nhân tâm"; 21/03/2026; HT L;
· Công ty Cổ phần tư vấn giáo dục Bách Khoa tổ chức lớp học: "Thấu hiểu nhân tâm"; 22/03/2026; HT L;
· Công ty Cổ phần tư vấn giáo dục Bách Khoa tổ chức lớp học: "Thấu hiểu nhân tâm"; 26/03/2026; HT L;
· Khám sức khỏe CB - GV - NV năm học 2025-2026, 27/03/2026, HT L;
· Tập huấn chuyên đề An toàn điện và An toàn lao động 27/03/2026, HT L;
· Tổ chức Hội thi Bí thư Đoàn giỏi năm 2026, 27/03/2026, HT L;
· Công ty Cổ phần tư vấn giáo dục Bách Khoa tổ chức lớp học: "Thấu hiểu nhân tâm"; 28/03/2026; HT L;
· Tiếp đoàn CB-GV, Học sinh Trường THPT An Thới và Học sinh Trường THPT Trần Văn Kiết, tỉnh Vĩnh Long đến trường tham quan và tham gia tư vấn tuyển sinh, 28/03/2026;
· Công ty Cổ phần tư vấn giáo dục Bách Khoa tổ chức lớp học: "Thấu hiểu nhân tâm"; 29/03/2026; HT L;
· Tuyên truyền, phổ biến pháp luật về Văn hóa và an toàn hàng không, 30/03/2026; HT C;
· Hội nghị quán triệt, triển khai những nội dung trọng tâm thực hiện Nghị quyết Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIV; thông tin thời sự quý I năm 2026, 2/04/2026; HT L;
· Hội nghị tập huấn chuyên đề "Đo lường và đánh giá trong giáo dục" và CĐS và Phát triển Tư duy, , 4/04/2026; HT L;
· Họp triển khai kế hoạch 225/KH-LTT-TTGD ngày 27/3/2026 về Tổ chức họp phụ huynh sinh viên khối trung cấp T4, học kỳ II năm học 2025 - 2026, 4/04/2026; HT L;
·  Tổ chức workshop "Tác phong chuyên nghiệp nơi làm việc", 8/04/2026; HT A;
· Tổ chức workshop "Tác phong chuyên nghiệp nơi làm việc",  8/04/2026; HT L;
· Tổ chức chuyên đề: Nâng cao hiệu quả sử dụng thiết bị cầm tay gắn với an toàn khi làm việc, 17/04/2026; HT C;
·  Công Ty Cổ Phần Tư Vấn Giáo Dục Bách Khoa tổ chức lớp học: "Lãnh đạo á đông", 17/04/2026; HT L;
· Công Ty Cổ Phần Tư Vấn Giáo Dục Bách Khoa tổ chức lớp học: "Nhân tướng học", 18/04/2026; HT L;
· Công Ty Cổ Phần Tư Vấn Giáo Dục Bách Khoa tổ chức lớp học: “ Nhân tướng học”, 19/04/2026; HT L;
· Tập huấn chuyên đề Kỹ năng giải quyết vấn đề, 19/04/2026; HT C;
· Về việc nhắc đôn đốc thực hiện Báo cáo tình hình quản lý, sử dụng tài sản công năm 2025, 21/3/2026;
· Về việc triển khai thực hiện nhiệm vụ, giải pháp trọng tâm trong công tác quản lý tài sản công năm 2026;
· Về việc triển khai thực hiện Công điện số 19/CĐ-TTg ngày 26 tháng 02 năm 2026 của Thủ tướng Chính phủ;
· V/v đẩy nhanh tiến độ thực hiện tổng kiểm kê tài sản công theo Chỉ thị số 23/CT-TTg ngày 26/8/2025 của Thủ tướng Chính phủ;
· Kế hoạch vv tổ chức tiếp đón đoàn cán bộ, giáo viên và học sinh trường thpt trần văn kiết, tỉnh vĩnh long đến trường tham quan và tham gia tư vấn tuyển sinh ngày 28/3/2026;
· V/v báo cáo tình hình thực hiện sắp xếp lại, xử lý nhà đất theo Nghị quyết số 74/2022/QH15;

· Thông báo – công văn

· Kế hoạch Tổ chức họp phụ huynh sinh viên khối trung cấp T4 học kỳ 2 năm học 2025 – 2026;
· V/v triển khai Nghị quyết số 27/2025/NQ-HĐND và Nghị quyết số 70/2025/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân Thành phố;
· V/v tuyển sinh đi học tại Bun-ga-ri năm 2026
· Kế hoạch Phối hợp tổ chức chuỗi hoạt động chào mừng Kỷ niệm 51 năm Ngày Giải phóng Miền nam - Thống nhất đất nước (30/4/1975- 30/4/2026);
· V/v góp ý dự thảo Thông tư ban hành Điều lệ trường trung học nghề;
· Kế hoạch Thực hiện nhiệm vụ công tác văn thư, lưu trữ năm 2026;
· Kế hoạch Triển khai tuyên truyền kỷ niệm các ngày Lễ lớn và sự kiện quan trọng trong năm 2026 tại Trường Cao đẳng Lý Tự Trọng Thành phố Hồ Chí Minh;
· Quyết định về phân công nhiệm vụ của Giám đốc và các Phó Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo TPHCM;
· Kế hoạch Phòng, chống tội phạm xâm hại trẻ em và phòng, chống tội phạm, vi phạm pháp luật liên quan đến người dưới 18 tuổi tại Trường Cao đẳng Lý Tự Trọng Thành phố Hồ Chí Minh (giai đoạn 2026-2030);
· Thông báo thời gian nghỉ Lễ và một số công việc cần thực hiện trong dịp Lễ giỗ Quốc tổ Hùng Vương, Lễ kỷ niệm Ngày Giải phóng miền Nam 30/4, Ngày Quốc tế Lao động 01/5 năm 2026;
· Kế hoạch Tổ chức Lễ giỗ Quốc tổ Hùng Vương năm 2026
· Thông báo về việc thực hiện đeo bảng tên cài áo đối với Cán bộ - Giảng viên - Nhân viên;
· V/v giới thiệu Học bổng Chính phủ Australia;
· Về việc tham gia Giải leo núi chào mừng Ngày Giải phóng miền Nam (30/4/1975 - 30/4/2026), giải phóng Côn Đảo (01/5/1975 - 01/5/2026) và các ngày Lễ trong tháng 4, 5/2026;
· V/v lấy ý kiến góp ý dự thảo Kế hoạch triển khai thực hiện Đề án "Xây dựng xã hội học tập giai đoạn 2026 - 2030 và Kế hoạch triển khai thực hiện Đề án "Xây dựng xã hội học tập giai đoạn 2026 - 2030 năm 2026 trên địa bàn Thành phố Hồ Chí Minh;
· Về lớp bồi dưỡng phương pháp giảng dạy trí tuệ nhân tạo (AI) theo tiêu chuẩn quốc tế của Trường Đại học Sài Gòn - Khóa 06.;
· Kế hoạch thực hiện công tác phòng, chống tham nhũng, lãng phí, tiêu cực năm 2026 của Trường Cao đẳng Lý Tự Trọng Thành phố Hồ Chí Minh;
· Kế hoạch Tổ chức Ngày Sách và Văn hóa đọc Việt Nam lần 5 - năm 2026 tại Trường Cao đẳng Lý Tự Thành phố Hồ Chí Minh;
2. BÁO CÁO ĐỊNH KỲ THỰC HIỆN KẾ HOẠCH CÔNG TÁC THÁNG: “Tổng hợp kết quả thực hiện, nêu rõ các đầu việc đã hoàn thành, các hạng mục đang triển khai và những khó khăn, vướng mắc (nếu có)”.
	Các hạng mục triển khai trong tháng
	Kết quả thực hiện

	- Thực hiện công tác ghi chỉ số sử dụng nước, điện thường xuyên tại các khu Dịch vụ và Ký túc xá;
	Đã hoàn thành

	- Khám sức khỏe định kỳ cho cán bộ, giảng viên, nhân viên Năm học 2025 – 2026  
	Đã thực hiện

	- Chống thấm trần hội trường A, hội trường L
	Đã thực hiện xong hội trường A; Chưa thực hiện HT L (Lý do tài chính)

	- Cán nền hành lang an toàn phía sau khối nhà L, nhà D2; 
	Đang triển khai (Lý do tài chính)

	- Dọn phòng Gym sang H3-1 làm phòng học tập cho SV nội trú;
	Chưa triển khai (Lý do chưa thống nhất)

	- Dọn phòng K1-04 làm khu vực phục vụ nấu ăn cho SV nội trú và khu vực rửa phía trước;
	Đang triển khai

	- Dọn phòng Gym sang H3-1 làm phòng học tập cho SV nội trú
	Đang triển khai

	- Dọn phòng Ki-04 làm khu vực phục vụ nấu ăn cho SV nội trú và khu vực rửa phía trước;
	Đang triển khai

	- Làm mới một số nắp cống (một số nắp công hư); 
	Chưa triển khai (Lý do chưa thống nhất)

	- Trám trét tường và sơn dâm vá khối nhà G và nhà H;
	Đang triển khai

	- Cắt tỉa cây cảnh dọc tuyến đường và các khu vực KTX, nhà hiệu bổ khu C;
	Đã hoàn thành

	- Sửa chữa và nâng mái che khu vực C1;
	Đã hoàn thành

	- Bảo trì máy lạnh, đèn quạt theo định kỳ;
	Đang triển khai

	- Lắp đặt hệ thống nối te cho xưởng hàn nhà D2 và D4;
	Đã hoàn thành

	- Sửa chữa và lắp máy lạnh cho KTX;
	Đã hoàn thành

	- Thực hiện công tác chuyên môn nghiệp vụ tại KTX: 
	Đang triển khai

	+ Tiếp nhận sinh viên và đăng ký nội trú;

+ Tiếp nhận sinh viên học GDQP;
	Đã hoàn thành

	- Thực hiện công tác theo chức năng nhiệm vụ của đơn vị;
	Đang triển khai


3. KẾ HOẠCH CÔNG TÁC THÁNG 05/2026 - P. CSVC-DV 

· Thực hiện công tác ghi chỉ số sử dụng nước, điện thường xuyên tại các khu Dịch vụ và Ký túc xá;
· Tiếp tục chống thấm trần hội trường L; 

· Tiếp tục triển khai cán nền hành lang an toàn phía sau khối nhà L, nhà D2; 
· Dọn phòng Gym sang H3-1 làm phòng học tập cho SV nội trú;

· Tiếp tục dọn phòng K1-04 làm khu vực phục vụ nấu ăn cho SV nội trú và khu vực rửa phía trước;

· Chuẩn bị công tác “Hội thảo khoa học”;
· Tiếp tục làm mới một số nắp cống (một số nắp công hư); 
· Tiếp tục trám trét tường và sơn dâm vá khối nhà G và nhà H;

· Tiếp tục bảo trì máy lạnh, đèn quạt theo định kỳ;

· Kiểm tra và niêm phong các khu vực thuộc chức năng Quản lý của phòng;

· Kiểm tra và thử định kỳ hệ thống PCCC;

· Sửa chữa bơm nước Bơm hỏa tiễn dự phòng;

· Thực hiện công tác nạo vét cống chống ngập đầu mùa mưa;

· Cắt tỉa cây xanh trong khuôn viên trường ngăn ngừa gãy đổ đầu mùa mưa;

· Dọn dep sạch sẽ khu vực tháp nước và khối xưởng xây dựng;

· Phân công lịch trực vệ sinh, tưới cây và KTX trong các ngày lễ;

· Nhắc nhở các đơn vị (đối tác kiểm tra và niêm phong (thực hiện tốt công tác PCCC trong các ngày nghĩ lễ;

· Lắp đặt máy phát điện và lắp hệ thống điện phục vụ cho hội trường A, L;

· Kiểm tra và lắp đặt máy phát cho phòng server;
· Sửa chữa bàn máy tính thành bàn học và bàn làm việc;

· Dọn rác trên sê no các khối nhà;

· Thực hiện công tác chuyên môn nghiệp vụ tại KTX: 

+ Tiếp nhận sinh viên và đăng ký nội trú;

+ Thực hiện công tác quản lý sinh viên nội trú và nghỉ lễ;
· Thực hiện công tác theo chức năng nhiệm vụ của đơn vị;

· Chấn chỉnh, giữ gìn kỷ cương trong cán bộ, nhân viên trong đơn vị.









Trưởng phòng QT – DV

   

         



                           Lê Quang Liêm 
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