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TP Hồ Chí Minh, ngày 20 tháng 06 năm 2026
BÁO CÁO
Công tác tháng 06/2026 và kế hoạch tháng 07/2026
1. KẾ HOẠCH CÔNG TÁC VÀ CÔNG VĂN – THÔNG BÁO THÁNG 06/2026
1/a. Kế hoạch công tác p. CSVC-DV
· Thực hiện công tác ghi chỉ số sử dụng nước, điện thường xuyên tại các khu Dịch vụ và Ký túc xá;
· Tiếp tục chống thấm trần hội trường L; 

· Tiếp tục triển khai cán nền hành lang an toàn phía sau khối nhà L, nhà D2; 
· Dọn phòng Gym sang H3-1 làm phòng học tập cho SV nội trú;

· Chuẩn bị công tác “Hội thảo khoa học”;
· Tiếp tục làm mới một số nắp cống (một số nắp công hư); 
· Tiếp tục trám trét tường và sơn dâm vá khối nhà G và nhà H;

· Bơm bình chữa cháy theo định kỳ;

· Sửa chữa bơm nước (Bơm hỏa tiển) dự phòng;

· Thực hiện công tác nạo vét cống chống ngập đầu mùa mưa;

· Cắt tỉa cây xanh trong khuôn viên trường ngăn ngừa gãy đỗ đầu mùa mưa;

· Dọn cây cỏ, cây xanh mọc dại xung quang trường;

· Dọn dep sạch sẽ khu vực tháp nước và khối xưởng xây dựng;

· Nhắc nhở thường xuyên các đơn vị dịch vụ kiểm tra công tác vệ sinh và an toàn PCCC;

· Lắp đặt máy phát điện phòng server;

· Tiếp tục sửa chữa bàn máy tính thành bàn học và bàn làm việc;

· Lắp và thay thế hệ thống PCCC khu G;

· Sửa chữa mở cửa lắp vách ngăn phòng CSVC-DV;

· Ký hợp đồng bảo trì thang máy KTX;(Phối hợp phòng KH-TC)

· Thực hiện công tác chuyên môn nghiệp vụ tại KTX: 

+ Tiếp nhận sinh viên và đăng ký nội trú;

+ Thực hiện công tác quản lý sinh viên nội trú;
· Thực hiện công tác theo chức năng nhiệm vụ của đơn vị;

· Chấn chỉnh, giữ gìn kỷ cương trong cán bộ, nhân viên trong đơn vị.

1/b. Công văn – thông báo và kế hoạch công tác của trường 
· Thông báo – công văn 
· Thông báo phát bằng cho sinh viên đã tốt nghiệp 20/05/2026
· Thông báo về việc tổ chức Hội thảo khoa học cấp Đơn vị năm 2026, 21/05/2026
· Về triển khai Công điện số 39/CĐ-TTg ngày 14/5/2026 của Thủ tướng Chính phủ, Công văn số 6142/BTC-QLCS ngày 14/5/2026 và Công văn 6215/BTC-QLCS của Bộ Tài chính, 22/05/2026
· Về việc thực hiện Công văn số 3457-CV/VPTU ngày 21 tháng 5 năm 2026 của Văn phòng Thành ủy về chỉ đạo khẩn trương rà soát, thống kê tài sản công là nhà, đất và hoàn thiện phương án sắp xếp, xử lý tài sản công là nhà, đất thuộc thẩm quyền quản lý của Thành phố, 23/05/2026
· Về phương án di dời bàn giao mặt bằng thực hiện dự án Xây dựng mới Trường THPT Nguyễn Thái Bình, 23/05/2026
· Quyết định Về việc thành lập Đoàn nghiệm thu kết quả Điều tra cơ sở sự nghiệp năm 2026 của Trường Cao đẳng Lý Tự Trọng Thành phố Hồ Chí Minh, 
23/05/2026
· Cung cấp minh chứng phục vụ công tác nghiệm thu phiếu điều tra cơ sở sự nghiệp năm 2026, 23/05/2026
· Thông báo về việc đề xuất sửa chữa cơ sở vật chất năm 2026-2027, 26/05/2026
· Quyết định thành lập Ban Chỉ đạo Phòng, chống tội phạm của Trường Cao đẳng Lý Tự Trọng Thành phố Hồ Chí Minh. 26/05/2026
· Kế hoạch thực hiện công tác tuyển sinh và tiếp nhận sinh viên năm 2026, 27/05/2026
· Thông báo về việc thực hiện Công điện của Thủ tướng Chính phủ về đấu tranh ngăn chặn, xử lý hành vi xâm phạm quyền sở hữu trí tuệ, 27/05/2026
· Thông báo kết luận của của Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân Thành phố Nguyễn Công Vinh tại cuộc họp nghe báo cáo về (1) tiến độ triển khai thực hiện Công điện số 39/CĐ-TTg ngày 14 tháng 5 năm 2026 của Thủ tướng Chính phủ và Công văn 6215/BTC-QLCS ngày 15 tháng 5 năm 2026 của Bộ Tài chính theo chỉ đạo của Ủy ban nhân dân Thành phố tại Công văn số 4205/UBND-KT ngày 21 tháng 5 năm 2026; (2) Báo cáo rà soát, thống kê và Phương án sắp xếp, xử lý tài sản công là nhà, đất thuộc thẩm quyền quản lý của Thành phố, 30/05/2026
· Kế hoạch thực hiện bảo trì sửa chữa các thiết bị ngoại vi, 01/06/2026.
· Quyết định về việc bổ nhiệm chức vụ Trưởng khoa Thời trang - Du lịch; Quyết định bổ nhiệm Phó Trưởng khoa Thời trang - Du lịch; Quyết định bổ nhiệm Trưởng bộ môn, phụ trách Tổ bộ môn thuộc khoa Thời trang - Du lịch
· Quyết định về việc bổ nhiệm chức vụ Trưởng phòng Phòng Tuyển sinh đào tạo - Hợp tác quốc tế; Phó Trưởng phòng Phòng Tuyển sinh đào tạo - Hợp tác quốc tế, 04/06/2026
· Quyết định về việc bổ nhiệm chức vụ Trưởng phòng Phòng Công tác sinh viên - Thư viện - Y tế ; Phó Trưởng phòng Phòng Công tác sinh viên - Thư viện - Y tế, 04/06/2026
· Bổ sung thông tin sổ tay chính trị đầi khóa 2026, 08/06/2026
· Thông báo về việc nâng bậc lương thường xuyên đối với người lao động của Trường Cao đẳng Lý Tự Trọng Thành phố Hồ Chí Minh, 15/06/2026
Thông báo
· Về việc đăng ký tham gia hạng mục Đồng đội và tài trợ Giải chạy "Báo Xây dựng 2026 - Vững bước kiến tạo tương lai", 25/05/2026
· Thông báo Huy động sinh viên tham gia buổi tuyên truyền giáo dục, ý nghĩa của Ngày Gia đình Việt Nam và Tháng hành động quốc gia về phòng, chống bạo lực gia đình, 26/05/2026
· Thông báo về việc thực hiện hồ sơ xét thi đua tháng 6; đánh giá hiệu quả Quý 2 năm 2026 và hồ sơ thi đua học kỳ, năm học 2025 – 2026, 
27/05/2026

· Kế hoạch thực hiện công tác phòng, chống thiên tai năm 2026 của Trường Cao đẳng Lý Tự Trọng Thành phố Hồ Chí Minh, 27/05/2026
· Thông báo Về việc hưởng ứng "Ngày hội toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc" tại Trường Cao đẳng Lý Tự Trọng Thành phố Hồ Chí Minh năm 2026, 01/06/2026
· Kế hoạch Tổ chức phối hợp khảo sát hoàn thiện chính sách về Quỹ Học bổng Quốc gia, 02/06/2026
· Kế hoạch thực hiện công tác rà soát, bổ sung quy hoạch cán bộ lãnh đạo, quản lý của thuộc Trường Cao đẳng Lý Tự Trọng Thành phố Hồ Chí Minh nhiệm kỳ 2026-2031, 03/06/2026
· Kế hoạch thực hiện công tác quy hoạch cán bộ quản lý tại các đơn vị thuộc Trường Cao đẳng Lý Tự Trọng Thành phố Hồ Chí Minh, 03/06/2026, 
· Quyết định Ban hành Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Trường Cao đẳng Lý Tự Trọng Thành phố Hồ Chí Minh, 04/06/2026
· Quyết định Ban hành Quy định chức năng, nhiệm vụ của các đơn vị và hội đồng thuộc Trường Cao đẳng Lý Tự Trọng Thành phố Hồ Chí Minh, 04/06/2026h, 
· Quyết định đổi tên Phòng Thanh tra giáo dục - Công tác sinh viên thành Phòng Công tác sinh viên - Thư viện - Y tế; Quyết định đổi tên Phòng Quản lý đào tạo - Hợp tác quốc tế thành Phòng Tuyển sinh đào tạo - Hợp tác quốc tế; Quyết định thành lập khoa Thời trang - Du lịch, 04/06/2026
· Về việc triển khai thực hiện Nghị định số 174/2026/NĐ-CP của Chính phủ, 04/06/2026
· Thông tư Quy định tiêu chuẩn người dạy nghề, 09/06/2026
· Kế hoạch Về việc tổ chức tham quan, du lịch năm học 2025 - 2026 cho cán bộ, viên chức và người lao động, 10/06/2026
· Thông báo về việc tiếp tục tham gia Cuộc thi "50 năm Thành phố trong tôi 1976 - 2026", 12/06/2026
· Kế hoạch Đánh giá, xếp loại chất lượng tập thể và cá nhân viên chức, người lao động năm học 2025 – 2026, 13/06/2026
· Thông báo về việc triển khai công tác nâng cao nhận thức cộng đồng và quản lý rủi ro thiên tai dựa vào cộng đồng năm 2026 tại Trường Cao đẳng Lý Tự Tọng TP. HCM, 13/06/2026
· Về việc phối hợp tổ chức các hoạt động hưởng ứng ngày Thế giới chống sa mạc hóa và hạn hán năm 2026, 15/06/2026

· Kế hoạch Triển khai thực hiện đánh giá, xếp loại chất lượng quý II năm 2026 đối với viên chức lãnh đạo, quản lý của Trường Cao đẳng Lý Tự Trọng TP. HCM, 16/06/2026

· Về việc triển khai các Thông báo chiêu sinh lớp bồi dưỡng của Học viện tư pháp, 17/06/2026
Lịch công tác
· Công Ty Cổ Phần Tư Vấn Giáo Dục Bách Khoa tổ chức lớp học: "Thấu hiểu nhân tâm", 20/05/2026, Hội trường L
· Tập huấn cán bộ huấn luyện Dân quân tự vệ, cán bộ Ban chỉ huy quân sự cơ quan năm 2026, 21/05/2026, Hội trường L

· Tổ chức chương trình Workshop “Sống tích cực” cho sinh viên, 22/05/2026, Thư viện

· Tổ chức Lễ tốt nghiệp cho sinh viên các khóa, 23/05/2026, Hội trường L

· Tập huấn Chủ đề: Kỹ năng giao tiếp hiệu quả, 24/05/2026, Hội trường C

· Tuyên truyền giáo dục, ý nghĩa của Ngày Gia đình Việt Nam và Tháng hành động quốc gia, phòng chống bạo lực gia đình, 25/05/2026, Hội trường L
· Tuyên truyền phổ biến pháp luật Chuyên đề "Khi chúng ta hiểu nhau", 29/05/2026, Hội trường L;

· Hội nghị chuyên đề Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh, 5/06/2026, Hội trường L

· Sinh hoạt khối thi đua lần 2, 11/06/2026, Hội trường L
·  Công Ty Cổ Phần Tư Vấn Giáo Dục Bách Khoa tổ chức lớp học, /06/2026, Hội trường L
2. BÁO CÁO ĐỊNH KỲ THỰC HIỆN KẾ HOẠCH CÔNG TÁC THÁNG: “Tổng hợp kết quả thực hiện, nêu rõ các đầu việc đã hoàn thành, các hạng mục đang triển khai và những khó khăn, vướng mắc (nếu có)”.
	Các hạng mục triển khai trong tháng
	Kết quả thực hiện

	- Thực hiện công tác ghi chỉ số sử dụng nước, điện thường xuyên tại các khu Dịch vụ và Ký túc xá;
	Đã hoàn thành

	- Chống thấm trần hội trường L
	Chưa thực hiện (Lý do tài chính)

	- Cán nền hành lang an toàn phía sau khối nhà L, nhà D2; 
	Chưa triển khai (Lý do tài chính)

	- Dọn phòng Gym sang H3-1 làm phòng học tập cho SV nội trú;
	Chưa triển khai (Lý do chưa thống nhất)

	- Dọn phòng K1-04 làm khu vực phục vụ nấu ăn cho SV nội trú và khu vực rửa phía trước;
	Đang vận hành

	- Làm mới một số nắp cống (một số nắp cống hư); 
	Chưa triển khai (Lý do chưa thống nhất)

	- Trám trét tường và sơn dâm vá khối nhà G và nhà H;
	Đang triển khai

	- Bơm bình chữa cháy theo định kỳ;
	Đang triển khai

	- Kiểm tra và thử định kỳ hệ thống PCCC;
	Đã thực hiện theo định kỳ

	- Sửa chữa bơm nước (Bơm hỏa tiễn) dự phòng;
	Đang triển khai

	- Thực hiện công tác nạo vét cống chống ngập đầu mùa mưa;
	Chưa triển khai (Lý do tài chính)

	- Cắt tỉa cây xanh trong khuôn viên trường ngăn ngừa gãy đỗ đầu mùa mưa;
	Chưa triển khai (Lý do tài chính)

	- Dọn dep sạch sẽ khu vực tháp nước và khối xưởng xây dựng;
	Đang triển khai

	- Dọn cây cỏ, cây xanh mọc dại xung quang trường;
	Đã hoàn thành

	- Nhắc nhở thường xuyên các đơn vị dịch vụ kiểm tra công tác vệ sinh và an toàn PCCC;
	Đã hoàn thành

	- Nhắc nhở các đơn vị (đối tác kiểm tra và niêm phong (thực hiện tốt công tác PCCC trong các ngày nghĩ lễ;
	Đã hoàn thành

	- Kiểm tra và lắp đặt máy phát cho phòng server;
	Đang triển khai

	- Sửa chữa bàn máy tính thành bàn học và bàn làm việc;
	Đang triển khai

	- Lắp và thay thế hệ thống PCCC khu G;
	Đang triển khai

	- Sửa chữa mở cửa lắp vách ngăn phòng CSVC-DV;
	Đang triển khai

	- Ký hợp đồng bảo trì thang máy KTX;(Phối hợp phòng KH-TC)
	Đã thực hiện

	- Thực hiện công tác chuyên môn nghiệp vụ tại KTX: 
	Đã thực hiện


3. KẾ HOẠCH CÔNG TÁC THÁNG 07/2026 - P. CSVC-DV 

· Thực hiện công tác ghi chỉ số sử dụng nước, điện thường xuyên tại các khu Dịch vụ và Ký túc xá;
· Tiếp tục chống thấm trần hội trường L; 

· Tiếp tục triển khai cán nền hành lang an toàn phía sau khối nhà L, nhà D2; 
· Dọn phòng Gym sang H3-1 làm phòng học tập cho SV nội trú;

· Chuẩn bị công tác “Hội thảo khoa học”;
· Tiếp tục làm mới một số nắp cống (một số nắp cống hư); 
· Bơm bình chữa cháy theo định kỳ;

· Sửa chữa bơm nước (Bơm hỏa tiển) dự phòng;

· Thực hiện công tác nạo vét cống chống ngập đầu mùa mưa;

· Cắt tỉa cây xanh trong khuôn viên trường ngăn ngừa gãy đổ đầu mùa mưa;

· Dọn dep sạch sẽ khu vực tháp nước và khối xưởng xây dựng;

· Nhắc nhở thường xuyên các đơn vị dịch vụ về công tác vệ sinh;

· Lắp đặt máy phát điện phòng server;

· Tiếp tục sửa chữa bàn máy tính thành bàn học và bàn làm việc;

· Lắp và thay thế hệ thống PCCC khu G;

· Sửa chữa mở cửa lắp vách ngăn phòng CSVC-DV;
· Kế hoạch tổ chức tham quan, du lịch năm học 2025 - 2026 cho cán bộ, viên chức và người lao động  “Các tổ đăng ký tham quan phải đảm bảo công việc”;

· Tham gia chuyến về nguồn Sơ kết công tác Đảng 6 tháng đầu năm
· Thực hiện công tác bảo trì bảo dưỡng đèn quạt, máy lạnh bàn ghế phòng học lý thuyết và phòng làm việc trong toàn trường; 
· Thực hiện công tác chuyên môn nghiệp vụ tại KTX: 

+ Tiếp nhận sinh viên và đăng ký nội trú;

 + Khai báo thông tin lưu trú sinh viên nội trú trên phần mềm khai báo lưu trú ASM và kê khai nơi ở cho SV nội trú với chính quyền địa phương.
  + Phối hợp với chính quyền địa phương đảm bảo an ninh trật tự tại KTX.

  + Thông báo và triển khai kế hoạch cho SV nội trú đăng ký ở Ký túc xá trong thời gian hè năm học 2025-2026 và năm học 2026- 2027.

  + Phối hợp với Phòng Công tác sinh viên – Y tế - Thư viện phun thuốc diệt muỗi phòng chống dịch bệnh, tổng vệ sinh các phòng ở và xung quanh khu vực KTX.
  + Nhắc nhở SV đóng tiền phí ở KTX và thu phí tiền điện nộp về Phòng Kế hoạch – Tài chính định kỳ hàng tháng.
  + Giám sát, phối hợp với đối tác thuê phòng quản lý học viên đang thuê ở và sinh hoạt tại KTX.
· Thực hiện công tác theo chức năng nhiệm vụ của đơn vị;

· Chấn chỉnh, giữ gìn kỷ cương trong cán bộ, nhân viên trong đơn vị.









Trưởng phòng CSVC -DV
   

         



                             Lê Quang Liêm 
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