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TP Hồ Chí Minh, ngày 20 tháng 07 năm 2026
BÁO CÁO 
Công tác tháng 07/2026 và kế hoạch tháng 08/2026
1. BÁO CÁO  CÔNG TÁC THÁNG 07/2026
1/a. Kế hoạch công tác P. CSVC-DV
· Thực hiện công tác ghi chỉ số sử dụng nước, điện thường xuyên tại các khu Dịch vụ và Ký túc xá;

· Tiếp tục chống thấm trần hội trường L; 

· Tiếp tục triển khai cán nền hành lang an toàn phía sau khối nhà L, nhà D2; 

· Dọn phòng Gym sang H3-1 làm phòng học tập cho SV nội trú;

· Chuẩn bị công tác “Hội thảo khoa học”;

· Tiếp tục làm mới một số nắp cống (một số nắp công hư); 

· Bơm bình chữa cháy theo định kỳ;

· Sửa chữa bơm nước (Bơm hỏa tiễn) dự phòng;

· Thực hiện công tác nạo vét cống chống ngập đầu mùa mưa;

· Cắt tỉa cây xanh trong khuôn viên trường ngăn ngừa gãy đổ đầu mùa mưa;

· Dọn dep sạch sẽ khu vực tháp nước và khối xưởng xây dựng;

· Nhắc nhở thường xuyên các đơn vị dịch vụ về công tác vệ sinh;

· Lắp đặt máy phát điện phòng server;

· Tiếp tục sửa chữa bàn máy tính thành bàn học và bàn làm việc;

· Lắp và thay thế hệ thống PCCC khu G;

· Sửa chữa mở cửa lắp vách ngăn phòng CSVC-DV;

· Kế hoạch tổ chức tham quan, du lịch năm học 2025 - 2026 cho cán bộ, viên chức và người lao động “Các tổ đăng ký tham quan phải đảm bảo công việc”;

· Tham gia chuyến về nguồn sơ kết công tác Đảng 6 tháng đầu năm

· Thực hiện công tác bảo trì bảo dưỡng đèn quạt, máy lạnh bàn ghế phòng học lý thuyết và phòng làm việc trong toàn trường; 

· Thực hiện công tác chuyên môn nghiệp vụ tại KTX: 

+ Tiếp nhận sinh viên và đăng ký nội trú;

 + Khai báo thông tin lưu trú sinh viên nội trú trên phần mềm khai báo lưu trú ASM và kê khai nơi ở cho SV nội trú với chính quyền địa phương.

  + Phối hợp với chính quyền địa phương đảm bảo an ninh trật tự tại KTX.

  + Lập thông báo và triển khai kế hoạch cho SV nội trú đăng ký ở Ký túc xá trong thời gian hè năm học 2025-2026 và năm học 2026- 2027.

  + Phối hợp với Phòng Công tác sinh viên – Y tế - Thư viện phun thuốc diệt muỗi phòng chống dịch bệnh, tổng vệ sinh các phòng ở và xung quanh khu vực KTX.
  + Nhắc nhở SV đóng tiền phí ở KTX và thu phí tiền điện nộp về Phòng Kế hoạch – Tài chính định kỳ hàng tháng.
  + Giám sát, phối hợp với đối tác thuê phòng quản lý học viên sống, sinh hoạt tại KTX.
· Thực hiện công tác theo chức năng nhiệm vụ của đơn vị;

· Chấn chỉnh, giữ gìn kỷ cương trong cán bộ, nhân viên trong đơn vị.

1/b. Công văn – thông báo và kế hoạch công tác của trường  
· Kế hoạch tổ chức workshop của khoa ngoại ngữ, 22/06/2026

· Quyết định Thành lập Ban xây dựng Đề án Tổ chức lại Trường Cao đẳng Lý Tự Trọng Thành phố Hồ Chí Minh trên cơ sở sáp nhập Trường Trung cấp Thông tin - Truyền thông Thành phố Hồ Chí Minh

· Về việc triển khai thực hiện phòng, chống lãng phí trong quản lý, sử dụng cơ sở nhà đất, 02/07/2026

· Về việc triển khai Chỉ thị số 14-CT/TU ngày 28/5/2026 của Ban Thường vụ Thành ủy về việc tăng cường công tác lãnh đạo, chỉ đạo quản lý và khai thác hiệu quả quỹ nhà, đất công trên địa bàn Thành phố Hồ Chí Minh, 06/07/2026

· Tổ chức các hoạt động kỷ niệm 50 năm Ngày Thành phố Sài Gòn - Gia Định chính thức vinh dự mang tên Chủ tịch Hồ Chí Minh, 07/07/2026

· Về việc triển khai thực hiện công tác quản lý, sử dụng tài sản công và rà soát quỹ nhà, đất dôi dư phục vụ phát triển nhà ở cho thuê, 08/07/2026 

· Quyết định thành lập Ban Chỉ đạo Phòng, chống ma túy của Trường Cao đẳng Lý Tự Trọng Thành phố Hồ Chí Minh. 10/07/2026 

· Hỗ trợ tổ chức Hội nghị Ban Chấp hành Hội nhiệm kỳ 2025-2030 lần thứ III, Số:65/2026/CV-HGDNN V/v đề nghị hỗ trợ tố chức Hội nghị Ban Chấp hành Hội nhiệm kỳ (2025-2030), lần thr IIШ, 13/07/2026 

Thông báo
· Kế hoạch truyền thông thực hiện Nghị quyết số 71-NQ/TW ngày 22/8/2025 của Bộ Chính trị về đột phá phát triển Giáo dục và Đào tạo trên địa bàn Thành phố Hồ Chí Minh

· Về lấy ý kiến góp ý kết quả rà soát văn bản quy phạm pháp luật lĩnh vực giáo dục và đào tạo

· Về việc triển khai Tháng hành động phòng, chống ma túy năm 2026

· Quyết định Ban hành Bộ Quy tắc ứng xử của Trường Cao đẳng Lý Tự Trọng Thành phố Hồ Chí Minh

· Thông báo Về việc phân công thường trực để giải quyết công việc của Trường Cao đẳng Lý Tự Trọng Thành phố HCM trong thời gian Đảng bộ Trường tổ chức chuyến sinh hoạt về nguồn tại Long Hải - TP. HCM

· Về việc chuyển thông tin Chương trình Triển lãm Giáo dục Hàn Quốc năm 2026

· Kế hoạch Tổ chức các hoạt động kỷ niệm 55 năm hình thành và phát triển Trường Cao đẳng Lý Tự Trọng Thành phố Hồ Chí Minh

· Nghị định Quy định về ví trí việc làm viên chức

· Về việc ủy quyền cho Thủ trưởng cơ quan chuyên môn, tổ chức hành chính khác, đơn vị sự nghiệp công lập thuộc Ủy ban nhân dân Thành phố về việc quyết định tiếp các đoàn khách nước ngoài

· Kế hoạch Phát động Đợt thi đua đặc biệt "Tự hào 50 năm - Đổi mới và phát triển" chào mừng 50 năm Ngày Thành phố Sài Gòn - Gia Định chính thức vinh dự mang tên Chủ tịch Hồ Chí Minh (02/7/1976-02/7/2026)

· Kế hoạch Triển khai tự kiểm tra việc chấp hành pháp luật về Giáo dục nghề nghiệp và Giáo dục thường xuyên tại Trường Cao đẳng Lý Tự Trọng Thành phố Hồ Chí Minh năm 2026

· Hướng dẫn Xác định hoạt động nghề nghiệp trong thời gian nghỉ hè để làm cơ sở tính số ngày làm việc thực tế và chi thu nhập tăng thêm đối với giảng viên
· Quy định về tuyển dụng, sử dụng và quản lý viên chức
· Thông tư Bãi bỏ một số văn bản quy phạm pháp luật do Bộ trưởng Bộ giáo dục và Đào tạo ban hành trong lĩnh vực giáo dục

· Thông tư Quy định ứng dụng công nghệ trong giáo dục đại học, giáo dục nghề nghiệp

· Thông báo về việc cập nhật quy định hồ sơ thanh toán và bổ sung chứng từ tra cứu tình trạng hoạt động của doanh nghiệp

· Thông tư Quy định về liên thông giữa trung học nghề, trung cấp, cao đẳng và đại học

· Thông báo về việc tuyên truyền, giới thiệu gương điển hình tiên tiến Trường Cao đẳng Lý Tự Trọng Thành phố Hồ Chí Minh năm học 2025 – 2026

· Kế hoạch Triển khai các hoạt động kế hoạch hóa gia đình, truyền thông hưởng ứng Ngày Dân số Thế giới 11/7 năm 2026 
· Báo cáo Kết quả khảo sát đo lường sự hài lòng của người dân đối với dịch vụ giáo dục công trên địa bàn Thành phố năm 2026
· Kế hoạch Triển khai các hoạt động kế hoạch hóa gia đình, truyền thông hưởng ứng Ngày Dân số Thế giới 11/7 năm 2026
Lịch công tác
· Công Ty Cổ Phần Tư Vấn Giáo Dục Bách Khoa tổ chức lớp học ngày 20,21, 26,27,28/06/2026 và ngày 18,19/7/2026 tại  Hội trường L

·  Hội giảng khoa CNTT năm học 2025 - 2026, 23/06/2026, L1-10

·  Workshop “Nâng cao năng lực Nghiên cứu khoa học & Kỹ năng viết bài báo khoa học”, 27/06/2026, Hội trường C

· Tập huấn chuyên đề "Làm việc hiệu quả cùng Canva Ai", 14/07/2026, Hội trường C

2. BÁO CÁO ĐỊNH KỲ THỰC HIỆN KẾ HOẠCH CÔNG TÁC THÁNG: “Tổng hợp kết quả thực hiện, nêu rõ các đầu việc đã hoàn thành, các hạng mục đang triển khai và những khó khăn, vướng mắc (nếu có)”.
	Các hạng mục triển khai trong tháng
	Kết quả thực hiện

	- Thực hiện công tác ghi chỉ số sử dụng nước, điện thường xuyên tại các khu Dịch vụ và Ký túc xá;
	Đã hoàn thành

	- Chống thấm trần hội trường L
	Chưa thực hiện (Lý do tài chính)

	- Cán nền hành lang an toàn phía sau khối nhà L, nhà D2; 
	Chưa triển khai (Lý do thủ tục - tài chính)

	- Dọn phòng Gym sang H3-1 làm phòng học tập cho SV nội trú;
	Bên đoàn Thanh niên phụ trách

	- Dọn phòng K1-04 làm khu vực phục vụ nấu ăn cho SV nội trú và khu vực rửa phía trước;
	Đã hoàn thành

	- Làm mới một số nắp cống (một số nắp cống hư); 
	Đang triển khai

	- Bơm bình chữa cháy theo định kỳ;
	Đã hoàn thành

	- Sửa chữa bơm nước (Bơm hỏa tiển) dự phòng;
	Đang triển khai

	- Thực hiện công tác nạo vét cống chống ngập đầu mùa mưa;
	Đang triển khai

	- Cắt tỉa cây xanh trong khuôn viên trường ngăn ngừa gãy đổ đầu mùa mưa;
	Chưa triển khai (Lý do tài chính)

	- Dọn dep sạch sẽ khu vực tháp nước và khối xưởng xây dựng;
	Đang triển khai

	- Kiểm tra và lắp đặt máy phát cho phòng server;
	Đang triển khai

	- Sửa chữa bàn máy tính thành bàn học và bàn làm việc;
	Đã thực hiện

	- Lắp và thay thế hệ thống PCCC khu G;
	Đang triển khai

	- Sửa chữa mở cửa lắp vách ngăn phòng CSVC-DV;
	Đang triển khai

	- Kế hoạch tổ chức tham quan, du lịch năm học 2025 - 2026 cho cán bộ, viên chức và người lao động “Các tổ đăng ký tham quan phải đảm bảo công việc”;
	Đang triển khai

	- Tham gia chuyến về nguồn sơ kết công tác Đảng 6 tháng đầu năm
	Đã thực hiện

	- Thực hiện công tác bảo trì bảo dưỡng đèn quạt, máy lạnh bàn ghế phòng học lý thuyết và phòng làm việc trong toàn trường; 
	Đang triển khai

	- Thực hiện công tác chuyên môn nghiệp vụ tại KTX: 
	

	+ Tiếp nhận sinh viên và đăng ký nội trú;

 + Khai báo thông tin lưu trú sinh viên nội trú trên phần mềm khai báo lưu trú ASM và kê khai nơi ở cho SV nội trú với chính quyền địa phương.

  + Phối hợp với chính quyền địa phương đảm bảo an ninh trật tự tại KTX.

  + Lập thông báo và triển khai kế hoạch cho SV nội trú đăng ký ở Ký túc xá trong thời gian hè năm học 2025-2026 và năm học 2026- 2027.

  + Phối hợp với Phòng Công tác sinh viên – Y tế - Thư viện phun thuốc diệt muỗi phòng chống dịch bệnh, tổng vệ sinh các phòng ở và xung quanh khu vực KTX.
  + Nhắc nhở SV đóng tiền phí ở KTX và thu phí tiền điện nộp về Phòng Kế hoạch – Tài chính định kỳ hàng tháng.
  + Giám sát, phối hợp với đối tác thuê phòng quản lý học viên sống, sinh hoạt tại KTX.
	Đang triển khai và thực hiện


3. KẾ HOẠCH CÔNG TÁC THÁNG 08/2026 - P. CSVC-DV 

· Thực hiện công tác ghi chỉ số sử dụng nước, điện thường xuyên tại các khu Dịch vụ và Ký túc xá;
· Cắt tỉa cây xanh trong khuôn viên trường ngăn ngừa gãy đổ đầu mùa mưa;

· Thường xuyên nhắc nhở các đơn vị dịch vụ về công tác vệ sinh;

· Sửa chữa mở cửa lắp vách ngăn phòng CSVC-DV;
· Tiếp tục thực hiện công tác bảo trì bảo dưỡng đèn quạt, máy lạnh bàn ghế phòng học lý thuyết và phòng làm việc trong toàn trường; 
· Chống thấm, trám trét vết nứt và sơn nước lại các phòng ở KTX;

· Phân công trực và hỗ trợ khu vực tuyển sinh;

· Kiểm tra và đo kiểm hệ thống tiếp địa trong toàn trường;
· Kiểm tra và vận hành định kỳ hệ thống PCCC tại các khối nhà trong toàn trường;

· Thực hiện công tác chuyên môn nghiệp vụ tại KTX: 

+ Tiếp nhận sinh viên và đăng ký nội trú;

 + Khai báo thông tin lưu trú sinh viên nội trú trên phần mềm khai báo lưu trú ASM và kê khai nơi ở cho SV nội trú với chính quyền địa phương.
   + Phối hợp với chính quyền địa phương đảm bảo an ninh trật tự tại KTX.

   + Nhắc nhở SV đóng tiền phí ở KTX và thu phí tiền điện nộp về Phòng Kế hoạch – Tài chính định kỳ hàng tháng.
  + Giám sát, phối hợp với đối tác thuê phòng quản lý học viên sống, sinh hoạt tại KTX.
   + Tăng cường công tác giám sát nhắc nhở các em nội trú sắp xếp lại vật dụng và dọn vệ sinh  sạch sẽ;
· Thực hiện công tác theo chức năng nhiệm vụ của đơn vị;

· Chấn chỉnh, giữ gìn kỷ cương trong cán bộ, nhân viên trong đơn vị.









Trưởng phòng CSVC – DV

   

         



                           Lê Quang Liêm 
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