| KIỂM TOÁN NHÀ NƯỚC KIỂM TOÁN NHÀ NƯỚC KHU VỰC IV | ##### CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc Tp. Hồ Chí Minh, ngày tháng 12 năm 2024 |
| --- | --- |

BÁO CÁO

Kiểm tra thực hiện kết luận, kiến nghị kiểm toán của các Báo cáo kiểm toán: (i) Hoạt động xây dựng và việc quản lý, sử dụng vốn đầu tư dự án Vệ sinh môi trường Thành phố Hồ Chí Minh - Giai đoạn 2; (ii) Ngân sách địa phương năm 2022 và Chuyên đề việc quản lý, sử dụng quỹ tài chính nhà nước ngoài ngân sách do địa phương quản lý giai đoạn 2020 - 2022 tại Thành phố Hồ Chí Minh; (iii) Báo cáo quyết toán ngân sách địa phương năm 2022 của Thành phố Hồ Chí Minh.

Căn cứ Luật Kiểm toán nhà nước và Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Kiểm toán nhà nước;

Thực hiện Quyết định số 02/2022/QĐ-KTNN ngày 03/11/2022 của Tổng Kiểm toán nhà nước ban hành Quy định về theo dõi, kiểm tra việc thực hiện kết luận, kiến nghị kiểm toán của Kiểm toán nhà nước;

Đoàn Kiểm tra của KTNN Khu vực IV đã tiến hành kiểm tra việc thực hiện kết luận, kiến nghị kiểm toán của các Báo cáo kiểm toán: (i) Hoạt động xây dựng và việc quản lý, sử dụng vốn đầu tư dự án Vệ sinh môi trường Thành phố Hồ Chí Minh - Giai đoạn 2; (ii) Ngân sách địa phương năm 2022 và Chuyên đề việc quản lý, sử dụng quỹ tài chính nhà nước ngoài ngân sách do địa phương quản lý giai đoạn 2020 - 2022 tại Thành phố Hồ Chí Minh; (iii) Báo cáo quyết toán ngân sách địa phương năm 2022 của Thành phố Hồ Chí Minh từ ngày 17/10/2024 đến ngày 20/11/2024.

1. Phạm vi kiểm tra:

- Việc thực hiện kiến nghị kiểm toán tại các Báo cáo kiểm toán: (i) Hoạt động xây dựng và việc quản lý, sử dụng vốn đầu tư dự án Vệ sinh môi trường Thành phố Hồ Chí Minh - Giai đoạn 2; (ii) Ngân sách địa phương năm 2022 và Chuyên đề việc quản lý, sử dụng quỹ tài chính nhà nước ngoài ngân sách do địa phương quản lý giai đoạn 2020 - 2022 tại Thành phố Hồ Chí Minh; (iii) Báo cáo quyết toán ngân sách địa phương năm 2022 của Thành phố Hồ Chí Minh; và các kết luận, kiến nghị kiểm toán chưa thực hiện hoàn thành tại các Báo cáo kiểm toán năm 2021 trở về trước của Thành phố Hồ Chí Minh.

- Thời kỳ được kiểm tra: (i) Đối với kết luận, kiến nghị của Báo cáo kiểm toán năm 2022: từ thời điểm báo cáo kiểm toán được phát hành đến thời điểm kiểm tra; (ii) Đối với kết luận, kiến nghị của Báo cáo kiểm toán các năm trước đã được kiểm tra: từ lần kiểm tra gần nhất đối với các kết luận, kiến nghị chưa thực hiện hoàn thành.

- Danh sách các đơn vị được kiểm tra (Danh sách kèm theo)

2. Nội dung kiểm tra:

- Việc lãnh đạo, chỉ đạo của tập thể lãnh đạo, người đứng đầu trong việc thực hiện chỉ đạo, điều hành thực hiện kết luận, kiến nghị của KTNN.

- Việc chấp hành thời hạn báo cáo kết quả thực hiện kết luận, kiến nghị kiểm toán.

- Xác định những kết luận, kiến nghị kiểm toán đã thực hiện, chưa thực hiện hoàn thành; nguyên nhân các kết luận, kiến nghị chưa thực hiện hoàn thành và kiến nghị xử lý.

- Rà soát, xác định những khiếu nại, kiến nghị của đơn vị được kiểm toán về kết luận, kiến nghị kiểm toán (nếu có).

3. Giới hạn kiểm tra

Đoàn kiểm tra ghi nhận trên cơ sở Báo cáo kết quả thực hiện kiến nghị của đơn vị được kiểm tra và hồ sơ, chứng từ do đơn vị cung cấp (không xác minh, đối chiếu). Đơn vị chịu trách nhiệm về tính hợp pháp, hợp lệ của chứng từ, hồ sơ tài liệu làm cơ sở xác nhận việc thực hiện kiến nghị; Việc xem xét mức độ trách nhiệm của tập thể, cá nhân có liên quan trong quá trình thực hiện các kiến nghị về chấn chỉnh, kiểm điểm trách nhiệm do Hội đồng/tập thể đơn vị xem xét, Đoàn kiểm tra chỉ ghi nhận, thu thập tài liệu hồ sơ liên quan trong việc thực hiện kiến nghị; Các đơn vị không thực hiện kiểm tra trực tiếp ghi nhận theo thông tin, số liệu theo báo cáo của đơn vị; Đoàn kiểm tra không thực hiện kiểm toán lại các nội dung KTVNN đã thực hiện trước đó và không thực hiện kiểm toán các công việc đơn vị được kiểm toán thực hiện theo kiến nghị của KTNN sau thời điểm kết thúc kiểm toán, đơn vị tự chịu trách nhiệm trước pháp luật việc thực hiện của đơn vị.

Đối với kiến nghị chấn chỉnh, rút kinh nghiệm trong quản lý, sử dụng tài chính công, tài sản công, Đoàn chỉ kiểm tra các kiến nghị chưa thực hiện của năm kiểm toán 2021, năm 2022 và năm 2023.

Đối với kết quả thực hiện kiến nghị kiểm toán tại các Báo cáo kiểm toán: (i) Hoạt động Chương trình kích cầu thông qua đầu tư của Thành phố Hồ Chí Minh; (ii) Hoạt động xây dựng và việc quản lý, sử dụng vốn đầu tư một số dự án tại Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng các công trình dân dụng và công nghiệp Thành phố Hồ Chí Minh; (iii) Chuyên đề việc quản lý, sử dụng kinh phí sự nghiệp kinh tế chi cho hoạt động kiến thiết thị chính, giao thông, thoát nước đô thị giai đoạn 2019 - 2021 của Thành phố Hồ Chí Minh; (iv) Chuyên đề việc huy động, quản lý, sử dụng các nguồn lực phục vụ công tác phòng, chống dịch COVID-19 và các chính sách hỗ trợ tại TP.HCM, Đoàn kiểm tra không kiểm tra và ghi nhận kết quả thực hiện theo Báo cáo kiểm tra thực hiện kiến nghị kiểm toán phát hành tại Công văn số 536/KV IV-TH ngày 14 tháng 12 năm 2023 của KTNN Khu vực IV.

PHẦN THỨ NHẤT

KẾT QUẢ KIỂM TRA

I. Việc lãnh đạo, chỉ đạo của tập thể lãnh đạo, người đứng đầu trong việc thực hiện kết luận, kiến nghị của KTNN; việc chấp hành chế độ báo cáo kết quả thực hiện

- Nhìn chung, Ủy ban nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh (UBND Thành phố) đã chỉ đạo các cơ quan, đơn vị được kiểm toán thực hiện kiến nghị kiểm toán của KTNN qua Công văn số 4279/UBND-KT ngày 30 tháng 7 năm 2024 về triển khai thực hiện Báo cáo kiểm toán ngân sách địa phương năm 2022 và chuyên đề việc quản lý sử dụng quỹ tài chính nhà nước ngoài ngân sách do địa phương quản lý giai đoạn 2020 - 2022; Báo cáo kiểm toán quyết toán ngân sách địa phương năm 2022.

- Về việc chấp hành chế độ báo cáo kết quả thực hiện kết luận, kiến nghị kiểm toán: ngày 07 tháng 12 năm 2024, UBND Thành phố có Công văn số 7952/UBND-KT báo cáo kết quả thực hiện kiến nghị tại Báo cáo kiểm toán ngân sách địa phương năm 2022 và Chuyên đề Quỹ Tài chính nhà nước ngoài ngân sách; Báo cáo quyết toán ngân sách địa phương năm 2022.

II. Tình hình thực hiện kiến nghị của KTNN

1. Về điều chỉnh Báo cáo tài chính/báo cáo quyết toán

2. Tổng hợp tình hình thực hiện kiến nghị về xử lý tài chính, giảm lỗ, xử lý khác

2.1. Về số liệu

Đơn vị tính: triệu đồng

| TT | Chỉ tiêu | Cộng | Tăng thu, thu hồi, giảm chi NSNN | Thu hồi và giảm chi cho DN | Kiến nghị khác | Giảm lỗ |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| A | B | 1=2+3+4+5 | 2 | 3 | 4 | 5 |
|  | Tổng cộng |  |  |  |  |  |
| (1) | Số kiến nghị (1) | 39.297.737 | 30.602.362 | - | 7.278.357 | 1.417.018 |
| (2) | Số điều chỉnh giảm (2) | 941.882 | 941.878 | - | 4 | - |
| (3) | Số điều chỉnh tăng (3) | - | - | - | - | - |
| (4) | Số thực hiện lũy kế kỳ trước (4) | 26.290.236 | 20.528.417 | - | 4.376.313 | 1.385.506 |
| (5) | Số thực hiện trong kỳ (5) | 2.755.365 | 2.516.888 | - | 237.959 | 518 |
| (6) | Số thực hiện lũy kế kỳ này (6) | 29.045.601 | 23.045.305 | - | 4.614.272 | 1.386.024 |
| (7) | Số chưa thực hiện (7=1-2+3-6) | 9.310.254 | 6.615.179 | - | 2.664.081 | 30.994 |
| (8) | Tỷ lệ thực hiện (8=6/(1-2+3)*100% | 75,73% | 77,70% | 0,00% | 63,40% | 97,81% |
| I | Năm kiểm toán 2023 |  |  |  |  |  |
| (1) | Số kiến nghị (1) | 2.691.829 | 2.464.425 | - | 227.404 | - |
| (2) | Số điều chỉnh giảm (2) | - | - | - | - | - |
| (3) | Số điều chỉnh tăng (3) | - | - | - | - | - |
| (4) | Số thực hiện lũy kế kỳ trước (4) | - | - | - | - | - |
| (5) | Số thực hiện trong kỳ (5) | 2.429.651 | 2.260.451 | - | 169.200 | - |
| (6) | Số thực hiện lũy kế kỳ này (6) | 2.429.651 | 2.260.451 | - | 169.200 | - |
| (7) | Số chưa thực hiện (7=1-2+3-6) | 262.177 | 203.974 | - | 58.203 | - |
| (8) | Tỷ lệ thực hiện (8=6/(1-2+3)*100% | 90,26% | 91,72% | 0,00% | 74,41% | 0,00% |
| 1 | Kiểm toán ngân sách địa phương năm 2022 và Chuyên đề việc quản lý, sử dụng quỹ tài chính nhà nước ngoài ngân sách do địa phương quản lý giai đoạn 2020 – 2022 tại Thành phố Hồ Chí Minh |  |  |  |  |  |
| (1) | Số kiến nghị (1) | 2.690.089 | 2.462.685 | - | 227.404 | - |
| (2) | Số điều chỉnh giảm (2) | - | - | - | - | - |
| (3) | Số điều chỉnh tăng (3) | - | - | - | - | - |
| (4) | Số thực hiện lũy kế kỳ trước (4) | - | - | - | - | - |
| (5) | Số thực hiện trong kỳ (5) | 2.427.911 | 2.258.711 | - | 169.200 | - |
| (6) | Số thực hiện lũy kế kỳ này (6) | 2.427.911 | 2.258.711 | - | 169.200 | - |
| (7) | Số chưa thực hiện (7=1-2+3-6) | 262.177 | 203.974 | - | 58.203 | - |
| (8) | Tỷ lệ thực hiện (8=6/(1-2+3)*100% | 90,25% | 91,72% | 0,00% | 74,41% | 0,00% |
| 2. | Kiểm toán Dự án Vệ sinh môi trường Thành phố Hồ Chí Minh - Giai đoạn 2 |  |  |  |  |  |
| (1) | Số kiến nghị (1) | 626 | 626 | - | - | - |
| (2) | Số điều chỉnh giảm (2) | - | - | - | - | - |
| (3) | Số điều chỉnh tăng (3) | - | - | - | - | - |
| (4) | Số thực hiện lũy kế kỳ trước (4) | - | - | - | - | - |
| (5) | Số thực hiện trong kỳ (5) | 626 | 626 | - | - | - |
| (6) | Số thực hiện lũy kế kỳ này (6) | 626 | 626 | - | - | - |
| (7) | Số chưa thực hiện (7=1-2+3-6) | - | - | - | - | - |
| (8) | Tỷ lệ thực hiện (8=6/(1-2+3)*100% | 100,00% | 100,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% |
| 3 | Kiểm toán Báo cáo quyết toán NSĐP năm 2022 TPHCM |  |  |  |  |  |
| (1) | Số kiến nghị (1) | 1.114 | 1.114 | - | - | - |
| (2) | Số điều chỉnh giảm (2) | - | - | - | - | - |
| (3) | Số điều chỉnh tăng (3) | - | - | - | - | - |
| (4) | Số thực hiện lũy kế kỳ trước (4) | - | - | - | - | - |
| (5) | Số thực hiện trong kỳ (5) | 1.114 | 1.114 | - | - | - |
| (6) | Số thực hiện lũy kế kỳ này (6) | 1.114 | 1.114 | - | - | - |
| (7) | Số chưa thực hiện (7=1-2+3-6) | - | - | - | - | - |
| (8) | Tỷ lệ thực hiện (8=6/(1-2+3)*100% | 100,00% | 100,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% |
| II | Năm kiểm toán 2022 |  |  |  |  |  |
| (1) | Số kiến nghị (1) | 7.277.236 | 4.381.948 | - | 2.338.670 | 556.618 |
| (2) | Số điều chỉnh giảm (2) | - | - | - | - | - |
| (3) | Số điều chỉnh tăng (3) | - | - | - | - | - |
| (4) | Số thực hiện lũy kế kỳ trước (4) | 6.798.234 | 4.224.086 | - | 2.017.530 | 556.618 |
| (5) | Số thực hiện trong kỳ (5) | 8.437 | 8.437 | - | - | - |
| (6) | Số thực hiện lũy kế kỳ này (6) | 6.806.671 | 4.232.523 | - | 2.017.530 | 556.618 |
| (7) | Số chưa thực hiện (7=1-2+3-6) | 470.564 | 149.424 | - | 321.140 | - |
| (8) | Tỷ lệ thực hiện (8=6/(1-2+3)*100% | 93,53% | 96,59% | 0,00% | 86,27% | 100,00% |
| 1 | Kiểm toán chi phí đầu tư Khu đô thị mới Thủ Thiêm |  |  |  |  |  |
| (1) | Số kiến nghị (1) | 300.224 | 20.335 | - | 279.889 | - |
| (2) | Số điều chỉnh giảm (2) | - | - | - | - | - |
| (3) | Số điều chỉnh tăng (3) | - | - | - | - | - |
| (4) | Số thực hiện lũy kế kỳ trước (4) | 12.272 | 550 | - | 11.722 | - |
| (5) | Số thực hiện trong kỳ (5) | - | - | - | - | - |
| (6) | Số thực hiện lũy kế kỳ này (6) | 12.272 | 550 | - | 11.722 | - |
| (7) | Số chưa thực hiện (7=1-2+3-6) | 287.951 | 19.784 | - | 268.167 | - |
| (8) | Tỷ lệ thực hiện (8=6/(1-2+3)*100% | 4,09% | 2,70% | 0,00% | 4,19% | 0,00% |
| 2 | Kiểm toán ngân sách địa phương năm 2021 Thành phố Hồ Chí Minh; Kiểm toán chuyên đề việc thực hiện chính sách xã hội hóa theo Nghị định số 59/2014/NĐ-CP, Nghị định số 69/2008/NĐ-CP của Chính phủ trong lĩnh vực giáo dục, dạy nghề giai đoạn 2015-2021 Thành phố Hồ Chí Minh |  |  |  |  |  |
| (1) | Số kiến nghị (1) | 5.032.163 | 2.737.957 | - | 1.737.588 | 556.618 |
| (2) | Số điều chỉnh giảm (2) | - | - | - | - | - |
| (3) | Số điều chỉnh tăng (3) | - | - | - | - | - |
| (4) | Số thực hiện lũy kế kỳ trước (4) | 4.917.577 | 2.676.344 | - | 1.684.615 | 556.618 |
| (5) | Số thực hiện trong kỳ (5) | 8.437 | 8.437 | - | - | - |
| (6) | Số thực hiện lũy kế kỳ này (6) | 4.926.014 | 2.684.781 | - | 1.684.615 | 556.618 |
| (7) | Số chưa thực hiện (7=1-2+3-6) | 106.149 | 53.176 | - | 52.973 | - |
| (8) | Tỷ lệ thực hiện (8=6/(1-2+3)*100% | 97,89% | 98,06% | 0,00% | 96,95% | 100,00% |
| 3 | Báo cáo kiểm toán hoạt động Chương trình kích cầu thông qua đầu tư của Thành phố Hồ Chí Minh |  |  |  |  |  |
| (1) | Số kiến nghị (1) | 168.683 | 168.683 |  |  |  |
| (2) | Số điều chỉnh giảm (2) | - | - |  |  |  |
| (3) | Số điều chỉnh tăng (3) | - | - |  |  |  |
| (4) | Số thực hiện lũy kế kỳ trước (4) | 136.704 | 136.704 |  |  |  |
| (5) | Số thực hiện trong kỳ (5) | - | - |  |  |  |
| (6) | Số thực hiện lũy kế kỳ này (6) | 136.704 | 136.704 |  |  |  |
| (7) | Số chưa thực hiện (7=1-2+3-6) | 31.979 | 31.979 |  |  |  |
| (8) | Tỷ lệ thực hiện (8=6/(1-2+3)*100% | 81,04% | 81,04% |  |  |  |
| 4 | Báo cáo kiểm toán hoạt động xây dựng và việc quản lý, sử dụng vốn đầu tư một số dự án tại Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng các công trình dân dụng và công nghiệp Thành phố Hồ Chí Minh |  |  |  |  |  |
| (1) | Số kiến nghị (1) | 47.617 | 47.617 |  |  |  |
| (2) | Số điều chỉnh giảm (2) | - | - |  |  |  |
| (3) | Số điều chỉnh tăng (3) | - | - |  |  |  |
| (4) | Số thực hiện lũy kế kỳ trước (4) | 47.617 | 47.617 |  |  |  |
| (5) | Số thực hiện trong kỳ (5) | - | - |  |  |  |
| (6) | Số thực hiện lũy kế kỳ này (6) | 47.617 | 47.617 |  |  |  |
| (7) | Số chưa thực hiện (7=1-2+3-6) | - | - |  |  |  |
| (8) | Tỷ lệ thực hiện (8=6/(1-2+3)*100% | 100,00% | 100,00% |  |  |  |
| 5 | Kiểm toán chuyên đề việc quản lý, sử dụng kinh phí sự nghiệp kinh tế chi cho hoạt động kiến thiết thị chính, giao thông, thoát nước đô thị giai đoạn 2019 - 2021 của Thành phố Hồ Chí Minh |  |  |  |  |  |
| (1) | Số kiến nghị (1) | 5.426 | 5.426 |  |  |  |
| (2) | Số điều chỉnh giảm (2) | - | - |  |  |  |
| (3) | Số điều chỉnh tăng (3) | - | - |  |  |  |
| (4) | Số thực hiện lũy kế kỳ trước (4) | 5.426 | 5.426 |  |  |  |
| (5) | Số thực hiện trong kỳ (5) | - | - |  |  |  |
| (6) | Số thực hiện lũy kế kỳ này (6) | 5.426 | 5.426 |  |  |  |
| (7) | Số chưa thực hiện (7=1-2+3-6) | - | - |  |  |  |
| (8) | Tỷ lệ thực hiện (8=6/(1-2+3)*100% | 100,00% | 100,00% |  |  |  |
| 6 | Kiểm toán chuyên đề việc huy động, quản lý, sử dụng các nguồn lực phục vụ công tác phòng, chống dịch COVID-19 và các chính sách hỗ trợ tại TP.HCM |  |  |  |  |  |
| (1) | Số kiến nghị (1) | 1.723.123 | 1.401.930 |  | 321.193 | - |
| (2) | Số điều chỉnh giảm (2) | - | - |  | - | - |
| (3) | Số điều chỉnh tăng (3) | - | - |  | - | - |
| (4) | Số thực hiện lũy kế kỳ trước (4) | 1.678.638 | 1.357.445 |  | 321.193 | - |
| (5) | Số thực hiện trong kỳ (5) | - | - |  | - | - |
| (6) | Số thực hiện lũy kế kỳ này (6) | 1.678.638 | 1.357.445 |  | 321.193 | - |
| (7) | Số chưa thực hiện (7=1-2+3-6) | 44.485 | 44.485 |  | - | - |
| (8) | Tỷ lệ thực hiện (8=6/(1-2+3)*100% | 97,42% | 96,83% | 0,00% | 100,00% | 0,00% |
| III | Năm kiểm toán 2021 |  |  |  |  |  |
| (1) | Số kiến nghị (1) | 5.124.142 | 3.612.463 | - | 1.357.009 | 154.670 |
| (2) | Số điều chỉnh giảm (2) | - | - | - | - | - |
| (3) | Số điều chỉnh tăng (3) | - | - | - | - | - |
| (4) | Số thực hiện lũy kế kỳ trước (4) | 4.774.260 | 3.468.710 | - | 1.180.428 | 125.122 |
| (5) | Số thực hiện trong kỳ (5) | 26.641 | 6.046 | - | 20.595 | - |
| (6) | Số thực hiện lũy kế kỳ này (6) | 4.800.902 | 3.474.757 | - | 1.201.023 | 125.122 |
| (7) | Số chưa thực hiện (7=1-2+3-6) | 323.240 | 137.706 | - | 155.986 | 29.548 |
| (8) | Tỷ lệ thực hiện (8=6/(1-2+3)*100% | 93,69% | 96,19% | 0,00% | 88,51% | 80,90% |
| 1 | Kiểm toán hoạt động xây dựng và việc quản lý, sử dụng vốn đầu tư Dự án Vệ sinh môi trường Thành phố Hồ Chí Minh - giai đoạn 2 |  |  |  |  |  |
| (1) | Số kiến nghị (1) | 53.317 | 5.333 | - | 47.984 | - |
| (2) | Số điều chỉnh giảm (2) | - | - | - | - | - |
| (3) | Số điều chỉnh tăng (3) | - | - | - | - | - |
| (4) | Số thực hiện lũy kế kỳ trước (4) | 5.333 | 5.333 | - | - | - |
| (5) | Số thực hiện trong kỳ (5) | - | - | - | - | - |
| (6) | Số thực hiện lũy kế kỳ này (6) | 5.333 | 5.333 | - | - | - |
| (7) | Số chưa thực hiện (7=1-2+3-6) | 47.984 | - | - | 47.984 | - |
| (8) | Tỷ lệ thực hiện (8=6/(1-2+3)*100% | 10,00% | 100,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% |
| 2 | Kiểm toán ngân sách địa phương năm 2020 Thành phố Hồ Chí Minh; chuyên đề Công tác quản lý thu, việc thực hiện nghĩa vụ thuế đối với các doanh nghiệp có giao dịch liên kết giai đoạn 2017 - 2020 trên địa bàn Thành phố Hồ Chí Minh |  |  |  |  |  |
| (1) | Số kiến nghị (1) | 5.070.824 | 3.607.129 | - | 1.309.025 | 154.670 |
| (2) | Số điều chỉnh giảm (2) | - | - | - | - | - |
| (3) | Số điều chỉnh tăng (3) | - | - | - | - | - |
| (4) | Số thực hiện lũy kế kỳ trước (4) | 4.768.927 | 3.463.377 | - | 1.180.428 | 125.122 |
| (5) | Số thực hiện trong kỳ (5) | 26.641 | 6.046 | - | 20.595 | - |
| (6) | Số thực hiện lũy kế kỳ này (6) | 4.795.568 | 3.469.423 | - | 1.201.023 | 125.122 |
| (7) | Số chưa thực hiện (7=1-2+3-6) | 275.256 | 137.706 | - | 108.002 | 29.548 |
| (8) | Tỷ lệ thực hiện (8=6/(1-2+3)*100% | 94,57% | 96,18% | 0,00% | 91,75% | 80,90% |
| IV | Năm kiểm toán 2020 |  |  |  |  |  |
| (1) | Số kiến nghị (1) | 3.756.124 | 2.326.671 | - | 1.429.453 | - |
| (2) | Số điều chỉnh giảm (2) | 350 | 350 | - | - | - |
| (3) | Số điều chỉnh tăng (3) | - | - | - | - | - |
| (4) | Số thực hiện lũy kế kỳ trước (4) | 2.884.896 | 2.265.273 | - | 619.623 | - |
| (5) | Số thực hiện trong kỳ (5) | 46.317 | 857 | - | 45.460 | - |
| (6) | Số thực hiện lũy kế kỳ này (6) | 2.931.212 | 2.266.129 | - | 665.083 | - |
| (7) | Số chưa thực hiện (7=1-2+3-6) | 824.561 | 60.191 | - | 764.370 | - |
| (8) | Tỷ lệ thực hiện (8=6/(1-2+3)*100% | 78,05% | 97,41% | 0,00% | 46,53% | 0,00% |
| 1 | Kiểm toán báo cáo tài chính, các hoạt động liên quan đến quản lý, sử dụng vốn, tài sản nhà nước năm 2019 của Tổng công ty Địa ốc Sài Gòn - TNHH MTV |  |  |  |  |  |
| (1) | Số kiến nghị (1) | 45.745 | 41.812 | - | 3.933 | - |
| (2) | Số điều chỉnh giảm (2) | - | - | - | - | - |
| (3) | Số điều chỉnh tăng (3) | - | - | - | - | - |
| (4) | Số thực hiện lũy kế kỳ trước (4) | 44.961 | 41.812 | - | 3.149 | - |
| (5) | Số thực hiện trong kỳ (5) | - | - | - | - | - |
| (6) | Số thực hiện lũy kế kỳ này (6) | 44.961 | 41.812 | - | 3.149 | - |
| (7) | Số chưa thực hiện (7=1-2+3-6) | 783 | - | - | 783 | - |
| (8) | Tỷ lệ thực hiện (8=6/(1-2+3)*100% | 98,29% | 100,00% | 0,00% | 80,07% | 0,00% |
| 2 | Kiểm toán hoạt động Chương trình giảm ngập nước giai đoạn 2016-2020 của Thành phố Hồ Chí Minh |  |  |  |  |  |
| (1) | Số kiến nghị (1) | 28.355 | 24.312 | - | 4.043 | - |
| (2) | Số điều chỉnh giảm (2) | - | - | - | - | - |
| (3) | Số điều chỉnh tăng (3) | - | - | - | - | - |
| (4) | Số thực hiện lũy kế kỳ trước (4) | 15.799 | 15.799 | - | - | - |
| (5) | Số thực hiện trong kỳ (5) | - | - | - | - | - |
| (6) | Số thực hiện lũy kế kỳ này (6) | 15.799 | 15.799 | - | - | - |
| (7) | Số chưa thực hiện (7=1-2+3-6) | 12.557 | 8.514 | - | 4.043 | - |
| (8) | Tỷ lệ thực hiện (8=6/(1-2+3)*100% | 55,72% | 64,98% | 0,00% | 0,00% | 0,00% |
| 3 | Kiểm toán hoạt động xây dựng và việc quản lý, sử dụng vốn đầu tư Các dự án BT thuộc Khu đô thị mới Thủ Thiêm Thành phố Hồ Chí Minh |  |  |  |  |  |
| (1) | Số kiến nghị (1) | 661.730 | - | - | 661.730 | - |
| (2) | Số điều chỉnh giảm (2) | - | - | - | - | - |
| (3) | Số điều chỉnh tăng (3) | - | - | - | - | - |
| (4) | Số thực hiện lũy kế kỳ trước (4) | 127.882 | - | - | 127.882 | - |
| (5) | Số thực hiện trong kỳ (5) | 45.460 | - | - | 45.460 | - |
| (6) | Số thực hiện lũy kế kỳ này (6) | 173.342 | - | - | 173.342 | - |
| (7) | Số chưa thực hiện (7=1-2+3-6) | 488.387 | - | - | 488.387 | - |
| (8) | Tỷ lệ thực hiện (8=6/(1-2+3)*100% | 26,20% | 0,00% | 0,00% | 26,20% | 0,00% |
| 4 | Kiểm toán hoạt động xây dựng và việc quản lý, sử dụng vốn đầu tư Dự án Vệ sinh môi trường Thành phố Hồ Chí Minh - Giai đoạn 2 |  |  |  |  |  |
| (1) | Số kiến nghị (1) | 15.734 | 14.325 | - | 1.409 | - |
| (2) | Số điều chỉnh giảm (2) | - | - | - | - | - |
| (3) | Số điều chỉnh tăng (3) | - | - | - | - | - |
| (4) | Số thực hiện lũy kế kỳ trước (4) | 14.325 | 14.325 | - | - | - |
| (5) | Số thực hiện trong kỳ (5) | - | - | - | - | - |
| (6) | Số thực hiện lũy kế kỳ này (6) | 14.325 | 14.325 | - | - | - |
| (7) | Số chưa thực hiện (7=1-2+3-6) | 1.409 | - | - | 1.409 | - |
| (8) | Tỷ lệ thực hiện (8=6/(1-2+3)*100% | 91,04% | 100,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% |
| 5 | Kiểm toán ngân sách địa phương năm 2019 Thành phố Hồ Chí Minh |  |  |  |  |  |
| (1) | Số kiến nghị (1) | 2.984.682 | 2.246.221 | - | 738.461 | - |
| (2) | Số điều chỉnh giảm (2) | 350 | 350 | - | - | - |
| (3) | Số điều chỉnh tăng (3) | - | - | - | - | - |
| (4) | Số thực hiện lũy kế kỳ trước (4) | 2.676.896 | 2.193.337 | - | 483.559 | - |
| (5) | Số thực hiện trong kỳ (5) | 857 | 857 | - | - | - |
| (6) | Số thực hiện lũy kế kỳ này (6) | 2.677.753 | 2.194.194 | - | 483.559 | - |
| (7) | Số chưa thực hiện (7=1-2+3-6) | 306.580 | 51.678 | - | 254.902 | - |
| (8) | Tỷ lệ thực hiện (8=6/(1-2+3)*100% | 89,73% | 97,70% | 0,00% | 65,48% | 0,00% |
| 6 | Kiểm toán quyết toán giá trị phần vốn nhà nước tại thời điểm chính thức chuyển thành công ty cổ phần tại Công ty TNHH MTV Dịch vụ xuất khẩu lao động và chuyên gia (nay là Công ty Cổ phần Dịch vụ xuất khẩu lao động và chuyên gia) |  |  |  |  |  |
| (1) | Số kiến nghị (1) | 19.878 | - | - | 19.878 | - |
| (2) | Số điều chỉnh giảm (2) | - | - | - | - | - |
| (3) | Số điều chỉnh tăng (3) | - | - | - | - | - |
| (4) | Số thực hiện lũy kế kỳ trước (4) | 5.033 | - | - | 5.033 | - |
| (5) | Số thực hiện trong kỳ (5) | - | - | - | - | - |
| (6) | Số thực hiện lũy kế kỳ này (6) | 5.033 | - | - | 5.033 | - |
| (7) | Số chưa thực hiện (7=1-2+3-6) | 14.846 | - | - | 14.846 | - |
| (8) | Tỷ lệ thực hiện (8=6/(1-2+3)*100% | 25,32% | 0,00% | 0,00% | 25,32% | 0,00% |
| V | Năm kiểm toán 2019 |  |  |  |  |  |
| (1) | Số kiến nghị (1) | 3.270.018 | 2.904.276 | - | 238.869 | 126.873 |
| (2) | Số điều chỉnh giảm (2) | 2.021 | 2.021 | - | - | - |
| (3) | Số điều chỉnh tăng (3) | - | - | - | - | - |
| (4) | Số thực hiện lũy kế kỳ trước (4) | 2.201.118 | 1.968.671 | - | 105.574 | 126.873 |
| (5) | Số thực hiện trong kỳ (5) | 43.103 | 40.400 | - | 2.703 | - |
| (6) | Số thực hiện lũy kế kỳ này (6) | 2.244.221 | 2.009.071 | - | 108.277 | 126.873 |
| (7) | Số chưa thực hiện (7=1-2+3-6) | 1.023.777 | 893.184 | - | 130.593 | - |
| (8) | Tỷ lệ thực hiện (8=6/(1-2+3)*100% | 68,67% | 69,22% | 0,00% | 45,33% | 100,00% |
| 1 | Chuyên đề Hoạt động đầu tư xây dựng hệ thống giao thông thuộc Chương trình Giảm ùn tắc giao thông giai đoạn 2011-2015, tầm nhìn đến năm 2020 của Thành phố Hồ Chí Minh |  |  |  |  |  |
| (1) | Số kiến nghị (1) | 188.046 | 95.382 | - | 92.664 | - |
| (2) | Số điều chỉnh giảm (2) | - | - | - | - | - |
| (3) | Số điều chỉnh tăng (3) | - | - | - | - | - |
| (4) | Số thực hiện lũy kế kỳ trước (4) | 61.142 | 37.256 | - | 23.886 | - |
| (5) | Số thực hiện trong kỳ (5) | 2.703 | - | - | 2.703 | - |
| (6) | Số thực hiện lũy kế kỳ này (6) | 63.845 | 37.256 | - | 26.589 | - |
| (7) | Số chưa thực hiện (7=1-2+3-6) | 124.201 | 58.126 | - | 66.075 | - |
| (8) | Tỷ lệ thực hiện (8=6/(1-2+3)*100% | 33,95% | 39,06% | 0,00% | 28,69% | 0,00% |
| 2 | Chuyên đề Việc quản lý, sử dụng đất trong và sau quá trình cổ phần hóa doanh nghiệp nhà nước giai đoạn 2011-2017 tại TP Hồ Chí Minh |  |  |  |  |  |
| (1) | Số kiến nghị (1) | 266.382 | 237.894 | - | 28.488 | - |
| (2) | Số điều chỉnh giảm (2) | 1.506 | 1.506 | - | - | - |
| (3) | Số điều chỉnh tăng (3) | - | - | - | - | - |
| (4) | Số thực hiện lũy kế kỳ trước (4) | 236.388 | 236.388 | - | - | - |
| (5) | Số thực hiện trong kỳ (5) | - | - | - | - | - |
| (6) | Số thực hiện lũy kế kỳ này (6) | 236.388 | 236.388 | - | - | - |
| (7) | Số chưa thực hiện (7=1-2+3-6) | 28.488 | - | - | 28.488 | - |
| (8) | Tỷ lệ thực hiện (8=6/(1-2+3)*100% | 89,24% | 100,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% |
| 3 | Chuyên đề Việc thực hiện các dự án theo hình thức hợp đồng BT trên địa bàn Thành phố Hồ Chí Minh giai đoạn 2014-2018 |  |  |  |  |  |
| (1) | Số kiến nghị (1) | 587.927 | 587.927 | - | - | - |
| (2) | Số điều chỉnh giảm (2) | - | - | - | - | - |
| (3) | Số điều chỉnh tăng (3) | - | - | - | - | - |
| (4) | Số thực hiện lũy kế kỳ trước (4) | 69.161 | 69.161 | - | - | - |
| (5) | Số thực hiện trong kỳ (5) | 37.700 | 37.700 | - | - | - |
| (6) | Số thực hiện lũy kế kỳ này (6) | 106.861 | 106.861 | - | - | - |
| (7) | Số chưa thực hiện (7=1-2+3-6) | 481.066 | 481.066 | - | - | - |
| (8) | Tỷ lệ thực hiện (8=6/(1-2+3)*100% | 18,18% | 18,18% | 0,00% | 0,00% | 0,00% |
| 4 | Dự án BOT cải tạo, nâng cấp Quốc lộ 1A đoạn An Sương - An Lạc; Dự án đầu tư xây dựng mở rộng Xa lộ Hà Nội và Quốc lộ 1, đoạn từ ngã ba Trạm 2 cũ đến nút giao Tân Vạn theo hình thức hợp đồng BOT |  |  |  |  |  |
| (1) | Số kiến nghị (1) | 263.055 | 263.055 | - | - | - |
| (2) | Số điều chỉnh giảm (2) | - | - | - | - | - |
| (3) | Số điều chỉnh tăng (3) | - | - | - | - | - |
| (4) | Số thực hiện lũy kế kỳ trước (4) | 86.037 | 86.037 | - | - | - |
| (5) | Số thực hiện trong kỳ (5) | - | - | - | - | - |
| (6) | Số thực hiện lũy kế kỳ này (6) | 86.037 | 86.037 | - | - | - |
| (7) | Số chưa thực hiện (7=1-2+3-6) | 177.018 | 177.018 | - | - | - |
| (8) | Tỷ lệ thực hiện (8=6/(1-2+3)*100% | 32,71% | 32,71% | 0,00% | 0,00% | 0,00% |
| 5 | Kiểm toán hoạt động xây dựng và việc quản lý, sử dụng vốn đầu tư Dự án Vệ sinh môi trường Thành phố Hồ Chí Minh giai đoạn 2 |  |  |  |  |  |
| (1) | Số kiến nghị (1) | 4.743 | 1.380 | - | 3.363 | - |
| (2) | Số điều chỉnh giảm (2) | - | - | - | - | - |
| (3) | Số điều chỉnh tăng (3) | - | - | - | - | - |
| (4) | Số thực hiện lũy kế kỳ trước (4) | 1.380 | 1.380 | - | - | - |
| (5) | Số thực hiện trong kỳ (5) | - | - | - | - | - |
| (6) | Số thực hiện lũy kế kỳ này (6) | 1.380 | 1.380 | - | - | - |
| (7) | Số chưa thực hiện (7=1-2+3-6) | 3.363 | - | - | 3.363 | - |
| (8) | Tỷ lệ thực hiện (8=6/(1-2+3)*100% | 29,10% | 100,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% |
| 6 | Kiểm toán hoạt động quản lý, sử dụng ngân sách năm 2018 của huyện Hóc Môn, Thành phố Hồ Chí Minh |  |  |  |  |  |
| (1) | Số kiến nghị (1) | 32.013 | 32.013 | - | - | - |
| (2) | Số điều chỉnh giảm (2) | 218 | 218 | - | - | - |
| (3) | Số điều chỉnh tăng (3) | - | - | - | - | - |
| (4) | Số thực hiện lũy kế kỳ trước (4) | 31.795 | 31.795 | - | - | - |
| (5) | Số thực hiện trong kỳ (5) | - | - | - | - | - |
| (6) | Số thực hiện lũy kế kỳ này (6) | 31.795 | 31.795 | - | - | - |
| (7) | Số chưa thực hiện (7=1-2+3-6) | - | - | - | - | - |
| (8) | Tỷ lệ thực hiện (8=6/(1-2+3)*100% | 100,00% | 100,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% |
| 7 | Kiểm toán ngân sách địa phương năm 2018 của Thành phố Hồ Chí Minh |  |  |  |  |  |
| (1) | Số kiến nghị (1) | 1.809.884 | 1.590.829 | - | 92.182 | 126.873 |
| (2) | Số điều chỉnh giảm (2) | 297 | 297 | - | - | - |
| (3) | Số điều chỉnh tăng (3) | - | - | - | - | - |
| (4) | Số thực hiện lũy kế kỳ trước (4) | 1.620.038 | 1.415.729 | - | 77.436 | 126.873 |
| (5) | Số thực hiện trong kỳ (5) | 2.700 | 2.700 | - | - | - |
| (6) | Số thực hiện lũy kế kỳ này (6) | 1.622.737 | 1.418.428 | - | 77.436 | 126.873 |
| (7) | Số chưa thực hiện (7=1-2+3-6) | 186.850 | 172.104 | - | 14.746 | - |
| (8) | Tỷ lệ thực hiện (8=6/(1-2+3)*100% | 89,67% | 89,18% | 0,00% | 84,00% | 100,00% |
| 8 | Kiểm toán Báo cáo tài chính, các hoạt động liên quan đến quản lý, sử dụng vốn, tài sản nhà nước năm 2018 của Tổng công ty Công nghiệp Sài Gòn – TNHH MTV |  |  |  |  |  |
| (1) | Số kiến nghị (1) | 62.021 | 58.655 | - | 3.366 | - |
| (2) | Số điều chỉnh giảm (2) | - | - | - | - | - |
| (3) | Số điều chỉnh tăng (3) | - | - | - | - | - |
| (4) | Số thực hiện lũy kế kỳ trước (4) | 57.152 | 53.786 | - | 3.366 | - |
| (5) | Số thực hiện trong kỳ (5) | - | - | - | - | - |
| (6) | Số thực hiện lũy kế kỳ này (6) | 57.152 | 53.786 | - | 3.366 | - |
| (7) | Số chưa thực hiện (7=1-2+3-6) | 4.870 | 4.870 | - | - | - |
| (8) | Tỷ lệ thực hiện (8=6/(1-2+3)*100% | 92,15% | 91,70% | 0,00% | 100,00% | 0,00% |
| 9 | Kiểm toán Báo cáo tài chính, các hoạt động liên quan đến quản lý, sử dụng vốn, tài sản nhà nước năm 2018 của Tổng công ty Du lịch Sài Gòn – TNHH MTV |  |  |  |  |  |
| (1) | Số kiến nghị (1) | 55.946 | 37.139 | - | 18.807 | - |
| (2) | Số điều chỉnh giảm (2) | - | - | - | - | - |
| (3) | Số điều chỉnh tăng (3) | - | - | - | - | - |
| (4) | Số thực hiện lũy kế kỳ trước (4) | 38.024 | 37.139 | - | 885 | - |
| (5) | Số thực hiện trong kỳ (5) | - | - | - | - | - |
| (6) | Số thực hiện lũy kế kỳ này (6) | 38.024 | 37.139 | - | 885 | - |
| (7) | Số chưa thực hiện (7=1-2+3-6) | 17.922 | - | - | 17.922 | - |
| (8) | Tỷ lệ thực hiện (8=6/(1-2+3)*100% | 67,97% | 100,00% | 0,00% | 4,71% | 0,00% |
| VI | Năm kiểm toán 2018 |  |  |  |  |  |
| (1) | Số kiến nghị (1) | 7.770.360 | 6.462.745 | - | 1.307.615 | - |
| (2) | Số điều chỉnh giảm (2) | 586.532 | 586.532 | - | - | - |
| (3) | Số điều chỉnh tăng (3) | - | - | - | - | - |
| (4) | Số thực hiện lũy kế kỳ trước (4) | 3.471.238 | 3.091.767 | - | 379.471 | - |
| (5) | Số thực hiện trong kỳ (5) | - | - | - | - | - |
| (6) | Số thực hiện lũy kế kỳ này (6) | 3.471.238 | 3.091.767 | - | 379.471 | - |
| (7) | Số chưa thực hiện (7=1-2+3-6) | 3.712.589 | 2.784.445 | - | 928.144 | - |
| (8) | Tỷ lệ thực hiện (8=6/(1-2+3)*100% | 48,32% | 52,61% | 0,00% | 29,02% | 0,00% |
| 1 | Chuyên đề Việc ưu đãi đầu tư và thực hiện nghĩa vụ với ngân sách nhà nước của các doanh nghiệp đầu tư xây dựng kinh doanh kết cấu hạ tầng khu công nghiệp, khu chế xuất trên địa bàn Thành phố Hồ Chí Minh |  |  |  |  |  |
| (1) | Số kiến nghị (1) | 1.638.648 | 1.638.648 | - | - | - |
| (2) | Số điều chỉnh giảm (2) | - | - | - | - | - |
| (3) | Số điều chỉnh tăng (3) | - | - | - | - | - |
| (4) | Số thực hiện lũy kế kỳ trước (4) | 156.988 | 156.988 | - | - | - |
| (5) | Số thực hiện trong kỳ (5) | - | - | - | - | - |
| (6) | Số thực hiện lũy kế kỳ này (6) | 156.988 | 156.988 | - | - | - |
| (7) | Số chưa thực hiện (7=1-2+3-6) | 1.481.661 | 1.481.661 | - | - | - |
| (8) | Tỷ lệ thực hiện (8=6/(1-2+3)*100% | 9,58% | 9,58% | 0,00% | 0,00% | 0,00% |
| 2 | Chuyên đề: Chương trình huy động vốn, cho vay đầu tư xây dựng trường mầm non công lập trên địa bàn Thành phố Hồ Chí Minh |  |  |  |  |  |
| (1) | Số kiến nghị (1) | 361.135 | 361.135 | - | - | - |
| (2) | Số điều chỉnh giảm (2) | - | - | - | - | - |
| (3) | Số điều chỉnh tăng (3) | - | - | - | - | - |
| (4) | Số thực hiện lũy kế kỳ trước (4) | 355.603 | 355.603 | - | - | - |
| (5) | Số thực hiện trong kỳ (5) | - | - | - | - | - |
| (6) | Số thực hiện lũy kế kỳ này (6) | 355.603 | 355.603 | - | - | - |
| (7) | Số chưa thực hiện (7=1-2+3-6) | 5.532 | 5.532 | - | - | - |
| (8) | Tỷ lệ thực hiện (8=6/(1-2+3)*100% | 98,47% | 98,47% | 0,00% | 0,00% | 0,00% |
| 3 | Dự án cải thiện môi trường nước Thành phố Hồ Chí Minh, lưu vực kênh Tàu Hủ - Bến Nghé - Đôi Tẻ, giai đoạn 2 |  |  |  |  |  |
| (1) | Số kiến nghị (1) | 495.145 | 228.191 | - | 266.954 | - |
| (2) | Số điều chỉnh giảm (2) | - | - | - | - | - |
| (3) | Số điều chỉnh tăng (3) | - | - | - | - | - |
| (4) | Số thực hiện lũy kế kỳ trước (4) | 409.749 | 152.475 | - | 257.274 | - |
| (5) | Số thực hiện trong kỳ (5) | - | - | - | - | - |
| (6) | Số thực hiện lũy kế kỳ này (6) | 409.749 | 152.475 | - | 257.274 | - |
| (7) | Số chưa thực hiện (7=1-2+3-6) | 85.395 | 75.716 | - | 9.679 | - |
| (8) | Tỷ lệ thực hiện (8=6/(1-2+3)*100% | 82,75% | 66,82% | 0,00% | 96,37% | 0,00% |
| 4 | Hoạt động đầu tư xây dựng, việc thực hiện các mục tiêu xây dựng và phát triển Khu công nghệ cao Thành phố Hồ Chí Minh |  |  |  |  |  |
| (1) | Số kiến nghị (1) | 868.977 | 868.977 | - | - | - |
| (2) | Số điều chỉnh giảm (2) | 534.416 | 534.416 | - | - | - |
| (3) | Số điều chỉnh tăng (3) | - | - | - | - | - |
| (4) | Số thực hiện lũy kế kỳ trước (4) | 35.524 | 35.524 | - | - | - |
| (5) | Số thực hiện trong kỳ (5) | - | - | - | - | - |
| (6) | Số thực hiện lũy kế kỳ này (6) | 35.524 | 35.524 | - | - | - |
| (7) | Số chưa thực hiện (7=1-2+3-6) | 299.038 | 299.038 | - | - | - |
| (8) | Tỷ lệ thực hiện (8=6/(1-2+3)*100% | 10,62% | 10,62% | 0,00% | 0,00% | 0,00% |
| 5 | Kiểm toán Báo cáo tài chính, các hoạt động liên quan đến quản lý, sử dụng vốn, tài sản nhà nước năm 2017 của Tổng công ty Cơ khí giao thông vận tải Sài Gòn - TNHH MTV |  |  |  |  |  |
| (1) | Số kiến nghị (1) | 58.569 | 52.701 | - | 5.868 | - |
| (2) | Số điều chỉnh giảm (2) | - | - | - | - | - |
| (3) | Số điều chỉnh tăng (3) | - | - | - | - | - |
| (4) | Số thực hiện lũy kế kỳ trước (4) | 58.569 | 52.701 | - | 5.868 | - |
| (5) | Số thực hiện trong kỳ (5) | - | - | - | - | - |
| (6) | Số thực hiện lũy kế kỳ này (6) | 58.569 | 52.701 | - | 5.868 | - |
| (7) | Số chưa thực hiện (7=1-2+3-6) | - | - | - | - | - |
| (8) | Tỷ lệ thực hiện (8=6/(1-2+3)*100% | 100,00% | 100,00% | 0,00% | 100,00% | 0,00% |
| 6 | Kiểm toán Báo cáo tài chính, các hoạt động liên quan đến quản lý, sử dụng vốn, tài sản nhà nước năm 2017 của Tổng công ty Địa ốc Sài Gòn – TNHH MTV |  |  |  |  |  |
| (1) | Số kiến nghị (1) | 32.553 | 19.851 | - | 12.702 | - |
| (2) | Số điều chỉnh giảm (2) | - | - | - | - | - |
| (3) | Số điều chỉnh tăng (3) | - | - | - | - | - |
| (4) | Số thực hiện lũy kế kỳ trước (4) | 32.553 | 19.851 | - | 12.702 | - |
| (5) | Số thực hiện trong kỳ (5) | - | - | - | - | - |
| (6) | Số thực hiện lũy kế kỳ này (6) | 32.553 | 19.851 | - | 12.702 | - |
| (7) | Số chưa thực hiện (7=1-2+3-6) | - | - | - | - | - |
| (8) | Tỷ lệ thực hiện (8=6/(1-2+3)*100% | 100,00% | 100,00% | 0,00% | 100,00% | 0,00% |
| 7 | Kiểm toán ngân sách địa phương năm 2017 của Thành phố Hồ Chí Minh |  |  |  |  |  |
| (1) | Số kiến nghị (1) | 3.499.992 | 3.289.663 | - | 210.329 | - |
| (2) | Số điều chỉnh giảm (2) | 52.117 | 52.117 | - | - | - |
| (3) | Số điều chỉnh tăng (3) | - | - | - | - | - |
| (4) | Số thực hiện lũy kế kỳ trước (4) | 2.418.674 | 2.315.048 | - | 103.626 | - |
| (5) | Số thực hiện trong kỳ (5) | - | - | - | - | - |
| (6) | Số thực hiện lũy kế kỳ này (6) | 2.418.674 | 2.315.048 | - | 103.626 | - |
| (7) | Số chưa thực hiện (7=1-2+3-6) | 1.029.201 | 922.498 | - | 106.703 | - |
| (8) | Tỷ lệ thực hiện (8=6/(1-2+3)*100% | 70,15% | 71,51% | 0,00% | 49,27% | 0,00% |
| 8 | Việc thực hiện giải pháp giảm sử dụng túi ni lông thông thường của Thành phố Hồ Chí Minh theo đề án của Chính phủ |  |  |  |  |  |
| (1) | Số kiến nghị (1) | 815.340 | 3.578 | - | 811.762 | - |
| (2) | Số điều chỉnh giảm (2) | - | - | - | - | - |
| (3) | Số điều chỉnh tăng (3) | - | - | - | - | - |
| (4) | Số thực hiện lũy kế kỳ trước (4) | 3.578 | 3.578 | - | - | - |
| (5) | Số thực hiện trong kỳ (5) | - | - | - | - | - |
| (6) | Số thực hiện lũy kế kỳ này (6) | 3.578 | 3.578 | - | - | - |
| (7) | Số chưa thực hiện (7=1-2+3-6) | 811.762 | - | - | 811.762 | - |
| (8) | Tỷ lệ thực hiện (8=6/(1-2+3)*100% | 0,44% | 100,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% |
| VII | Năm kiểm toán 2017 |  |  |  |  |  |
| (1) | Số kiến nghị (1) | 5.182.988 | 4.702.945 | - | 212.092 | 267.951 |
| (2) | Số điều chỉnh giảm (2) | 186.255 | 186.255 | - | - | - |
| (3) | Số điều chỉnh tăng (3) | - | - | - | - | - |
| (4) | Số thực hiện lũy kế kỳ trước (4) | 2.895.348 | 2.591.142 | - | 36.255 | 267.951 |
| (5) | Số thực hiện trong kỳ (5) | 60.269 | 60.269 | - | - | - |
| (6) | Số thực hiện lũy kế kỳ này (6) | 2.955.618 | 2.651.412 | - | 36.255 | 267.951 |
| (7) | Số chưa thực hiện (7=1-2+3-6) | 2.041.116 | 1.865.279 | - | 175.837 | - |
| (8) | Tỷ lệ thực hiện (8=6/(1-2+3)*100% | 59,15% | 58,70% | 0,00% | 17,09% | 100,00% |
| 1 | Kiểm toán Báo cáo tài chính, các hoạt động liên quan đến quản lý, sử dụng vốn, tài sản nhà nước năm 2016 của Tổng công ty Xây dựng Sài Gòn - TNHH MTV |  |  |  |  |  |
| (1) | Số kiến nghị (1) | 292.996 | 269.834 | - | 23.162 | - |
| (2) | Số điều chỉnh giảm (2) | - | - | - | - | - |
| (3) | Số điều chỉnh tăng (3) | - | - | - | - | - |
| (4) | Số thực hiện lũy kế kỳ trước (4) | 292.792 | 269.834 | - | 22.958 | - |
| (5) | Số thực hiện trong kỳ (5) | - | - | - | - | - |
| (6) | Số thực hiện lũy kế kỳ này (6) | 292.792 | 269.834 | - | 22.958 | - |
| (7) | Số chưa thực hiện (7=1-2+3-6) | 203 | - | - | 203 | - |
| (8) | Tỷ lệ thực hiện (8=6/(1-2+3)*100% | 99,93% | 100,00% | 0,00% | 99,12% | 0,00% |
| 2 | Kiểm toán hoạt động đầu tư xây dựng, mua nhà, đất phục vụ tái định cư và công tác quản lý, bố trí quỹ nhà, đất, tái định cư giai đoạn 2013-2016 của TP.Hồ Chí Minh; Hoạt động xây dựng và việc quản lý, sử dụng vốn đầu tư của 03 dự án ĐTXD: DA thành phần xây dựng 2.220 căn hộ chung cư, DA đầu tư xây dựng khu 2 (1.570 căn hộ) và DA đầu tư xây dựng khu 3 (1.080 căn hộ) thuộc dự án khu dân cư tái định cư 38,4 ha phường Bình Khánh, Quận 2 thuộc Khu đô thị mới Thủ Thiêm |  |  |  |  |  |
| (1) | Số kiến nghị (1) | 238.475 | 238.475 | - | - | - |
| (2) | Số điều chỉnh giảm (2) | - | - | - | - | - |
| (3) | Số điều chỉnh tăng (3) | - | - | - | - | - |
| (4) | Số thực hiện lũy kế kỳ trước (4) | 143.583 | 143.583 | - | - | - |
| (5) | Số thực hiện trong kỳ (5) | - | - | - | - | - |
| (6) | Số thực hiện lũy kế kỳ này (6) | 143.583 | 143.583 | - | - | - |
| (7) | Số chưa thực hiện (7=1-2+3-6) | 94.892 | 94.892 | - | - | - |
| (8) | Tỷ lệ thực hiện (8=6/(1-2+3)*100% | 60,21% | 60,21% | 0,00% | 0,00% | 0,00% |
| 3 | Kiểm toán hoạt động quản lý, sử dụng ngân sách năm 2016 của quận Tân Bình, TP.HCM |  |  |  |  |  |
| (1) | Số kiến nghị (1) | 477.961 | 176.948 | - | 33.062 | 267.951 |
| (2) | Số điều chỉnh giảm (2) | - | - | - | - | - |
| (3) | Số điều chỉnh tăng (3) | - | - | - | - | - |
| (4) | Số thực hiện lũy kế kỳ trước (4) | 436.591 | 164.878 | - | 3.762 | 267.951 |
| (5) | Số thực hiện trong kỳ (5) | - | - | - | - | - |
| (6) | Số thực hiện lũy kế kỳ này (6) | 436.591 | 164.878 | - | 3.762 | 267.951 |
| (7) | Số chưa thực hiện (7=1-2+3-6) | 41.370 | 12.070 | - | 29.300 | - |
| (8) | Tỷ lệ thực hiện (8=6/(1-2+3)*100% | 91,34% | 93,18% | 0,00% | 11,38% | 100,00% |
| 4 | Kiểm toán ngân sách địa phương năm 2016 của Thành phố Hồ Chí Minh |  |  |  |  |  |
| (1) | Số kiến nghị (1) | 2.181.765 | 2.025.897 | - | 155.868 | - |
| (2) | Số điều chỉnh giảm (2) | 3.499 | 3.499 | - | - | - |
| (3) | Số điều chỉnh tăng (3) | - | - | - | - | - |
| (4) | Số thực hiện lũy kế kỳ trước (4) | 1.911.692 | 1.902.157 | - | 9.535 | - |
| (5) | Số thực hiện trong kỳ (5) | 60.269 | 60.269 | - | - | - |
| (6) | Số thực hiện lũy kế kỳ này (6) | 1.971.962 | 1.962.427 | - | 9.535 | - |
| (7) | Số chưa thực hiện (7=1-2+3-6) | 206.304 | 59.971 | - | 146.333 | - |
| (8) | Tỷ lệ thực hiện (8=6/(1-2+3)*100% | 90,53% | 97,03% | 0,00% | 6,12% | 0,00% |
| 5 | Kiểm toán việc quản lý và sử dụng đất dự án khu đô thị trên địa bàn Thành phố Hồ Chí Minh giai đoạn 2013-2016 |  |  |  |  |  |
| (1) | Số kiến nghị (1) | 1.991.650 | 1.991.650 | - | - | - |
| (2) | Số điều chỉnh giảm (2) | 182.755 | 182.755 | - | - | - |
| (3) | Số điều chỉnh tăng (3) | - | - | - | - | - |
| (4) | Số thực hiện lũy kế kỳ trước (4) | 110.549 | 110.549 | - | - | - |
| (5) | Số thực hiện trong kỳ (5) | - | - | - | - | - |
| (6) | Số thực hiện lũy kế kỳ này (6) | 110.549 | 110.549 | - | - | - |
| (7) | Số chưa thực hiện (7=1-2+3-6) | 1.698.346 | 1.698.346 | - | - | - |
| (8) | Tỷ lệ thực hiện (8=6/(1-2+3)*100% | 6,11% | 6,11% | 0,00% | 0,00% | 0,00% |
| 6 | Kiểm toán hoạt động xây dựng và việc quản lý, sử dụng vốn đầu tư Dự án Vệ sinh môi trường Thành phố Hồ Chí Minh - giai đoạn 2 |  |  |  |  |  |
| (1) | Số kiến nghị (1) | 140 | 140 | - | - | - |
| (2) | Số điều chỉnh giảm (2) | - | - | - | - | - |
| (3) | Số điều chỉnh tăng (3) | - | - | - | - | - |
| (4) | Số thực hiện lũy kế kỳ trước (4) | 140 | 140 | - | - | - |
| (5) | Số thực hiện trong kỳ (5) | - | - | - | - | - |
| (6) | Số thực hiện lũy kế kỳ này (6) | 140 | 140 | - | - | - |
| (7) | Số chưa thực hiện (7=1-2+3-6) | - | - | - | - | - |
| (8) | Tỷ lệ thực hiện (8=6/(1-2+3)*100% | 100,00% | 100,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% |
| VIII | Năm kiểm toán 2016 |  |  |  |  |  |
| (1) | Số kiến nghị (1) | 2.603.383 | 2.348.338 | - | 6.415 | 248.630 |
| (2) | Số điều chỉnh giảm (2) | 97.160 | 97.156 | - | 4 | - |
| (3) | Số điều chỉnh tăng (3) | - | - | - | - | - |
| (4) | Số thực hiện lũy kế kỳ trước (4) | 2.485.680 | 2.231.065 | - | 5.985 | 248.630 |
| (5) | Số thực hiện trong kỳ (5) | - | - | - | - | - |
| (6) | Số thực hiện lũy kế kỳ này (6) | 2.485.680 | 2.231.065 | - | 5.985 | 248.630 |
| (7) | Số chưa thực hiện (7=1-2+3-6) | 20.543 | 20.117 | - | 426 | - |
| (8) | Tỷ lệ thực hiện (8=6/(1-2+3)*100% | 99,18% | 99,11% | 0,00% | 93,36% | 100,00% |
| 1 | BCKT Báo cáo tài chính và các hoạt động liên quan đến quản lý, sử dụng vốn, tài sản nhà nước năm 2015 và Chuyên đề việc thực hiện Đề án “Tái cơ cấu doanh nghiệp nhà nước, trọng tâm là tập đoàn kinh tế, tổng công ty nhà nước giai đoạn 2011-2015” của Tổng công ty Cơ khí giao thông vận tải Sài Gòn - TNHH MTV |  |  |  |  |  |
| (1) | Số kiến nghị (1) | 60.596 | 60.596 | - | - | - |
| (2) | Số điều chỉnh giảm (2) | - | - | - | - | - |
| (3) | Số điều chỉnh tăng (3) | - | - | - | - | - |
| (4) | Số thực hiện lũy kế kỳ trước (4) | 60.596 | 60.596 | - | - | - |
| (5) | Số thực hiện trong kỳ (5) | - | - | - | - | - |
| (6) | Số thực hiện lũy kế kỳ này (6) | 60.596 | 60.596 | - | - | - |
| (7) | Số chưa thực hiện (7=1-2+3-6) | - | - | - | - | - |
| (8) | Tỷ lệ thực hiện (8=6/(1-2+3)*100% | 100,00% | 100,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% |
| 2 | Kiểm toán hoạt động quản lý, sử dụng ngân sách năm 2015 của Quận 10, TP. Hồ Chí Minh |  |  |  |  |  |
| (1) | Số kiến nghị (1) | 116.994 | 20.536 | - | 6.415 | 90.043 |
| (2) | Số điều chỉnh giảm (2) | 4 | - | - | 4 | - |
| (3) | Số điều chỉnh tăng (3) | - | - | - | - | - |
| (4) | Số thực hiện lũy kế kỳ trước (4) | 115.488 | 19.460 | - | 5.985 | 90.043 |
| (5) | Số thực hiện trong kỳ (5) | - | - | - | - | - |
| (6) | Số thực hiện lũy kế kỳ này (6) | 115.488 | 19.460 | - | 5.985 | 90.043 |
| (7) | Số chưa thực hiện (7=1-2+3-6) | 1.502 | 1.076 | - | 426 | - |
| (8) | Tỷ lệ thực hiện (8=6/(1-2+3)*100% | 98,72% | 94,76% | 0,00% | 93,36% | 100,00% |
| 3 | Kiểm toán ngân sách địa phương năm 2015, Chuyên đề việc thực hiện đề án "Tái cơ cấu DNNN, trọng tâm là tập đoàn kinh tế, tổng công ty nhà nước năm 2015" của TP. Hồ Chí Minh |  |  |  |  |  |
| (1) | Số kiến nghị (1) | 2.413.572 | 2.254.985 | - | - | 158.587 |
| (2) | Số điều chỉnh giảm (2) | 97.156 | 97.156 | - | - | - |
| (3) | Số điều chỉnh tăng (3) | - | - | - | - | - |
| (4) | Số thực hiện lũy kế kỳ trước (4) | 2.298.148 | 2.139.561 | - | - | 158.587 |
| (5) | Số thực hiện trong kỳ (5) | - | - | - | - | - |
| (6) | Số thực hiện lũy kế kỳ này (6) | 2.298.148 | 2.139.561 | - | - | 158.587 |
| (7) | Số chưa thực hiện (7=1-2+3-6) | 18.268 | 18.268 | - | - | - |
| (8) | Tỷ lệ thực hiện (8=6/(1-2+3)*100% | 99,21% | 99,15% | 0,00% | 0,00% | 100,00% |
| 4 | Kiểm toán việc quản lý, sử dụng các khoản thu, chi từ kinh phí NSNN, hoạt động sự nghiệp và các hoạt động khác năm 2015 của các trường khối đào tạo, dạy nghề thuộc TPHCM |  |  |  |  |  |
| (1) | Số kiến nghị (1) | 12.222 | 12.222 | - | - | - |
| (2) | Số điều chỉnh giảm (2) | - | - | - | - | - |
| (3) | Số điều chỉnh tăng (3) | - | - | - | - | - |
| (4) | Số thực hiện lũy kế kỳ trước (4) | 11.448 | 11.448 | - | - | - |
| (5) | Số thực hiện trong kỳ (5) | - | - | - | - | - |
| (6) | Số thực hiện lũy kế kỳ này (6) | 11.448 | 11.448 | - | - | - |
| (7) | Số chưa thực hiện (7=1-2+3-6) | 773 | 773 | - | - | - |
| (8) | Tỷ lệ thực hiện (8=6/(1-2+3)*100% | 93,67% | 93,67% | 0,00% | 0,00% | 0,00% |
| IX | Năm kiểm toán 2015 |  |  |  |  |  |
| (1) | Số kiến nghị (1) | 633.222 | 600.879 | - | 5.000 | 27.343 |
| (2) | Số điều chỉnh giảm (2) | 43.641 | 43.641 | - | - | - |
| (3) | Số điều chỉnh tăng (3) | - | - | - | - | - |
| (4) | Số thực hiện lũy kế kỳ trước (4) | 346.160 | 314.017 | - | 4.800 | 27.343 |
| (5) | Số thực hiện trong kỳ (5) | 135.179 | 135.179 | - | - | - |
| (6) | Số thực hiện lũy kế kỳ này (6) | 481.339 | 449.196 | - | 4.800 | 27.343 |
| (7) | Số chưa thực hiện (7=1-2+3-6) | 108.242 | 108.042 | - | 200 | - |
| (8) | Tỷ lệ thực hiện (8=6/(1-2+3)*100% | 81,64% | 80,61% | 0,00% | 96,00% | 100,00% |
| 1 | Kiểm toán Báo cáo tài chính, các hoạt động liên quan đến quản lý, sử dụng vốn và tài sản nhà nước năm 2014 và Chuyên đề việc thực hiện Đề án “Tái cơ cấu doanh nghiệp nhà nước, trọng tâm là tập đoàn kinh tế, Tổng công ty nhà nước giai đoạn 2011-2015” của Tổng công ty Công nghiệp Sài Gòn - TNHH MTV |  |  |  |  |  |
| (1) | Số kiến nghị (1) | 986 | 824 | - | 162 | - |
| (2) | Số điều chỉnh giảm (2) | - | - | - | - | - |
| (3) | Số điều chỉnh tăng (3) | - | - | - | - | - |
| (4) | Số thực hiện lũy kế kỳ trước (4) | 986 | 824 | - | 162 | - |
| (5) | Số thực hiện trong kỳ (5) | - | - | - | - | - |
| (6) | Số thực hiện lũy kế kỳ này (6) | 986 | 824 | - | 162 | - |
| (7) | Số chưa thực hiện (7=1-2+3-6) | - | - | - | - | - |
| (8) | Tỷ lệ thực hiện (8=6/(1-2+3)*100% | 100,00% | 100,00% | 0,00% | 100,00% | 0,00% |
| 2 | Kiểm toán hoạt động xây dựng và việc quản lý, sử dụng vốn đầu tư Tiểu Dự án nâng cấp đô thị TP.HCM: Dự án thành phần số 2 "Nâng cấp cơ sở hạ tầng kỹ thuật cấp 3 các khu dân cư thu nhập thấp ngoài lưu vực Tân Hóa - Lò Gốm"; Dự án thành phần số 3 "Cải thiện hệ thống thoát nước cấp 2, 3 lưu vực Tân Hóa - Lò Gốm"; Dự án thành phần số 4 "Cải tạo kênh và đường dọc kênh Tân Hóa - Lò Gốm" |  |  |  |  |  |
| (1) | Số kiến nghị (1) | 46.200 | 41.576 | - | 4.624 | - |
| (2) | Số điều chỉnh giảm (2) | - | - | - | - | - |
| (3) | Số điều chỉnh tăng (3) | - | - | - | - | - |
| (4) | Số thực hiện lũy kế kỳ trước (4) | 45.171 | 40.748 | - | 4.423 | - |
| (5) | Số thực hiện trong kỳ (5) | - | - | - | - | - |
| (6) | Số thực hiện lũy kế kỳ này (6) | 45.171 | 40.748 | - | 4.423 | - |
| (7) | Số chưa thực hiện (7=1-2+3-6) | 1.028 | 828 | - | 200 | - |
| (8) | Tỷ lệ thực hiện (8=6/(1-2+3)*100% | 97,77% | 98,01% | 0,00% | 95,65% | 0,00% |
| 3 | Kiểm toán Ngân sách địa phương năm 2014 và các chuyên đề của TP. Hồ Chí Minh |  |  |  |  |  |
| (1) | Số kiến nghị (1) | 586.035 | 558.478 | - | 214 | 27.343 |
| (2) | Số điều chỉnh giảm (2) | 43.641 | 43.641 | - | - | - |
| (3) | Số điều chỉnh tăng (3) | - | - | - | - | - |
| (4) | Số thực hiện lũy kế kỳ trước (4) | 300.001 | 272.444 | - | 214 | 27.343 |
| (5) | Số thực hiện trong kỳ (5) | 135.179 | 135.179 | - | - | - |
| (6) | Số thực hiện lũy kế kỳ này (6) | 435.181 | 407.624 | - | 214 | 27.343 |
| (7) | Số chưa thực hiện (7=1-2+3-6) | 107.214 | 107.214 | - | - | - |
| (8) | Tỷ lệ thực hiện (8=6/(1-2+3)*100% | 80,23% | 79,18% | 0,00% | 100,00% | 100,00% |
| X | Năm kiểm toán 2014 |  |  |  |  |  |
| (1) | Số kiến nghị (1) | 10.220 | 8.774 | - | - | 1.446 |
| (2) | Số điều chỉnh giảm (2) | - | - | - | - | - |
| (3) | Số điều chỉnh tăng (3) | - | - | - | - | - |
| (4) | Số thực hiện lũy kế kỳ trước (4) | 300 | 300 | - | - | - |
| (5) | Số thực hiện trong kỳ (5) | - | - | - | - | - |
| (6) | Số thực hiện lũy kế kỳ này (6) | 300 | 300 | - | - | - |
| (7) | Số chưa thực hiện (7=1-2+3-6) | 9.920 | 8.474 | - | - | 1.446 |
| (8) | Tỷ lệ thực hiện (8=6/(1-2+3)*100% | 2,94% | 3,42% | 0,00% | 0,00% | 0,00% |
| 1 | Kiểm toán việc quản lý, sử dụng ngân sách, tiền và tài sản Nhà nước năm 2013 của thành phố Hồ Chí Minh |  |  |  |  |  |
| (1) | Số kiến nghị (1) | 10.220 | 8.774 | - | - | 1.446 |
| (2) | Số điều chỉnh giảm (2) | - | - | - | - | - |
| (3) | Số điều chỉnh tăng (3) | - | - | - | - | - |
| (4) | Số thực hiện lũy kế kỳ trước (4) | 300 | 300 | - | - | - |
| (5) | Số thực hiện trong kỳ (5) | - | - | - | - | - |
| (6) | Số thực hiện lũy kế kỳ này (6) | 300 | 300 | - | - | - |
| (7) | Số chưa thực hiện (7=1-2+3-6) | 9.920 | 8.474 | - | - | 1.446 |
| (8) | Tỷ lệ thực hiện (8=6/(1-2+3)*100% | 2,94% | 3,42% | 0,00% | 0,00% | 0,00% |
| XI | Năm kiểm toán 2013 |  |  |  |  |  |
| (1) | Số kiến nghị (1) | 109.405 | 44.521 | - | 31.397 | 33.487 |
| (2) | Số điều chỉnh giảm (2) | - | - | - | - | - |
| (3) | Số điều chỉnh tăng (3) | - | - | - | - | - |
| (4) | Số thực hiện lũy kế kỳ trước (4) | 70.044 | 10.547 | - | 26.529 | 32.968 |
| (5) | Số thực hiện trong kỳ (5) | 5.519 | 5.001 | - | - | 518 |
| (6) | Số thực hiện lũy kế kỳ này (6) | 75.564 | 15.548 | - | 26.529 | 33.487 |
| (7) | Số chưa thực hiện (7=1-2+3-6) | 33.841 | 28.973 | - | 4.868 | - |
| (8) | Tỷ lệ thực hiện (8=6/(1-2+3)*100% | 69,07% | 34,92% | 0,00% | 84,50% | 100,00% |
| 1 | Kiểm toán ngân sách, tiền và tài sản nhà nước năm 2012 của Thành phố Hồ Chí Minh |  |  |  |  |  |
| (1) | Số kiến nghị (1) | 109.405 | 44.521 | - | 31.397 | 33.487 |
| (2) | Số điều chỉnh giảm (2) | - | - | - | - | - |
| (3) | Số điều chỉnh tăng (3) | - | - | - | - | - |
| (4) | Số thực hiện lũy kế kỳ trước (4) | 70.044 | 10.547 | - | 26.529 | 32.968 |
| (5) | Số thực hiện trong kỳ (5) | 5.519 | 5.001 | - | - | 518 |
| (6) | Số thực hiện lũy kế kỳ này (6) | 75.564 | 15.548 | - | 26.529 | 33.487 |
| (7) | Số chưa thực hiện (7=1-2+3-6) | 33.841 | 28.973 | - | 4.868 | - |
| (8) | Tỷ lệ thực hiện (8=6/(1-2+3)*100% | 69,07% | 34,92% | 0,00% | 84,50% | 100,00% |
| XII | Năm kiểm toán 2012 |  |  |  |  |  |
| (1) | Số kiến nghị (1) | 452.495 | 452.091 | - | 404 |  |
| (2) | Số điều chỉnh giảm (2) | - | - | - | - |  |
| (3) | Số điều chỉnh tăng (3) | - | - | - | - |  |
| (4) | Số thực hiện lũy kế kỳ trước (4) | 257.975 | 257.975 | - | - |  |
| (5) | Số thực hiện trong kỳ (5) | - | - | - | - |  |
| (6) | Số thực hiện lũy kế kỳ này (6) | 257.975 | 257.975 | - | - |  |
| (7) | Số chưa thực hiện (7=1-2+3-6) | 194.520 | 194.116 | - | 404 |  |
| (8) | Tỷ lệ thực hiện (8=6/(1-2+3)*100% | 57,01% | 57,06% | 0,00% | 0,00% | 0,00% |
| 1 | Kiểm toán ngân sách, tiền và tài sản nhà nước năm 2011; kinh phí sự nghiệp môi trường giai đoạn 2009-2011 của Thành phố Hồ Chí Minh |  |  |  |  |  |
| (1) | Số kiến nghị (1) | 235.443 | 235.443 | - | - | - |
| (2) | Số điều chỉnh giảm (2) | - | - | - | - | - |
| (3) | Số điều chỉnh tăng (3) | - | - | - | - | - |
| (4) | Số thực hiện lũy kế kỳ trước (4) | 108.402 | 108.402 | - | - | - |
| (5) | Số thực hiện trong kỳ (5) | - | - | - | - | - |
| (6) | Số thực hiện lũy kế kỳ này (6) | 108.402 | 108.402 | - | - | - |
| (7) | Số chưa thực hiện (7=1-2+3-6) | 127.041 | 127.041 | - | - | - |
| (8) | Tỷ lệ thực hiện (8=6/(1-2+3)*100% | 46,04% | 46,04% | 0,00% | 0,00% | 0,00% |
| 2 | Dự án Cải thiện môi trường nước Thành phố, lưu vực kênh Tàu Hủ -Bến nghé - kênh Đôi - kênh Tẻ, giai đoạn 1 |  |  |  |  |  |
| (1) | Số kiến nghị (1) | 50.710 | 50.710 | - | - | - |
| (2) | Số điều chỉnh giảm (2) | - | - | - | - | - |
| (3) | Số điều chỉnh tăng (3) | - | - | - | - | - |
| (4) | Số thực hiện lũy kế kỳ trước (4) | 50.710 | 50.710 | - | - | - |
| (5) | Số thực hiện trong kỳ (5) | - | - | - | - | - |
| (6) | Số thực hiện lũy kế kỳ này (6) | 50.710 | 50.710 | - | - | - |
| (7) | Số chưa thực hiện (7=1-2+3-6) | - | - | - | - | - |
| (8) | Tỷ lệ thực hiện (8=6/(1-2+3)*100% | 100,00% | 100,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% |
| 3 | Chuyên đề giao đất, triển khai thực hiện dự án; bán, chuyển nhượng quyền sử dụng đất (SDĐ) và tài sản hình thành từ dự án trên địa bàn quận 7 và huyện Bình Chánh, Thành phố Hồ Chí Minh giai đoạn từ năm 2001-2010 |  |  |  |  |  |
| (1) | Số kiến nghị (1) | 164.408 | 164.408 | - | - | - |
| (2) | Số điều chỉnh giảm (2) | - | - | - | - | - |
| (3) | Số điều chỉnh tăng (3) | - | - | - | - | - |
| (4) | Số thực hiện lũy kế kỳ trước (4) | 98.863 | 98.863 | - | - | - |
| (5) | Số thực hiện trong kỳ (5) | - | - | - | - | - |
| (6) | Số thực hiện lũy kế kỳ này (6) | 98.863 | 98.863 | - | - | - |
| (7) | Số chưa thực hiện (7=1-2+3-6) | 65.545 | 65.545 | - | - | - |
| (8) | Tỷ lệ thực hiện (8=6/(1-2+3)*100% | 60,13% | 60,13% | 0,00% | 0,00% | 0,00% |
| 4 | Dự án Xây dựng Cầu Nguyễn Văn Cừ |  |  |  |  |  |
| (1) | Số kiến nghị (1) | 1.934 | 1.530 | - | 404 | - |
| (2) | Số điều chỉnh giảm (2) | - | - | - | - | - |
| (3) | Số điều chỉnh tăng (3) | - | - | - | - | - |
| (4) | Số thực hiện lũy kế kỳ trước (4) | - | - | - | - | - |
| (5) | Số thực hiện trong kỳ (5) | - | - | - | - | - |
| (6) | Số thực hiện lũy kế kỳ này (6) | - | - | - | - | - |
| (7) | Số chưa thực hiện (7=1-2+3-6) | 1.934 | 1.530 | - | 404 | - |
| (8) | Tỷ lệ thực hiện (8=6/(1-2+3)*100% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% |
| XIII | Năm kiểm toán 2011 |  |  |  |  |  |
| (1) | Số kiến nghị (1) | 178.916 | 71.524 | - | 107.392 | - |
| (2) | Số điều chỉnh giảm (2) | - | - | - | - | - |
| (3) | Số điều chỉnh tăng (3) | - | - | - | - | - |
| (4) | Số thực hiện lũy kế kỳ trước (4) | 7.082 | 7.082 | - | - | - |
| (5) | Số thực hiện trong kỳ (5) | - | - | - | - | - |
| (6) | Số thực hiện lũy kế kỳ này (6) | 7.082 | 7.082 | - | - | - |
| (7) | Số chưa thực hiện (7=1-2+3-6) | 171.835 | 64.443 | - | 107.392 | - |
| (8) | Tỷ lệ thực hiện (8=6/(1-2+3)*100% | 3,96% | 9,90% | 0,00% | 0,00% | 0,00% |
| 1 | Dự án Tiêu thoát nước và cải thiện ô nhiễm kênh Tham Lương – Bến Cát – Rạch Nước Lên |  |  |  |  |  |
| (1) | Số kiến nghị (1) | 23.150 | 23.150 | - | - | - |
| (2) | Số điều chỉnh giảm (2) | - | - | - | - | - |
| (3) | Số điều chỉnh tăng (3) | - | - | - | - | - |
| (4) | Số thực hiện lũy kế kỳ trước (4) | - | - | - | - | - |
| (5) | Số thực hiện trong kỳ (5) | - | - | - | - | - |
| (6) | Số thực hiện lũy kế kỳ này (6) | - | - | - | - | - |
| (7) | Số chưa thực hiện (7=1-2+3-6) | 23.150 | 23.150 | - | - | - |
| (8) | Tỷ lệ thực hiện (8=6/(1-2+3)*100% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% |
| 2 | Dự án Xây dựng Cầu Thủ Thiêm |  |  |  |  |  |
| (1) | Số kiến nghị (1) | 110.957 | 3.565 | - | 107.392 | - |
| (2) | Số điều chỉnh giảm (2) | - | - | - | - | - |
| (3) | Số điều chỉnh tăng (3) | - | - | - | - | - |
| (4) | Số thực hiện lũy kế kỳ trước (4) | - | - | - | - | - |
| (5) | Số thực hiện trong kỳ (5) | - | - | - | - | - |
| (6) | Số thực hiện lũy kế kỳ này (6) | - | - | - | - | - |
| (7) | Số chưa thực hiện (7=1-2+3-6) | 110.957 | 3.565 | - | 107.392 | - |
| (8) | Tỷ lệ thực hiện (8=6/(1-2+3)*100% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% |
| 3 | Kiểm toán chuyên đề quản lý, sử dụng, bán nhà thuộc sở hữu nhà nước và quản lý, sử dụng nguồn thu bán nhà thuộc sở hữu nhà nước trên địa bàn thành phố Hồ Chí Minh (TP.HCM) từ năm 2006-2010 |  |  |  |  |  |
| (1) | Số kiến nghị (1) | 44.809 | 44.809 | - | - | - |
| (2) | Số điều chỉnh giảm (2) | - | - | - | - | - |
| (3) | Số điều chỉnh tăng (3) | - | - | - | - | - |
| (4) | Số thực hiện lũy kế kỳ trước (4) | 7.082 | 7.082 | - | - | - |
| (5) | Số thực hiện trong kỳ (5) | - | - | - | - | - |
| (6) | Số thực hiện lũy kế kỳ này (6) | 7.082 | 7.082 | - | - | - |
| (7) | Số chưa thực hiện (7=1-2+3-6) | 37.727 | 37.727 | - | - | - |
| (8) | Tỷ lệ thực hiện (8=6/(1-2+3)*100% | 15,80% | 15,80% | 0,00% | 0,00% | 0,00% |
| XIV | Năm kiểm toán 2010 |  |  |  |  |  |
| (1) | Số kiến nghị (1) | 136.545 | 119.908 | - | 16.637 | - |
| (2) | Số điều chỉnh giảm (2) | 13.461 | 13.461 | - | - | - |
| (3) | Số điều chỉnh tăng (3) | - | - | - | - | - |
| (4) | Số thực hiện lũy kế kỳ trước (4) | 88.180 | 88.061 | - | 119 | - |
| (5) | Số thực hiện trong kỳ (5) | 247 | 247 | - | - | - |
| (6) | Số thực hiện lũy kế kỳ này (6) | 88.426 | 88.307 | - | 119 | - |
| (7) | Số chưa thực hiện (7=1-2+3-6) | 34.656 | 18.139 | - | 16.517 | - |
| (8) | Tỷ lệ thực hiện (8=6/(1-2+3)*100% | 71,84% | 82,96% | 0,00% | 0,72% | 0,00% |
| 1 | Kiểm toán ngân sách, tiền và tài sản nhà nước năm 2009 của thành phố Hồ Chí Minh |  |  |  |  |  |
| (1) | Số kiến nghị (1) | 110.279 | 110.279 | - | - | - |
| (2) | Số điều chỉnh giảm (2) | 13.201 | 13.201 | - | - | - |
| (3) | Số điều chỉnh tăng (3) | - | - | - | - | - |
| (4) | Số thực hiện lũy kế kỳ trước (4) | 79.558 | 79.558 | - | - | - |
| (5) | Số thực hiện trong kỳ (5) | 247 | 247 | - | - | - |
| (6) | Số thực hiện lũy kế kỳ này (6) | 79.804 | 79.804 | - | - | - |
| (7) | Số chưa thực hiện (7=1-2+3-6) | 17.274 | 17.274 | - | - | - |
| (8) | Tỷ lệ thực hiện (8=6/(1-2+3)*100% | 82,21% | 82,21% | 0,00% | 0,00% | 0,00% |
| 2 | Dự án Cầu Tân Thuận 2 (giai đoạn 1) |  |  |  |  |  |
| (1) | Số kiến nghị (1) | 746 | 746 | - | - | - |
| (2) | Số điều chỉnh giảm (2) | - | - | - | - | - |
| (3) | Số điều chỉnh tăng (3) | - | - | - | - | - |
| (4) | Số thực hiện lũy kế kỳ trước (4) | - | - | - | - | - |
| (5) | Số thực hiện trong kỳ (5) | - | - | - | - | - |
| (6) | Số thực hiện lũy kế kỳ này (6) | - | - | - | - | - |
| (7) | Số chưa thực hiện (7=1-2+3-6) | 746 | 746 | - | - | - |
| (8) | Tỷ lệ thực hiện (8=6/(1-2+3)*100% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% |
| 3 | Dự án Khu tưởng niệm các Vua Hùng |  |  |  |  |  |
| (1) | Số kiến nghị (1) | 798 | 798 | - | - | - |
| (2) | Số điều chỉnh giảm (2) | 261 | 261 | - | - | - |
| (3) | Số điều chỉnh tăng (3) | - | - | - | - | - |
| (4) | Số thực hiện lũy kế kỳ trước (4) | 518 | 518 | - | - | - |
| (5) | Số thực hiện trong kỳ (5) | - | - | - | - | - |
| (6) | Số thực hiện lũy kế kỳ này (6) | 518 | 518 | - | - | - |
| (7) | Số chưa thực hiện (7=1-2+3-6) | 19 | 19 | - | - | - |
| (8) | Tỷ lệ thực hiện (8=6/(1-2+3)*100% | 96,38% | 96,38% | 0,00% | 0,00% | 0,00% |
| 4 | Dự án Cải tạo, nâng cấp và mở rộng đường Rừng Sác - Cần Giờ (giai đoạn 1) |  |  |  |  |  |
| (1) | Số kiến nghị (1) | 24.722 | 8.085 | - | 16.637 | - |
| (2) | Số điều chỉnh giảm (2) | - | - | - | - | - |
| (3) | Số điều chỉnh tăng (3) | - | - | - | - | - |
| (4) | Số thực hiện lũy kế kỳ trước (4) | 8.104 | 7.985 | - | 119 | - |
| (5) | Số thực hiện trong kỳ (5) | - | - | - | - | - |
| (6) | Số thực hiện lũy kế kỳ này (6) | 8.104 | 7.985 | - | 119 | - |
| (7) | Số chưa thực hiện (7=1-2+3-6) | 16.617 | 100 | - | 16.517 | - |
| (8) | Tỷ lệ thực hiện (8=6/(1-2+3)*100% | 32,78% | 98,76% | 0,00% | 0,72% | 0,00% |
| XV | Năm kiểm toán 2009 |  |  |  |  |  |
| (1) | Số kiến nghị (1) | 73.452 | 73.452 | - | - | - |
| (2) | Số điều chỉnh giảm (2) | 175 | 175 | - | - | - |
| (3) | Số điều chỉnh tăng (3) | - | - | - | - | - |
| (4) | Số thực hiện lũy kế kỳ trước (4) | 8.419 | 8.419 | - | - | - |
| (5) | Số thực hiện trong kỳ (5) | - | - | - | - | - |
| (6) | Số thực hiện lũy kế kỳ này (6) | 8.419 | 8.419 | - | - | - |
| (7) | Số chưa thực hiện (7=1-2+3-6) | 64.857 | 64.857 | - | - | - |
| (8) | Tỷ lệ thực hiện (8=6/(1-2+3)*100% | 11,49% | 11,49% | 0,00% | 0,00% | 0,00% |
| 1 | Kiểm toán ngân sách, tiền và tài sản nhà nước năm 2008 của thành phố Hồ Chí Minh |  |  |  |  |  |
| (1) | Số kiến nghị (1) | 69.445 | 69.445 | - | - | - |
| (2) | Số điều chỉnh giảm (2) | - | - | - | - | - |
| (3) | Số điều chỉnh tăng (3) | - | - | - | - | - |
| (4) | Số thực hiện lũy kế kỳ trước (4) | 8.419 | 8.419 | - | - | - |
| (5) | Số thực hiện trong kỳ (5) | - | - | - | - | - |
| (6) | Số thực hiện lũy kế kỳ này (6) | 8.419 | 8.419 | - | - | - |
| (7) | Số chưa thực hiện (7=1-2+3-6) | 61.025 | 61.025 | - | - | - |
| (8) | Tỷ lệ thực hiện (8=6/(1-2+3)*100% | 12,12% | 12,12% | 0,00% | 0,00% | 0,00% |
| 2 | Dự án cải tạo mở rộng đường Điện Biên Phủ |  |  |  |  |  |
| (1) | Số kiến nghị (1) | 4.007 | 4.007 | - | - | - |
| (2) | Số điều chỉnh giảm (2) | 175 | 175 | - | - | - |
| (3) | Số điều chỉnh tăng (3) | - | - | - | - | - |
| (4) | Số thực hiện lũy kế kỳ trước (4) | - | - | - | - | - |
| (5) | Số thực hiện trong kỳ (5) | - | - | - | - | - |
| (6) | Số thực hiện lũy kế kỳ này (6) | - | - | - | - | - |
| (7) | Số chưa thực hiện (7=1-2+3-6) | 3.832 | 3.832 | - | - | - |
| (8) | Tỷ lệ thực hiện (8=6/(1-2+3)*100% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% |
| XVI | Năm kiểm toán 2008 |  |  |  |  |  |
| (1) | Số kiến nghị (1) | 15.062 | 15.062 | - | - | - |
| (2) | Số điều chỉnh giảm (2) | - | - | - | - | - |
| (3) | Số điều chỉnh tăng (3) | - | - | - | - | - |
| (4) | Số thực hiện lũy kế kỳ trước (4) | 1.302 | 1.302 | - | - | - |
| (5) | Số thực hiện trong kỳ (5) | - | - | - | - | - |
| (6) | Số thực hiện lũy kế kỳ này (6) | 1.302 | 1.302 | - | - | - |
| (7) | Số chưa thực hiện (7=1-2+3-6) | 13.759 | 13.759 | - | - | - |
| (8) | Tỷ lệ thực hiện (8=6/(1-2+3)*100% | 8,64% | 8,64% | 0,00% | 0,00% | 0,00% |
| 1 | Dự án Đầu tư xây dựng cầu và đường Nguyễn Tri Phương |  |  |  |  |  |
| (1) | Số kiến nghị (1) | 13.580 | 13.580 | - | - | - |
| (2) | Số điều chỉnh giảm (2) | - | - | - | - | - |
| (3) | Số điều chỉnh tăng (3) | - | - | - | - | - |
| (4) | Số thực hiện lũy kế kỳ trước (4) | - | - | - | - | - |
| (5) | Số thực hiện trong kỳ (5) | - | - | - | - | - |
| (6) | Số thực hiện lũy kế kỳ này (6) | - | - | - | - | - |
| (7) | Số chưa thực hiện (7=1-2+3-6) | 13.580 | 13.580 | - | - | - |
| (8) | Tỷ lệ thực hiện (8=6/(1-2+3)*100% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% |
| 2 | Dự án Tòa nhà trung tâm Đài Truyền hình TP. HCM |  |  |  |  |  |
| (1) | Số kiến nghị (1) | 1.482 | 1.482 | - | - | - |
| (2) | Số điều chỉnh giảm (2) | - | - | - | - | - |
| (3) | Số điều chỉnh tăng (3) | - | - | - | - | - |
| (4) | Số thực hiện lũy kế kỳ trước (4) | 1.302 | 1.302 | - | - | - |
| (5) | Số thực hiện trong kỳ (5) | - | - | - | - | - |
| (6) | Số thực hiện lũy kế kỳ này (6) | 1.302 | 1.302 | - | - | - |
| (7) | Số chưa thực hiện (7=1-2+3-6) | 180 | 180 | - | - | - |
| (8) | Tỷ lệ thực hiện (8=6/(1-2+3)*100% | 87,85% | 87,85% | 0,00% | 0,00% | 0,00% |
| XVII | Năm kiểm toán 2007 |  |  |  |  |  |
| (1) | Số kiến nghị (1) | 12.342 | 12.342 | - | - | - |
| (2) | Số điều chỉnh giảm (2) | 12.287 | 12.287 | - | - | - |
| (3) | Số điều chỉnh tăng (3) | - | - | - | - | - |
| (4) | Số thực hiện lũy kế kỳ trước (4) | - | - | - | - | - |
| (5) | Số thực hiện trong kỳ (5) | - | - | - | - | - |
| (6) | Số thực hiện lũy kế kỳ này (6) | - | - | - | - | - |
| (7) | Số chưa thực hiện (7=1-2+3-6) | 55 | 55 | - | - | - |
| (8) | Tỷ lệ thực hiện (8=6/(1-2+3)*100% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% |
| 1 | Kiểm toán ngân sách, tiền và tài sản nhà nước năm 2006 của thành phố Hồ Chí Minh |  |  |  |  |  |
| (1) | Số kiến nghị (1) | 12.342 | 12.342 | - | - | - |
| (2) | Số điều chỉnh giảm (2) | 12.287 | 12.287 | - | - | - |
| (3) | Số điều chỉnh tăng (3) | - | - | - | - | - |
| (4) | Số thực hiện lũy kế kỳ trước (4) | - | - | - | - | - |
| (5) | Số thực hiện trong kỳ (5) | - | - | - | - | - |
| (6) | Số thực hiện lũy kế kỳ này (6) | - | - | - | - | - |
| (7) | Số chưa thực hiện (7=1-2+3-6) | 55 | 55 | - | - | - |
| (8) | Tỷ lệ thực hiện (8=6/(1-2+3)*100% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% |

(Chi tiết tại Phụ biểu số 01,01a,02,03,04, 05,06/THKN kèm theo).

* Thuyết minh số kiến nghị điều chỉnh tăng, giảm

a/ Số điều chỉnh giảm trong kỳ báo cáo: 0 đồng;

b/ Số điều chỉnh giảm lũy kế trong các kỳ báo cáo trước: 941.882.421.158 đồng (ghi nhận theo số liệu tại Báo cáo kiểm tra thực hiện kết luận, kiến nghị kiểm toán ngày 21 tháng 12 năm 2023 của KTNN Khu vực IV), gồm:

- Năm kiểm toán 2020:            350.000.000 đồng;

- Năm kiểm toán 2019:         2.021.282.908 đồng;

- Năm kiểm toán 2018:     586.532.367.104 đồng;

- Năm kiểm toán 2017:     186.254.840.025 đồng;

- Năm kiểm toán 2016:       97.159.750.258 đồng;

- Năm kiểm toán 2015:       43.640.587.663 đồng;

- Năm kiểm toán 2010:       13.461.423.200 đồng;

- Năm kiểm toán 2009:            175.320.000 đồng;

- Năm kiểm toán 2007:       12.286.850.000 đồng.

2.2 Đánh giá nguyên nhân chưa thực hiện

- Nhóm nguyên nhân do đơn vị được kiểm toán, đơn vị kiểm tra, đối chiếu, tổ chức cá nhân có liên quan: số tiền 3.675.654 triệu đồng, chiếm 39,48% tổng số nguyên nhân chưa thực hiện.

- Nhóm nguyên nhân thuộc về trách nhiệm của KTNN: số tiền 37.186 triệu đồng, chiếm 0,4% tổng số nguyên nhân chưa thực hiện.

- Nhóm nguyên nhân do bên thứ 3: số tiền 3.764.229 triệu đồng, chiếm 40,43% tổng số nguyên nhân chưa thực hiện.

- Nhóm nguyên nhân khác: số tiền 1.833.185 triệu đồng, chiếm 19,69% tổng số nguyên nhân chưa thực hiện.

(Chi tiết Phụ biểu số 07,07a/THKN-NNCTH)

3. Kiến nghị chấn chỉnh rút kinh nghiệm, kiểm điểm trách nhiệm trong quản lý, sử dụng tài chính công, tài sản công

3.1. Các kiến nghị kiểm điểm trách nhiệm trong quản lý, sử dụng tài chính công, tài sản công đã thực hiện

Nhìn chung, UBND Thành phố Hồ Chí Minh đã chỉ đạo các đơn vị thực hiện nghiêm túc các nội dung kiến nghị của KTNN, trong đó xác định các nguyên nhân chủ quan, khách quan để kiểm điểm trách nhiệm tập thể, cá nhân có liên quan theo đúng thẩm quyền và xử lý theo quy định, kết quả đã tổ chức thực hiện 24 kiến nghị kiểm điểm trách nhiệm trong quản lý, sử dụng tài chính công, tài sản công.

(Chi tiết theo Phụ biểu số 09/THKN-KĐTN)

3.2. Các kiến nghị kiểm điểm trách nhiệm trong quản lý, sử dụng tài chính công, tài sản công chưa thực hiện hoàn thành

Các đơn vị được kiểm toán chưa thực hiện 23 kiến nghị kiểm điểm trách nhiệm trong quản lý, sử dụng tài chính công, tài sản công, trong đó: nguyên nhân chưa thực hiện hoàn thành: 21 kiến nghị thuộc về trách nhiệm của đơn vị được kiểm toán (đơn vị chưa thực hiện kiến nghị kiểm toán hoàn thành); 02 kiến nghị thuộc trách nhiệm của bên thứ 3 (chờ ý kiến của cơ quan có thẩm quyền phê duyệt).

(Chi tiết theo Phụ biểu số 09a/THKN-KĐTN)

3.3. Các kiến nghị chấn chỉnh, rút kinh nghiệm trong quản lý, sử dụng tài chính công, tài sản công đã thực hiện

Các đơn vị được kiểm toán đã tổ chức thực hiện hoàn thành 382 kiến nghị chấn chỉnh, rút kinh nghiệm trong quản lý, sử dụng tài chính công, tài sản công.

(Chi tiết theo Phụ biểu số 10/THKN-KĐTN)

3.4. Các kiến nghị chấn chỉnh, rút kinh nghiệm trong quản lý, sử dụng tài chính công, tài sản công chưa thực hiện hoàn thành

Các đơn vị được kiểm toán chưa thực hiện 362 kiến nghị chấn chỉnh, rút kinh nghiệm trong quản lý, sử dụng tài chính công, tài sản công. Nguyên nhân chưa thực hiện hoàn thành: 271 kiến nghị thuộc về trách nhiệm của đơn vị được kiểm toán (đơn vị chưa thực hiện kiến nghị kiểm toán hoàn thành, chứng từ thực hiện hoặc hồ sơ xác nhận kết quả thực hiện chưa đảm bảo…); 27 kiến nghị thuộc trách nhiệm của bên thứ 3 (chờ ý kiến của cơ quan có thẩm quyền phê duyệt, vướng mắc về cơ chế chính sách trong quá trình thực hiện, do nhà thầu không hợp tác, phối hợp thực hiện hoặc còn có tranh chấp giữa CĐT và nhà thầu, chưa được bố trí vốn thanh toán hoặc đang hoàn thiện hồ sơ thanh, quyết toán); 64 kiến nghị thuộc nguyên nhân khác.

(Chi tiết theo Phụ biểu số 10a/THKN-CCRKN)

4. Kiến nghị về hoàn thiện cơ chế, chính sách

4.1. Các kiến nghị đã thực hiện

Các đơn vị được kiểm toán đã thực hiện 06 kiến nghị kiểm toán về sửa đổi, bổ sung cơ chế, chính sách. (Chi tiết theo Phụ biểu số 08/THKN-THCCCS)

4.2. Các kiến nghị chưa thực hiện hoàn thành

Các đơn vị được kiểm toán chưa thực hiện 45 kiến nghị sửa đổi, bổ sung cơ chế, chính sách. Nguyên nhân chưa thực hiện hoàn thành: 16 kiến nghị thuộc về trách nhiệm của đơn vị được kiểm toán (đơn vị chưa thực hiện kiến nghị kiểm toán hoàn thành, chứng từ thực hiện hoặc hồ sơ xác nhận kết quả thực hiện chưa đảm bảo…); 02 kiến nghị thuộc trách nhiệm của bên thứ 3 (chờ ý kiến của cơ quan có thẩm quyền phê duyệt); 27 kiến nghị thuộc nguyên nhân khác (KTNN chưa nhận được báo cáo kết quả thực hiện kiến nghị của các đơn vị).

(Chi tiết theo Phụ biểu số 08a/THKN-THCCCS)

5. Kiến nghị với bên liên quan

5.1. Các kiến nghị đã thực hiện

Các bên liên quan đã thực hiện 11 kiến nghị (Chi tiết theo Phụ biểu số 11/THKN-BT3).

5.2. Các kiến nghị chưa thực hiện hoàn thành

Các bên liên quan chưa thực hiện 2 kiến nghị (Chi tiết theo Phụ biểu số 11a/THKN-BT3).

6. Kiến nghị khác

6.1. Các kiến nghị đã thực hiện

Các đơn vị đã rà soát, điều chỉnh giá trị hợp đồng còn lại (HĐCL) theo kiến nghị KTNN tại Báo cáo Kiểm toán ngân sách địa phương năm 2022 và Chuyên đề việc quản lý, sử dụng quỹ tài chính nhà nước ngoài ngân sách do địa phương quản lý giai đoạn 2020 – 2022 tại Thành phố Hồ Chí Minh: 8.184.027.000 đồng, đạt tỷ lệ 77,57% kiến nghị rà soát, điều chỉnh giả trị HĐCL (Chi tiết theo Phụ biểu số 04a/THKN-HĐCL).

6.2. Các kiến nghị chưa thực hiện hoàn thành

Các đơn vị chưa rà soát, điều chỉnh giá trị hợp đồng còn lại 2.365.905.400 đồng, nguyên nhân chưa thực hiện hoàn thành: thuộc về trách nhiệm của đơn vị được kiểm toán (Chi tiết theo Phụ biểu số 04a/THKN-HĐCL).

PHẦN THỨ HAI

KIẾN NGHỊ

- Đối với Ủy ban nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh

Đề nghị UBND Thành phố Hồ Chí Minh chỉ đạo các đơn vị được kiểm toán thực hiện nghiêm túc, kịp thời các kết luận, kiến nghị của Kiểm toán nhà nước, cụ thể như sau:

1.1. Kiến nghị về xử lý tài chính, xử lý khác, giảm lỗ:

(i) Kiến nghị về tăng thu, thu hồi, giảm chi NSNN  6.615.178.945.301 đồng (Chi tiết tại Phụ biểu số 01/THKN-TT, 02/THKN-GCTX, 03/THKN-GCĐT, 06/THKN-TH kèm theo);

(ii) Kiến nghị của KTNN về xử lý khác 2.664.080.953.190 đồng (Chi tiết tại Phụ biểu số 04/THKN-KNK, 06/THKN-TH kèm theo);

(iii) Kiến nghị của KTNN về giảm lỗ 30.994.328.258 đồng (Chi tiết tại Phụ biểu số 01a/THKN-GL, 06/THKN-TH kèm theo);

(iv) Kiến nghị của KTNN về rà soát, điều chỉnh giá trị hợp đồng còn lại 2.365.905.400 đồng (Chi tiết tại Phụ biểu số 04a/THKN-HĐCL kèm theo).

1.2. Kiến nghị kiểm điểm trách nhiệm tập thể, cá nhân trong quản lý, sử dụng tài chính công, tài sản công

Các đơn vị tiếp tục thực hiện 23 kiến nghị kiểm điểm trách nhiệm tập thể, cá nhân trong quản lý, sử dụng tài chính công, tài sản công chưa thực hiện nêu tại Báo cáo này (Chi tiết tại Phụ biểu số 09a/THKN-KĐTN kèm theo).

1.3. Kiến nghị chấn chỉnh, rút kinh nghiệm trong quản lý, sử dụng tài chính công, tài sản công

Các đơn vị tiếp tục thực hiện 362 kiến nghị chấn chỉnh, rút kinh nghiệm trong quản lý trong quản lý, sử dụng tài chính công, tài sản công chưa thực hiện nêu tại Báo cáo này (Chi tiết tại Phụ biểu số 10a/THKN-CCRKN).

1.4. Các kiến nghị về hoàn thiện cơ chế, chính sách

Các đơn vị tiếp tục thực hiện 21 kiến nghị hoàn thiện cơ chế, chính sách thuộc thẩm quyền của UBND, Sở ban ngành tại địa phương chưa thực hiện nêu tại Báo cáo này (Chi tiết tại Phụ biểu số 08a/THKN-THCCCS).

1.5. Các kiến nghị với các bên liên quan

UBND Thành phố Hồ Chí Minh tiếp tục thực hiện 02 kiến nghị tại Báo cáo kiểm toán hoạt động xây dựng và việc quản lý, sử dụng vốn đầu tư một số dự án tại Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng các công trình dân dụng và công nghiệp Thành phố Hồ Chí Minh (Chi tiết theo Phụ biểu số 11a/THKN-BT3).

- Đối với Kiểm toán nhà nước

Đề nghị Kiểm toán nhà nước thực hiện đôn đốc các bên liên quan thực hiện kiến nghị về hoàn thiện cơ chế chính sách (các kiến nghị đối với Chính phủ, các Bộ, ngành…) (Chi tiết tại Phụ biểu số 08a/THKN-THCCCS).

Đề nghị Ủy ban nhân dân thành phố Hồ Chí Minh tiếp tục thực hiện các kiến nghị đang, chưa thực hiện của KTNN và báo cáo kết quả thực hiện về KTNN khu vực IV (Địa chỉ: 49 Pasteur, phường Nguyễn Thái Bình, Quận 1, TP. HCM trước ngày ......./......./2025).

Báo cáo kiểm tra thực hiện kiến nghị kiểm toán của KTNN gồm 25 trang, từ trang 01 đến trang 25 và các phụ biểu kèm theo là bộ phận không tách rời của Báo cáo kiểm tra này, gồm: Phụ biểu số 01/THKN-TT, 01a/THKN-GL, 02/THKN-GCTX, 03/THKN-GCĐT, 04/THKN-KNK, 04a/THKN-HĐCL, 05/THKN-BKCT, 05a/THKN-CT5%; 06/THKN-TH, 07/BCKN-NNCTH, 07a/BCKN-TMNNCTH, 08/THKN-THCCCS, 08a/THKN-THCCCS, 09/THKN-KĐTN, 09a/THKN-KĐTN, 10/THKN-CCRKN, 10a/THKN-CCRKN, 11/THKN-BT3, 11a/THKN-BT3./.

| TRƯỞNG ĐOÀN KIỂM TRA | KT. KIỂM TOÁN TRƯỞNG PHÓ KIẾM TOÁN TRƯỞNG |
| --- | --- |

KIỂM TOÁN NHÀ NƯỚC

KIỂM TOÁN NHÀ NƯỚC KHU VỰC IV

DANH SÁCH CÁC ĐƠN VỊ ĐƯỢC KIỂM TRA TẠI BÁO CÁO KIỂM TRA THỰC HIỆN KIẾN NGHỊ KIỂM TOÁN

1. Sở Tài chính

2. Sở Kế hoạch và Đầu tư

3. Sở Giao thông Vận tải

4. Cục Thuế

5. Kho bạc nhà nước

6. Tổng công ty Xây dựng Sài Gòn – TNHH MTV

7. Tổng công ty Cơ khí Giao thông Vận tải Sài Gòn – TNHH MTV