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	Số:              /LTT-HC
Về tiến độ thực hiện hồ sơ vay chương trình kích cầu đối với công trình nâng tầng khoa Điện – Điện tử của trường 
	Thành phố Hồ Chí Minh, ngày 3  tháng 9 năm  2015



Kính gửi: 



- Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo TP. Hồ Chí Minh;

- Trưởng  phòng Kế hoạch – Tài chính 
Trường Cao đẳng Kỹ thuật Lý Tự Trọng Thành phố Hồ Chí Minh đã được xxx chấp thuận cho Trường thực hiện hồ sơ vay chương trình kích cầu đối với công trình nâng tầng khoa Điện – Điện tử của trường theo Quyết định số … ngày …
Nay do việc thực hiện hồ sơ có một số bước chưa theo đúng tiến độ quy định, Nhà trường xin báo cáo như sau: 

Theo quy định, đến ngày xxx là thời hạn chót Trường phải hoàn thành hồ sơ giải ngân tín dụng theo quy định của Công ty đầu tư tài chính Thành phố Hồ Chí Minh (Hochiminh city Finance and Investment state – owned Company, gọi tắt là HFIC). Nhưng đến ngày 01/9/2015, Trường vẫn chưa gửi được tiền ký gửi vào ngân hàng HDBank là ngân hàng được HFIC ủy thác ký quỹ, với các lý do sau:

· Do có đơn thưa kiện về hồ sơ pháp lý của công trình xây dựng khoa Điện – Điện tử từ năm 2003 chưa hoàn chỉnh, nên việc khởi công công trình nâng tầng khoa Điện – Điện tử bị dời lại gần 2 tháng so với dự kiến, ngày xx/8/2015 mới có Quyết định khởi công công trình;
· Ông Phạm Ngọc Long, Kế toán trưởng của trường, người được giao nhiệm vụ lập hồ sơ vay chương trình kích cầu đối với công trình nâng tầng khoa Điện – Điện tử đã không tuân thủ việc báo cáo kịp thời cho Hiệu trưởng tiến độ lập hồ sơ vay vốn theo quy định của HFIC, không tích cực liên hệ với các bên liên quan và chưa thể hiện được vai trò trách nhiệm của  Kế toán trưởng trong việc phải hoàn thành hồ sơ trước thời hạn quy định;
· Trong cuộc họp của Ban Giám hiệu Nhà trường với Ông Nguyễn Kính, Trưởng phòng Kế hoạch – Tài chính và Ông Phạm Ngọc Long, Kế toán trưởng của trường ngày 01/9/2015, Hiệu trưởng nhắc nhở Ông Long về trách nhiệm phải tích cực thực hiện hồ sơ, đồng thời Ông Long phải hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật và Nhà trường nếu hồ sơ trên không hoàn thành đúng thời hạn quy định.

Nay Nhà trường kính báo cáo và xin ý kiến chỉ đạo của Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo, Trưởng  phòng Kế hoạch – Tài chính thuộc Sở.
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