Xây dựng kế hoạch đầu tư công trung hạn 5 năm 2016 – 2020
1. Dự án: “Tăng cường cơ sở vật chất nhà xưởng, lớp học, phòng thực hành, phòng làm việc và cơ sở hạ tầng” tại cơ sở 1 và cơ sở 2:
     a. Tổng mức đầu tư của dự án tại cơ sở 1:     454,562 tỷ đồng.
        Tổng mức đầu tư của dự án tại cơ sở 2:  1.273,773 tỷ đồng.
    b. Nguồn vốn của dự án tại cơ sở 1: Từ ngân sách đầu tư của Thành phố và nguồn vốn  hợp khác.
       Nguồn vốn của dự án tại cơ sở 2: Từ ngân sách đầu tư của Thành phố.
c. Kế hoạch thực hiện dự án:
* Tổng mức đầu tư dự kiến cho cơ sở vật chất tại cơ sở 1:
	
	2013
	2014
	2015
	2016
	2017
	2018
	2019
	2020
	Cộng

	Phát triển CSVC Cơ sở 1
	
	16,986
	4,965
	163,013
	60,744
	107,662
	82,138
	19,052
	454,562



* Cơ sở 1: Cụ thể xây mới và nâng cấp một số công trình phục vụ đào tạo tại địa chỉ 390 Hoàng Văn Thụ, Phường 04, Quận Tân Bình, trên diện tích 5,0646 ha. 
	

	Stt
	Hạng mục
	Diện tích xây dựng
	Quy mô
 Xây dựng
	Tổng kinh phí
	Thành tiền giá xây dựng (tỷ đồng)

	
	
	
	
	
	năm 2014
	năm 2015
	năm 2016
	năm 2017
	năm 2018
	năm 2019
	năm 2020

	1
	Tòa nhà Công nghệ Thông tin
và Thư viện
	572 m2 x 6 =3.433m2
	6 tầng
	34,023
	
	
	0,680
	29,940
	3,402
	
	

	2
	Tòa nhà Khoa Cơ khí
	3,678 m2 x 5 =18.390m2
	5 tầng
	182,253
	
	1,823
	162,205
	18,225
	
	
	

	3
	Khoa Điện – Điện tử
	2,031 m2 x 1 =2.031m2
	1 tầng
	20,128
	16,986
	3,142
	
	
	
	
	

	4
	Tòa nhà Khoa Động lực
	2,317 m2 x 5 =11.585m2
	5 tầng
	114,812
	
	
	
	1,148
	102,183
	11,481
	

	5
	Khu lớp học lý thuyết
	378 m2 x 3 =1.134m2
	3 tầng
	11,238
	
	
	
	
	
	0,112
	11,126

	6
	Ký túc xá Sinh viên
	1,333 m2 x 6 =7.998 m2
	1 tầng hầm và
5 tầng lầu
	79,264
	
	
	
	
	0,793
	70,545
	7,926

	7
	Nhà thi đấu đa năng
	1,296m2 x 1 = 1.296 m2
	1 tầng
	12,844
	
	
	0,128
	11,431
	1,284
	
	

	TỔNG CỘNG
	454,562
	16,986
	4,965
	163,013
	60,744
	107,662
	82,138
	19,052



* Tổng mức đầu tư dự kiến cho cơ sở vật chất tại cơ sở 2:
	
	2013
	2014
	2015
	2016
	2017
	2018
	2019
	2020
	Cộng

	Phát triển CSVC
Cơ sở 2
	
	50,000
	50,000
	37,106
	176,933
	314,807
	381,739
	263,188
	1.273,773



* Cơ sở 2: Cụ thể các cơ sở phục vụ đào tạo của Phân hiệu CĐKT Lý Tự Trọng tại xã Phú Hòa Đông, huyện Củ Chi phân bố hợp lý trên diện tích 33,7 ha. 
	Stt
	Hạng mục
	Diện tích xây dựng
	Mục đích sử dụng
	Tổng  kinh phí
	Thành tiền giá xây dựng

	
	
	
	
	
	năm 2014
	năm 2015
	năm 2016
	năm 2017
	năm 2018
	năm 2019
	năm 2020

	1
	Đền bù giải tỏa mặt bằng
	
	
	100
	50
	50
	
	
	
	
	

	2
	Khu nhà làm việc + Khu lý thuyết + Phụ trợ
	24.830 m²
	Nhà làm việc + Học lý thuyết + phòng thí nghiệm, hội trường … 
	246,076
	
	
	2,461
	81,205
	81,205
	81,205
	

	3
	Khu xưởng thực hành
	11.010 m²
	Cho tất cả các nghành học hiện có của trường
	109,114
	
	
	1,091
	64,377
	43,646
	
	

	4
	Trung tâm nghiên cứu
	9.545 m²
	
	94,596
	
	
	
	
	
	47,298
	47,298

	5
	Khu liên hợp thể dục thể thao+Nhà giáo dục thể chất
	4.300 m²
	Sân bóng, Hồ bơi, Nhà thi đấu thể thao đa năng, Nhà giáo dục thể chất
	42,615
	
	
	
	
	0,426
	25,143
	17,046

	6
	Ký túc xá
	17.920 m²
	Lưu trú HSSV
	177,594
	
	
	
	1,776
	58,606
	58,606
	58,606

	7
	Khu nhà phục vụ sinh hoat
	10.750 m²
	Nhà ở công vụ, nhà ăn
	106,538
	
	
	
	
	
	53,269
	53,269

	8
	Thư viện
	7.810 m²
	
	77,4
	
	
	
	0,774
	45,666
	30,960
	

	9
	Hạng mục phụ

	
	Sân bãi, cây xanh
	167.527 m2
	
	171,082
	
	
	
	
	56,457
	56,457
	58,168

	
	Tường rào + cổng
	2.107
	
	4,753
	
	
	4,753
	
	
	
	

	
	Đường đi, cây xanh, thảm cỏ
	31.176 m2
	
	144,005
	
	
	28,801
	28,801
	28,801
	28,801
	28,801

	TỔNG CỘNG
	1.273,773
	50
	50
	37,106
	176,933
	314,807
	381,739
	263,188



2. Dự án “Tăng cường trang thiết bị dạy học”:
a. Tổng mức đầu tư của dự án tại cơ sở 1:      239,546 tỷ đồng.
        Tổng mức đầu tư của dự án tại cơ sở 2:  394,223 tỷ đồng.
    b. Nguồn vốn của dự án tại cơ sở 1: Từ ngân sách đầu tư của Thành phố và nguồn vốn  hợp khác.
       Nguồn vốn của dự án tại cơ sở 2: Từ ngân sách đầu tư của Thành phố.

* Tại cơ sở 1:
	
	2013
	2014
	2015
	2016
	2017
	2018
	2019
	2020
	Cộng

	Trang thiết bị Cơ sở 1
	0,93
	66,405
	49,956
	8,320
	10,325
	35,810
	29,300
	38,500
	239,546



	TT 
	Tên máy móc thiết bị
	Tổng kinh phí
	Năm 2013
	Năm 2014
	Năm 2015
	Năm 2016
	Năm 2017
	Năm 2018
	Năm 2019
	Năm 2020
	Ngành nghề đầu tư

	1
	Phòng phương pháp đầu tư theo hướng hiện đại (Máy vi  tính, Máy chiếu, Bảng tương tác, Bàn ghế kỹ thuật…)
	3,13
	 
	 
	1,58
	 
	 
	0,7
	 
	0,85
	Trang bị cho 6 khoa nghề

	2
	Máy móc thiết bị môn học cung cấp điện
	14,4
	 
	 8
	
	 
	
	 
	6,4 
	
	Môn cơ sở ngành – Điện – Điện tử

	3
	Máy móc thiết bị môn học tự động hóa
	20,46
	 
	10,85
	 
	 
	 
	
	 
	9,61
	Môn cơ sở ngành – Điện – Điện tử

	4
	Máy móc thiết bị môn học Trang bị điện
	11,9
	 
	 6,6
	
	 
	
	 
	 5,3
	
	Chuyên ngành điện

	5
	Máy vi tính dạy mô phỏng các phần mềm chuyên ngành
	4,59
	 
	2,43
	 
	
	 
	 
	 
	2,16
	Chuyên ngành Điện – Điện tử

	6
	Phòng thực tập đo lường và mạch điện
	30,72
	
	7,93
	8,73 
	 
	 
	 
	 
	14,06
	Chuyên ngành Điện – Điện tử

	7
	Phòng thực tập điện CN2
	11,77
	
	11,77
	
	
	
	
	
	
	Chuyên ngành Điện – Điện tử

	8
	Máy Tiện
	14,51
	 
	 
	8,25
	0,6
	4,66
	 
	 
	1
	Chuyên ngành Tiện – Cơ khí

	9
	Máy tiện CNC
	3,22
	
	
	
	
	
	3,22
	
	
	Chuyên ngành Tiện – Cơ khí

	10
	Máy Phay
	29,44
	 
	 
	9,75
	
	0,5
	12,98
	5,71
	0,5
	Chuyên ngành Phay – Cơ khí

	11
	Máy phay CNC
	2,96
	
	
	
	
	
	2.96
	
	
	Chuyên ngành Phay – Cơ khí

	12
	Phòng thí nghiệm cơ học
	7,39
	 
	3
	 
	 
	 
	4,39
	 
	 
	Kỹ thuật Cơ khí

	13
	Phòng thí nghiệm đo lường Cơ khí
	7,83
	 
	 
	3
	 
	 
	 
	
	4,83 
	Kỹ thuật Cơ khí

	14
	Phòng thí nghiệm Thực tập Khí nén – Thủy lực
	2,54
	 
	1,09
	 
	 
	 1,45
	 
	 
	
	Kỹ thuật Cơ khí

	15
	Xưởng Nguội
	9,58
	
	
	9,58
	
	
	
	
	
	Kỹ thuật Cơ khí

	16
	Phòng học dùng cho môn học tự chọn (Máy vi tính + bàn ghế)
	1
	 
	1
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	Kỹ thuật Cơ khí

	17
	Mô hình tổng thành ô tô đời mới
	10,76
	 
	2,77
	 
	1,68
	1,85
	 
	4,46
	 
	Thực tập tổng hợp – Động lực

	18
	Mô hình hệ thống điện tổng thành ô tô du lịch đời mới
	0,1
	
	0,1
	
	
	
	
	
	
	Thực tập – Động lực

	19
	Phòng thực tập động cơ

	1,57
	
	1,57
	
	
	
	
	
	
	Thực tập – Động lực

	20
	Phòng thực tập ô tô
	1,48
	
	1,48
	
	
	
	
	
	
	Thực tập – Động lực

	21
	Hệ thống cân chỉnh bơm cao áp động cơ Diezen
	3,89
	 
	1,76
	 
	2,13
	 
	 
	 
	 
	Thực tập động cơ (xăng + dầu)

	22
	Thiết bị đồng sơn
	7,53
	 
	3,06
	 
	 
	 
	4,47
	 
	 
	Thực tập sửa chữa thân vỏ và sơn xe

	23
	Phòng thí nghiệm điện ôtô
	9,76
	 
	 
	3,96
	 
	 
	 
	5,8
	 
	Điện Ô tô

	24
	Thiết bị thực tập khung, gầm
	0,98
	0,2
	 
	0,3
	 
	 
	 
	 
	0,48
	Thực tập khung gầm ô tô

	25
	Máy vi tính
	10,89
	0,625
	1,375
	0,756
	1,664
	0,915
	2,013
	1,107
	2,435
	Công nghệ thông tin

	26
	Thiết bị thực hành mạng viễn thông và truyền số liệu (Hệ thống camera)
	4,42
	 
	
	 
	 2
	 
	 2,42
	 
	 
	Công nghệ thông tin

	27
	Thiết bị thực tập môn học an ninh mạng (Fire wall)
	4,66
	 
	 
	2
	 
	 
	 2,66
	 
	 
	Công nghệ thông tin

	28
	Mô hình mô phỏng ngành lạnh
	0,6
	 
	 
	0,6
	 
	 
	 
	 
	 
	Thực hành điều hòa không khí  - Điện lạnh

	29
	Máy móc thiết bị ngành nhiệt + lò hơi
	0,25
	 
	 
	 
	0,25
	 
	 
	 
	 
	Kỹ thuật sấy và kỹ thuật lò hơi – Điện lạnh

	30
	Máy móc thiết bị xưởng  thực tập máy lạnh
	0,97
	 
	0,15
	 
	 
	0,35
	 
	 
	0,47
	Thực tập sửa chữa lắp đặt và vận hành máy lạnh

	31
	Máy móc thiết bị xưởng thực tập lạnh công nghiệp
	0,6
	 
	0,1
	 
	 
	 
	 
	0,5
	 
	Thực tập sửa chữa lắp đặt và vận hành lạnh công nghiệp

	32
	Mô hình máy đá cây, Mã DLCN04A
	0,31
	
	0,31
	
	
	
	
	
	
	Khoa Điện lạnh

	33
	Mô hình hệ thống đá vảy, Mã DLCN04C
	0,32
	
	0,32
	
	
	
	
	
	
	Khoa Điện lạnh

	34
	Mô hình máy sấy lạnh đông thăng hoa, Mã DLCN05A
	0,39
	
	0,39
	
	
	
	
	
	
	Khoa Điện lạnh

	35
	Xưởng may công nghiệp
	3,405
	0,105
	 
	1,2
	 
	 
	 
	 
	2,1
	May công nghiệp

	36
	Xưởng cắt
	0,25
	
	
	0,25
	
	
	
	
	
	May

	37
	Xưởng thiết kế rập (Phần mềm Lectra/40 licence)
	0,35
	 
	0,35
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	May

	38
	Phòng Lab
	0,6
	 
	 
	 
	 
	0,6
	 
	 
	 
	Ngoại ngữ

	 
	CỘNG
	239,546
	0,93
	66,405
	49,956
	8,32
	10,325
	35,81
	29,3
	38,5
	 



* Tại cơ sở 2:
	
	2013
	2014
	2015
	2016
	2017
	2018
	2019
	2020
	Cộng

	Trang thiết bị Cơ sở 2
	
	
	
	
	
	204,691
	32,340
	157,192
	394,223



	TT
	Tên xưởng thực hành
	Tổng kinh phí
	Năm 2018
	Năm 2019
	Năm 2020
	Ngành nghề đầu tư

	1
	Phòng phương pháp đầu tư theo hướng hiện đại (Máy vi  tính, Máy chiếu, Bảng tương tác, Bàn ghế kỹ thuật…)
	2,21
	1,05
	1,16
	
	06 khoa 

	2
	Máy móc thiết bị môn học cung cấp điện
	12,86
	5,82
	
	7,04
	Điện

	3
	Máy móc thiết bị môn học tự động hóa
	17,55
	7,94
	
	9,61
	Điện – Điện tử

	4
	Máy móc thiết bị môn học Trang bị điện
	10,65
	4,82
	
	5,83
	Điện

	5
	Máy vi tính dạy mô phỏng các phần mềm chuyên ngành
	4,05
	1,89
	
	2,16
	Điện – Điện tử

	6
	Phòng thực tập đo lường và mạch điện
	25,68
	11,62
	
	14,06
	Điện – Điện tử

	7
	Phòng thực tập CN
	38,08
	17,03
	
	20,85
	Điện – Điện tử

	8
	Xưởng tiện 
	24,27
	10,98
	
	13,29
	Cơ khí

	9
	Xưởng phay
	28,69
	12,98
	
	15,71
	Cơ khí

	10
	Xưởng nguội
	25,62
	11,59
	
	14,03
	Cơ khí

	11
	Xưởng hàn
	2,65
	1,2
	
	1,45
	Cơ khí

	12
	Xưởng CNC
	28,73
	13
	
	15,73
	Cơ khí

	13
	Phòng thí nghiệm cơ học
	10,15
	
	4,83
	5,32
	Cơ khí

	14
	Phòng thí nghiệm đo lường Cơ khí
	9,22
	
	4,39
	4,83
	Cơ khí

	15
	Phòng thí nghiệm Thực tập Khí nén – Thủy lực
	3,7
	
	1,76
	1,94
	Cơ khí

	16
	Phòng học dùng cho môn học tự chọn (Máy vi tính + bàn ghế)
	3,23
	1,46
	
	1,77
	Cơ khí

	17
	Mô hình tổng thành ô tô đời mới
	4,4
	2,04
	1,12
	1,24
	Động lực

	18
	Mô hình hệ thống điện tổng thành ô tô du lịch đời mới
	0,51
	0,15
	0,17
	0,19
	Động lực

	19
	Phòng thực tập động cơ
	4,83
	2,3
	2,53
	
	Động lực

	20
	Phòng thực tập ô tô
	4,55
	2,17
	2,38
	
	Động lực

	21
	Hệ thống cân chỉnh bơm cao áp động cơ Diezen
	5,42
	2,58
	2,84
	
	Động lực

	22
	Thiết bị đồng sơn
	9,39
	4,47
	4,92
	
	Động lực

	23
	Phòng thí nghiệm điện ô tô
	11,07
	5,27
	5,8
	
	Động lực

	24
	Thiết bị thực tập khung, gầm
	0,84
	0,4
	0,44
	
	Động lực

	25
	Máy vi tính
	6,26
	5,04
	
	1,22
	Công nghệ Thông tin

	26
	Thiết bị thực hành mạng viễn thông và truyền số liệu (Hệ thống camera)
	5,35
	2,42
	
	2,93
	Công nghệ Thông tin

	27
	Thiết bị thực tập môn học an ninh mạng (Fire wall)
	5,88
	2,66
	
	3,22
	Công nghệ Thông tin

	28
	Xưởng thực hành điện lạnh cơ bản
	3,32
	1,5
	
	1,82
	Điện lạnh

	29
	Xưởng thực hành bảo trì máy lạnh
	4,42
	2
	
	2,42
	Điện lạnh

	30
	Xưởng thực hành bảo trì tủ lạnh
	4,42
	2
	
	2,42
	Điện lạnh

	31
	Xưởng thực tập lạnh công nghiệp
	1,01
	0,46
	
	0,55
	Điện lạnh

	32
	Mô hình mô phỏng ngành lạnh
	1,77
	0,8
	
	0,97
	Điện lạnh

	33
	Máy móc thiết bị ngành nhiệt + lò hơi
	0,69
	0,31
	
	0,38
	Điện lạnh

	34
	Mô hình máy đá cây, Mã DLCN04A
	1,02
	0,46
	
	0,56
	Điện lạnh

	35
	Mô hình hệ thống đá vảy, Mã DLCN04C
	1,04
	0,47
	
	0,57
	Điện lạnh

	36
	Mô hình máy sấy lạnh đông thăng hoa, Mã DLCN05A
	1,26
	0,57
	
	0,69
	Điện lạnh

	37
	Xưởng may công nghiệp
	3,84
	1,74
	
	2,1
	Công nghệ may thời trang

	38
	Xưởng cắt
	0,73
	0,33
	
	0,4
	Công nghệ may thời trang

	39
	Xưởng thiết kế rập 
	1,13
	0,51
	
	0,62
	Công nghệ May thời trang

	40
	Phòng Lab
	1,46
	0,66
	
	0,8
	Ngoại ngữ

	
	Tổng cộng
	394,223
	204,691
	32,340
	157,192
	



3. Dự án đầu tư phát triển đội ngũ:
    a. Tổng mức đầu tư của dự án:      8,9 tỷ đồng.
    b. Nguồn vốn của dự án: Từ ngân sách hoạt động thường xuyên của nhà trường.
    c. Kế hoạch thực hiện dự án:
	Nội dung
	Tổng kinh phí
	Năm 2013
	Năm 2014
	Năm 2015
	Năm 2016
	Năm 2017
	Năm 2018
	Năm 2019
	Năm 2020

	Kinh phí đào tạo bồi dưỡng đội ngũ
	8,9
	0,6
	0,74
	0,92
	1,02
	1,12
	1,3
	1,6
	1,6



4. Dự án đầu tư về hoạt động khoa học và công nghệ, nâng cao năng lực nghiên cứu khoa học của giảng viên:
    a. Tổng mức đầu tư của dự án:      5,042 tỷ đồng.
    b. Nguồn vốn của dự án: Từ ngân sách hoạt động thường xuyên của nhà trường.
    c. Kế hoạch thực hiện dự án:
	Nội dung
	Tổng kinh phí
	Năm 2013
	Năm 2014
	Năm 2015
	Năm 2016
	Năm 2017
	Năm 2018
	Năm 2019
	Năm 2020

	Kinh phí 
	5,042
	0,5
	0,556
	0,594
	0,628
	0,657
	0,677
	0,705
	0,726



5. Dự án đầu tư về phát triển công tác đào tạo và nâng cao chất lượng đào tạo:
    a. Tổng mức đầu tư của dự án:  3,65 tỷ đồng.
    b. Nguồn vốn của dự án: Từ ngân sách hoạt động thường xuyên của nhà trường.
    c. Kế hoạch thực hiện dự án:
	Nội dung
	Tổng kinh phí
	Năm 2013
	Năm 2014
	Năm 2015
	Năm 2016
	Năm 2017
	Năm 2018
	Năm 2019
	Năm 2020

	Kinh phí 
	3,65
	0,4
	0,55
	0,55
	0,55
	0,4
	0,4
	0,4
	0,4



6. Dự án đầu tư cho chương trình tăng cường hợp tác quốc tế trong đào tạo và nghiên cứu khoa học:
    a. Tổng mức đầu tư của dự án:  5,042tỷ đồng.
    b. Nguồn vốn của dự án: Từ ngân sách hoạt động thường xuyên của nhà trường và nguồn vốn hợp pháp khác.
    c. Kế hoạch thực hiện dự án:
	Nội dung
	Tổng kinh phí
	Năm 2013
	Năm 2014
	Năm 2015
	Năm 2016
	Năm 2017
	Năm 2018
	Năm 2019
	Năm 2020

	Kinh phí 
	5,042
	0,5
	0,556
	0,594
	0,628
	0,657
	0,677
	0,705
	0,726


 
7. Dự án đầu tư kinh phí cho hoạt động Đoàn – Hội và hoạt động ngoại khóa cho HSSV:
    a. Tổng mức đầu tư của dự án:  2,282 tỷ đồng.
    b. Nguồn vốn của dự án: Từ ngân sách hoạt động thường xuyên của nhà trường và nguồn vốn hợp pháp khác.
    c. Kế hoạch thực hiện dự án:
	Nội dung
	Tổng kinh phí
	Năm 2013
	Năm 2014
	Năm 2015
	Năm 2016
	Năm 2017
	Năm 2018
	Năm 2019
	Năm 2020

	Kinh phí chi cho các hoạt động Đoàn Thanh niên – Hội Sinh viên và các hoạt động ngoại khóa khác
	2,282
	0,200
	0,220
	0,242
	0,266
	0,292
	0,321
	0,353
	0,388



Các giải pháp:
a. Nguồn lực tài chính của các dự án:
Huy động mọi nguồn lực nhằm tạo nguồn tài chính dồi dào, đủ để bảo đảm chủ động thực hiện các chiến lực phát triển nhà trường.
Đổi mới tài chính, nâng cao tính tự chủ cho các phòng, khoa làm nghiên cứu khoa học. hướng đến xây dựng cơ chế rõ ràng, chuyên nghiệp khuyến khích sự hợp tác giao lưu nhằm mang về các dự án liên kết lớn, có giá trị cao đối với trường, đẩy mạnh được nguồn thu dồi dào và đầy tiềm năng này.
Tin học hóa triệt để công tác quản lý tài chính, công khai các khỏan thu, chi tài chính tạo sự đoàn kết thống nhất trong nhà trường.
Tăng cường hợp tác với các trường cao đẳng trong và ngoài nước, trao đổi nhân lực và kinh nghiệm trong quản lý tài chính, đào tạo và nghiên cứu khoa học.
Tập trung nguồn kinh phí tiếp tục xây dựng môi trường học tập với cơ sở vật chất đáp ứng theo tiêu chuẩn của các trường cao đẳng tiên tiến trong khu vực Đông Nam Á.
Tăng cường xây dựng cơ sở vật chất, tăng cường trang thiết bị máy móc hiện đại đáp ứng yêu cầu đào tạo và nghiên cứu khoa học. Hình thành ngày càng nhiều phòng lý thuyết chuyên môn, phòng thực hành và xưởng thực tập hiện đại để có thể thực hiện các hoạt động đào tạo, trao đổi học thuật giữa giảng viên với giảng viên, giữa giảng viên với doanh nghiệp, cập nhật công nghệ mới và đẩy mạnh nghiên  cứu khoa học.
Mở rộng các nguồn thu tài chính, đặc biệt là các nguồn thu từ nghiên cứu khoa học và hợp tác quốc tế. Phân phối lợi ích theo nguyên tắc công khai, minh bạch trên cơ sở hiệu quả công tác của cán bộ, viên chức.
[bookmark: OLE_LINK59]Thành lập trung tâm Ngoại ngữ – Tin học và Đào tạo ngắn hạn.
b. Cơ chế, chính sách
Trường là đơn vị sự nghiệp công lập thực hiện quyền tự chủ, tự chịu trách nhiệm về thực hiện nhiệm vụ, tổ chức bộ máy, biên chế và tài chính theo tinh thần Nghị định 43/2006/NĐ-CP và Thông tư số 71/2006/TT-BTC.
Xây dựng phương án thực hiện chế độ tự chủ, tự chịu trách nhiệm theo quy định tại Nghị định này.
Xây dựng và tổ chức thực hiện quy chế chi tiêu nội bộ.
Tổ chức thực hiện quản lý, sử dụng cán bộ, viên chức theo quy định của pháp luật; đảm bảo các chế độ, quyền lợi về tiền lương, tiền công, bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế, chế độ bồi dưỡng, đào tạo nâng cao trình độ chuyên môn đối với người lao động của nhà trường theo quy định của pháp luật. 
Tổ chức thực hiện công tác hạch toán kế toán, thống kê, quản lý tài sản theo đúng quy định của pháp luật, phản ảnh đầy đủ, kịp thời toàn bộ các khoản thu, chi của đơn vị trong sổ sách kế toán. Thực hiện các quy định về chế độ thông tin, báo cáo hoạt động sự nghiệp của nhà trường theo quy định hiện hành.
Thực hiện quy chế dân chủ cơ sở, quy chế công khai tài chính theo quy định hiện hành.
[bookmark: _Toc375811913]Đề xuất và trình Hiệu trưởng giải pháp tăng thêm nguồn thu và phương án nhằm tăng nguồn thu cho Trường, điều tiết tăng các bồi dưỡng đào tạo cán bộ viên chức, tăng quỹ phúc lợi và quỹ thu nhập tăng thêm nhằm nâng cao các chỉ tiêu đời sống cho cán bộ - giáo viên - nhân viên.
c.Giải pháp thực hiện
Tăng cường các hoạt động đào tạo và bồi dưỡng đáp ứng nhu cầu thị trường lao động để tăng nguồn thu.
Thành lập trung tâm Ngoại ngữ – Tin học và Đào tạo ngắn hạn
Đẩy mạnh ưu tiên các họat động nghiên cứu khoa học ứng dụng, chuyển giao có thu.
Đổi mới tư duy tài chính và cơ sở vật chất. Tăng cường hiệu quả công tác tài chính, quản lý tốt các nguồn thu, chủ động quản lý kế hoạch tài chính.
Tiết kiệm các khoản chi phí để tập trung tài chính cho các chương trình phát triển của nhà trường.
Lập dự án vay vốn ưu đãi, tranh thủ tối đa sự hỗ trợ tài chính của các chương trình, các tổ chức trong và ngoài nước.
Xây dựng chiến lược và lộ trình cụ thể trong việc xây dựng, phát triển nhà trường đến năm 2020, chú trọng tính khả thi trong dự án chiến lược để thành phố và các cơ quan chức năng hỗ trợ, ghi vốn nhằm nhanh chóng thực hiện các hạng mục đúng tiến độ.



