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	CÔNG TY TNHH MỘT THÀNH VIÊN EPMT

	
	MST: 03 11 70 82 75

	
	Địa chỉ:43A, An Nhơn, P17, Quận Gò Vấp, TP.HCM

	
	Điện thoại: (08) 66 797 357
	Fax: (08) 62 573 055

	
	Website: www.epmt.vn
	Email: sales@epmt.vn




Tp. Hồ Chí Minh, ngày 17 tháng 07 năm 2015 
KẾ HOẠCH TRIỂN KHAI HỆ THỐNG PMT-EMS

Giai đoạn 2 – đợt 4 (22/07/2015)
Kính gửi:  
- Ban giám hiệu nhà trường.



- Các đơn vị phòng, ban.

· Căn cứ hợp đồng số ……/HĐ-EPMT ngày ….. tháng ….. năm ……… giữa Trường Cao đẳng Kỹ thuật Lý Tự Trọng Tp.HCM và Cty TNHH MTV EPMT về việc thực hiện gói thầu phần mềm Quản lý đào tạo;

· Căn cứ cuộc họp thống nhất phương án, phân công nhiệm vụ phối hợp triển khai phần mềm quản lý PMT-EMS” ngày;

Được sự đồng ý của Ban Giám hiệu Nhà trường, Cty TNHH Một thành viên EPMT xin gửi đến Quý trường kế hoạch triển khai phần mềm PMT-EMS như sau:

1. Tổng quát:

- Thời gian triển khai:  từ 22/07/2015 đến 24/07/2015
- Thời gian được tính 3 giờ/ buổi; 2 buổi/ngày.

- Địa điểm: Trường Cao đẳng Kỹ Thuật Lý Tự Trọng Tp.HCM
- Thành phần tham dự: theo mục (3)

2. Mục tiêu triển khai



- Bàn giao tài khoản Quản trị các phân hệ PMT-EMS


- Bàn giao chức năng Website



- Làm việc với khảo thí về tổ chức thi trắc nghiệm.
3. Nội dung chi tiết 

	THỜI GIAN
	NỘI DUNG
	THÀNH PHẦN
	GHI CHÚ

	8h30 – 11h00
22/07/2015
	· Bàn giao chức năng Website
· Bàn giao tài khảo quản trị hệ thống PMT-EMS
· Hướng dẫn phân quyền chức năng cho từng đơn vị
	· Trưởng Ban tiếp nhận phần mềm
	

	13h30 – 16h30

22/07/2015
	· Triển khai phần mềm soạn thảo ngân hàng câu hỏi trắc nghiệm 
· Tìm hiểu thông tin về trang thiết bị phục vụ cho Trắc nghiệm online, trắc nghiệm phiếu tô
	· Phòng Khảo thí
	

	8h30 – 11h00

23/07/2015
	· Hỗ trợ chuẩn bị một bộ ngân hàng câu hỏi bất kỳ theo yêu cầu của nhà Trường. 

· Hỗ trợ chuẩn bị bộ đề theo ngân hàng câu hỏi trên
	· Phòng khảo thí
	

	13h30 – 16h30

23/07/2015
	· Cài đặt phần mềm thi trắc nghiệm online tại phòng máy
	· Phòng khảo thí
	

	8h30 – 16h30

24/07/2015
	· Tổ chức thi thử và chấm thi.
	· Phòng khảo thí
	

	25/07/2015

	· Dự phòng 
	
	


Lưu ý:

1. Thành phần tham dự: Trường chủ động phân bổ theo đặc thù và điều kiện thực tế, đảm bảo thành phần tham dự phải đúng vai trò nhiệm vụ và là cá nhân sẽ trực tiếp thao tác trên phần mềm trong tương lai.

2. Địa điểm: Trường chủ động bố trí và lưu ý đảm bảo các nội dung sau:


+ Máy chiếu;


+ Internet/LAN có khả năng kết nối với các server hệ thống;

3. Chuẩn bị: các tài liệu, văn bản, công việc mà cá nhân tham gia thực hiện chuẩn bị đầy đủ và sẽ được sử dụng trong buổi triển khai trực tiếp.
Trên đây là kế hoạch triển khai phần mềm PMT-EMS.Trường vui lòng xác nhận kế hoạch trong vòng 03 ngày kể từ ngày nhận kế hoạch triển khai, bao gồm việc xác nhận thời gian và thành phần tham gia trong bảng kế hoạch mục (3). Trong trường hợp lùi kế hoạch triển khai quá 06 ngày, vui lòng báo lại thời điểm nào có thể thực hiện được và nguyên nhân lùi tiến độ để hai bên xác nhận thay đổi kế hoạch triển khai phù hợp. 

Kính gửi Ban Giám hiệu và các bộ phận liên quan cùng phối hợp thực hiện.

Xin chân thành cảm ơn!


CÔNG TY TNHH MTV EPMT
Kế hoạch triển khai phần mềm PMT-EMS
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