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KẾ HOẠCH

V/v xây dựng nhà tình bạn dành cho học sinh, sinh viên trường
Năm học 2019-2020


Thực hiện chương trình Công tác Đoàn và phong trào Thanh niên năm học 2019 - 2020; trong đó có chỉ tiêu mỗi năm xây dựng mới hoặc sửa chữa 01 căn Nhà tình bạn dành cho học sinh, sinh viên đang theo học tại trường; thông qua chương trình thể hiện sự quan tâm của Nhà trường trong công tác chăm lo, hỗ trợ học sinh, sinh viên; Ban Chấp hành Đoàn trường xây dựng kế hoạch về việc xây dựng nhà tình bạn dành cho học sinh, sinh viên trường, cụ thể như sau:
I. MỤC ĐÍCH, YÊU CẦU: 

1. Mục đích: 
- Giúp đỡ, động viên, chia sẻ cho đoàn viên thanh niên trong nhà trường có hoàn cảnh khó khăn;
- Tiếp tục phát huy tinh thần xung kích, tình nguyện của đoàn viên thanh niên, học sinh, sinh viên trường về vấn đề An sinh xã hội…
- Phát huy truyền thống tốt đẹp của Nhà trường trong công tác chăm lo và hỗ trợ học sinh, sinh viên có hoàn cảnh khó khăn đang theo học tại trường.
2. Yêu cầu:
- Đảm bảo tính hiệu quả, thiết thực khi triển khai thực hiện.

- Học sinh, sinh viên được trao tặng nhà tình bạn phải thật sự xứng đáng và đúng đối tượng.

- Tuyên truyền sâu rộng đoàn viên, thanh niên tích cực tham gia đóng góp xây dựng công trình.
II. TÊN CÔNG TRÌNH - THỜI GIAN - ĐỐI TƯỢNG
1. Tên công trình: “Ngôi nhà tình bạn” 

2. Thời gian: 
· Nhận và xét hồ sơ: Tháng 3/2020.
· Khảo sát thực tế: Tháng 4/2020.
· Thực hiện công trình: Tháng 7-8/2020, trong chiến dịch Mùa hè xanh năm 2020. 
3. Đối tượng: 
Gia đình Đoàn viên, thanh niên, Hội viên là Học sinh, Sinh viên đang học tập năm nhất, năm hai tại trường có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn về nhà ở.
III. LOẠI NHÀ VÀ KINH PHÍ THỰC HIỆN
1. Loại nhà: Nhà cấp 4, mái tôn, tường gạch, xây - tô, sơn và nền lót gạch men.

2. Kinh phí thực hiện: 

Vận động nguồn lực từ Doanh nghiệp, Mạnh thường quân, Thầy, cô giáo, học sinh, sinh viên và các tổ chức đoàn thể cùng tham gia hỗ trợ nguồn kinh phí, vật tư xây dựng nhà.
- Đối với sửa chữa: Từ 20.000.000 đồng đến tối đa 40.000.000 đồng/ 01 nhà.
- Xây dựng mới: Từ 50.000.000 đồng đến tối đa 80.000.000 đồng/ 01 nhà.

IV. TỔ CHỨC THỰC HIỆN
1. Ban chỉ đạo: 

- Thầy Đinh Văn Đệ, Đảng ủy viên, Phó Hiệu trưởng, Trưởng ban;

- Cô Nguyễn Thị Nhuận, Đảng ủy viên phụ trách, Phó ban;
- Thầy Lương Xuân Thịnh, Bí thư Đoàn, Chủ tịch Hội SV, Thành viên.
2. Tổ chức thực hiện:
- Thầy Lương Xuân Thịnh, Bí thư Đoàn, Chủ tịch Hội SV, Trưởng ban;

- Thầy Trần Quốc Định, Phó Bí thư, Phó ban;
- Cô Nguyễn Yến Nhi, Phó Bí thư, Phó ban;
- Và thành viên thuộc BCH Đoàn Thanh niên – Hội Sinh viên do Bí thư Đoàn trường phân công tham gia hỗ trợ thực hiện. 

V. PHÂN CÔNG NHIỆM VỤ

1. BCH Đoàn Thanh niên – Hội Sinh viên:
- Vận động kinh phí thực hiện;

- Thông báo về việc nhận và xét hồ sơ xây dựng nhà tình bạn năm học 2019 - 2020;

- Tổng hợp hồ sơ, báo cáo Ban Chỉ đạo;

- Phối hợp Ban Chỉ đạo và các đơn vị liên quan khảo sát thực tế;

- Tìm và chọn đơn vị xây dựng thực hiện công trình;
- Tổ chức thực hiện công trình;
- Giám sát và kiểm tra quy trình thực hiện;
- Tổ chức nghiệm thu, công nhận và tổng kết bàn giao.
2. Liên chi Đoàn trực thuộc:
Triển khai nội dung của kế hoạch đến các chi Đoàn trực thuộc, tuyên truyền sâu rộng mục tiêu, ý nghĩa của công trình đến đoàn viên, thanh niên; đảm bảo đoàn viên, thanh niên tích cực tham gia đóng góp xây dựng công trình.
Trên đây là kế hoạch về việc xây dựng Nhà tình bạn dành cho học sinh, sinh viên trường năm học 2019 – 2020. Ban Chấp hành Đoàn trường đề nghị Liên chi Đoàn các khoa, chi Đoàn trực thuộc triển khai và thực hiện nghiêm túc các nội dung kế hoạch này.
Trân trọng./.
	T/M BCH ĐẢNG BỘ

BÍ THƯ

(Đã ký)

Phạm Hữu Lộc
	
	TM. BTV ĐOÀN TRƯỜNG

BÍ THƯ

(Đã ký)
Lương Xuân Thịnh


Nơi nhận: 
· Đảng ủy – BGH Nhà trường;

· Thành viên Ban Chỉ đạo;

· BCH Đoàn trường;

· BTK Hội Sinh viên;

· Liên chi Đoàn các khoa;

· GVCN/CVHT các lớp;

· Lưu: VP, ĐTN.
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