	TRƯỜNG CAO ĐẲNG KỸ THUẬT	CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
	LÝ TỰ TRỌNG TP. HỒ CHÍ MINH	Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
	PHÒNG QUẢN LÝ KHOA HỌC - 
	HỢP TÁC QUỐC TẾ

BÁO CÁO
Về nội dung làm việc với Công ty KONE, Nhà thầu Nghĩa Phát và ASSIST
vào ngày 09/06/2017

1. Thành phần tham dự
* Về phía Trường Cao đẳng Kỹ thuật Lý Tự Trọng TP. Hồ Chí Minh
· Ông Phạm Hữu Lộc, Hiệu trưởng.
· Bà Nguyễn Ngọc Trang, Trưởng phòng Quản lý khoa học - Hợp tác quốc tế
· Ông Lê Quang Liêm, Trưởng phòng Quản trị - Dịch vụ

* Về phía Công ty KONE Việt Nam
· Ông Nguyễn Văn Chinh, Giám đốc dự án Công ty KONE

*Về phía Công ty ASSIST
· Bà Võ Phan Kim Ngân, Nhân viên Công ty ASSIST

*Về phía Nhà thầu Nghĩa Phát
· Ban dự án của Nghĩa Phát

Cuộc họp diễn ra vào lúc 9 giờ 30 phút, ngày 09 tháng 06 năm 2017 tại phòng Truyền thống.

2. Nội dung cuộc họp
Buổi họp thảo luận về cá nội dung chính như sau:
Phía Công ty Nghĩa Phát:
· Ngày 15/06 đến ngày 20/06 mới có được giấy phép xây dựng.
· Thứ 2 (21/06) hoặc thứ 3 (22/06) mới chuyển tới Sở Xây dựng Kiến trúc.
· Có thể tịnh tiến công trình, tuy nhiên nếu tịnh tiến quá 1m sẽ không được cấp giấy phép.
· Các thay đổi tăng giảm so với hợp đồng cần báo cáo ngay một cách cụ thể.
· Tập trung khai thác các điểm mạnh mình đang có
· Tuần sau sẽ họp lại 4 bên để bàn bạc lại.
Phía KONE:
· Về Kế hoạch đào tạo: Khoá đầu đào tạo 10 giáo viên theo kế hoạch của KONE; Khoá 2 đào tạo 10 học viên, khoá 3 đào tạo 10 đến 20 học viên.
· Hiện đang gặp rắc rối trong quá trình đào tạo giáo viên.
· Trang thiết bị tầm tháng 8 sẽ xong
· Phía Nhà trường cần chuẩn bị danh sách giáo viên tham gia dự án để sắp xếp linh hoạt modul đào tạo.
[bookmark: _GoBack]Các thảo luận khác:
· Buổi họp không cần có quá nhiều người, chỉ cần những thành viên giám sát, có khả năng duyệt yêu cầu, báo cáo tham gia họp.
· Lịch họp chuyển sang sáng thứ 2, buổi chiều vào lúc 15:00 hàng tuần. Riêng thứ 2 ngày 19/06 sẽ không họp và chuyển sang thứ 4 ngày 21/06 vào lúc 15:00.

	TP. Hồ Chí Minh, ngày       tháng       năm 2016
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