TRƯỜNG CAO ĐẲNG KỸ THUẬT        CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

LÝ TỰ TRỌNG TP . HỒ CHÍ MINH		         Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

PHÒNG QUẢN TRỊ  -  DỊCH VỤ

Tp.Hồ Chí Minh, ngày 14 tháng  3  năm  2016

GIẤY ĐỀ NGHỊ

Về việc di dời nhà kho vật tư phục vụ thi công công trình

Kính gửi:  Phòng Tổ chức – Hành chính – Tổng hợp

Căn cứ Nội dung Công văn số 12/LTT-QTDV ngày 07/01/2016  của Trường Cao đẳng Kỹ thuật Lý Tự Trọng TP.Hồ Chí Minh về việc di dời nhà kho vật tư phục vụ thi công công trình gửi Công ty TNHH Xây dựng  - Dịch vụ - Thương mại Đại Đoàn Kết (gọi tắt Công ty Đại Đoàn Kết).

Căn cứ Tờ trình ngày 26/02/2016 của Phòng Quản trị - Dịch vụ đã được Hiệu trưởng phê duyệt,

Để đảm bảo vệ sinh, cảnh quan môi trường tại ký túc xá nói riêng và toàn trường nói chung. Phòng Quản trị - Dịch vụ kính đề nghị  Phòng Tổ – Hành chính – Tổng hợp cùng phối hợp thực hiện một số nội dung sau:

+ Lập biên bản hiện trạng nhà kho.

+ Thống kế chủng loại, khối lượng vật tư hiện có trong kho.

+ Giám sát việc di dời số vật tư trên từ vị trí hiện trạng đến vị trí mới (sát khu nhà nhà xe ô tô cùng dãy nhà E3).

Thời gian thực hiện: Từ ngày 17/3/2016 đến ngày 19/3/2016

Rất mong được sự cộng tác, hỗ trợ của Phòng Tổ chức – Hành chính – Tổng hợp.

Trân trọng cảm ơn./.

KT.TRƯỞNG PHÒNG

P.TRƯỞNG PHÒNG

Nguyễn Văn Lâm