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KẾ HOẠCH
V/v vệ sinh các khu vực được phân công 

- Căn cứ kế hoạch công tác của phòng Quản trị - Dịch vụ trước Lễ 30/4; 1/5 và tháng 5/2016;
[bookmark: _GoBack]- Căn cứ hiện trạng tại các khu vực,
Tôi xin đề xuất kế hoạch cụ thể như sau:

	Stt
	Khu vực
	Thời gian 
thực hiện
	Nhân lực dự kiến

	1
	Dọn rác và cây kiểng trước khu vực + Ôvăng; sê nô, máng xối Nhà D2 + sân bãi Ô tô khu vực khoa Cơ khí
	26/4
	Vận chuyển cây kiển: 04 người (nam).
Dọn rác trên Ôvăng; sê nô, máng xối: 01 người (nam).
Quét don rác: Tổ môi trường

	2
	Dọn rác trên Ô văng khu chữ U – Nhà C1 
	27/4 ÷ 28/4

	Dọn rác trên Ôvăng; sê nô, máng xối: 01 người (nam).
Tháo dỡ  các trụ sắt, nhà chốt giữ: 02 người (nam).
Vệ sinh sân: Tổ môi trường

	3
	Dọn rác trên Ôvăng; sê nô, máng xối, lam chống nắng  – Nhà I1; I2, H
	
	

	4
	Tháo dỡ  các trụ sắt, nhà chốt giữ bãi xe sau Nhà H
	
	



Vậy, kính chuyển Trưởng phòng xem xét, phân công nhân lực không thuộc tổ Môi trường để có cơ sở và phối hợp thực hiện.
									Người viết kế hoạch




									Nguyễn Văn Lâm
