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PHẦN I. KẾT QUẢ THỰC HIỆN

I. CHỈ TIÊU, KẾ HOẠCH ĐẦU NĂM 2018
1. Các chỉ tiêu, kế hoạch chính về công tác đầu tư phát triển (Phòng QTDV)
· Tiếp tục thực hiện kế hoạch đầu tư xây dựng khối xưởng Cơ khí, ký túc xá, khối nhà hành chính, nâng cấp và cải tạo hệ thống các phòng thí nghiệm - thực hành, cải tạo nâng tầng khối nhà C1.
· Tiếp tục thi công hoàn thiện đưa vào sử dụng dự án Trung tâm đào tạo thang máy thang cuốn với qui mô 5 tầng, tổng diện tích xây dựng 900 m2.
· Tăng cường cơ sở vật chất, hiện đại hóa các phòng học thực hành và lý thuyết  để  đáp ứng quy mô đào tạo. Đầu tư cải tạo một số phòng học lớn phục vụ nhu cầu tổ chức đào tạo theo hệ thống tín chỉ và qui mô tuyển sinh trong năm học tới. 

     II. KẾT QUẢ THỰC HIỆN TRONG 6 THÁNG ĐẦU NĂM 2018
     4.  Công tác đầu tư phát triển (Phòng QTDV – Phòng TBVT)
     - Thực trạng điều kiện cơ sở vật chất, thiết bị dạy nghề, trong đó tập trung các nội dung: số lượng, diện tích phòng học lý thuyết, xưởng thực  hành; chủng loại, số lượng trang thiết bị chủ yếu phục vụ đào tạo; tỷ lệ người học/một lớp theo quy định. 
Tổng diện tích đất toàn trường: 50.646,6m2;
Tổng diện tích phòng học lý thuyết: 5013,6 m2/74 phòng học;
Diện tích xưởng thực hành: 8832,5 m2; 

Tỉ lệ người học trên một lớp là 2,4 m2/học sinh;
Diện tích nhà làm việc: 2.943 m2;
Sân thể thao: 8.700 m2;
Vườn hoa, cây cảnh: 2.000m2;
Hội trường:  848 m2.
    - Thực hiện đầu tư xây dựng cơ sở vật chất; đầu tư cho trang thiết bị dạy học; đầu tư cho các lĩnh vực khác (hạng mục, chi phí đầu tư từ nguồn nào).
    +  Thực hiện thi công xây dựng nâng tầng khối nhà C1 với diện tích sàn xây dựng là 476m2, tổng kinh phí đầu tư là 2.800.000.000đ từ nguồn kinh phí không thường xuyên;
    +  Tiếp tục thi công xây dựng tòa nhà Trung tâm thang máy thang cuốn KONE với tổng kinh phí đầu tư là 43000 EURO từ nguồn kinh phí tài trợ;
    + Lập danh mục xin chủ trương sửa chữa cải tạo nâng cấp các hạng mục chuẩn bị cho năm học 2017-2018 bằng nguồn kinh phí thường xuyên, không thường xuyên và quỹ phát triển sự nghiệp;
     +  Thực hiện các công tác sửa chữa về điện, mạng, internet, hệ thống cấp thoát nước, PCCC,… đảm bảo kịp thời cho các hoạt động trong nhà trường xuyên suốt;
     + Công tác cải tạo sửa chữa, mua sắm tài sản, trang thiết bị được thực hiện theo đúng kế hoạch dự toán được giao. Kịp thời bổ sung trang thiết bị cần thiết phục vụ giảng dạy và học tập cho năm học 2017 – 2018 như máy tính, máy chiếu, các thiết bị tin học, thiết bị mạng và phần mềm, phòng học đa năng.    
     III. NHẬN XÉT, ĐÁNH GIÁ, ĐỀ XUẤT, KIẾN NGHỊ (TẤT CẢ CÁC ĐƠN VỊ)
1. Kết quả đạt được
- Đã gửi Sở Giáo dục và Đào tạo danh mục các hạng mục sửa chữa thường xuyên chờ phê duyệt chủ trương thực hiện;
     - Đang thực hiện thi công gần hoàn thiện Dự án xây dựng Trung tâm đào tạo thang máy, thang cuốn KONE với diện tích 900m2;
     - Đang thực hiện thi công nâng mới thêm 1tầng khối nhà C1;
      Nhìn chung Cơ sở vật chất của trường đã được đầu tư kiên cố hóa đáng kể,  đáp ứng nhu cầu đào tạo.

     2.  Tồn tại, hạn chế
     - Một số phòng học được xây dựng từ hơn 45 năm trước (1965) nhưng do những qui định, cơ chế nên việc sửa chữa còn gặp nhiều khó khăn;
- Nguồn kinh phí để thực hiện xây dựng, nâng cấp sửa chữa là nguồn ngân sách nhà nước nên còn hạn chế vì vậy việc thực hiện sửa chữa còn cục bộ chưa đồng nhất;

- Còn nhiều phòng học, phòng thí nghiệm cần được hiện đại hóa, hệ thống phòng học chưa đáp ứng đầy đủ nhu cầu đào tạo theo hệ thống tín chỉ;

- Chưa có qui hoạch 1/500 nên chưa triển khai được các dự án theo kế hoạch chiến lược phát triển trường;

- Các phòng học được thiết kế, xây dựng từ năm 1964 nên không phù hợp với quy mô đào tạo hiện nay, độ thông thoáng ở một số xưởng thực hành không đảm bảo theo quy định; một số xưởng có diện tích nhỏ hẹp không thể bố trí đủ máy móc thiết bị thực tập cho 1 lớp/1 ca do đó phải chia nhóm;

- Các khu làm việc hiện còn bố trí rải rác chưa qui hoạch tập trung;

- Một số phòng thí nghiệm, xưởng thực hành còn bố trí dàn trải, chưa khoa học; do tận dụng các phòng học, xưởng thực hành cải tạo lại, việc sửa chữa (mang tính giải quyết tình thế, chắp vá) chưa tuân thủ theo quy hoạch tổng thể;

- Phòng làm việc của một vài bộ môn còn bố trí chung với văn phòng khoa do đó một số GV ở các khoa chưa có chỗ riêng để làm việc và NCKH;

- Ký túc xá trường là công trình sửa chữa lại nên diện tích sàn xây dựng nhỏ chưa đáp ứng hết nhu cầu về chỗ cho HSSV cho các năm học 2014-2015, 2015-2016, 2016-2017, cũng như các năm tiếp theo;
- Nguồn tài chính để xây dựng ký túc xá của trường hạn chế, do tài chính của trường chủ yếu do ngân sách nhà nước cấp.

    3. Đề xuất, kiến nghị
    Trường Cao đẳng Lý Tự Trọng Thành phố Hồ Chí Minh kính đề nghị Ủy ban nhân dân Thành phố, các Sở ban ngành quan tâm, sớm ban hành các chủ trương, quyết định đầu tư, cấp vốn để các dự án sớm được thực hiện phục vụ công tác đào tạo và sự phát triển của Nhà trường trong thời gian tới./.
PHẦN II: PHƯƠNG HƯỚNG, NHIỆM VỤ 6 THÁNG CUỐI NĂM 2018
I. Phương hướng, nhiệm vụ
4.  Công tác đầu tư phát triển (Phòng QTDV– Phòng TBVT)
- Tiếp tục thực hiện kế hoạch đầu tư xây dựng khối xưởng Cơ khí, ký túc xá, khối nhà hành chính, nâng cấp hệ thống các phòng thí nghiệm, thực hành;
- Tiếp tục thi công hoàn thiện nâng tầng khối nhà C1;
- Tiếp tục thi công hoàn thiện đem vào sử dụng dự án Trung tâm đào tạo thang máy thang cuốn với qui mô 5 tầng, tổng diện tích xây dựng 900 m2;
       - Tăng cường cơ sở vật chất, hiện đại hóa các phòng học thực hành và lý thuyết  để đáp ứng quy mô đào tạo. Đầu tư cải tạo một số phòng học lớn phục vụ nhu cầu tổ chức đào tạo theo hệ thống tín chỉ và qui mô tuyển sinh trong năm học tới; 

- Tiếp tục tăng cường đầu tư xây dựng cơ sở vật chất, nâng cấp cải tạo các hạng mục công trình. Hoàn tất các thủ tục pháp lý triển khai đầu tư xây dựng các dự án khối xưởng thực hành khoa Công nghệ Cơ khí, xây dựng khu ký túc xá phục vụ chỗ ở cho các em học sinh sinh viên ở xa. Cải tạo xây dựng Trung tâm công nghệ thông tin cho khoa Công nghệ thông tin. Đầu tư trang bị thêm tài sản quản trị phục vụ học tập. 
II.  Giải pháp thực hiện

1. Công tác đầu tư phát triển (Phòng QTDV – Phòng TBVT)

- Lập dự án vay vốn ưu đãi, tranh thủ tối đa sự hỗ trợ tài chính của các chương trình, các tổ chức trong và ngoài nước.
-  Tăng cường hợp tác thu hút các nguồn lực đầu tư từ các đơn vị ngoài.
- Xây dựng chiến lược và lộ trình cụ thể trong việc xây dựng, phát triển nhà trường đến năm 2020, chú trọng tính khả thi trong dự án chiến lược để thành phố và các cơ quan chức năng hỗ trợ, ghi vốn nhằm nhanh chóng thực hiện các hạng mục đúng tiến độ. 
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