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	TÊN CƠ QUAN BÁO CÁO

Số:          /BCGSĐT
	CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Tp.HCM, ngày 20 tháng 01 năm 2016        



BÁO CÁO GIÁM SÁT, ĐÁNH GIÁ TỔNG THỂ ĐẦU TƯ
(Năm 2015)
Kính gửi: ................................................................................
I. TÌNH HÌNH BAN HÀNH CÁC VĂN BẢN HƯỚNG DẪN CÁC CHÍNH SÁCH, PHÁP LUẬT LIÊN QUAN ĐẾN ĐẦU TƯ THEO THẨM QUYỀN:
- Nêu các văn bản hướng dẫn được ban hành trong kỳ báo cáo (số văn bản, ngày tháng ban hành, trích yếu văn bản).
- Đánh giá sơ bộ hiệu quả và tác động của các văn bản hướng dẫn được ban hành đối với việc quản lý đầu tư.
II. TÌNH HÌNH QUẢN LÝ QUY HOẠCH (nêu rõ tình hình và kết quả thực hiện, những mặt được, chưa được, nguyên nhân và trách nhiệm của các cơ quan, tổ chức  liên quan; các vướng mắc về cơ chế, chính sách và kiến nghị các biện pháp giải quyết).
1. Tình hình lập, thẩm định, phê duyệt các quy hoạch thuộc lĩnh vực quản lý:
- Đang thực hiện công tác điều chỉnh cục bộ quy hoạch tỷ lệ 1/2000 khuôn viên trường Cao đẳng Kỹ thuật Lý Tự Trọng. 
2. Việc quản lý thực hiện các quy hoạch theo quy định.
3. Các vướng mắc chính và kiến nghị các biện pháp giải quyết: Chưa có.
III. TÌNH HÌNH QUẢN LÝ CÁC DỰ ÁN ĐẦU TƯ SỬ DỤNG 30% VỐN NHÀ NƯỚC TRỞ LÊN (nêu rõ tình hình và kết quả thực hiện, những mặt được, chưa được, nguyên nhân và trách nhiệm của các cơ quan, tổ chức liên quan; các vướng mắc về cơ chế, chính sách và kiến nghị các biện pháp giải quyết).
1. Việc lập, thẩm định, phê duyệt các dự án: 
1.1. Sửa chữa cổng chính trường Cao đẳng Kỹ thuật Lý Tự Trọng
- Hồ sơ thiết kế Bản vẽ thi công và dự toán do công ty TNHH TV ĐT XD Phương Nam lập.
- Quyết định phê duyệt Hồ sơ thiết kế Bản vẽ thi công và dự toán số 747A/QĐ-LTT ngày 27/05/2015.
1.2. Sửa chữa, cải tạo cơ sở vật chất Trường Cao đẳng Kỹ thuật Lý Tự Trọng
- Hồ sơ Báo cáo Kinh tế Kỹ thuật do công ty TNHH TV ĐT XD Phương Nam lập.
- Quyết định số 29/QĐ-SXD-TĐDA ngày 16 tháng 6 năm 2015 của Sở xây dựng thành phố Hồ Chí Minh về việc phê duyệt báo cáo kinh tế kỹ thuật xây.
1.3. Sửa chữa, cải tạo Ký túc xá – Khoa động lực của công trình: Trường Cao đẳng Kỹ thuật Lý Tự Trọng.
- Hồ sơ thiết kế Bản vẽ thi công và dự toán do công ty TNHH TV ĐT XD Phương Nam lập.
- Quyết định phê duyệt Hồ sơ thiết kế Bản vẽ thi công và dự toán số 1282/QĐ-LTT-QTDV ngày 21/08/2015.
2. Tình hình thực hiện các dự án.
- Giá trị khối lượng đã thực hiện đầu tư trong kỳ; mức độ đạt được so với kế hoạch;
- Tình hình giải ngân của các dự án; mức độ đạt được so với kế hoạch;
- Số dự án chậm tiến độ: Không có;
- Số dự án điều chỉnh trong kỳ: 
01 Công trình: Sửa chữa, cải tạo Cơ sở vật chất Trường Cao đẳng Kỹ thuật Lý Tự Trọng; nguyên nhân chính: Điều chỉnh lại các hạng mục thuộc công trình cho cho phù hợp với nhu cầu sử dụng thực tế tại thời điểm xây dựng, góp phần nâng cao hiệu quả vốn đầu tư; giải pháp khắc phục: Không có, vì việc điều chỉnh không vượt tổng dự toán đã được phê duyệt.
- Số dự án vi phạm quy định về quản lý chất lượng: Không; 
- Số dự án thất thoát, lãng phí: không.
- Số dự án vi phạm về thủ tục đầu tư: không
3. Tình hình thực hiện kế hoạch đầu tư bằng nguồn vốn Nhà nước:
- Kế hoạch phân bổ vốn đầu tư trong kỳ;
- Kết quả giải ngân vốn đầu tư trong kỳ;
- Tình hình nợ đọng vốn đầu tư (nếu có);
- Tình trạng lãng phí, thất thoát vốn đầu tư (nếu có).
4. Các vướng mắc chính và kiến nghị các biện pháp giải quyết.
Căn cứ kế hoạch phân bổ vốn, kết quả giải ngân vốn,...... Đề nghị phòng tài chính kế toán cho ý kiến mục này. 
IV. TÌNH HÌNH QUẢN LÝ CÁC DỰ ÁN ĐẦU TƯ SỬ DỤNG CÁC NGUỒN VỐN KHÁC (nêu rõ tình hình và kết quả thực hiện, những mặt được, chưa được, nguyên nhân và trách nhiệm của các cơ quan, tổ chức liên quan; các vướng mắc về cơ chế, chính sách và kiến nghị các biện pháp giải quyết).
1. Thẩm tra, cấp giấy chứng nhận đầu tư. 
- Tình hình thẩm tra dự án:
+ Báo cáo thẩm tra thiết kế và dự toán số 417/2014/BCTTr ngày 16 tháng 3 năm 2015 của Công ty CP tư vấn xây dựng tổng hợp về thẩm tra thiết kế và dự toán hạng mục: Đầu tư xây dựng mới nâng cấp khu thực hành Điện- Điện tử  thuộc Trường Cao đẳng Kỹ thuật Lý Tự Trọng;
- Số lượng dự án được cấp giấy chứng nhận đầu tư trong kỳ, tổng vốn đầu tư đã đăng ký trong kỳ.
+ Quyết định số 272/ QĐ-UBND ngày 24 tháng 01 năm 2015 của Ủy ban nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh về phê duyệt danh mục dự án đầu tư thuộc Chương trình kích cầu của Thành phố
2. Quản lý thực hiện các dự án đầu tư.
- Kế hoạch vốn đầu tư theo đăng ký;
- Tình hình giải ngân thực tế đạt được.
3. Các vướng mắc chính và kiến nghị các biện pháp giải quyết: Không có.
V. TÌNH HÌNH THỰC HIỆN CÔNG TÁC GIÁM SÁT, ĐÁNH GIÁ ĐẦU TƯ (nêu rõ tình hình và kết quả thực hiện, những mặt được, chưa được, nguyên nhân và trách nhiệm của các cơ quan, tổ chức  liên quan; các vướng mắc về cơ chế, chính sách và kiến nghị các biện pháp giải quyết).
1. Tình hình thực hiện chế độ báo cáo.
2. Đánh giá chất lượng của các báo cáo.
3. Kết quả kiểm tra, đánh giá dự án đầu tư trong kỳ.
- Số dự án được kiểm tra; mức độ đạt được so với kế hoạch (kèm theo danh mục các dự án được người có thẩm quyền quyết định đầu tư và cơ quan quản lý nhà nước về đầu tư tổ chức kiểm tra);
- Số dự án được đánh giá; mức độ đạt được so với kế hoạch (kèm theo danh mục các dự án được  đánh giá);
- Các phát hiện chính sau khi kiểm tra, đánh giá các dự án.
4. Kế hoạch kiểm tra, đánh giá dự án đầu tư trong kỳ tiếp theo (kèm theo danh mục các dự án dự kiến sẽ  kiểm tra, đánh giá trong kỳ).
5. Đánh giá chung về công tác giám sát, đánh giá đầu tư trong kỳ.
6. Các vướng mắc chính và kiến nghị các biện pháp giải quyết.
VI. CÁC ĐỀ XUẤT VÀ KIẾN NGHỊ
1. Các đề xuất về đổi mới cơ chế, chính sách, điều hành của Chính phủ, các Bộ, ngành.
2. Các đề xuất về tổ chức thực hiện.

(Kèm theo các phụ biểu: 01, 02, 03)

	
	THỦ TRƯỞNG CƠ QUAN

 (ký tên, đóng dấu)





Phô biÓu 01
T×nh h×nh thùc hiÖn ®Çu t­ trong kú b¸o c¸o

	
	Vèn ®Çu t­ thùc hiÖn theo quý
	Tæng céng

	
	Quý I
	Quý II
	Quý III
	Quý IV
	

	I. Dù ¸n sö dông 30% vèn nhµ n­íc trë lªn
	
	
	
	
	

	KÕ ho¹ch
	
	
	
	
	

	Thùc hiÖn
	
	
	
	
	

	% hoµn thµnh
	
	
	
	
	

	II. Dù ¸n sö dông nguån vèn kh¸c
	
	
	
	
	

	KÕ ho¹ch
	
	
	
	
	

	Thùc hiÖn
	
	
	
	
	

	% hoµn thµnh
	
	
	
	
	

	III. Tæng céng
	
	
	
	
	

	1. Vèn nhµ n­íc
	
	
	
	
	

	KÕ ho¹ch
	
	
	
	
	

	Thùc hiÖn
	
	
	
	
	

	% hoµn thµnh
	
	
	
	
	

	% so víi cïng kú n¨m tr­íc
	
	
	
	
	

	2. Vèn kh¸c
	
	
	
	
	

	KÕ ho¹ch
	
	
	
	
	

	Thùc hiÖn
	
	
	
	
	

	% hoµn thµnh
	
	
	
	
	

	% so víi cïng kú n¨m tr­íc
	
	
	
	
	

	3. Tæng céng
	
	
	
	
	

	KÕ ho¹ch
	
	
	
	
	

	Thùc hiÖn
	
	
	
	
	

	% hoµn thµnh
	
	
	
	
	

	% so víi cïng kú n¨m tr­íc
	
	
	
	
	



Ghi chó: Vèn nhµ n­íc ®­îc tæng hîp tõ phÇn vèn nhµ n­íc trong c¸c dù ¸n sö dông 30% vèn nhµ n­íc trë lªn vµ phÇn vèn nhµ n­íc trong c¸c dù ¸n sö dông nguån vèn kh¸c.

Phô biÓu 02
T×nh h×nh thùc hiÖn gi¸m s¸t, ®¸nh gi¸ ®Çu t­ 
c¸c dù ¸n sö dông 30% vèn nhµ n­íc trë lªn

	TT
	Néi dung
	Tæng sè
	Ph©n theo nhãm

	
	
	
	A
	B
	C

	I
	ChuÈn bÞ ®Çu t­
	
	
	
	

	1
	Sè dù ¸n cã kÕ ho¹ch chuÈn bÞ ®Çu t­ trong kú
	
	
	
	

	2
	Sè dù ¸n ®­îc thÈm ®Þnh trong kú
	
	
	
	

	3
	Sè dù ¸n cã quyÕt ®Þnh ®Çu t­ trong kú
	
	
	
	

	II
	Thùc hiÖn ®Çu t­
	
	
	
	

	1
	Sè dù ¸n thùc hiÖn ®Çu t­ trong kú
	
	
	
	

	2
	Sè dù ¸n khëi c«ng míi trong kú
	
	
	
	

	3
	Sè dù ¸n ®· thùc hiÖn b¸o c¸o gi¸m s¸t, ®¸nh gi¸ ®Çu t­ theo quy ®Þnh trong kú
	
	
	
	

	4
	Sè dù ¸n ®· thùc hiÖn kiÓm tra trong kú
	
	
	
	

	5
	Sè dù ¸n ®· thùc hiÖn ®¸nh gi¸ dù ¸n trong kú
	
	
	
	

	6
	Sè dù ¸n cã vi ph¹m vÒ thñ tôc ®Çu t­ ®­îc ph¸t hiÖn trong kú
	
	
	
	

	a
	Kh«ng phï hîp víi quy ho¹ch
	
	
	
	

	b
	Phª duyÖt kh«ng ®óng thÈm quyÒn
	
	
	
	

	c
	Kh«ng thùc hiÖn ®Çy ®ñ tr×nh tù thÈm tra, thÈm ®Þnh dù ¸n
	
	
	
	

	7
	Sè dù ¸n cã vi ph¹m quy ®Þnh vÒ qu¶n lý chÊt l­îng ®­îc ph¸t hiÖn trong kú (theo quy ®Þnh vÒ qu¶n lý chÊt l­îng hiÖn hµnh)
	
	
	
	

	8
	Sè dù ¸n cã thÊt tho¸t, l·ng phÝ ®­îc ph¸t hiÖn trong kú (sau khi thanh tra, kiÓm tra, kiÓm to¸n, quyÕt to¸n)
	
	
	
	

	a
	Tæng vèn ®Çu t­ cña c¸c dù ¸n cã thÊt tho¸t, l·ng phÝ bÞ ph¸t hiÖn
	
	
	
	

	b
	Tæng sè tiÒn bÞ thÊt tho¸t, l·ng phÝ ®­îc x¸c ®Þnh
	
	
	
	

	9
	Sè dù ¸n chËm tiÕn ®é trong kú
	
	
	
	

	a
	Sè dù ¸n chËm tiÕn ®é do thñ tôc ®Çu t­
	
	
	
	

	b
	Sè dù ¸n chËm tiÕn ®é do c«ng t¸c gi¶i phãng mÆt b»ng
	
	
	
	

	c
	Sè dù ¸n chËm tiÕn ®é do n¨ng lùc cña chñ ®Çu t­, ban qu¶n lý dù ¸n vµ c¸c nhµ thÇu
	
	
	
	

	d
	Sè dù ¸n chËm tiÕn ®é do bè trÝ vèn kh«ng kÞp thêi
	
	
	
	

	®
	Sè dù ¸n chËm do c¸c nguyªn nh©n kh¸c
	
	
	
	

	10
	Sè dù ¸n ph¶i ®iÒu chØnh trong kú
	
	
	
	

	a
	Sè dù ¸n ph¶i ®iÒu chØnh môc tiªu, quy m« ®Çu t­
	
	
	
	

	b
	Sè dù ¸n ph¶i ®iÒu chØnh vèn ®Çu t­ 
	
	
	
	

	c
	Sè dù ¸n ph¶i ®iÒu chØnh tiÕn ®é ®Çu t­
	
	
	
	

	d
	Sè dù ¸n ph¶i ®iÒu chØnh ®Þa ®iÓm ®Çu t­
	
	
	
	

	11
	Sè dù ¸n ph¶i ngõng thùc hiÖn v× c¸c lý do kh¸c nhau
	
	
	
	

	12
	Sè dù ¸n thùc hiÖn lùa chän nhµ thÇu trong kú 
	
	
	
	

	a
	Tæng sè gãi thÇu ®· tæ chøc lùa chän nhµ thÇu trong kú
	
	
	
	

	-
	ChØ ®Þnh thÇu
	
	
	
	

	-
	§Êu thÇu h¹n chÕ
	
	
	
	

	-
	§Êu thÇu réng r·i
	
	
	
	

	-
	H×nh thøc kh¸c
	
	
	
	

	b
	Tæng sè gãi thÇu cã vi ph¹m thñ tôc ®Êu thÇu ®­îc ph¸t hiÖn trong kú
	
	
	
	

	-
	§Êu thÇu kh«ng ®óng quy ®Þnh
	
	
	
	

	-
	Ký hîp ®ång kh«ng ®óng quy ®Þnh
	
	
	
	

	III
	KÕt thóc ®Çu t­, bµn giao ®­a vµo sö dông
	
	
	
	

	1
	Sè dù ¸n kÕt thóc ®Çu t­ trong kú
	
	
	
	

	2
	Sè dù ¸n ®· thùc hiÖn thñ tôc quyÕt to¸n hoµn thµnh dù ¸n trong kú
	
	
	
	

	3
	Sè dù ¸n ®· ®­a vµo sö dông nh­ng kh«ng cã hiÖu qu¶ (nÕu cã) 
	
	
	
	









Phô biÓu 03
T×nh h×nh thùc hiÖn gi¸m s¸t ®Çu t­ 
c¸c dù ¸n sö dông c¸c nguån vèn kh¸c

	TT
	ChØ tiªu
	Tæng sè
	Ph©n theo nhãm

	
	
	
	(1)
	(2)
	(3)

	1
	Sè dù ¸n ®· ®­îc cÊp GiÊy chøng nhËn ®Çu t­ trong kú
	
	
	
	

	a
	Tæng sè vèn ®¨ng ký ®Çu t­
	
	
	
	

	b
	Sè dù ¸n ®· thùc hiÖn thñ tôc thÈm tra cÊp giÊy chøng nhËn ®Çu t­
	
	
	
	

	c
	Sè dù ¸n ®· thùc hiÖn thñ tôc ®¨ng ký ®Çu t­
	
	
	
	

	2
	Sè dù ¸n ®· ®­îc cÊp GiÊy chøng nhËn ®Çu t­ ®iÒu chØnh trong kú
	
	
	
	

	a
	§iÒu chØnh môc tiªu
	
	
	
	

	b
	§iÒu chØnh quy m« vèn ®Çu t­
	
	
	
	

	c
	§iÒu chØnh tiÕn ®é
	
	
	
	

	d
	ChuyÓn ®æi chñ ®Çu t­
	
	
	
	

	3
	Sè dù ¸n ®· ®­îc kiÓm tra, ®¸nh gi¸ trong kú
	
	
	
	

	4
	Sè dù ¸n cã vi ph¹m quy ®Þnh vÒ qu¶n lý ®Çu t­ ®­îc ph¸t hiÖn trong kú
	
	
	
	

	5
	Sè dù ¸n cã vi ph¹m quy ®Þnh vÒ b¶o vÖ m«i tr­êng ®­îc ph¸t hiÖn trong kú
	
	
	
	

	6
	Sè dù ¸n cã vi ph¹m quy ®Þnh vÒ sö dông ®Êt ®ai ®­îc ph¸t hiÖn trong kú
	
	
	
	

	7
	Sè dù ¸n cã vi ph¹m quy ®Þnh vÒ qu¶n lý tµi nguyªn ®­îc ph¸t hiÖn trong kú
	
	
	
	

	8
	C¸c dù ¸n ph¶i thu håi GiÊy chøng nhËn ®Çu t­ trong kú
	
	
	
	

	9
	Tæng sè vèn ®· gi¶i ng©n trong kú 
	
	
	
	

	a
	Nguån vèn gãp cña chñ ®Çu t­
	
	
	
	

	b
	Nguån vèn vay
	
	
	
	

	c
	Huy ®éng hîp ph¸p kh¸c
	
	
	
	

	10
	Sè dù ¸n ®· kÕt thóc ®Çu t­ trong kú
	
	
	
	


Ghi chó: 	(1): Dù ¸n thuéc diÖn Thñ t­íng ChÝnh phñ chÊp thuËn chñ tr­¬ng ®Çu t­; (2): Dù ¸n cã tæng vèn ®Çu t­ tõ 300 tØ ®ång trë lªn (trõ dù ¸n quy ®Þnh t¹i ®iÓm (1)); (3): Dù ¸n cã tæng vèn ®Çu t­ nhá h¬n 300 tØ ®ång.
