TRƯỜNG CAO ĐẲNG KỸ THUẬT  CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

LÝ TỰ TRỌNG TP. HỒ CHÍ MINH		  	  Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

PHÒNG QUẢN TRỊ -DỊCH VỤ

Thành phố Hồ Chí minh, ngày 26 tháng 4 năm 2017

BÁO CÁO

CÔNG TÁC THÁNG 04/2017 VÀ KẾ HOẠCH THÁNG 05/2017

- CÔNG VIỆC THỰC HIỆN TRONG THÁNG 04/2017

- Tiếp tục lắp máy chiếu cho các phòng lý thuyết H1.3-06; H1.3-07; H1.3-08; H1.3-10  Tiếp tục công tác lắp đặt lại hệ thống tuyến cáp mạng trong toàn trường.

- Sửa chữa bàn ghế hư các phòng lý thuyết ;

- Triển khai kế hoạch bảo trì quạt (khu vực phòng học lý thuyết), đèn và máy lạnh trong toàn trường;

- Kiểm tra các khu vực vệ sinh đã phân công và nhắc nhở các đơn vị vệ sinh sạch sẽ phòng học thực hành và nhà xưởng;

- Dọn sạch cỏ, rác các khu vực sau khoa CN Cơ khí, khu vực KTX;

- Tiếp tục thực hiện công tác nạo vét cống thoát nước thải ;

- Tiếp tục công tác cải tạo, bổ sung khu vệ sinh tắm giặt, phòng trọ ký túc xá chuẩn bị cho năm học 2017-2018;

- Sắp xếp lại bãi xe và kẻ ô cho các xe đậu trong trường.

- Chuẩn bị công tác lắp dựng mái che khu vực sau KTX dùng để chứa và tập kết thiết bị sửa chữa;

- Lắp đặt lại hệ thống cáp điện cung cấp nguồn điện cho các phòng học lý thuyết khu vực nhà C1, C2;

- Tách nguồn điện nhà vệ sinh khu C1, C2;

- Chuẩn bị công tác ngày giỗ tổ Hùng vương;

- Giao cho Tuấn trực âm thanh khu vực THPT;

- Dọn vệ sinh rác trên mái tôn sau khu THPT;

- KẾ HOẠCH CÔNG TÁC THÁNG 05/2017

- TỒ SỬA CHỮA BẢO TRÌ THIẾT BỊ

- Lắp máy chiếu cho các phòng lý thuyết Nhà H1;

Sửa chữa thường xuyên các máy tính, máy in, điện thoại và máy chiếu trong toàn trường.

- TỒ SỬA CHỮA CƠ BẢN

- Ghi nước, điện kế các khu dịch vụ ;

- Tiếp tục lắp dựng mái che khu vực sau KTX dùng để chứa và tập kết thiết bị sửa chữa;

- Tổ chức bảo trì máy lạnh trong toàn trường.

- Tổ chức bảo dưỡng và vệ sinh đèn, quạt khu vực lớp học lý thuyết;

- TỔ DỊCH VỤ - MÔI TRƯỜNG

- Kiểm tra vệ sinh các khu vực và các lớp học Lý thuyết theo phân công;

- Dọn sạch khu vực phòng thí nghiệm THPT làm phòng học lý thuyết.

- CÔNG TÁC KHÁC

- Đánh giá công chức viên chức và người lao động

- Xét thi đua các danh hiệu công đoàn viên

- Đăng ký tham quan nghỉ mát theo kế hoạch của nhà trường

- Triển khai công tác tuyên truyền phòng chống tham nhũng và lãng phí 2017

- Thực hiện công tác theo kế hoạch nghỉ lễ 30/4 và 1/5

- Tiếp tục chấn chỉnh công tác PCCC, vệ sinh môi trường, an toàn trong nhà trường

- Dọn sạch cỏ, rác các khu vực sau khoa CN Cơ khí, khu vực KTX.

- Dọn vệ sinh sạch rác các khu vực sau nhà I2 khu vực THPT;

- Chuyển toàn bộ thiết bị vật tư hư về khu vực xưởng để sửa chữa;

- Dọn sạch bàn ghế, thiết bị hư hỏng tại các đơn vị trong toàn trường

+ Kiểm tra lại bàn ghế, thiết bị hư

+ Sắp xếp lại và dọn sạch các ghế đá hư

+ Cắt tỉa cỏ, cây xanh trong trường

+ Sửa chữa bàn thực hành cho các đơn vị

- Chuẩn bị bàn học lý thuyết cho khu vực phòng thí nghiệm THPT

- Cải tạo, bổ sung khu vệ sinh tắm giặt, phòng ký túc xá.

- Chấn chỉnh công tác kỹ cương của các tổ trong đơn vị (Đề nghị các tổ thực hiện nghiêm túc).

+ Giờ làm việc các tổ (tổ môi trường)

+ Khu vực đã phân công

Trưởng phòng QT - DV

Lê Quang Liêm