CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 
Độc lập - Tự do – Hạnh phúc 
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Tp.HCM, ngày      tháng 5 năm 2015 

HỢP ĐỒNG 
Số :        /2015/HĐTC-

THI CÔNG XÂY DỰNG MỚI NÂNG TẦNG KHU THỰC HÀNH ĐIỆN – ĐIỆN TỬ
CÔNG TRÌNH: ĐẦU TƯ XÂY DỰNG MỚI NÂNG TẦNG KHU THỰC HÀNH ĐIỆN – ĐIỆN TỬ TRƯỜNG CAO ĐẲNG KỸ THUẬT LÝ TỰ TRỌNG
ĐỊA ĐIỂM : 390 HOÀNG VĂN THỤ, PHƯỜNG 4, Q. TÂN BÌNH 
GIỮA

TRƯỜNG CAO ĐẲNG KỸ THUẬT LÝ TỰ TRỌNG
VÀ

CÔNG TY TNHH XÂY DỰNG SỐ 9 TP THANH HÓA
-2015-

PHẦN 1 – CÁC CĂN CỨ KÝ KẾT HỢP ĐỒNG

Căn cứ Luật Xây dựng số 16/2003/QH11 được Quốc hội thông qua ngày 26/11/2003;

Căn cứ Luật Đấu thầu số 43/2013/QH13 được Quốc hội thông qua ngày 26/10/2013;

Căn cứ Luật số 38/2009/QH12 ngày 19/06/2009 về Sửa đổi, bổ sung một số điều của các luật liên quan đến đầu tư xây dựng cơ bản của Quốc hội khóa XII, kỳ họp thứ 5;

Căn cứ Nghị định số 12/2009/NĐ-CP ngày 12/02/2009 của Chính phủ về quản lý dự án đầu tư xây dựng công trình; Nghị định số 83/2009/NĐ-CP ngày 15/10/2009 của Chính phủ về sửa đổi bổ sung một số điều của Nghị định số 12/2009/NĐ-CP ngày 12/02/2009 của Chính phủ về quản lý dự án đầu tư xây dựng công trình;

Căn cứ Nghị định số 112/NĐ-CP ngày 14/12/2009 của Chính phủ về Quản lý chi phí đầu tư xây dựng công trình;

Căn cứ Nghị định số 63/2014/NĐ-CP ngày 26/06/2014 của Chính phủ về hướng dẫn thi hành Luật Đấu thầu và lựa chọn nhà thầu xây dựng theo Luật Xây dựng;

Căn cứ Nghị định số 15/2013/NĐ-CP ngày 06/02/2013 của Chính phủ về quản lý chất lượng công trình;
Căn cứ Quyết định số 957/QĐ–BXD ngày 29/09/2009 của Bộ Xây dựng công bố định mức chi phí quản lý dự án và tư vấn đầu tư xây dựng công trình.
Căn cứ Thông tư số 04/2010/TT–BXD ngày 26/5/2010 của Bộ Xây Dựng về việc hướng dẫn việc lập và quản lý chi phí dự án đầu tư xây dựng công trình.
Căn cứ vào Quyết định số             /QĐ-LTT-KHTC ngày     tháng     năm 2015 của hiệu trưởng trường Cao Đẳng Kỹ thuật Lý Tự Trọng về việc quyết định phê duyệt đơn vị thi công. 
Căn cứ Biên bản thương thảo số             /2015/BBTT-LTT-CT9 ký ngày  18  tháng 5  năm 2015.
PHẦN 2 – CÁC ĐIỀU KHOẢN VÀ ĐIỀU KIỆN CỦA HỢP ĐỒNG
Hôm nay, ngày     tháng  5   năm 2015 tại Trường Cao Đẳng Kỹ Thuật Lý Tự Trọng, chúng tôi gồm các bên dưới đây:

Một bên là

Chủ đầu tư (Gọi tắt là Bên A):

· Tên đơn vị
: TRƯỜNG CAO ĐẲNG KỸ THUẬT LÝ TỰ TRỌNG
· Đại diện
: Ông
PHẠM HỮU LỘC  
Chức vụ: Hiệu trưởng
· Địa chỉ
: 390 Hoàng văn Thụ, Phường 4, Q. Tân Bình, TP.HCM.
· Tài khoản
: 9523.2.1058083 Tại: Sở giao dịch số II, Ngân hàng Công thương Việt Nam

· 
Mã số thuế 
: 0302483515           Tại : Kho Bạc Nước CN Tâaân Bình
· Điện thoại
: 08-38440567   



Fax: 
và bên kia là : 
Đơn vị tư vấn (Gọi tắt là Bên B)
· Tên giao dịch
: CÔNG TY TNHH XÂY DỰNG SỐ 9- TP THANH HÓA
· Đại diện là
: Ông LƯƠNG XUÂN HÙNG        
Chức vụ: Giám Đốc
· Địa chỉ
: 341 Lê Lai, Phường Đông Sơn,Thành Phố Thanh Hoá
· Điện thoại
:





Fax: 

· Tài khoản
: Số 368.10.00.111189.9 tại Ngân hàng TMCP Đầu tư và Phát triển Việt Nam – Chi Nhánh Tân Bình.
· Mã số thuế 
: 0373910424
.

HAI BÊN THOẢ THUẬN KÝ KẾT

HỢP ĐỒNG XÂY DỰNG VỚI NHỮNG ĐIỀU KHOẢN SAU

Điều 1.  Thành phần hợp đồng


Hồ sơ hợp đồng là bộ phận không tách rời của hợp đồng, bao gồm các căn cứ ký kết hợp đồng, điều khoản và điều kiện của hợp đồng này và các tài liệu theo thứ tự như sau:


1. Hợp đồng.

2. Biên bản thương thảo, hoàn thiện hợp đồng ký ngày   tháng   năm 201.. (kèm theo dự thảo hợp đồng).


3. Quyết định phê duyệt kết quả lựa chọn nhà thầu.


4. Báo cáo kết quả đánh giá hồ sơ dự thầu

5. Hồ sơ mời thầu, hồ sơ dự thầu. 

6. Hồ sơ thiết kế bản vẽ thi công (bao gồm: bản vẽ, thuyết minh) đã được thẩm định và phê duyệt.



7. Các tài liệu khác (các tài liệu, phụ lục bổ sung trong quá trình thực hiện hợp đồng);

Điều 2: Các qui định chung
- Hợp đồng chịu sự điều tiết của hệ thống pháp luật của nước Cộng hoà Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam và các văn bản hướng dẫn có liên quan.

- Ngôn ngữ sử dụng là tiếng Việt Nam.

- Không bên nào được chuyển nhượng toàn bộ hoặc một phần Hợp đồng hoặc bất cứ phần lợi ích hoặc quyền lợi trong  theo Hợp đồng. 

- Nếu một Bên phát hiện thấy lỗi hoặc sai sót về mặt kỹ thuật trong một tài liệu đã chuẩn bị để dùng thi công công trình, thì Bên đó phải thông báo ngay cho Bên kia biết những lỗi hoặc sai sót này.

- Ngoại trừ trường hợp cần thiết để thực hiện theo nghĩa vụ hoặc tuân theo các qui định của pháp luật, cả hai bên đều phải xem các chi tiết của Hợp đồng là bí mật và của riêng mình. Nhà thầu không được xuất bản, cho phép xuất bản hay để lộ bất kỳ chi tiết nào của công trình trên mọi sách báo thương mại hoặc kỹ thuật hoặc một nơi nào khác mà không có sự thỏa thuận trước đó của Chủ đầu tư.


- Chủ đầu tư, Nhà thầu khi thực hiện Hợp đồng, phải tuân thủ pháp luật hiện hành của nước Cộng hoà Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam. Các bên phải:

+ Chủ đầu tư phải đảm bảo điều kiện khởi công công trình theo qui định của pháp luật;



+ Nhà thầu phải thông báo, nộp tất cả các loại thuế, lệ phí, phí và có tất cả giấy phép và phê chuẩn, theo qui định của pháp luật liên quan đến thi công xây dựng, hoàn thành công trình và sửa chữa sai sót; Nhà thầu phải bồi thường và gánh chịu thiệt hại cho Chủ đầu tư những hậu quả do sai sót vì không tuân thủ pháp luật của mình gây ra.
Điều 3: Nội dung công việc trong hợp đồng.



Bên A giao Bên B nhận thực hiện thi công Gói thầu: Xây dựng mới nâng tầng khu thực hành điện – điện tử thuộc công trình Xây dựng mới nâng tầng khu thực hành điện – điện tử Trường Cao Đẳng Kỹ Thuật Lý Tự Trọng. theo đúng các nội dung công việc, chất lượng, yêu cầu kỹ thuật, tiến độ và hồ sơ thiết kế đã được duyệt; chất lượng, khối lượng công việc thực hiện được nghiệm thu, bàn giao đưa vào sử dụng theo đúng quy định của pháp lập hiện hành.



Luôn luôn thực hiện Công việc một cách an toàn. Bất kỳ hoạt động nào không được nêu rừ tại Điều này nhưng có thể suy diễn từ hợp đồng là cần thiết để hoàn thành Công việc thì Nhà thầu sẽ thực hiện và chi phí cho công việc đó được coi như là đã tính trong giá hợp đồng.
Điều 4: Yêu cầu về chất lượng sản phẩm và nghiệm thu, bàn giao sản phẩm hợp đồng xây dựng

1. Yêu cầu về chất lượng sản phẩm.
- Chất lượng công việc do Bên B thực hiện phải đáp ứng các yêu cầu của Bên A theo đúng hồ sơ thiết kế được phê duyệt. Phải tuân thủ và đáp ứng các yêu cầu về kỹ thuật, chất lượng theo quy định hiện hành của Nhà nước và các quy trình, quy phạm chuyên ngành được áp dụng.

- Vật liệu đưa vào công trình phải đảm bảo đúng quy cách, chủng loại, chất lượng như yêu cầu của hồ sơ thiết kế được duyệt và được bên A chấp  thuận.

2. Nghiệm thu, bàn giao sản phẩm các công việc hoàn thành.

2.1. Nghiệm thu sản phẩm, công trình xây dựng phải thực hiện theo các quy định sau đây:

- Tuân theo các quy định hiện hành của Nhà Nước về quản lý chất lượng xây dựng công trình;

- Nghiệm thu từng công việc, từng bộ phận, từng giai đoạn, từng hạng mục công trình, nghiệm thu công trình đưa vào sử dụng. Riêng các bộ phận bị che khuất của công trình phải được nghiệm thu và vẽ bản vẽ hoàn công trước khi tiến hành các công việc tiếp theo;

- Chỉ được nghiệm thu khi đối tượng nghiệm thu đã hoàn thành theo đúng thiết kế được phê duyệt và có đủ hồ sơ theo quy định;

- Đối với những công việc theo yêu cầu phải được nghiệm thu trước khi chuyển qua các công việc khác, bên nhận thầu phải thông báo trước cho bên giao thầu để nghiệm thu;

- Hạng mục công trình chỉ được nghiệm thu đưa vào sử dụng khi bảo đảm đúng yêu cầu của thiết kế được phê duyệt, bảo đảm chất lượng và đạt các tiêu chuẩn quy chuẩn theo quy định hiện hành;

2.2. Bàn giao hạng mục công trình xây dựng phải thực hiện theo các quy định sau đây:

- Bảo đảm các yêu cầu về nguyên tắc, nội dung và trình tự bàn giao hạng mục công trình đã xây dựng xong đưa vào sử dụng theo quy định của pháp luật về xây dựng;

- Bảo đảm an toàn trong vận hành, khai thác khi đưa hạng mục công trình vào sử dụng. 

Điều 5: Thời gian và tiến độ thực hiện hợp đồng: 
1. Ngày khởi công:
Ngày khởi công là: 



2. Thời hạn hoàn thành:








Nhà thầu phải hoàn thành toàn bộ công trình sau 180  ngày kể từ ngày khởi công.

3. Tiến độ thi công xây dựng công trình:
- Nhà thầu sẽ trình cho Chủ đầu tư tiến độ thi công chi tiết trong vòng 05 ngày sau ngày khởi công. Nhà thầu cũng sẽ trình tiến độ thi công đã được sửa đổi nếu tiến độ thi công trước đó không phù hợp với tiến độ thực tế hoặc không phù hợp với nghĩa vụ của Nhà thầu. 

- Nhà thầu phải thông báo ngay cho Chủ đầu tư về các sự kiện hoặc tình huống cụ thể có thể xảy ra trong tương lai có tác động xấu hoặc làm chậm việc thi công công trình hay làm tăng giá hợp đồng. 

- Bất cứ thời điểm nào Chủ đầu tư thông báo cho Nhà thầu là tiến độ thi công đã không tuân thủ đúng Hợp đồng hoặc phù hợp với tiến độ thực tế và với các ý định đã nêu ra của Nhà thầu, Nhà thầu phải nộp cho Chủ đầu tư một bản tiến độ thi công sửa đổi phù hợp với khoản này.

- Việc điều chỉnh tiến độ của hợp đồng được thực hiện theo quy định tại Điều 10 của hợp đồng này.

Điều 6: Giá hợp đồng, bảo đảm thực hiện hợp đồng, tạm ứng,  thanh toán, quyết toán và thanh lý hợp đồng:
1.  Giá hợp đồng:   
·  Giá trị hợp đồng: 


đồng (đã bao gồm VAT)
(Bằng chữ :…………………………………………………………….)
- Hình thức hợp đồng : Hợp đồng trọn gói.

2. Bảo đảm thực hiện hợp đồng:

- Hình thức bảo đảm thực hiện hợp đồng: Thư bảo lãnh của ngân hàng hoặc Tổ chức tín dụng hợp pháp tại Việt Nam.

- Giá trị bảo đảm thực hiện hợp đồng:  Theo qui định tại Nghị định 48/NĐ-CP ngày 07/05/2010 của Chính phủ.

- Hiệu lực của bảo đảm hợp đồng: kể từ ngày hợp đồng có hiệu lực đến sau 30 ngày kể từ ngày nghiệm thu bàn giao gói thầu xây dựng để chuyển giao giai đoạn thi công tiếp theo và nhà thầu chuyển sang nghĩa vụ bảo hành.

- Thời hạn hoàn trả bảo đảm thực hiện hợp đồng: không chậm hơn 30 ngày kể từ ngày nghiệm thu bàn giao gói thầu xây dựng để chuyển sang nghĩa vụ bảo hành công trình.

- Bảo đảm thực hiện hợp đồng sẽ được trả cho chủ đầu tư như một khoản bồi thường cho bất cứ thiệt hại nào phát sinh do lỗi của nhà thầu khi nhà thầu không hoàn thành nghĩa vụ và trách nhiệm của mình theo hợp đồng.
3. Tạm ứng hợp đồng:
- Sau khi hợp đồng được hai bên ký kết, Bên A sẽ tạm ứng cho bên B theo đúng qui định của Nhà nước.
- Hoàn trả tiền tạm ứng: Vốn tạm ứng được thu hồi dần qua các lần thanh toán, việc thu hồi vốn tạm ứng được bắt đầu ngay khu thanh toán lần đầu và kết thúc khi khối lượng đã thanh toán đạt 80% giá trị hợp đồng.
4. Thanh toán hợp đồng.

4.1. Đồng tiền, hình thức thanh toán hợp đồng.

- Đồng tiền sử dụng để thanh toán trong hợp đồng này là đồng tiền Việt Nam.



- Hình thức thanh toán: Chuyển khoản 


4.2. Nguyên tắc thanh toán.


- Giá trị thanh toán được tính bằng cách lấy đơn giá trong hợp đồng hoặc đơn giá được điều chỉnh nêu trong hợp đồng nhân với khối lượng, số lượng công việc thực tế mà nhà thầu đã thực hiện.


- Đối với công việc xây lắp, trường hợp khối lượng công việc thực tế mà nhà thầu đã thực hiện để hoàn thành theo đúng thiết kế ít hơn khối lượng công việc nêu trong hợp đồng, nhà thầu chỉ được thanh toán cho phần khối lượng thực tế đã thực hiện. Trường hợp khối lượng công việc thực tế mà nhà thầu đã thực hiện để hoàn thành theo đúng thiết kế nhiều hơn khối lượng công việc nêu trong hợp đồng, nhà thầu sẽ được thanh toán cho phần chênh lệch khối lượng công việc này khi được cấp có thẩm quyền phê duyệt.

- Chủ đầu tư, tư vấn giám sát và nhà thầu chịu trách nhiệm xác nhận vào biên bản nghiệm thu khối lượng hoàn thành để làm cơ sở thanh toán cho nhà thầu.


4.3. Thanh toán giai đoạn: Bên A sẽ thanh toán cho bên B theo từng giai đoạn thi công thực tế. Hồ sơ nghiệm thu khối lượng của giai đoạn này được các bên thống nhất. 


Căn cứ giá trị nghiệm thu thanh toán mỗi đợt, Bên A sẽ thanh toán cho bên B 90% giá trị khối lượng được nghiệm thu trong vòng 30 ngày kể từ khi nhận được các chứng thanh toán sau:


+ Đơn đề nghị thanh toán.


+ Bảng xác nhận khối lượng hoàn thành trong giai đoạn thanh toán được TVGS, Chủ đầu tư xác nhận; báo cáo của TVGS về chất lượng công trình trong giai đoạn thanh toán


+ Bảng giá trị thanh toán theo khối lượng hoàn thành.


4.4. Hồ sơ thanh toán hợp đồng: (Sau khi nhà thầu hoàn thành khối lượng thi công theo hợp đồng)

Thành phần hồ sơ gồm:


- Biên bản nghiệm thu khối lượng thực hiện có xác nhận của đại diện nhà thầu, chủ đầu tư và tư vấn giám sát (Theo mẫu Biên bản quản lý chất lượng);

- Bản xác nhận khối lượng điều chỉnh tăng hoặc giảm so với hợp đồng có xác nhận của đại diện nhà thầu, chủ đầu tư và tư vấn giám sát (Theo mẫu Biên bản quản lý chất lượng); 

- Bảng tính giá trị đề nghị thanh toán trên cơ sở khối lượng công việc hoàn thành đó được xác nhận và đơn giá ghi trong hợp đồng .

- Đề nghị thanh toán của nhà thầu, trong đó nêu rừ khối lượng đó hoàn thành và giá trị hoàn thành, giá trị tăng (giảm) so với hợp đồng, giá trị đó tạm ứng, giỏ trị đề nghị thanh toán trong giai đoạn thanh toán.

5. Quyết toán và thanh lý hợp đồng: 

5.1. Quyết toán hợp đồng: 


Trong vòng 60 ngày sau khi nhận được Biên bản nghiệm thu và xác nhận của bên A rằng bên B đã hoàn thành tất cả các nghĩa vụ theo quy định của hợp đồng, bên B trình bên A hồ quyết toán gồm 7 bộ như sau:


- Biên bản nghiệm thu hoàn thành toàn bộ công việc thuộc phạm vi hợp đồng;


- Biên bản xác nhận giá trị khối lượng công việc phát sinh (nếu có) ngoài phạm vi hợp đồng;


- Bảng tính giá trị quyết toán hợp đồng xây dựng, trong đó nêu rõ phần đã thanh toán và giá trị còn lại;


- Hồ sơ hoàn công, nhật ký thi công xây dựng công trình;


- Biên bản bàn giao đưa vào sử dụng;


- Các tài liệu khác.


5.2 Thanh lý hợp đồng: 


- Ngay sau khi bên B hoàn thành nghĩa vụ bảo hành công trình, hai bên thực hiện thanh lý hợp đồng;


- Việc thanh lý hợp đồng phải được hoàn tất trong vòng 45 ngày làm việc kể từ ngày các bên tham gia hợp đồng hoàn thành các nghĩa vụ được ghi trong hợp đồng.

Điều 7: Quyền lợi và Trách nhiệm của các bên tham gia hợp đồng

1. Quyền lợi và trách nhiệm Bên A.

1.1. Quyền lợi của bên A:

- 
Có quyền đình chỉ thi công và yêu cầu khắc phục hậu quả khi Bên B vi phạm các quy định về kỹ thuật, chất lượng, tiến độ và an toàn lao động, bảo vệ môi trường và phòng chống cháy nổ trong quá trình thi công công trình; Không nghiệm thu các phần việc không đạt yêu cầu kỹ thuật, chất lượng hoặc sai quy cách, chất lượng vật liệu.

- Có quyền yêu cầu bên B xuất trình nguồn gốc, chứng chỉ của nhà sản xuất các vật tư, thiết bị trước khi đưa vật tư, thiết bị đó vào thi công hoặc trước khi đưa vào sử dụng; Chỉ cho phép bên B đưa các loại vật tư, thiết bị vào công trường khi thấy các loại vật tư, thiết bị đó phù hợp với chủng loại mà hai bên đã thống nhất.

-  Các quyền khác theo quy định của pháp luật.
1.2. Trách nhiệm của bên A

-  Cung cấp đầy đủ hồ sơ thiết kế, bàn giao tim mốc, mặt bằng thi công cho Bên B.

- Cử cán bộ kỹ thuật hoặc thuê Tư vấn giám sát về mặt kỹ thuật, chất lượng, tiến độ và an toàn trong quá trình thi công, nghiệm thu khối lượng thực hiện cho Bên B để làm cơ sở thanh quyết toán khối lượng hoàn thành; Kiểm tra, đôn đốc Bên B thi công công trình đảm bảo chất lượng và tiến độ công trình;Tạo mọi điều kiện thuận lợi cho Bên B triển khai thi công công trình;


- Cung cấp nguồn, điểm đấu nối điện, nước phục vụ thi công;


- Tạm ứng, thanh toán, quyết toán đầy đủ và đúng thời hạn cho Bên B; tạo điều kiện thuận lợi để bên B bố trí và xây dựng các hạng mục phụ trợ phục vụ thi công công trình.

2. Quyền lợi và trách nhiệm Bên B.


2.1. Quyền lợi của Bên B.


- Chủ động tổ chức nhân lực, máy móc thiết bị, vật tư và các điều kiện cần thiết khác để thi công công trình, hoàn thành đúng tiến độ; đề xuất với bên A về khối lượng phát sinh ngoài hợp đồng; Yêu cầu bên A thanh toán theo quy định.



2.2. Trách nhiệm của Bên B.


- Lập biện pháp tổ chức thi công và biện pháp an toàn trình Bên A phê duyệt trước khi thi công công trình; tiếp nhận quản lý mặt bằng, bảo quản tim, cốt, mốc giới công trình. 

- Chịu hoàn toàn trách nhiệm trước bên A và Nhà nước về việc thực hiện các quy định chất lượng công trình, tiến độ, an toàn trong suốt quá trình thi công và bảo hành hạng mục công trình sau khi được đưa vào sử dụng theo quy định hiện hành. Chịu trách nhiệm bảo quản tài sản thuộc sở hữu của Bên B trong quá trình tham gia thi công công trình; Không được chuyển giao quyền và nghĩa vụ của hợp đồng dưới bất cứ hình thức nào cho bên thứ ba mà không có sự đồng ý của bên A.


- Tất cả các vật tư, vật liệu, thiết bị đưa vào công trình bên B phải cung cấp đủ cho bên A như: Chứng chỉ vật liệu, mẫu mã, xuất xứ của nhà sản xuất để chứng minh là việc thi công đảm bảo đúng các yêu cầu thiết kế. Hàng tháng có trách nhiệm lập và gửi báo cáo tình hình thực hiện theo tiến độ đã định;


- Chịu sự giám sát của Bên A, Tư vấn giám sát (nếu có); 


- Chịu trách nhiệm chi trả tiền điện, nước và các loại phí khác liên quan đến thi công cho hạng mục; quản lý người lao động trên công trường, bảo đảm an toàn, an ninh trật tự, không gây ảnh hưởng đến khu dân cư xung quanh.

Điều 8: Tạm dừng hợp đồng

 

Tạm dừng thực hiện hợp đồng được áp dụng trong các trường hợp:



- Các trường hợp bất khả kháng.



- Các trường hợp khác do hai bên thoả thuận.



- Một bên có quyền quyết định tạm dừng hợp đồng do lỗi của bên kia gây ra, nhưng phải báo cho bên kia biết bằng văn bản và cùng bàn bạc giải quyết để tiếp tục thực hiện hợp đồng đã ký kết; trường hợp bên tạm dừng không thông báo mà tạm dừng gây thiệt hại thì phải bồi thường cho bên thiệt hại.



- Thời gian mà mức đền bù thiệt hại do tạm dừng hợp đồng do hai bên thoả thuận cụ thể để khắc phục.

Điều 9. Chấm dứt hợp đồng
1. Mỗi bên có quyền chấm dứt hợp đồng mà không phải bồi thường thiệt hại trong các trường hợp quy định tại khoản 6; 7 Điều này.
2. Trường hợp đã tạm ngừng mà bên vi phạm không khắc phục lỗi của mình trong khoảng thời gian 10 ngày mà không có lý do chính đáng thì bên tạm ngừng có quyền chấm dứt hợp đồng;
3. Trường hợp một bên đơn phương chấm dứt hợp đồng mà không phải do lỗi của bên kia gây ra, thì bên chấm dứt hợp đồng phải bồi thường thiệt hại cho bên kia;
4. Trước khi một bên chấm dứt hợp đồng thì phải thông báo ngay cho bên kia bằng văn bản và trong đó phải nêu rõ lý do chấm dứt hợp đồng. Trường hợp không thông báo mà mà gây thiệt hại cho bên kia thì phải bồi thường thiệt hại cho bên kia;
5. Hợp đồng không còn hiệu lực kể từ thời điểm bị chấm dứt và các bên phải hoàn thiện thủ tục thanh lý hợp đồng trong thời gian không quá 45 ngày kể từ ngày chấm dứt hợp đồng. Ngoài thời gian này nếu một bên không làm các thủ tục thanh lý hợp đồng thì bên kia được toàn quyền quyết định việc thanh lý hợp đồng;
6. Bên A có quyền chấm dứt hợp đồng trong các trường hợp sau:
- Bên B bị giải thể hoặc chuyển nhượng lợi ích của hợp đồng cho chủ nợ của mình mà không được sự chấp thuận của bên A;

- Bên B từ chối thực hiện công việc theo hợp đồng hoặc 30 ngày liên tục không thực hiện công việc theo hợp đồng, trừ trường hợp được phép của bên A;

7. Bên B có quyền chấm dứt hợp đồng trong các trường hợp sau:

- Sau 30 ngày liên tục công việc bị ngừng do lỗi của Bên A;

- Bên A không thanh toán cho bên B sau 30 ngày kể từ ngày bên A nhận đủ hồ sơ thanh toán hợp lệ.

8. Sau khi hai bên chấm dứt hợp đồng bên B phải di chuyển toàn bộ vật tư, nhân lực, máy móc, thiết bị và tài sản khác thuộc sở hữu của mình ra khỏi công trường;

9. Thanh toán khi chấm dứt hợp đồng :

- Nếu xảy ra một trong những trường hợp phải chấm dứt hợp đồng, một bên có thể thông báo cho bên kia về việc chấm dứt hợp đồng trước 30 ngày.

- Bên B phải chuyển các hồ sơ, tài liệu mà mình đã thực hiện được tại thời điểm chấm dứt hợp đồng cho bên A

- Sau khi chấm dứt, bên A có quyền tiếp tục thực hiện công việc hoặc sắp đặt cho đơn vị khác thực hiện. Bên A và đơn vị này khi đó có quyền sử dụng bất cứ hồ sơ, tài liệu nào của bên B đã được thực hiện hoặc đại diện nhà thầu thực hiện.

- Sớm nhất có thể, sau khi thông báo chấm dứt hợp đồng này không muộn hơn 30 ngày sau đó, bên A và bên B sẽ thảo luận và xác định giá trị của công việc và các hồ sơ, tài liệu của nhà thầu đã thực hiện theo hợp đồng (Giá trị của hợp đồng tại thời điểm chấm dứt) trong vòng 30 ngày sau khi xác định giá trị hợp đồng tại thời điểm chấm dứt, bên A sẽ thanh toán cho bên B toàn bộ số tiền còn lại sau khi trừ đi các khoản đã tạm ứng, thanh toán cho bên B. Ngược lại, nếu số tiền tạm ứng, thanh toán nhiều hơn giá trị các công việc bên B đã thực hiện, vật liệu đã mua thì bên B phải có trách nhiệm hoàn trả lại cho bên A khoản tiền chênh lệch này.

Điều 10: Thưởng phạt khi vi phạm hợp đồng
1. Phạt vi phạm tiến độ


Nếu Bên B không thực hiện đúng tiến độ như đã cam kết trong hợp đồng mà do lỗi của mình gây ra, sẽ bị phạt 1% phần giá trị hạng mục cho mỗi tuần chậm tiến độ. Tổng giá trị bồi thường thiệt hại tối đa cho toàn bộ công trình: Theo quy định của pháp luật.

2. Phạt vi phạm kỹ thuật, chất lượng


Nếu Bên B vi phạm kỹ thuật, chất lượng mà phải tiến hành làm lại thì chi phí đó Bên B chịu và phải bồi thường toàn bộ những thiệt hại cho bên A do lỗi bên B gây ra.


Bên B vi phạm do không hoàn thành đủ số lượng sản phẩm theo yêu cầu quy định trong hợp đồng thì Bên B phải làm lại cho đủ và đúng chất lượng; 

Điều 11: Giải quyết tranh chấp hợp đồng xây dựng
1. Các bên có trách nhiệm thương lượng giải quyết trên cơ sở nội dung hợp đồng đó ký kết. Trường hợp không đạt được thỏa thuận giữa các bên, việc giải quyết tranh chấp được thực hiện thông qua hũa giải, Trọng tài hoặc Tũa ỏn giải quyết theo quy định của pháp luật.

2. Trường hợp một bên không đồng ý kết luận hũa giải thỡ cú quyền đề nghị Trọng tài hoặc Tũa ỏn giải quyết; thủ tục giải quyết tranh chấp tại Trọng tài hoặc Tũa ỏn được thực hiện theo quy định của pháp luật.
3. Thời hạn đề nghị Trọng tài hoặc thời hiệu khởi kiện lên Tũa ỏn giải quyết tranh chấp hợp đồng xây dựng là hai năm, kể từ ngày quyền và lợi ích hợp pháp các bên bị xâm phạm.
4. Hợp đồng bị vô hiệu, chấm dứt không ảnh hưởng tới hiệu lực của các điều khoản về giải quyết tranh chấp.
Điều 12: Bảo hiểm, đảm bảo chất lượng và bảo hành công trình

1. Bảo hiểm:

Bên B phải thực hiện mua các loại bảo hiểm cần thiết để đảm bảo cho hoạt động của chính mình theo quy định của pháp luật. Kể từ ngày khởi công cho đến hết thời hạn bảo hành công trình, nhà thầu phải mua bảo hiểm cho thiết bị, nhà xưởng phục vụ thi công, bảo hiểm đối với người lao động, bảo hiểm trách nhiệm dân sự đối với bên thứ ba cho rủi ro của nhà thầu theo quy định của pháp luật.

2. Đảm bảo chất lượng và bảo hành công trình:
   
2.1 Thời gian và giá trị bảo hành hành công trình:


- Được tính từ ngày Nhà thầu  bàn giao công trình đưa vào sử dụng cho Chủ đầu tư, thời gian bảo hành công trình theo quy định của Nhà nước là 12 tháng.


- Giá trị bảo hành bằng 5% giá trị hợp đồng bằng hình thức giữ lại tiền hoặc bên B có bảo lãnh của Ngân hàng hoạt động hợp pháp tại Việt Nam. Bên B chỉ được hoàn trả tiền bảo hành công trình sau khi kết thúc thời hạn bảo hành và được bên A xác nhận đã hoàn thành công việc bảo hành.

      
2.2 Bên thi công xây dựng có trách nhiệm:


- Thực hiện bảo hành công trình sau khi bàn giao cho Chủ đầu tư theo quy định hiện hành. 


- Bằng kinh phí của mình bên B sửa chữa những khuyết tật của công trình do lỗi của mình trong suốt thời gian bảo hành công trình.


- Nếu bên B không thực hiện những công việc được nêu trên chậm nhất sau 10 ngày kể từ khi bên A thông báo bằng văn bản thi bên A có quyền thuê nhà thầu khác thực hiện, mọi chi phí do công việc đó sẽ do bên B chịu.

Điều 13: An toàn lao động, bảo vệ môi trường và phòng chống cháy nổ
1. Trách nhiệm của Bên B về công tác an toàn lao động:


- Phải lập các biện pháp an toàn cho người, thiết bị trên công trường kể cả các công trình phụ cận.



- Biện pháp án toàn, nội quy về an toàn lao động phải được thể hiện công khai trên công trường để mọi người biết và chấp hành, những vị trí nguy hiểm trên công trường phải bố trí biển báo hoặc có người hướng dẫn.



- Thường xuyên kiểm tra giám sát công tác an toàn lao động trên công trường và chịu mọi trách nhiệm trước pháp luật nếu để xảy ra mất an toàn trong phạm vi quản lý.

- Chịu trách nhiệm đào tạo, hướng dẫn, phổ biến các quy định về an toàn lao động cho người lao động, Đối với một số vị trí thi công dễ xảy ra mất an toàn thì người lao động phải có giấy chứng nhận đào tạo về an toàn lao động.



- Phải trang bị đầy đủ bảo hộ lao động, an toàn lao động cho người lao động theo quy định khi sử dụng lao động trên công trường.



- Khi có sự cố về an toàn lao động phải kịp thời báo cáo cho cơ quan quản lý nhà nước về an toàn lao động theo quy định của pháp luật, đồng thời chịu trách nhiệm khắc phục và bồi thường những thiệt hại do không bảo đảm an toàn lao động gây ra.

2. Trách nhiệm của bên B về công tác bảo vệ môi trường, phòng chống cháy nổ.

- Phải thực hiện các biện pháp bảo đảm về môi trường cho người lao động trên công trường và bảo vệ môi trường xung quanh, bao gồm có biện pháp chống bụi, chống ồn và thu dọn hiện trường; nước thải, chất rắn và các loại chất thải khác phải được thu gom xử lý đạt tiêu chuẩn, quy chuẩn kỹ thuật về môi trường.


- Trong quá trình vận chuyển vật liệu xây dựng, phế thải phải có biện pháp che chắn bảo đảm an toàn, vệ sinh môi trường.


- Chịu sự kiểm tra giám sát của Bên A, của cơ quan quản lý nhà nước về môi trường.


- Phải tuân thủ các quy định hiện hành về phòng chống cháy nổ.

Điều 14. Bất khả kháng

Trường hợp bất khả kháng là sự kiện mang tính khách quan nằm ngoài tầm kiểm soát của các bên như động đất; bão, lốc; lũ lụt, chiến tranh, hỏa hoạn, dịch bệnh ... và các thảm họa khác chưa lường hết được, sự thay đổi chính sách hoặc ngăn cấm của cơ quan có thẩm quyền


Việc một bên không hoàn thành nghĩa vụ của mình do sự kiện bất khả kháng sẽ không phải là cơ sở để bên kia chấm dứt hợp đồng. Tuy nhiên bên bị ảnh hưởng bởi sự kiện bất khả kháng có nghĩa vụ phải:


- Tiến hành các biện pháp ngăn ngừa hợp lý và các biện pháp thay thế cần thiết để hạn chế tối đa ảnh hưởng do sự kiện bất khả kháng xảy ra.


- Thông báo ngay cho bên kia về sự kiện bất khả kháng xảy ra trong thời gian sớm nhất.


- Tùy vào mức độ ảnh hưởng các bên thỏa thuận cụ thể để đưa ra các biện pháp khắc phục hoặc hai bên bàn bạc ký phụ lục hợp đồng . Phụ lục này là một phần không thể tách rời của hợp đồng chính.

Điều 15: Điều khoản chung


Hợp đồng này cũng như tất cả các tài liệu, thông tin liên quan đến hợp đồng sẽ được các bên quản lý theo quy định hiện hành của nhà nước về bảo mật.


Hai bên cam kết thực hiện tốt những điều khoản đã thoả thuận trong hợp đồng.


Hợp đồng này có hiệu lực từ ngày ký và Bên A nhận được bảo lãnh thực hiện hợp đồng của bên B


Hợp đồng hết hiệu lực khi hai bên ký thanh lý hợp đồng.


Hợp đồng này gồm 13 trang, được lập thành 10 bản, bên A giữ 06 bản, bên B giữ 04 bản; các bản có giá trị pháp lý  như nhau.
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