
	


PHẦN I -CÁC CĂN CỨ KÝ KẾT HỢP ĐỒNG

- Căn cứ Luật xây dựng số 50/2014/QH13 ngày 18/6/2014 của Quốc hội; 
- Căn cứ Luật Đấu thầu số 43/2013/QH13 ngày 29/11/2005 của Quốc hội khoá XIII ngày 26/11/2013;

- Căn cứ Nghị định số 63/2014/NĐ-CP ngày 26/06/2014 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Đấu thầu về lựa chọn nhà thầu;

- Căn cứ Nghị định 15/2013/NĐ-CP ngày 06/02/2013 của Chính Phủ về Quản lý chất lượng công trình xây dựng; Thông tư số 10/2013/TT-BXD ngày 25/07/2013 của Bộ Xây dựng về việc hướng dẫn một số nội dung về Quản lý chất lượng công trình xây dựng;

- Căn cứ Nghị định số 12/2009/NĐ-CP ngày 12/02/2009 của Chính phủ về việc quản lý dự án đầu tư xây dựng công trình; Nghị định số 83/2009/NĐ-CP ngày 15/10/2009 của Chính phủ về sửa đổi, bổ sung và thay thế một số điều của Nghị định số 12/2009/NĐ-CP ngày 12/02/2009 và Thông tư 03/2009/TT-BXD ngày 26/03/2009 của Bộ Xây dựng về quy định chi tiết một số nội dung của Nghị định số 12/2009/NĐ-CP ngày 12/02/2009;

- Căn cứ Nghị định số 112/2009/NĐ-CP ngày 14/12/2009 của Chính Phủ về Quản lý chi phí đầu tư xây dựng công trình và Thông tư số 04/2010/TT-BXD ngày 26/05/2010 của Bộ Xây dựng về hướng dẫn lập và quản lý chi phí đầu tư xây dựng công trình;

- Căn cứ Nghị định số 48/2010/NĐ-CP ngày 07/05/2010 của Chính phủ về hợp đồng trong hoạt động xây dựng và Nghị định số 207/2013/NĐ-CP ngày 11/12/2013 của Chính phủ về việc sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 48/2010/NĐ-CP ngày 07/5/2010; 

- Căn cứ Văn bản 99/BXD-KTTC ngày 17/01/2008 của Bộ Xây dựng về Công bố   mẫu hợp đồng Tư vấn Quản lý dự án (PMC);

- Căn cứ Thông tư số 08/2010/TT-BXD ngày 29/07/2010 của Bộ Xây dựng về Hướng dẫn phương pháp điều chỉnh giá hợp đồng;

- Căn cứ Thông tư số 86/2011/TT-BTC ngày 17/06/2011 của Bộ Tài chính về Quy định về quản lý, thanh toán vốn đầu tư và vốn sự nghiệp có tính chất đầu tư thuộc nguồn ngân sách nhà nước;

- Căn cứ Quyết định số 126/2007/QĐ-UBND ngày 20/10/2007 của UBND thành phố Hồ Chí Minh ban hành quy định về quản lý thực hiện các dự án đầu tư sử dụng nguồn vốn ngân sách nhà nước của thành phố Hồ Chí Minh và Công văn 6659/UBND-ĐTMT ngày 15/12/2009 của UBND thành phố Hồ Chí Minh về triển khai Luật sửa đổi bổ sung một số điều của các luật liên quan đến đầu tư xây dựng cơ bản số 38/2009/QH12 ngày 16/9/2009 của Quốc Hội, Nghị định 83/2009/NĐ-CP ngày 15/10/2009, Nghị định số 85/2009/NĐ-CP ngày 15/10/2009 của Chính phủ;

- Căn cứ Quyết định số 957/QĐ-BXD ngày 29/09/2009 của Bộ Xây dựng về việc công bố Định mức chi phí quản lý dự án và tư vấn đầu tư xây dựng công trình;

- Căn cứ Công văn số 2174/GDĐT-KHTC ngày 08/7/2013 của Sở Giáo dục và Đào tạo v/v thống nhất chủ trương xây dựng mới nâng tầng khu điện, điện tử tham gia chương trình kích cầu theo quyết định số 33/2011/QĐ-UBND ngày 28/5/2011 của UBND TP.HCM cho dự án này;

- Căn cứ Báo cáo kinh tế kỹ thuật do Công ty Tư vấn Xây dựng SACA (TNHH) lập ngày 24/6/2014;

- Căn cứ Quyết định số …../QĐ ngày …. của Trường Cao đẳng Kỹ thuật Lý Tự Trọng về việc phê duyệt chỉ định thầu đơn vị tư vấn quản lý dự án.

Hôm nay, tại Trường Cao đẳng Kỹ thuật Lý Tự Trọng, chúng tôi gồm các bên dưới đây:
II. 
CÁC BÊN KÝ HỢP ĐỒNG:
1. 
BÊN GIAO THẦU (GỌI TẮT LÀ BÊN A):  

- 
Tên đơn vị
: TRƯỜNG CAO ĐẲNG KỸ THUẬT LÝ TỰ TRỌNG
- 
Đại diện
: Ông
Chức vụ: Hiệu trưởng
- 
Địa chỉ
: 390 Hoàng Văn Thụ, Phường 4, quận Tân Bình, Tp.HCM
- 
Điện thoại
: (08) 38441198 - 38119874
Fax: (08) 38118676
- 
Tài khoản
: 061.19.00.00001 tại Kho Bạc Nhà Nước Quận Tân Bình
- 
Mã số thuế
 : 0302483515
-
Thành lập theo quyết định số...
2. BÊN NHẬN THẦU (GỌI TẮT LÀ BÊN B):
- 
Tên đơn vị  
:
BAN QUẢN LÝ ĐẦU TƯ XÂY DỰNG CÁC CÔNG TRÌNH THUỘC SỞ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO
- 
Đại diện
: Ông DƯƠNG TRÍ DŨNG
Chức vụ: Phó Giám đốc
Theo giấy ủy quyền số 09/GUQ-BQLĐTXD ngày 26 tháng 03 năm 2014 của Giám đốc
- 
Địa chỉ
: 66-68 Lê Thánh Tôn, phường Bến Nghé, Quận 1, Tp.HCM

- 
Điện thoại
: 08. 38 229 688
Fax: 08. 35 208 218

- 
Mã số thuế
: 0312137377
- 
Tài khoản
: 0071000762481 tại Vietcombank – CN HCM – TP.HCM

Quyết định số 6017/QĐ-UBND ngày 26/11/2012 của Ủy ban nhân dân thành phố Hồ Chí Minh về thành lập Ban Quản lý đầu tư xây dựng các công trình thuộc Sở Giáo dục và Đào tạo.
HAI BÊN THỎA THUẬN KÝ KẾT
HỢP ĐỒNG KINH TẾ VỚI NHỮNG ĐIỀU KHOẢN SAU

ĐIỀU 1. LUẬT VÀ NGÔN NGỮ SỬ DỤNG TRONG HỢP ĐỒNG

1.1 
Luật trong hợp đồng: Hợp đồng chịu sự điều chỉnh của hệ thống pháp luật của nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam.
1.2 
Ngôn ngữ trong hợp đồng: Ngôn ngữ sử dụng cho hợp đồng là tiếng Việt.

ĐIỀU 2. NỘI DUNG CÔNG VIỆC
2.1 Bên A giao cho Bên B thực hiện công tác tư vấn quản lý dự án
· BCKTKT: Công trình đầu tư xây dựng mới nâng tầng khu thực hành Điện – Điện tử Trường Cao đẳng Kỹ thuật Lý Tự Trọng.

· Địa điểm: 390 Hoàng Văn Thụ, phường 4, quận Tân Bình, TP. Hồ Chí Minh.
2.1 Khối lượng công việc của bên B, bao gồm các công việc sau:

· Tổ chức lựa chọn các nhà thầu tham gia các gói thầu;

· Tổ chức quản lý chất lượng, khối lượng, tiến độ và quản lý chi phí xây dựng công trình;

· Tổ chức nghiệm thu, thanh toán, quyết toán các hợp đồng; thanh toán, quyết toán vốn đầu tư xây dựng công trình;

· Tổ chức nghiệm thu, bàn giao công trình;

· Quản lý việc thực hiện tất cả các hợp đồng liên quan của các nhà thầu khác đã ký kết với CĐT;

· Kiểm tra, báo cáo, theo dõi việc cung cấp nhân lực, thiết bị của nhà thầu;

· Theo dõi, đánh giá và báo cáo mức độ hoàn thành tiến độ của các nhà thầu;

· Báo cáo các khiếm khuyết, chậm trễ các công việc tiến độ thực hiện của các nhà thầu khác và yêu cầu các nhà thầu này có biện pháp khắc phục và có biện pháp xác thực nhằm hoàn thành đúng tiến độ đã cam kết với CĐT. Căn cứ vào các biện pháp của các nhà thầu đưa ra, PMC đánh giá và đưa ra những biện pháp theo ý kiến của chính mình nhằm hoàn thành dự án đúng kế hoạch đã đề ra;

· Báo cáo tiến độ định kỳ hoặc đột xuất theo yêu cầu của CĐT, mỗi báo cáo bao gồm các nội dung chính: tình trạng tổng thể của dự án; khối lượng, chất lượng của từng công việc đã thực hiện và so sánh với kế hoạch đã đặt ra hoặc các hợp đồng đã ký; các vướng mắc và đề xuất biện pháp để xử lý;

· Tư vấn giúp CĐT hệ thống hóa và kiểm soát tài liệu của dự án;

· Giúp CĐT quản lý rủi ro liên quan đến dự án.

· Kiểm tra, báo cáo, tổng hợp các thay đổi hoặc phát sinh thiết kế trong quá trình thực hiện dự án;

· Giúp CĐT kiểm tra, giám sát, điều hành và đôn đốc các nhà thầu, các đơn vị tư vấn khác tham gia thực hiện các biện pháp nhằm đảm bảo chất lượng, an toàn, vệ sinh môi trường và phòng chống cháy, nổ của dự án;

· Xem xét, kiểm tra các tài liệu của các nhà thầu, các nhà tư vấn khác theo hợp đồng đã ký kết với CĐT;

· Tham gia các buổi họp do CĐT chủ trì;

· Thực hiện việc xem xét và đánh giá các công việc phát sinh hoặc thay đổi so với kế hoạch, tài liệu đã được phê duyệt;

· Giám sát và điều hành các nhà thầu thực hiện các công việc phù hợp với các mốc và các khoảng thời gian quan trọng của dự án;

· Thông báo cho CĐT về tính đầy đủ của các công việc trước khi tiến hành nghiệm thu;

· Kiểm tra kế hoạch và các điều kiện để tiến hành việc thí nghiệm, kiểm định, chạy thử, nghiệm thu và bàn giao;

· Kiểm tra, giám sát việc chuyển giao công nghệ của các nhà thầu.
- 
Các công việc khác có liên quan trong quá trình tham gia quản lý dự án theo quy định hiện hành.
ĐIỀU 3. GIÁ HỢP ĐỒNG VÀ HÌNH THỨC HỢP ĐỒNG
3.1 
Giá hợp đồng: 

· Chi phí tư vấn quản lý dự án tạm tính đã có thuế GTGT: 205.591.915 đồng (Bằng chữ: Hai trăm lẻ năm triệu năm trăm chín mươi mốt ngàn chín trăm mười lăm đồng).
3.2 Hình thức hợp đồng: Trọn gói
3.3 Giá trị của hợp đồng được điều chỉnh trong các trường hợp sau:

· Chi phí phát sinh chỉ được tính nếu công việc của bên B gia tăng phạm vi công việc theo yêu cầu của Bên A; 

· Nhà nước thay đổi chính sách, đơn giá (trong trường hợp này chỉ được điều chỉnh khi cấp có thẩm quyền cho phép);

· Giá trị phê duyệt cao hơn giá trị hợp đồng (các bên ký phụ lục hợp đồng để thanh toán theo quy định);

· Trường hợp bất khả kháng: Các bên tham gia hợp đồng thương thảo để xác định giá trị hợp đồng điều chỉnh phù hợp với các quy định của Pháp luật.
ĐIỀU 4. THANH TOÁN HỢP ĐỒNG
4.1. Tạm ứng hợp đồng: Sau khi hợp đồng được ký kết, bên A tạm ứng cho bên B 50% giá trị hợp đồng.

4.2. Tiến độ thanh toán:

Việc thanh toán hợp đồng tuân theo các quy định cụ thể như sau:

· Đợt 1: Bên A thanh toán cho bên B đến 70% giá trị hợp đồng (đã bao gồm 50% tạm ứng ban đầu) sau khi công trình hoàn thành 50% khối lượng phần xây dựng.

· Đợt 2: Bên A thanh toán cho bên B đến 90% giá trị hợp đồng (đã bao gồm 70% đợt 1) sau khi công trình hoàn thành 100% khối lượng phần xây dựng.

· Đợt 3: Sau khi công trình nghiệm thu và bàn giao, bên A thanh quyết toán hết 10% còn lại theo giá trị quyết toán.

4.3 Thời gian thanh toán: Bên A làm thủ tục chuyển cơ quan cấp phát vốn thanh toán cho bên B không quá 03 ngày làm việc kể từ khi nhận đủ hồ sơ thanh toán hợp lệ của bên B.

4.4 Hồ sơ thanh toán hợp đồng:
Hồ sơ thanh toán hợp đồng bao gồm các tài liệu chủ yếu sau:
· Đề nghị thanh toán của bên B;
· Hóa đơn tài chính sẽ được bên B xuất cho bên A căn cứ vào số tiền bên A chuyển vào tài khoản cho bên B.
· Báo cáo tư vấn điều hành quản lý thực hiện dự án của bên B theo từng giai đoạn thực hiện từ chuẩn bị đầu tư đến kết thúc đầu tư.

· Bảng xác định giá trị khối lượng hoàn thành theo hợp đồng (quy định tại phụ lục số 2 kèm theo Thông tư số 06/2007/TT-BXD ngày 25 tháng 7 năm 2007 của Bộ Xây dựng hoặc văn bản bổ sung thay thế, nếu có) do bên B lập được bên A chấp nhận.

· Bên B có trách nhiệm cung cấp hóa đơn giá trị gia tăng theo quy định cho bên A không quá 7 (bảy) ngày làm việc kể từ ngày nhận được tiền thanh toán. Quá thời gian đã nêu, bên B sẽ chịu hoàn toàn trách nhiệm về xử phạt vi phạm theo qui định của pháp luật.
4.5 Đồng tiền và hình thức thanh toán hợp đồng:
· Đồng tiền thanh toán: Đồng tiền Việt Nam.

· Hình thức thanh toán: Chuyển khoản.

4.6 Quyết toán hợp đồng:

4.6.1 Giá trị quyết toán hợp đồng: căn cứ trên cơ sở giá trị tư vấn quản lý dự án được phê duyệt của cơ quan có thẩm quyền.

4.6.2 Hồ sơ quyết toán hợp đồng gồm các tài liệu sau: 

· Biên bản nghiệm thu công việc tư vấn quản lý dự án;

· Bảng tính giá trị quyết toán hợp đồng;

4.7 Thanh lý hợp đồng

4.7.1 Hợp đồng được thanh lý trong trường hợp:

· Các bên hoàn thành nghĩa vụ theo hợp đồng đã ký;

· Hợp đồng bị chấm dứt (hủy bỏ) theo quy định của pháp luật.

4.7.2 Việc thanh lý hợp đồng phải được hoàn tất trong thời hạn bốn mươi lăm (45) ngày kể từ ngày các bên tham gia hợp đồng hoàn thành các nghĩa vụ theo hợp đồng hoặc hợp đồng bị chấm dứt (hủy bỏ).
ĐIỀU 5. THỜI GIAN, TIẾN ĐỘ THỰC HIỆN HỢP ĐỒNG
Từ khi ký hợp đồng cho đến khi công trình hoàn thành, nghiệm thu bàn giao và đưa vào sử dụng.
ĐIỀU 6. QUYỀN VÀ NGHĨA VỤ CỦA BÊN B
· Bên B đảm bảo rằng tất cả các công việc thực hiện theo Hợp đồng này phải phù hợp với yêu cầu của Bên A và tuân thủ các quy chuẩn, tiêu chuẩn hiện hành và các qui định về tiêu chuẩn của Nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam; 

· Bên B phải đảm bảo điều hành và quản lý dự án nhằm hoàn thành đúng tiến độ, đúng thiết kế, đảm bảo chất lượng và an toàn; 

· Bên B phải thực hiện và chịu trách nhiệm đối với các sản phẩm công việc của mình. Công việc được thực hiện bởi Bên B phải do các nhà chuyên môn có đủ điều kiện năng lực theo qui định của pháp luật, trình độ thực hiện, đáp ứng yêu cầu của Dự án;

· Bên B sẽ thực hiện một cách chuyên nghiệp các công việc được đề cập đến trong hợp đồng này bằng tất cả các kỹ năng phù hợp, sự thận trọng, sự chuyên cần và thích ứng với các yêu cầu của bên A để hoàn thành Dự án. Bên B sẽ luôn luôn thông báo đầy đủ và kịp thời tất cả các thông tin liên quan đến Dự án cho bên A;

· Bên B có trách nhiệm thường xuyên quản lý, giám sát, đôn đốc các nhà thầu, các nhà tư vấn khác đảm bảo thực hiện đúng tiến độ đã được đề ra, đảm bảo chất lượng và an toàn của toàn bộ dự án;

· Bên B sẽ sắp xếp, bố trí nhân lực của mình và năng lực cần thiết như danh sách đã được bên A phê duyệt để phục vụ công việc của mình;

· Bên B phải cam kết rằng, khi có yêu cầu của bên A, bên B sẽ cử đại diện có đủ thẩm quyền, năng lực để giải quyết các công việc còn vướng mắc tại bất kỳ thời điểm do bên A ấn định (kể cả ngày nghỉ) cho tới ngày hoàn thành và bàn giao Công trình; 

· Bên B sẽ phải tuân thủ sự chỉ đạo và hướng dẫn của bên A, ngoại trừ những hướng dẫn hoặc yêu cầu trái với luật pháp hoặc không thể thực hiện được;

· Bên B có trách nhiệm cung cấp hồ sơ, tài liệu phục vụ cho các cuộc họp, báo cáo, thẩm định ... với số lượng theo yêu cầu của bên A;

· Bên B phải chịu trách nhiệm trước bên A và pháp luật về mọi hoạt động do nhân lực của mình thực hiện;

· Bên B phải mua bảo hiểm trách nhiệm nghề nghiệp theo qui định của pháp luật;
· Bên B phải bảo vệ lợi ích và quyền lợi hợp pháp của bên A trong việc quá trình thực hiện các công việc của mình;

· Bên B phải tự thu xếp phương tiện đi lại, chỗ ăn ở khi phải làm việc xa trụ sở của mình;
· Bên B phải chịu hoàn toàn trách nhiệm trước bên A về quan hệ giao dịch, thực hiện công việc và thanh toán, quyết toán theo Hợp đồng với bên A;

· Bồi thường thiệt hại do lỗi của mình gây ra trong quá trình thực hiện công việc; 

· Bên B phải có trách nhiệm cử người có đủ chuyên môn cùng với bên A chứng minh, bảo vệ sự chính xác đầy đủ của các tài liệu liên quan đến khối lượng, chất lượng của công trình trước các cơ quan có liên quan trong quá trình thực hiện dự án theo hợp đồng này;
· Bên B phải có trách nhiệm quản lý, bảo quản, sử dụng có hiệu quả, đúng mục đích tất cả các tài liệu, thiết bị hay bầt kỳ tài sản nào do bên A trang bị cho và có trách nhiệm hoàn trả cho bên A khi hoàn thành các nghĩa vụ theo hợp đồng trong tình trạng hoạt động tốt; 

· Bên B phải có trách nhiệm thực hiện tất cả các nghĩa vụ theo qui định của pháp luật đối với hoạt động kinh doanh của mình như: đăng ký kinh doanh, đăng ký hành nghề, hoàn thành tất cả các nghĩa vụ thuế, ...;
· Bên B phải có trách nhiệm bảo mật các tài liệu, thông tin liên quan đến dự án; 

· Bên B sẽ phúc đáp bằng văn bản các yêu cầu hoặc đề nghị của bên A trong vòng 03 ngày kể từ khi nhận được yêu cầu hoặc đề nghị đó.
ĐIỀU 7. QUYỀN VÀ NGHĨA VỤ CỦA BÊN A
· Bên A sẽ cung cấp cho bên B các thông tin, tài liệu liên quan đến dự án mà bên A có được trong khoảng thời gian sớm nhất theo đề nghị của Bên B; 

· Cung cấp cho bên B một (01) bản sao của tất cả các thông tin, tài liệu liên quan đến dự án mà Chủ đầu tư có được trong khoảng thời gian sớm nhất theo đề nghị của Bên B;
· Bên A sẽ cùng hợp tác với bên B và tạo điều kiện đến mức tối đa cho bên B trong quá trình thực hiện hợp đồng; 

· Bên A sẽ thanh toán cho bên B toàn bộ giá trị hợp đồng theo đúng các qui định được thoả thuận trong hợp đồng này; 

· Bên A sẽ trả lời bằng văn bản các đề nghị hay yêu cầu của bên B trong vòng 3 ngày làm việc; 

· Bên A có trách nhiệm cử những cá nhân có đủ năng lực và chuyên môn phù hợp với từng công việc để làm việc với bên B; 

· Bên A sẽ cùng bàn bạc và đi tới thống nhất trước khi quyết định các vấn đề quan trọng liên quan đến phạm vi công việc của bên B; 

· Bên A sẽ cấp biên bản xác nhận việc hoàn thành các nghĩa vụ theo hợp đồng này cho bên B. Tuy nhiên tất cả việc phê duyệt hay cấp bất kỳ văn bản nào của bên A không làm giảm trách nhiệm của bên B trong quá trình thực hiện hợp đồng này.

ĐIỀU 8. TẠM DỪNG, HỦY BỎ HỢP ĐỒNG 
8.1. Tạm dừng thực hiện hợp đồng:

· Các trường hợp tạm dừng thực hiện hợp đồng:

+ 
Do lỗi của bên giao thầu hoặc bên nhận thầu gây ra;

+ 
Các trường hợp bất khả kháng;

+ 
Các trường hợp khác do hai bên thỏa thuận.

· Một bên có thẩm quyền quyết định tạm dừng hợp đồng do lỗi của bên kia gây ra, nhưng phải báo cho bên kia biết bằng văn bản và cùng bàn bạc giải quyết để tiếp tục thực hiện đúng hợp đồng đã ký kết; trường hợp bên tạm dừng không thông báo mà tạm dừng gây thiệt hại thì phải bồi thường cho bên bị thiệt hại.

· Thời gian và mức đền bù thiệt hại do tạm dừng hợp đồng do hai bên thỏa thuận để khắc phục.

8.2. Hủy bỏ hợp đồng:
· Một bên có quyền hủy bỏ hợp đồng và không phải bồi thường thiệt hại khi bên kia vi phạm hợp đồng là điều kiện hủy bỏ mà các bên đã thỏa thuận hoặc pháp luật có quy định. Bên vi phạm hợp đồng phải bồi thường thiệt hại.

· Bên hủy bỏ hợp đồng phải thông báo ngay cho bên kia biết về việc hủy bỏ; nếu không thông báo mà gây thiệt hại cho bên kia, thì bên hủy bỏ hợp đồng phải bồi thường.

· Khi hợp đồng bị hủy bỏ, thì hợp đồng không có hiệu lực từ thời điểm bị hủy bỏ và các bên phải hoàn trả cho nhau tài sản hoặc tiền. 

ĐIỀU 9. BẤT KHẢ KHÁNG
9.1 Sự kiện bất khả kháng là sự kiện xảy ra mang tính khách quan và nằm ngoài tầm kiểm soát của các bên như; động đất, bão, lũ, lụt, lốc, sóng thần, lở đất, hỏa hoạn, chiến tranh hoặc có nguy cơ xảy ra chiến tranh,…. Và các thảm họa khác chưa lường hết được, sự thay đổi chính sách hoặc ngăn cấm của cơ quan có thẩm quyền của Việt nam…..

· Việc một bên không hoàn thành nghĩa vụ của mình do sự kiện bất khả kháng sẽ không phải là cơ sở để bên kia chấm dứt hợp đồng. Tuy nhiên khi bị ảnh hưởng bởi sự kiện bất khả kháng các bên có nghĩa vụ phải:

+ 
Tiến hành các biện pháp ngăn ngừa hợp lý và các biện pháp thay thế cần thiết để hạn chế tối đa do ảnh hưởng sự kiện bất khả kháng gây ra;

+ 
Thông báo ngay cho bên kia bằng văn bản về sự kiện bất khả kháng xảy ra trong vòng 07 ngày ngay sau khi xảy ra sự kiện bất khả kháng;

9.2 Trong trường hợp xảy ra sự kiện bất khả kháng, thời gian thực hiện hợp đồng sẽ được kéo dài bằng thời gian diễn ra sự bất khả kháng mà bên bị ảnh hưởng không thể thực hiện các nghĩa vụ theo hợp đồng của mình.

ĐIỀU 10. XỬ PHẠT KHI VI PHẠM HỢP ĐỒNG
· Bên B vi phạm do không hoàn thành các công việc nêu tại điều 2 theo đúng quy định pháp luật về quản lý xây dựng sẽ bị phạt theo các quy định hiện hành của Chính phủ về xử phạt hành chính trong xây dựng;

· Tổng số mức phạt cho 01 hợp đồng không vượt quá 12% giá trị hợp đồng bị vi phạm.

ĐIỀU 11. TRANH CHẤP VÀ GIẢI QUYẾT TRANH CHẤP 
· Trong trường hợp xảy ra tranh chấp hợp đồng trong họat động xây dựng, các bên phải có trách nhiệm thương lượng giải quyết.

· Trường hợp không đạt được thỏa thuận giữa các bên, việc giải quyết tranh chấp thông qua hòa giải, Trọng tài kinh tế hoặc tòa án tại địa phương giải quyết theo quy định của pháp luật.

ĐIỀU 12. ĐIỀU KHOẢN CHUNG 
12.1 Hợp đồng này cũng như tất cả các tài liệu, thông tin liên quan đến hợp đồng sẽ được các bên quản lý theo quy định hiện hành của nhà nước về bảo mật.

12.2 Hai bên cam kết thực hiện tốt các điều khoản đã thỏa thuận trong hợp đồng.

12.3 Hợp đồng được làm thành 08 bản có giá trị pháp lý như nhau, bên A giữ 06 bản, bên B giữ 02 bản làm căn cứ thực hiện.

12.4 Hiệu lực của hợp đồng: Hợp đồng có hiệu lực kể từ ngày ký./.
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HIỆU TRƯỞNG
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