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HỢP ĐỒNG THI CÔNG

Số  002/HĐ–XD/ĐĐK.2014
CÔNG TRÌNH: TRƯỜNG CAO ĐẲNG KỸ THUẬT LÝ TỰ TRỌNG TP . HỒ CHÍ MINH.
Hạng mục: Sửa chữa Xưởng thực hành bảo trì máy lạnh khu nhà H – Khoa Điện lạnh
Địa điểm:  390 Hoàng Văn Thụ, phường  04, quận Tân bình, TP. Hồ Chí Minh.
Căn cứ Nghị định số 68/2012/NĐ-CP ngày 12 tháng 9 năm 2012 về việc sửa đổi, bổ sung một số điều của nghị định số 85/2009/NĐ-CP ngày 15 tháng 10 năm 2009 của Chính phủ về hướng dẫn thi hành Luật đấu thầu và lựa chọn nhà thầu xây dựng theo Luật Xây dựng;
Căn cứ Nghị định số 48/2010/NĐ–CP ngày 07 tháng 5 năm 2010 của Chính phủ về hợp đồng trong hoạt động xây dựng; 
Căn cứ Nghị định số 207/2013/NĐ-CP ngày 11 tháng 12 năm 2013 của Chính phủ về sửa đổi, bổ xung một số điều của Nghị định số 48/2010/NĐ-CP ngày 07 tháng 5 năm 2010 của Chính phủ về hợp đồng trong hoạt động xây dựng;
Căn cứ Quyết định số 85/QĐ-GDĐT–KHTC ngày 16 tháng 01 năm 2014 của Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo về việc giao dự toán thu chi ngân sách nhà nước năm 2014;
Căn cứ Thiết kế kỹ thuật - Dự toán thi công hạng mục: Sửa chữa Xưởng thực hành bảo trì máy lạnh khu nhà H – Khoa Điện lạnh do Công ty TNHH Tư vấn  Khảo sát Thiết kế Xây dựng thương mại Nam Phát lập tháng 5 năm 2014;

Căn cứ báo cáo kết quả thẩm tra Thiết kế kỹ thuật - Dự toán thi công hạng mục: Sửa chữa Xưởng thực hành bảo trì máy lạnh khu nhà H – Khoa Điện lạnh số 46/BCTĐ2014 ngày 15 tháng 5 năm 2014 của Công ty TNHH Khảo sát Thiết kế Tư vấn Sài Gòn; 

Căn cứ Quyết định phê duyệt Thiết kế kỹ thuật - Dự toán thi công hạng mục: Sửa chữa Xưởng thực hành bảo trì máy lạnh khu nhà H – Khoa Điện lạnh 701/QĐ–LTT  ngày 21 tháng 5 năm 2014 của Hiệu trưởng Trường Cao đẳng Kỹ thuật Lý Tự Trọng Thành phố Hồ Chí Minh;
Căn cứ Tờ trình Về việc chọn nhà thầu thi công hạng mục công trình: Sửa chữa Xưởng thực hành bảo trì máy lạnh khu nhà H – Khoa Điện lạnh ngày 22 tháng 5 năm 2014 của  phòng Quản trị Cơ sở vật chất đã được Hiệu trưởng phê duyệt;
Căn cứ Quyết định chỉ định thầu thi công hạng mục: Sửa chữa Xưởng thực hành bảo trì máy lạnh khu nhà H – Khoa Điện lạnh số 706/QĐ–LTT ngày 22 tháng 5 năm 2014 của Hiệu trưởng Trường Cao đẳng Kỹ thuật Lý Tự Trọng Thành phố Hồ Chí Minh;
Căn cứ năng lực hoạt động theo giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh số 0311179670 đăng ký  lần đầu ngày 29 tháng 12 năm 2011 của Sở Kế hoạch và Đầu tư Thành phố Hồ Chí Minh cấp cho Công ty TNHH Xây dựng dịch vụ thương mại Đại Đoàn Kết;
Căn cứ  vào khả năng và nhu cầu của hai bên.
Hôm nay, ngày 23 tháng 5 năm 2014 tại Trường Cao Đẳng Kỹ Thuật Lý Tự Trọng Thành phố Hồ Chí Minh. Chúng tôi gồm:

BÊN A(Chủ đầu tư): TRƯỜNG CAO ĐẲNG KỸ THUẬT LÝ TỰ TRỌNG TP. HỒ CHÍ MINH.

- Địa chỉ: 390 Hoàng Văn Thụ, phường 4, quận Tân Bình, Thành phố Hồ Chí Minh.

- Tài khoản số: 9523.2.1058083  Kho bạc Nhà nước quận Tân Bình, TP. Hồ Chí Minh.

- Điện thoại số:
08. 38 44 05 67.

      Fax: 8.11 86 76  
- Do Ông: 
VĂN CÔNG SANG                 Chức vụ: Hiệu trưởng làm đại diện.

BÊN B (Đơn vị thi công): CÔNG TY TNHH XÂY DỰNG  DỊCH VỤ THƯƠNG MẠI ĐẠI ĐOÀN KẾT 
- Địa chỉ         : 331/6A Tô Ngọc Vân., Phường Thạnh Xuân, Quận 12, TP.Hồ Chí Minh.

-Tài khoản số: 13810000017809 Ngân hàng Thương mại Cổ phần Đầu Tư và Phát triển Việt Nam – Chi nhánh Bến Nghé, TP.Hồ Chí Minh

- Mã số thuế  :  0311179670
- Điện thoại số: 08. 37 16 65 85.  

     Fax: 

- Do Ông 
: 
LÊ SĨ THANH 
Chức vụ: Giám đốc làm đại diện.

HAI BÊN THỎA THUẬN KÝ KẾT HỢP ĐỒNG VỚI NHỮNG ĐIỀU KHOẢN SAU:

ĐIỀU 1. NỘI DUNG CÔNG VIỆC VÀ SẢN PHẨM CỦA HỢP ĐỒNG


Bên A giao cho bên B thực hiện thi công xây lắp hạng mục công trình: Sửa chữa Xưởng thực hành bảo trì máy lạnh khu nhà H – Khoa Điện lạnh theo thiết kế kỹ thuật – dự toán thi công được duyệt. Bên B đồng ý nhận thi công hoàn chỉnh hạng mục công trình trên với hình thức bao thầu khoán gọn. Được nghiệm thu bàn giao đưa vào sử dụng theo đúng quy định.

ĐIỀU 2. CHẤT LƯỢNG VÀ CÁC YÊU CẦU KỸ THUẬT


Phải thực hiện đúng thiết kế, bảo đảm các yêu cầu kỹ thuật.

ĐIỀU 3. THỜI GIAN VÀ TIẾN ĐỘ THỰC HIỆN

Ngày khởi công:   
          24/5/2014 


Ngày hoàn thành:                 02/6/2014
ĐIỀU 4.  NGHIỆM THU VÀ BÀN GIAO CÔNG TRÌNH.


4.1  Điều kiện nghiệm thu:


Bên A chỉ nghiệm thu khi đối tượng nghiệm thu đã hoàn thành và có đủ hồ sơ theo quy định.


Công trình chỉ được nghiệm thu đưa vào sử dụng khi bảo đảm đúng yêu cầu thiết kế, đảm bảo chất lượng và đạt các tiêu chuẩn theo quy định, khi đối tượng nghiệm thu đã hoàn thành và có đủ hồ sơ theo quy định.

4.2  Điều kiện để bàn giao công trình đưa vào sử dụng:


-  Đảm bảo các yêu cầu về kỹ thuật và chất lượng công trình theo thiết kế đã được duyệt.


-  Đảm bảo an toàn khi sử dụng.


-  Có Hội đồng nghiệm thu theo quy định và bàn giao đưa vào sử dụng.

ĐIỀU 5.  BẢO HÀNH  CÔNG TRÌNH.

·  Bên B có trách nhiệm bảo hành công trình sau khi bàn giao đưa vào sử dụng là 12 tháng.

ĐIỀU 6.  GIÁ TRỊ HỢP ĐỒNG.


-  Với tổng giá trị hợp đồng theo dự toán đã được duyệt là:
 38,225,683 đồng
  Bằng chữ: (Ba mươi tám triệu, hai trăm hai mươi lăm nghìn, sáu trăm tám mươi ba đồng chẵn).

-  Giá trị hợp đồng trên có thể được điều chỉnh trong các trường hợp sau:


+  Nếu giá trị khối lương công việc phát sinh đã có trong đơn giá dự toán thi công thì giá trị phần khối lượng phát sinh được tính theo đơn giá đó.


+  Những giá trị khối lượng phát sinh ngoài dự toán thiết kế đã được duyệt do bên A yêu cầu thực hiện sẽ được bên A thanh toán đầy đủ cho bên B theo giá xây dựng cơ bản tại thời điểm thi công


+  Những giá trị khối lượng phát sinh giảm sẽ được trừ đi khi thanh quyết toán hạng mục công trình hoàn thành.

ĐIỀU 7. THANH TOÁN HỢP ĐỒNG


-  Tổng giá trị hợp đồng tạm tính:

38,225,683 đồng
       Bằng chữ: (Ba mươi tám triệu, hai trăm hai mươi lăm nghìn, sáu trăm tám mươi ba đồng chẵn)

 
- Phương thức thanh toán: Chuyển khoản 100%.  Thanh toán 01 lần.


Bên A sẽ thanh toán dứt điểm cho bên B 100% tổng giá trị hợp đồng trong vòng 7 ngày kể từ khi thi công hạng mục công trình hoàn thành, Có biên bản nghiệm thu, bàn giao đưa vào sử dụng giữa hai bên A và B.. Giá trị thanh quyết toán cho bên B là giá trị theo quyết định phê duyệt quyết toán hạng mục công trình hoàn thành. 
ĐIỀU 8.  TRANH CHẤP VÀ GIẢI QUYẾT TRANH CHẤP


-  Nếu có khó khăn trở ngại trong thực hiện hợp đồng hai bên phải chủ động gặp nhau bàn bạc, cùng giải quyết trên tinh thần hợp tác giúp đỡ lẫn nhau đôi bên cùng có lợi. 


-  Nếu có tranh chấp mà hai bên không thể tự giải quyết được, thì các tranh chấp đó sẽ được đưa ra Tòa án Nhân dân sở tại có thẩm quyền giải quyết. Quyết định của Toà án sẽ là quyết định cuối cùng buộc các bên phải thực hiện.

ĐIỀU 9.  TẠM DỪNG, HỦY BỎ HỢP ĐỒNG.


* Tạm dừng thực hiện hợp đồng:



-  Do lỗi của bên A và B gây ra.

-  Thay đổi chờ thiết thiết kế bổ sung.


-  Không có vốn ứng tiếp.

* Hủy bỏ thực hiện hợp đồng:


-  Bên A có quyền đơn phương hủy bỏ hợp đồng khi bên B vi phạm hợp đồng như: thi  công chậm, không bảo đảm chất lượng công trình. Bên B không có quyền khiếu nại hay đòi hỏi bất cứ một điều kiện nào.


- Bên B có quyền đơn phương hủy bỏ hợp đồng khi bên A vi phạm hợp đồng như: thanh toán không đúng theo thỏa thuận, không hợp tác hoặc không tạo điều kiện cho bên B thi công.


- Khi hủy bỏ hợp đồng hai bên A hoặc B phải thông báo cho nhau biết. Nếu không thông báo mà gây thiệt hại cho bên kia, thì bên hủy bỏ phải bồi thương thiệt hại.

ĐIỀU 10.  QUYỀN VÀ NGHĨA VỤ CỦA BÊN B. 


-   Đảm bảo chất lượng và khối lượng công việc thực hiện theo tiến độ đã quy định.


-   Đảm bảo an toàn lao động, an ninh trật tự trong khu vực đang thi công sửa chữa.


-   Chịu trách nhiệm bảo hành công trình trong thời gian 12 tháng.

ĐIỀU 11.  QUYỀN VÀ NGHĨA VỤ CỦA BÊN A. 


-  Bàn giao cho bên B mặt bằng, khối lượng thi công sửa chữa đã nêu trên.


-  Kịp thời thông báo cho bên B những thay đổi hoặc bổ sung (nếu có).


-  Cử cán bộ giám sát công trình, tổ chức nghiệm thu từng phần và toàn phần khi công trình hoàn thành, để làm cơ sở thanh quyết toán kinh phí thi công cho bên B.


-  Thanh toán kinh phí đúng quy định theo hợp đồng đã ký kết.

ĐIỀU 12.  CAM KẾT CHUNG


-  Hai bên cam kết thực hiện đúng các điều khoản đã ghi trong hợp đồng này. Không bên nào được tự ý đơn phương sửa đổi trong quá trình thực hiện.


-  Hợp đồng được lập thành 6 bản tại thành phố Hồ Chí Minh. Bên A giữ 04 bản, bên B giữ 02 bản có giá trị như nhau và có hiệu lực từ ngày hai bên ký kết.

ĐẠI DIỆN BÊN A



                        ĐẠI DIỆN BÊN B

             HIỆU TRƯỞNG





        GIÁM ĐỐC
   
           Văn Công Sang


            

        Lê Sĩ Thanh


