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KẾ HOẠCH
CÔNG TÁC THÁNG 02/2017 VÀ KẾ HOẠCH THÁNG 03/2017

I. CÔNG VIỆC THỰC HIỆN TRONG THÁNG 02/2017
· Ghi nước, điện kế các khu dịch vụ (Tuấn);
· Thực hiện công tác vẽ bản vẽ tổng thể các tuyến cáp mạng trong toàn trường (có ghi chú đầy đủ) (Hiệp);
· Thực hiện công tác vẽ bản vẽ tổng thể các tuyến điện thoại trong toàn trường (có ghi chú đầy đủ) (Kiệt);
· Sửa chữa bàn ghế hư các phòng lý thuyết chuẩn bị cho học kỳ 2 năm học 2016 - 2017 (Phú);
· Thực hiện lắp máy chiếu bổ sung cho các phòng lý thuyết H1.2-05 đến H1.2-12 (Trong – Kiệt); 
· Vẽ bản vẽ tổng thể cấp thoát nước trong toàn trường (Lâm – Thành – Thủy);
· Thực hiện công tác nạo vét cống thoát nước thải đầu mùa mưa (Lâm - Phú thực hiện);
· Thực hiện công tác lắp đặt hệ thống cấp nước sạch dùng để uống cho khu nhà C2, C3;
· Vẽ bản vẽ cải tạo, bổ sung khu vệ sinh tắm giặt, phòng trọ ký túc xá chuẩn bị cho năm học 2017-2018
· Cải tạo và sửa chữa khu vực vệ sinh cán bộ công nhân viên khu hội trường B (Phú);
· Lắp đặt lại hệ thống tuyến cáp mạng trong toàn trường.
· Cải tạo nhà tạm thành phòng thực học hành cho khoa CN Động lực
· Cắt cỏ trong khuôn viên trường (Tấn)

II. KẾ HOẠCH CÔNG TÁC THÁNG 02/2017
1. TỒ SỬA CHỮA BẢO TRÌ THIẾT BỊ 
· Tiếp tục lắp máy chiếu cho các phòng lý thuyết H1.3-06; H1.3-07; H1.3-08 H1.3-10  (Trong – Kiệt); 
· Tiếp tục công tác lắp đặt lại hệ thống tuyến cáp mạng trong toàn trường. (Kiệt)

2. TỒ SỬA CHỮA CƠ BẢN 
· Ghi nước, điện kế các khu dịch vụ (Tuấn);
· Sửa chữa bàn ghế hư các phòng lý thuyết (Phú);
· Triển khai kế hoạch bảo trì quạt (khu vực phòng học lý thuyết), đèn và máy lạnh trong toàn trường (Thành);

3. TỔ DỊCH VỤ - MÔI TRƯỜNG 
· Kiểm tra các khu vực vệ sinh đã phân công và nhắc nhở các đơn vị vệ sinh sạch sẽ phòng học thực hành và nhà xưởng (Lâm)

III. CÔNG TÁC KHÁC
· Dọn sạch cỏ, rác các khu vực sau khoa CN Cơ khí, khu vực KTX và Khoa CN Cơ khí (Lâm và Phú thực hiện)
· Tiếp tục thực hiện công tác nạo vét cống thoát nước thải (Lâm - Phú thực hiện);
· Tiếp tục công tác cải tạo, bổ sung khu vệ sinh tắm giặt, phòng trọ ký túc xá chuẩn bị cho năm học 2017-2018
· Sắp xếp lại bải xe và kẽ o cho các xe đậu trong trường. (Phú)
· Chuẩn bị công tác lắp dựng mái che khu vực sau KTX dùng để chứa và tập kết thiết bị sửa chữa; (Phú)
· Lắp đặt lại hệ thống cáp điện cung cấp nguồng điện cho các phòng học lý thuyết khu vực nhà C1, C2;
· Tách nguồn đèn nhà vệ sinh khu C1, C2;
· Chuẩn bị công tác ngày giỗ tổ Hùng vương;
· Giao cho Tuấn trực âm thanh khu vực PTTH;
· Dọn vệ sinh rác trên mái tôn sau khu PTTH;
· Xử lý hai trường hợp (Cô Trang; Cô Thiện);

	Đề nghị các tổ thực hiện nghiêm túc.
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