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KẾ HOẠCH
CÔNG TÁC THÁNG 05/2016 VÀ KẾ HOẠCH THÁNG 06/2016

I. CÔNG VIỆC THỰC HIỆN TRONG THÁNG 05/2016
· Cải tạo hệ thống mạng cho Khoa Nhiệt lạnh; 
· Lắp hệ thống điện nguồn 3 pha các phòng học thực hành Nhiệt lạnh; (A Thành) 
· Tiếp tục lắp khung sắt tiền chế khu vực Khoa động lực; (A Phú)
· Dọn sạch rác, cây kiểng khu vực trước Khoa cơ khí; (A Lâm)
· Lắp thêm đèn chiếu sánh tại các vị trí: Trước phòng QT-DV, Sân bóng sau nhà C, Trước Khoa nhiệt lạnh, Phòng truyền thống, trước KTX…; (A Danh)
· Dọn vệ sinh khu vực Bãi xe OTO; nhà H1 (Xưởng thực hành Khoa nhiệt lạnh);
· Bình chọn chiến sỹ thi đua cấp cơ sở
· Dọn vệ sinh khu vực sau nhà H1bao gồm rác, các trụ sắt, nhà mát…(A Lâm) 
· Xếp lại bình chữa cháy tại các khoa Động lực, Nhiệt lanh, Điện – điện tử
II. KẾ HOẠCH CÔNG TÁC THÁNG 06/2016
1. TỒ SỬA CHỮA BẢO TRÌ THIẾT BỊ
· Triển khai thực hiện cải tạo hệ thống cáp mạnh toàn trường; 
· Bảo trì thường xuyên máy tính, máy in trong toàn trường;
· Tiếp tục sửa chữa Projector cho toàn trường;

2. TỒ SỬA CHỮA CƠ BẢN
· Sửa chữa các van tại các trụ cứu hỏa nhà G bị hở; (A Thành)
· Kiểm tra hệ thống chiếu sáng xưởng thực hành Khoa nhiệt lạnh củ;
· Xếp bàn ghế làm phòng học lý thuyết (Giảng đường H1); (A Phú)
· Lắp đặt ổ cấm, CB và nguồn 3 pha cho khoa Nhiệt lạnh.
· [bookmark: _GoBack]Bảo trì máy lạnh toàn trường

3. TỔ DỊCH VỤ - MÔI TRƯỜNG
· Dọn rác trên các sê nô các tòa nhà: nhà H, nhà D (Khoa cơ khí)…;
· Phân công dọn vệ sinh hội trường A (quá dơ)
· Chỉnh đốn lại công tác vệ sinh sau khi kiểm tra: Vệ sinh khu C, bờ cửa sau các phòng học, hội trường A…

III. CÔNG TÁC KHÁC
· Ghi nước, điện kế; (Lê Hồng Anh Tuấn)
· Thực hiện công việc bảo trì máy phát điện, máy nổ PCCC; (Nguyễn Văn Thành)
· Cải tạo sơn, sửa và lắp hệ thống điện cho Khoa Nhiệt lạnh củ; (A Lâm)
· Dọn sạch kho ở khu vực PTHH và di chuyển thiết bị, bàn, ghế ở sau nhà H1, F1, F2 về kho; (Anh Lâm)
· Làm lại nấp cống ở trước nhà G, dọc sân bóng và nạo vét (A Lâm) 
· Cắt tỉa cây xanh trong khuôn viên trường đầu mùa mua theo kế hoạch (A Phú)
· Triển khai cắt cỏ xả trong trường;
· Kiểm tra, rà soát lại vật tư thiết bị cần thanh lý do phòng quản lý; (A Trong)
· Dọn dep cắt tỉa cây xanh dọc tuyến đường, dọc theo bờ tường;
· Chấn chỉnh lại giờ làm việc: đề nghị các tổ thực hiện nghiêm túc;
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