TRƯỜNG CAO ĐẲNG KỸ THUẬT     CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

LÝ TỰ TRỌNG TP. HỒ CHÍ MINH		  	  Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

PHÒNG QT - DV

Tp. HCM, ngày 19 tháng 05 năm 2016

KẾ HOẠCH

CÔNG TÁC THÁNG 05/2016 VÀ KẾ HOẠCH THÁNG 06/2016

- CÔNG VIỆC THỰC HIỆN TRONG THÁNG 05/2016

- Cải tạo hệ thống mạng cho Khoa Nhiệt lạnh;

- Lắp hệ thống điện nguồn 3 pha các phòng học thực hành Nhiệt lạnh; (A Thành)

- Tiếp tục lắp khung sắt tiền chế khu vực Khoa động lực; (A Phú)

- Dọn sạch rác, cây kiểng khu vực trước Khoa cơ khí; (A Lâm)

- Lắp thêm đèn chiếu sánh tại các vị trí: Trước phòng QT-DV, Sân bóng sau nhà C, Trước Khoa nhiệt lạnh, Phòng truyền thống, trước KTX…; (A Danh)

- Dọn vệ sinh khu vực Bãi xe OTO; nhà H1 (Xưởng thực hành Khoa nhiệt lạnh);

- Bình chọn chiến sỹ thi đua cấp cơ sở

- Dọn vệ sinh khu vực sau nhà H1bao gồm rác, các trụ sắt, nhà mát…(A Lâm)

- Xếp lại bình chữa cháy tại các khoa Động lực, Nhiệt lanh, Điện – điện tử

- KẾ HOẠCH CÔNG TÁC THÁNG 06/2016

- TỒ SỬA CHỮA BẢO TRÌ THIẾT BỊ

- Triển khai thực hiện cải tạo hệ thống cáp mạnh toàn trường;

- Bảo trì thường xuyên máy tính, máy in trong toàn trường;

- Tiếp tục sửa chữa Projector cho toàn trường;

- TỒ SỬA CHỮA CƠ BẢN

- Sửa chữa các van tại các trụ cứu hỏa nhà G bị hở; (A Thành)

- Kiểm tra hệ thống chiếu sáng xưởng thực hành Khoa nhiệt lạnh củ;

- Xếp bàn ghế làm phòng học lý thuyết (Giảng đường H1); (A Phú)

- Lắp đặt ổ cấm, CB và nguồn 3 pha cho khoa Nhiệt lạnh.

- Bảo trì máy lạnh toàn trường

- TỔ DỊCH VỤ - MÔI TRƯỜNG

- Dọn rác trên các sê nô các tòa nhà: nhà H, nhà D (Khoa cơ khí)…;

- Phân công dọn vệ sinh hội trường A (quá dơ)

- Chỉnh đốn lại công tác vệ sinh sau khi kiểm tra: Vệ sinh khu C, bờ cửa sau các phòng học, hội trường A…

- CÔNG TÁC KHÁC

- Ghi nước, điện kế; (Lê Hồng Anh Tuấn)

- Thực hiện công việc bảo trì máy phát điện, máy nổ PCCC; (Nguyễn Văn Thành)

- Cải tạo sơn, sửa và lắp hệ thống điện cho Khoa Nhiệt lạnh củ; (A Lâm)

- Dọn sạch kho ở khu vực PTHH và di chuyển thiết bị, bàn, ghế ở sau nhà H1, F1, F2 về kho; (Anh Lâm)

- Làm lại nấp cống ở trước nhà G, dọc sân bóng và nạo vét (A Lâm)

- Cắt tỉa cây xanh trong khuôn viên trường đầu mùa mua theo kế hoạch (A Phú)

- Triển khai cắt cỏ xả trong trường;

- Kiểm tra, rà soát lại vật tư thiết bị cần thanh lý do phòng quản lý; (A Trong)

- Dọn dep cắt tỉa cây xanh dọc tuyến đường, dọc theo bờ tường;

- Chấn chỉnh lại giờ làm việc: đề nghị các tổ thực hiện nghiêm túc;

Trưởng phòng QT - DV

Lê Quang Liêm