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	Nhiệm vụ 1
	
	

	1
	T. Vinh + A. Tuấn
	- Thiết kế, in ấn khẩu hiệu, tranh ảnh về Phương pháp cải tiến 5S tại các xưởng CNC
	- Từ 10/04 đến 30/04/2019

	

	2
	T. Long + T. Dũng + N. Quỳnh
	- Thiết kế, in ấn khẩu hiệu, tranh ảnh về Phương pháp cải tiến 5S tại các xưởng Nguội,  xưởng Hàn
	
	

	
	
	Nhiệm vụ 2
	
	

	1
	T. Vinh + A. Tuấn
	- Gắn các biển báo, thẻ, nhãn … tại vị trí các máy móc, thiết bị, chỗ để dụng cụ, khu vực vệ sinh tại các xưởng CNC
- Kẻ vạch chỉ dẫn tại các xưởng CNC
- Bố trí sắp xếp dụng cụ, máy móc theo sơ đồ đã thiết kế theo 5S
	- Từ 02/05 đến 31/05/2019

	

	2
	T. Long + T. Dũng + N. Quỳnh
	- Gắn các biển báo, thẻ, nhãn … tại vị trí các máy móc, thiết bị, chỗ để dụng cụ, khu vực vệ sinh tại các xưởng Nguội, xưởng Hàn
- Kẻ vạch chỉ dẫn tại các xưởng Nguội, xưởng Hàn
- Bố trí sắp xếp dụng cụ, máy móc theo sơ đồ đã thiết kế theo 5S
	
	

	
	
	Nhiệm vụ 3
	
	

	1
	T. Vinh + A. Tuấn
	- Thực hiện xây dựng quy trình, lý lịch bảo trì máy, quy trình vận hành máy móc, thiết bị theo 5S tại các xưởng CNC
- Thực hiện báo cáo kết quả trước và sau khi áp dụng 5S
	- Từ 01/06 đến 30/06/2019

	

	2
	T. Long + T. Dũng + N. Quỳnh
	[bookmark: _GoBack]- Thực hiện xây dựng quy trình, lý lịch bảo trì máy, quy trình vận hành máy móc, thiết bị theo 5S tại các xưởng Hàn, xưởng Nguội
- Thực hiện báo cáo kết quả trước và sau khi áp dụng 5S
	
	



