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I. PHẦN CHUNG

- Họ và tên: PHAN ANH TUẤN KIỆT 
- Ngày, tháng, năm sinh: 28-10-1983
- Đơn vị công tác: Khoa Công Nghệ Động Lực
- Tên sáng kiến kinh nghiệm:  CHẾ TẠO DỤNG CỤ LÀM SẠCH LỖ KIM PHUN DẦU ĐIỆN TỬ
- Danh hiệu thi đua đăng ký:   Chiến sĩ thi đua cấp cơ sở

I. NỘI DUNG ĐĂNG KÝ

1. Họ và tên người hướng dẫn: …………
Chức vụ : …………………………………..
2. Thời gian thực hiện : 

- Thời gian bắt đầu: ngày 01 tháng 10 năm  2015  
- Thời gian kết thúc: ngày 31 tháng 12 năm  2015  
3. Ý nghĩa, mục đích sáng kiến kinh nghiệm:

a/. Ý nghĩa khoa học: 
       Giúp giáo viên, sinh viên hiểu rõ hơn về động cơ phun dầu điện tử
b/. Ý nghĩa thực tiễn:
Dụng cụ làm sạch lỗ kim phun dầu điện tử để phục vụ cho công tác giảng dạy của giáo viên, cũng như việc học tập của các sinh viên.
c/. Mục đích nghiên cứu:

       Phục vụ công tác giảng dạy của giáo viên tại khoa công nghệ động lực.
       Phục vụ việc học tập của các sinh viên trong bài “ Hệ thống phun dầu điện tử ”
4. Kế hoạch thực hiện:

a/. Giai đoạn 1: 

- Thời gian thực hiện: từ ngày 01 tháng 10 năm 2015 đến ngày 10  tháng 10 năm 2015        

- Công việc tiến hành: Quan sát cấu tạo, đo kích thước và chọn mua vật liệu thi công.
b/. Giai đoạn 2:

- Thời gian thực hiện: từ ngày 11 tháng 10 năm 2015 đến ngày 20  tháng 10 năm 2015                

- Công việc tiến hành: Tiến hành thiết kế dụng cụ, thi công dụng cụ hoàn chỉnh.
c/. Giai đoạn 3:

- Thời gian thực hiện: từ ngày 21 tháng 10 năm 2015 đến ngày 31  tháng 12 năm 2015        
- Công việc tiến hành: Phổ biến sáng kiến đến giáo viên giảng dạy môn TT ĐC Diesel, tiến hành áp dụng cho các sinh viên học TT ĐC Diesel, nghe ý kiến phản hồi từ giáo viên, sinh viên sau khi thực hiện sáng kiến kinh nghiệm, rút ra kinh nghiệm, chỉnh sửa lại cho phù hợp và hoàn thành sản phẩm sau cùng. 

Ý KIẾN ĐÓNG GÓP
CỦA TẬP THỂ ĐƠN VỊ VỀ TÍNH THỰC TẾ KHẢ THI VÀ HIỆU QUẢ:
Tp. Hồ Chí Minh, ngày     tháng     năm 201
XÁC NHẬN CỦA TRƯỞNG ĐƠN VỊ
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