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BÁO CÁO ĐỊNH KỲ THỰC HIỆN
ĐỀ TÀI KHOA HỌC CÔNG NGHỆ CẤP TRƯỜNG NĂM 2015

I. Thông tin chung:
1. Tên đề tài: THI CÔNG TỦ ĐIỀU KHIỂN MÁY TIỆN CNC
2.  Mã số đề tài: T2015-TN01
3. Chủ nhiệm đề tài: KS. Nguyễn Minh Đức
4. Cơ quan chủ trì: Trường Cao đẳng Kỹ thuật Lý Tự Trọng TP.HCM
5. Nội dung đăng ký của đề tài:
· Thi công mô hình tủ điều khiển máy tiện CNC.
· Biên soạn tài liệu hướng dẫn sử dụng mô hình mô hình.
6. Hợp đồng triển khai thực hiện đề tài số 339/HĐ-LTT-KHCN&QHQT ký ngày 27/3/2015
7. Thời gian nghiên cứu: Từ 01/01/2015 - 01/7/2015
8. Kinh phí đã được duyệt trong năm: 8.200.000 đồng và 500 giờ nghiên cứu khoa học
· Tiền mua vật tư: 8.200.000 đồng 
· Tiền công lao động trực tiếp thực hiện đề tài: 500 giờ nghiên cứu khoa học 
9. Kinh phí đã nhận:	Chưa nhận

II. Nội dung đã thực hiện và sản phẩm đã có:
Đã thi công xong mô hình tủ điều khiển máy tiện CNC.
Đã biên soạn tài liệu hướng dẫn sử dụng mô hình 

III. Nội dung chưa hoàn thành ( theo hợp đồng , nguyên nhân):
Không có 

IV. Kinh phí đã chi cho các nội dung, đã quyết toán
	8.200.000 đồng (chưa quyết toán)
V. Đề nghị:
.
· Tôi không muốn thành lập Hội đồng báo cáo định kỳ.


Đề nghị khác:
Báo cáo nghiệm thu cấp khoa  ngày  15/06/2015
Báo cáo nghiệm thu cấp trường ngày 01/07/2015
								        Ngày 02 tháng 06 năm 2015
HIỆU TRƯỞNG       PHÒNG QLKH-HTQT   TRƯỞNG ĐƠN VỊ           CHỦ NHIỆM ĐỀ TÀI
                                                                                                                                 (Ký, ghi rõ họ tên)
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