ỦY BAN NHÂN DÂN TP.HCM

TRƯỜNG CAO ĐẲNG LÝ TỰ TRỌNG TP.HCM

THUYẾT MINH ĐỀ TÀI

KHOA HỌC VÀ CÔNG NGHỆ CẤP TRƯỜNG

| 1. TÊN ĐỀ TÀI Thi công mô hình phân loại vật liệu dùng bộ điều khiển lập trình Mitsubishi FX3U |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2. MÃ SỐ |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 3. LĨNH VỰC NGHIÊN CỨU Tự nhiên; Kỹ thuật; Môi trường. Kinh tế; XH-NV; Nông Lâm; ATLĐ. Giáo dục; Y Dược; Sở hữu trí tuệ. | 4. LOẠI HÌNH NGHIÊN CỨU Cơ bản; Ứng dụng; Triển khai. |
| 5. THỜI GIAN THỰC HIỆN: 06 tháng Từ tháng 09 năm 2019 đến tháng 2 năm 2020 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| # 6. CƠ QUAN CHỦ TRÌ ĐỀ TÀI Tên cơ quan: TRƯỜNG CAO ĐẲNG LÝ TỰ TRỌNG THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH Điện thoại: (08) 38 440 567 - (08) 54 490 589 E-mail:contact@lttc.edu.vn Địa chỉ: 390 Hoàng Văn Thụ, phường 4, quận Tân Bình, TP.HCM. Họ và tên thủ trưởng cơ quan chủ trì: PHẠM HỮU LỘC |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| # 7. CHỦ NHIỆM ĐỀ TÀI Họ và tên: Châu Văn Bảo Đơn vị: Khoa Điện – Điện tử Di động: 09096677068 E-mail: cvbttt@gmail.com |  |  |  |  |  |  | Học vị: Thạc sỹ Năm sinh: 1964 Địa chỉ nhà riêng: G1C Trường Sơn, P15, Q.10, TP. Hồ Chí Minh |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| # 8. NHỮNG THÀNH VIÊN THAM GIA NGHIÊN CỨU ĐỀ TÀI |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| TT |  |  | Họ và tên | Đơn vị công tác và lĩnh vực chuyên môn |  |  |  |  |  | Nội dung nghiên cứu cụ thể được giao |  |  |  |  |  | Chữ ký |  |
| 1 2 3 4 |  |  | Châu Văn Bảo Tạ minh Cường Quách Minh Thử Nguyễn Minh Đức Cường | Khoa Điện - Điện tử Khoa Điện - Điện tử Khoa Điện - Điện tử Khoa Điện - Điện tử |  |  |  |  |  | Đặt mua thiết bị Viết báo cáo tổng kết Vẽ sơ đồ nguyên lý Viết hướng dẫn sử dụng Thi công khung mô hình. Vẽ sơ đồ đấu dây Thi công phần điện Lập trình PLC Viết bài thực hành 1,2,3,4,5 |  |  |  |  |  |  |  |
| 9. ĐƠN VỊ PHỐI HỢP CHÍNH |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Tên đơn vị trong và ngoài nước |  |  |  | Nội dung phối hợp nghiên cứu |  |  |  |  |  |  |  |  | Họ và tên người đại diện đơn vị |  |  |  |  |
| Công ty TNHH Tiến Đạt Công ty TNHH Quang huy Công ty TNHH Phương lai |  |  |  | Cung cấp thiết bị Cung cấp thiết bị Cung cấp thiết bị |  |  |  |  |  |  |  |  | Nguyễn Đức Trí Võ Hồng Cương Lê Đức Độ |  |  |  |  |
| # 10. TỔNG QUAN TÌNH HÌNH NGHIÊN CỨU THUỘC LĨNH VỰC CỦA ĐỀ TÀI Ở TRONG VÀ NGOÀI NƯỚC 10.1. Ngoài nước (phân tích, đánh giá tình hình nghiên cứu thuộc lĩnh vực của đề tài trên thế giới, liệt kê danh mục các công trình nghiên cứu, tài liệu có liên quan đến đề tài được trích dẫn khi đánh giá tổng quan). Phân loại vật liệu là một bài toán đã và đang được ứng dụng rất nhiều trong thực tế hiện nay. Dùng sức người, công việc này đòi hỏi sự tập trung cao và có tính lặp lại, nên các công nhân khó đảm bảo được sự chính xác trong công việc. Chưa kể đến có những phân loại dựa trên các chi tiết kĩ thuật rất nhỏ mà mắt thường khó có thể nhận ra. Điều đó sẽ ảnh hưởng trực tiếp tới chất lượng sản phẩm và uy tín của nhà sản xuất. Vì vậy, hệ thống tự động nhận dạng và phân loại vật liệu ra đời là một sự phát triển tất yếu nhằm đáp ứng nhu cầu cấp bách này. Tùy vào mức độ phức tạp trong yêu cầu phân loại vật liệu, các hệ thống phân loại tự động có những quy mô lớn, nhỏ khác nhau. Tuy nhiên có một đặc điểm chung là chi phí cho các hệ thống này khá lớn, đặc biệt đối với điều kiện kinh tế hiện nay của đất nước. Vì vậy hiện nay đa số các hệ thống phân loại tự động đa phần mới chỉ được áp dụng trong các hệ thống có yêu cầu phân loại phức tạp, còn một lượng rất lớn các doanh nghiệp vẫn sử dụng trực tiếp sức lực của con người để làm việc. Bên cạnh các băng chuyền để vận chuyển vật liệu thì một yêu cầu cao hơn được đặt ra đó là phải có hệ thống phân loại vật liệu. Có nhiều cách phân loại vật liệu: - Phân loại vật liệu theo kích thước. - Phân loại vật liệu theo màu sắc. - Phân loại vật liệu theo khối lượng. - Phân loại vật liệu theo tính chât hóa học - Phân loại vật liệu theo hình ảnh v.v… Vì có nhiều phương pháp phân loại khác nhau nên có nhiều thuật toán, hướng giải quyết khác nhau cho từng vật liệu, đồng thời các thuật toán này có thể đan xen, hỗ trợ lẫn nhau. Ví dụ như muốn phân loại vải thì cần phân loại về kích thước và màu sắc, về nước uống (như bia, nước ngọt) cần phân loại theo chiều cao, khối lượng, phân loại xe theo chiều dài, khối lượng, phân loại gạch granite theo hình ảnh v.v… Phân loại sản phẩm dựa vào màu sắc của sản phẩm: sử dụng những cảm biến phân loại màu sắc sẽ được đặt trên băng chuyền, khi sản phẩm đi ngang qua nếu cảm biến nào nhận biết đc sản phẩm thuộc màu nào sẽ được cửa phân loại tự động mở để sản phẩm đó đựợc phân loại đúng. Phát hiện màu sắc bằng cách sử dụng các yếu tố là tỷ lệ phản chiếu của một màu chính (ví dụ như đỏ, xanh lá cây hoặc xanh trời) được phản xạ bởi các màu khác nhau theo các thuộc tính màu của đối tượng Hiện nay, hệ thống phân loại vật liệu được rất nhiều công ty nghiên cứu và sản xuất - Yalong Intelligent Equipment Group Co.,Ltd. Model: Yalong YL 335B. - Festo Company. Model: MPS® 203 I4.0 - Jinan Should Shine Import and Export Co.,Ltd. Model ss606. 10.2. Trong nước (phân tích, đánh giá tình hình nghiên cứu thuộc lĩnh vực của đề tài ở Việt Nam, liệt kê danh mục các công trình nghiên cứu, tài liệu có liên quan đến đề tài được trích dẫn khi đánh giá tổng quan) Một số hệ thống phân loại sản phẩm. - Mô hình phân loại sản phẩm theo vật liệu: Công ty TNHH ứng dụng phát triển công nghệ ECAPRO Mã số: ECA – PMA10. - Mô hình hệ thống phân loại sản phẩm: Công ty cổ phần thiết bị công nghiệp Hữu hồng. Mã số: HHM – 313. Các đề tài liên quan: Mô hình băng tải phân loại sản phẩm theo chiều cao điều khiển bằng PLC ứng dụng trong đào tạo. Tạp chí khoa học và công nghệ lâm nghiệp số 2 – 2014. 10.3. Danh mục các công trình đã công bố thuộc lĩnh vực của đề tài của chủ nhiệm và những thành viên tham gia nghiên cứu (họ và tên tác giả; bài báo; ấn phẩm; các yếu tố về xuất bản) - Thi công tủ điều khiển máy tiện CNC. - Thi công tủ điều khiển máy phay CNC. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| # 11. TÍNH CẤP THIẾT CỦA ĐỀ TÀI Các hệ thống phân loại vật liệu được sử dụng nhiều trong thực tế, để sinh viên tốt nghiệp ra trường có khả năng đáp ứng yêu cầu của các doanh nghiệp, thì trường cần trang bị các mô hình phân loại vật liệu cho sinh viên thực tập. Hiện nay, trong môn thực tập tự động hóa công nghiệp chưa có thiết bị để thực tập sửa chữa. Mô hình phân loại vật liệu giúp cho sinh viên, học sinh khoa Điện – Điện tử, khảo sát cấu trúc phần cơ khí, khảo sát sơ đồ nguyên lý, sơ đồ đấu dây, lập trình và vận hành mô hình phân loại vật liệu. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| # 12. MỤC TIÊU ĐỀ TÀI - Tạo ra thiết bị phục vụ giảng dạy và học tập học cho học phần thực tập tự động hóa công nghiệp của khoa Điện- Điện Tử |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 13. ĐỐI TƯỢNG, PHẠM VI NGHIÊN CỨU 13.1. Đối tượng nghiên cứu: PLC Mitsubishi FX3U 13.2. Phạm vi nghiên cứu: Mô hình phân loại vật liệu dùng bộ điều khiển lập trình Mitsubishi FX3U |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| # 14. CÁCH TIẾP CẬN, PHƯƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU 14.1. Cách tiếp cận Khảo sát các hệ thống băng tải và phân loại vật liệu có trên thị trường, ghi nhận quá trình hoạt động. 14.2. Phương pháp nghiên cứu - Tham khảo các tài liệu có liên quan tới mô hình băng tải và phân loại vật liệu. - Khảo sát cấu trúc mô hình phân loại vật liệu. - Thi công khung mô hình phân loại vật liệu. - Thi công hệ thống băng tải, khí nén và hệ thống cảm biến. - Lập trình và thử nghiệm mô hình phân loại vật liệu. - Lấy ý kiến của giảng viên. - Hoàn chỉnh mô hình phân loại vật liệu - Viết bài hướng dẫn thực hành. - Báo cáo kết quả. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 15. NỘI DUNG NGHIÊN CỨU VÀ TIẾN ĐỘ THỰC HIỆN 15.1. Nội dung nghiên cứu (trình bày dưới dạng đề cương nghiên cứu chi tiết) Phần mở đầu - Lý do chọn đề tài - Mục tiêu nghiên cứu - Đối tượng nghiên cứu - Giả thuyết nghiên cứu - Phạm vi nghiên cứu - Phương pháp nghiên cứu - Kế hoạch nghiên cứu Phần nội dung Chương 1: Tổng quan - Cơ sở lý thuyết - Thực trạng nghiên cứu Chương 2: Thi công mô hình phân loại vật liệu. 2.1 Thi công khung mô hình 2.2 Thi công băng tải 2.3 Thi công hệ thống khí nén 2.4 Thi công hệ thống cảm biến. 2.5 Thi công hệ thống điều khiển HMI 2.6 Thi công hệ thống tạo pan qua điện thoại di động Phần tổng kết 1.Kết quả đạt được 2.Kết luận 3.Đề nghị 15.2. Tiến độ thực hiện |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| STT |  | Các nội dung, công việc thực hiện |  |  | Sản phẩm |  |  |  |  |  |  | Thời gian (bắt đầu-kết thúc) |  |  | Người thực hiện |  |  |
| 1 2 3 4 |  | 12/2019 – 01/2020 01/2020– 03/2020 03/2020 – 04/2020 04/2020 – 05/2020 |  |  | Đặt mua thiết bị Các bản vẽ điện Thi công cấu trúc mô hình Thi công hệ thống điều khiển Thi công khung mô hình Thi công hệ thống khí nén Thi công hệ thống cảm biến. Thi công hệ thống điều khiển HMI Thi công hệ thống tạo pan qua điện thoại di động Khảo sát viết chương trình PLC Viết bài thực hành Viết báo cáo tổng kết Viết hướng dẫn sử dụng |  |  |  |  |  |  | 1 tháng 2 tháng 1tháng 1 tháng |  |  | Châu Văn Bảo Tạ Minh Cường Quách Minh Thử Nguyễn Minh Đức Cường Tạ Minh Cường Quách Minh Thử Nguyễn Minh Đức Cường Châu Văn Bảo Tạ Minh Cường |  |  |
| # 16. SẢN PHẨM - Sản phẩm khoa học Bài báo đăng tạp chí nước ngoài Sách tham khảo Bài đăng kỷ yếu hội nghị, hội thảo quốc tế Giáo trình Bài báo đăng tạp chí trong nước Bản tin điện tử - Sản phẩm đào tạo Nghiên cứu sinh Cao học - Sản phẩm ứng dụng Mẫu; Vật liệu; Thiết bị máy móc; x. Giống cây trồng; Giống vật nuôi; Qui trình công nghệ. Tiêu chuẩn; Qui phạm; Sơ đồ, bản thiết kế. Tài liệu dự báo; Đề án; Luận chứng kinh tế. Phương pháp; Chương trình máy tính; Bản kiến nghị. Dây chuyền công nghệ; Báo cáo phân tích; Bản quy hoạch. - Các sản phẩm khác - Tên sản phẩm, số lượng và yêu cầu khoa học đối với sản phẩm |
|  |  | Tên sản phẩm |  |  |  | Số lượng |  |  | Yêu cầu khoa học |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 2 |  | Mô hình phân loại vật liệu dùng bộ điều khiển lập trình Mitsubishi FX3U. Bài tập thực hành |  |  |  | 01 04 |  |  | - Điều khiển băng tải bằng PLC Mitsubishi FX3U. - Điều khiển băng tải bằng màn hình HMI - Cấu trúc mô hình phân loại vật liệu. - Khảo sát PLC Mitsubishi FX3U. - Điều khiển băng tải bằng biến tần Mitsubishi D700 - Lập trình điều khiển phân loại vật liệu. |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 17. HIỆU QUẢ (Giáo dục và Đào tạo, Kinh tế - Xã hội) - Hệ thống điều khiển phân loại vật liệu giúp cho sinh viên, học sinh khoa Điện – Điện Tử rèn luyện kỹ năng lập trình điều khiển phân loại vật liệu. - Gía thành phù hợp với thiết bị đào tạo. 18. PHƯƠNG THỨC CHUYỂN GIAO KẾT QUẢ NGHIÊN CỨU VÀ ĐỊA CHỈ ỨNG DỤNG Bộ môn Điện Tử Công Nghiệp, Khoa Điện – Điện tử, trường Cao Đẳng Lý Tự Trọng TP. HCM. # 19. KINH PHÍ THỰC HIỆN ĐỀ TÀI VÀ NGUỒN KINH PHÍ Tổng kinh phí: Trong đó: # Ngân sách Nhà nước: 67.980.000VNĐ + 800 giờ NCKH Các nguồn kinh phí khác: 0 VNĐ Nhu cầu kinh phí từng năm: - Năm 2020 - Năm … Dự trù kinh phí theo các mục chi (phù hợp với nội dung nghiên cứu): 67.980.000VNĐ Đơn vị tính: đồng và 800 giờ NCKH |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | # Khoản chi, nội dung chi |  |  |  |  |  |  | # Tổng kinh phí |  |  | # Nguồn kinh phí |  |  |  |  |  | # Ghi chú |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | # Kinh phí từ NSNN |  |  | # Các nguồn khác |  |  |  |
| # I | Chi công lao động tham gia trực tiếp thực hiện đề tài |  |  |  |  |  |  | # 800 giờ NCKH |  |  | # 800 giờ NCKH |  |  |  |  |  |  |
| # II | Chi mua nguyên nhiên vật liệu |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Chi mua vật tư, nguyên, nhiên, vật liệu, bí quyết công nghệ, dụng cụ bảo hộ lao động phục vụ công tác nghiên cứu |  |  |  |  |  |  | # 67.980.000 # VNĐ |  |  | # 67.980.000 # VNĐ |  |  | # 0 VNĐ |  |  |  |
|  | Tổng cộng |  |  |  |  |  |  | # 67.980.000 VNĐ + 800 giờ NCKH |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Ngày … tháng … năm 2019 Trưởng Đơn vị (Ký tên và ghi rõ họ tên) Tạ Minh Cường; Ngày 12 tháng 12 năm 2019 Chủ nhiệm đề tài (Ký tên và ghi rõ họ tên) Châu Văn Bảo. Ngày….. tháng…..năm…… Hiệu Trưởng (Ký tên và đóng dấu) |