ỦY BAN NHÂN DÂNTP.HCM

TRƯỜNG CAO ĐẲNG  LÝ TỰ TRỌNG TP.HCM

THUYẾT  MINH  ĐỀ  TÀI

KHOA  HỌC  VÀ  CÔNG  NGHỆ  CẤP  TRƯỜNG

| 1. TÊN ĐỀ TÀI Thi công mô hình tự động hóa dùng PLC TM241 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2. MÃ SỐ |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 3. LĨNH VỰC NGHIÊN CỨU Tự nhiên; Kỹ thuật; Môi trường. Kinh tế; XH-NV; Nông Lâm; ATLĐ. Giáo dục; Y Dược; Sở hữu trí tuệ. | 4. LOẠI HÌNH NGHIÊN CỨU Cơ bản; Ứng dụng; Triển khai. |
| 5. THỜI GIAN THỰC HIỆN: 06tháng Từ tháng 12 năm 2018 đến tháng 05năm 2019 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| # 6. CƠ QUAN CHỦ TRÌ ĐỀ TÀI Tên cơ quan: TRƯỜNG CAO ĐẲNG LÝ TỰ TRỌNG THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH Điện thoại: (08) 38 440 567 - (08) 54 490 589 E-mail:contact@lttc.edu.vn Địa chỉ: 390 Hoàng Văn Thụ, phường 4, quận Tân Bình,TP.HCM. Họ và tên thủ trưởng cơ quan chủ trì:ĐINH VĂN ĐỆ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| # 7. CHỦ NHIỆM ĐỀ TÀI Họ và tên: Phạm hữu Lộc Đơn vị:Ban giám hiệu Di động:0903828252 E-mail: phamhuuloc@lttc.edu.vn |  |  |  |  |  |  | Học vị: Thạc sĩNăm sinh: 1965 Địa chỉ nhà riêng: 40 Lê Lai, phường 4, quận Gò Vấp |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| # 8. NHỮNG THÀNH VIÊN THAM GIA NGHIÊN CỨU ĐỀ TÀI |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| TT |  |  | Họ và tên | Đơn vị công tác và lĩnh vực chuyên môn |  |  |  |  |  | Nội dung nghiên cứu cụ thể được giao |  |  |  |  |  | Chữ ký |  |
| 1 2 3 |  |  | Phạm Hữu Lộc Châu văn Bảo Nguyễn Minh Đức | Ban giám hiệu Khoa Điện- Điện tử Khoa Điện- Điện tử |  |  |  |  |  | Đặt mua thiết bị Vẽ sơ đồ nguyên lý Vẽ sơ đồ đấu dây Viết báo cáo tổng kết Viết hướng dẫn sử dụng Thi công mô hình Thi công mô hình Viết bài thực hành 1,2,3,4 |  |  |  |  |  |  |  |
| 9. ĐƠN VỊ PHỐI HỢP CHÍNH |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Tên đơn vị trong và ngoài nước |  |  |  | Nội dung phối hợp nghiên cứu |  |  |  |  |  |  |  |  | Họ và tên người đại diện đơn vị |  |  |  |  |
| Công ty TNHH Quang huy Công ty TNHH Phương lai |  |  |  | Cung cấp thiết bị Cung cấp thiết bị |  |  |  |  |  |  |  |  | Võ Hồng Cương Lê Đức Độ |  |  |  |  |
| # 10. TỔNG QUAN TÌNH HÌNH NGHIÊN CỨU THUỘC LĨNH VỰC CỦA ĐỀ TÀI Ở TRONG VÀ NGOÀI NƯỚC 10.1. Ngoài nước (phân tích, đánh giá tình hình nghiên cứu thuộc lĩnh vực của đề tài trên thế giới, liệt kê danh mục các công trình nghiên cứu, tài liệu có liên quan đến đề tài được trích dẫn khi đánh giá tổng quan) Tự động hóa là công nghệ mà theo đó quy trình hoặc thủ tục được thực hiện mà không cần sự trợ giúp của con người. Tự động hóa hoặc điều khiển tự động là sử dụng các hệ thống điều khiển khác nhau cho các thiết bị vận hành như máy móc, quy trình trong nhà máy, nồi hơi và lò xử lý nhiệt, chuyển đổi mạng điện thoại, lái và ổn định tàu, máy bay và các ứng dụng và phương tiện khác hoặc giảm can thiệp của con người. Một trong các hệ thống điều khiển được sử dụng rộng rãi là PLC. PLC là thiết bị điều khiển lập trình được nó cho phép thực hiện linh hoạt các thuật toán điều khiển logic thông qua một ngôn ngữ lập trình. PLC Có tên tiếng Anh là: Programmable Logic Controller, người ta lấy các chữ cái đầu trong tên tiếng anh ghép lại với nhau tạo thành từ viết tắt PLC. Người sử dụng có thể lập trình để thực hiện các trình tự các yêu cầu từ đơn giản đến phức tạp. Các yêu cầu này được đưa tín hiệu đầu vào PLC (có hai loại đầu vào là digital hoặc analog) tuỳ thuộc và nhu cầu thuật toán cũng như nhu cầu của người sử dụng. PLC hoạt động theo phương thức quét các trạng thái trên đầu vào và đầu ra. Khi có tín hiệu ở đầu vào thì đầu ra sẽ thay đổi tuỳ theo người lập trình. Ngôn ngữ lập trình của PLC có thể là Ladder hay State Logic. Hiện nay có nhiều hãng sản xuất ra PLC như Siemens, Schneider, Mitsubishi, Delta, LS, Allen-Bradley, Omron, Honeywell… Để hướng dẫn người sử dụng có những kiến thức, kỹ năng lập trình và vận hành hệ thống tự động dùng PLC, nhiều công ty nước ngoài đã sản xuất các mô hình thực tập tự động hóa dùng PLC như: - Công ty DOLANG : Mã số DLFA-CLFJ02 - Công ty MOTESTA : Mã số TVET-ITI-100162 - Công ty FESTO: Mã số MPS® 200 - Công ty 3 Rocks Technology: Mã số MPS 1700 10.2. Trong nước (phân tích, đánh giá tình hình nghiên cứu thuộc lĩnh vực của đề tài ở Việt Nam, liệt kê danh mục các công trình nghiên cứu, tài liệu có liên quan đến đề tài được trích dẫn khi đánh giá tổng quan) Trên thị trường Việt Nam, có các mô hình thực tập tự động hóa dùng PLC của - Công ty Hữu Hồng : Mã số HHM 360 - Công ty Thành Hưng: Mã số TH-TDH02 - Công ty EDC: Mã số EDC 4260 - Công ty Tân Minh Giang Mã số ME A002 10.3. Danh mục các công trình đã công bố thuộc lĩnh vực của đề tài của chủ nhiệm và những thành viên tham gia nghiên cứu (họ và tên tác giả; bài báo; ấn phẩm; các yếu tố về xuất bản) - Thi công mô hình bảo trì và sửa chữa máy tiện CNCđiều khiển bằng smartphone - Thi công hệ thống điều khiển máy phay CNC |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| # 11. TÍNH CẤP THIẾT CỦA ĐỀ TÀI Hệ thống tự động hóa dùng PLCđược sử dụng nhiều trong thực tế, để sinh viên tốt nghiệp ra trường có khả năng đáp ứng yêu cầu của các doanh nghiệp, thì trường cần trang bị các mô hình dạy học cho sinh viên thực tập. Hiện nay, trong học phần thực tập lập trình PLC chưa có đủ thiết bị thực tập. Vì vậy, mô hình thực tập tự động hóa dùng PLC TM241giúp cho giảng viên, học sinh sinh viên khoa Điện – Điện tử có mô hình để khảo sát sơ đồ nguyên lý, sơ đồ đấu dây, kiểm tra, cài đặt thông số và lập trình,vận hành và sửa chữa hệ thống tự động hóa dùng PLC. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| # 12. MỤC TIÊU ĐỀ TÀI Tạo ra thiết bị phục vụ giảng dạy và học tập học cho môn học thực tập lập trình PLC của khoa Điện- Điện Tử |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 13. ĐỐI TƯỢNG, PHẠM VI NGHIÊN CỨU 13.1. Đối tượng nghiên cứu: Mô hình thực tập tự động hóa dùng PLC TM241 13.2. Phạm vi nghiên cứu: Điều khiển băng tải, phân loại sản phẩm theo vật liệu, màu sắc và điều khiển tay gắp |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| # 14. CÁCH TIẾP CẬN, PHƯƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU 14.1. Cách tiếp cận Khảo sát các mô hình thực tập tự động hóa dùng PLC có trên thị trường, ghi nhận quá trình hoạt động. 14.2. Phương pháp nghiên cứu - Tham khảo các tài liệu có liên quan tới mô hình thực tập tự động hóa dùng PLC - Khảo sát các mô hình thực tập tự động hóa dùng PLC có trên thị trường như:HHM 313, TH-TDH02 - Khảo sát cấu trúc của mô hình thực tập tự động hóa dùng PLC công ty FESTO - Thi công phần băng tải mô hình thực tập tự động hóa dùng PLC TM241. - Thi công phần tay máy gắp của mô hình. - Thi công phần điều khiển, lập trình và thử nghiệm mô hình . - Lấy ý kiến của giảng viên. - Hoàn chỉnh mô hình . - Viết bài hướng dẫn thực hành. - Báo cáo kết quả. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 15. NỘI DUNG NGHIÊN CỨU VÀ TIẾN ĐỘ THỰC HIỆN 15.1. Nội dung nghiên cứu (trình bày dưới dạng đề cương nghiên cứu chi tiết) Phần mở đầu - Lý do chọn đề tài - Mục tiêu nghiên cứu - Đối tượng nghiên cứu - Giả thuyết nghiên cứu - Phạm vi nghiên cứu - Phương pháp nghiên cứu - Kế hoạch nghiên cứu Phần nội dung Chương 1: Tổng quan - Cơ sở lý thuyết - Thực trạng nghiên cứu Chương 2: Thi công mô hình thực tập tự động hóa dùng PLC TM241 2.1Hệ thống truyền động băng tải 2.2Hệ thống tay gắp 2.3Hệ thống khí nén 2.4Mạch cảm biến 2.5Mạch điều khiển 2.6 Mạch hạn chế hành trình 2.7 Chương trình PLC Phần tổng kết 1.Kết quả đạt được 2.Kết luận 3.Đề nghị 15.2. Tiến độ thực hiện |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| STT |  | Các nội dung, công việc thực hiện |  |  | Sản phẩm |  |  |  |  |  |  | Thời gian (bắt đầu-kết thúc) |  |  | Người thực hiện |  |  |
| 1 2 3 4 |  | 12/2018 02/2019 03/2019 05/2019 |  |  | Đặt mua thiết bị Các bản vẽ điện Thi công hệ thống truyền động băng tải Thi công hệ thống tay gắp Thi công mạch cảm biến Thi công mạch điều khiển Thi công mạch hạn chế hành trình Viết chương trình PLC Viết bài thực hành Viết báo cáo tổng kết Viết hướng dẫn sử dụng |  |  |  |  |  |  | 2 tháng 1tháng 2tháng 1 tháng |  |  | Phạm Hữu Lộc Châu văn bảo Nguyễn Minh Đức Phạm Hữu Lộc Châu văn bảo Nguyễn Minh Đức Châu văn bảo Nguyễn Minh Đức |  |  |
| # 16. SẢN PHẨM - Sản phẩm khoa học Bài báo đăng tạp chí nước ngoài Sách tham khảo Bài đăng kỷ yếu hội nghị, hội thảo quốc tế Giáo trình Bài báo đăng tạp chí trong nước Bản tin điện tử - Sản phẩm đào tạo Nghiên cứu sinh Cao học - Sản phẩm ứng dụng Mẫu; Vật liệu; Thiết bị máy móc; x. Giống cây trồng; Giống vật nuôi; Qui trình công nghệ. Tiêu chuẩn; Qui phạm; Sơ đồ, bản thiết kế. Tài liệu dự báo; Đề án; Luận chứng kinh tế. Phương pháp; Chương trình máy tính; Bản kiến nghị. Dây chuyền công nghệ; Báo cáo phân tích; Bản quy hoạch. - Các sản phẩm khác - Tên sản phẩm, số lượng và yêu cầu khoa học đối với sản phẩm |
|  |  | Tên sản phẩm |  |  |  | Số lượng |  |  | Yêu cầu khoa học |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 2 |  | Mô hình thực tập tự động hóa dùng PLC TM241. Bài tập thực hành |  |  |  | 01 04 |  |  | - Điều khiển bằng PLC - Điều khiển động cơ băng tải bằng biến tần - Điều khiển tay gắp bằng động cơ DC. - Cấu trúc mô hình thực tập tự động hóa dùng PLC TM241. - Điều khiển băng tải. - Nhận dạng vật liệu và màu sắc bằng cảm biến - Điều khiển tay gắp. |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 17. HIỆU QUẢ (Giáo dục và Đào tạo, Kinh tế - Xã hội) - Mô hình thực tập tự động hóa dùng PLC TM241giúp cho sinh viên, học sinh khoa Điện – Điện Tử và khoa Cơ khí rèn luyện kỹ năng lập trình PLC, vận hành máy, cài đặt thông số, kiểm tra và sửa chữa hư hỏng các hệ thống tự động dùng PLC. - Gía thành của mô hình phân loại sản phẩm có giá rẻ hơn các mô hình trên thị trường. 18. PHƯƠNG THỨC CHUYỂN GIAO KẾT QUẢ NGHIÊN CỨU VÀ ĐỊA CHỈ ỨNG DỤNG Bộ môn Tự động hóa, Khoa Điện – Điện tử, trường Cao Đẳng Lý Tự Trọng TP. HCM. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| # 19. KINH PHÍ THỰC HIỆN ĐỀ TÀI VÀ NGUỒN KINH PHÍ Tổng kinh phí: Trong đó: # Ngân sách Nhà nước:50.028.000VNĐ+ 600 giờ NCKH Các nguồn kinh phí khác: 0VNĐ Nhu cầu kinh phí từng năm: - Năm ... - Năm … Dự trù kinh phí theo các mục chi (phù hợp với nội dung nghiên cứu):50.028.000VNĐ Đơn vị tính: đồng và 600 giờ NCKH |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | # Khoản chi, nội dung chi |  |  |  |  |  |  | # Tổng kinh phí |  |  | # Nguồn kinh phí |  |  |  |  |  | # Ghi chú |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | # Kinh phí từ NSNN |  |  | # Các nguồn khác |  |  |  |
| # I | Chi công lao động tham gia trực tiếp thực hiện đề tài |  |  |  |  |  |  | # 600 giờNCKH |  |  | # 600 giờ NCKH |  |  |  |  |  |  |
|  | Phạm Hữu Lộc |  |  |  |  |  |  | # 200 giờNCKH |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Châu Văn Bảo |  |  |  |  |  |  | # 200 giờNCKH |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Nguyễn Minh Đức |  |  |  |  |  |  | # 200 giờNCKH |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| # II | Chi mua nguyên nhiên vật liệu |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Chi mua vật tư, nguyên, nhiên, vật liệu, bí quyết công nghệ, dụng cụ bảo hộ lao động phục vụ công tác nghiên cứu |  |  |  |  |  |  | # 50.028.000 # VNĐ |  |  | # 50.028.000 # VNĐ |  |  | # 0 VNĐ |  |  |  |
|  | Tổng cộng |  |  |  |  |  |  | # 50.028.000 VNĐ + 600 giờ NCKH |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Ngày … tháng … năm … . Trưởng Đơn vị (Ký tên và ghi rõ họ tên) Tạ Minh Cường; Ngày 03 tháng 12 năm 2018 Chủ nhiệm đề tài (Ký tên và ghi rõ họ tên) Phạm Hữu Lộc. Ngày….. tháng…..năm…… Hiệu Trưởng (Ký tên và đóng dấu) |