KẾ HOẠCH SỬA CHỮA HỆ THỐNG ÂM THANH CHO TRƯỜNG

- Đề xuất nhân sự nhân sự :

Các Gv nào muốn tham gia thì đăng kí

- Phương thức thực hiện

Giáo viên khoa Điện – Điện tử hổ trợ kiểm tra, sửa

- Dự kiến thời gian thực hiện

| Giai đoạn | Công việc | Thời gian thực hiện | Số người thực hiện |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Kiểm tra toàn bộ hệ thống âm thanh, tháo mang về những cái hư, hư nhẹ thì sửa tại chổ | 4 ngày | 4 |
| 2 | Sửa chữa những bộ hư | 5 | 4 |
| 3 | Gằn lại những bộ hư đã sửa | 2 | 4 |

- Đề xuất :

- Linh kiện thay thế do trường mua

- Thời gian làm việc của giáo viên được tính vào 360 giờ