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1. Đề xuất nhân sự nhân sự : 
Các Gv nào muốn tham gia thì đăng kí
2. Phương thức thực hiện
Giáo viên khoa Điện – Điện tử hổ trợ kiểm tra, sửa
3. Dự kiến thời gian thực hiện
	Giai đoạn 
	Công việc
	Thời gian thực hiện
	Số người thực hiện

	1
	Kiểm tra toàn bộ hệ thống âm thanh, tháo mang về những cái hư, hư nhẹ thì sửa tại chổ
	4 ngày 
	4 

	2
	Sửa chữa những bộ hư
	5
	4

	3
	Gằn lại những bộ hư đã sửa
	2
	4



4. Đề xuất :
· Linh kiện thay thế do trường mua
· Thời gian làm việc của giáo viên được tính vào 360 giờ
