NỘI DUNG HỌP ĐỀ TÀI

1. Phần cơ khí
· Họp đồng và bảng báo giá của công ty cung cấp thiết bị phải làm liền, và phải chuyển cho họ 70% tiền trước và trong vòng 3 tuần mới có hàng về VN. Nên phải đặt hàng gấp để kịp làm mô hình và lập trình chạy thử nghiệm
· Phải thiết kế các bảng vẽ về phần cơ khí, chọn mẫu cho anh em góp ý, tiến hành làm phần cơ khí, phân công ai làm (giống như ISO).
· Các thiết bị phụ trợ phải đặt hàng và mua liền, để đặt vào mô hình có phù hợp không? Còn chỉnh cho phù hợp. Phân công ai làm phần này (giống như ISO).
· Phải thiết kế thùng của mô hình, có bảng vẽ rõ ràng để cho công ty thực hiện chính xác, báo giá và kịp thời gian, phân công ai làm (giống như ISO).
· Chủ nhiệm đề tài làm thủ tục tạm ứng tiền để thực hiện mô hình.
2. Phần hệ thống điều khiển
· Các board mạch đã xong;
· Chương trình PLC và điều khiển qua internet đã làm xong;
· Chương trình điều khiển vô tuyến bằng điện thoại di động đã làm xong;
· Chương trình quan sát bằng camera đang làm;
· Chủ nhiệm đề tài làm thủ tục tạm ứng tiền để thực hiện mô hình.
3. Kiến nghị
· Khoa CNTT hỗ trợ phần lập trình tạo giao diện điều khiển (như visua basic,…)
· [bookmark: _GoBack]Mô hình máy tiện cũng nên bổ sung phần điều khiển như máy phay (điều khiển vô tuyến), nếu chấp thuận thì cho phép xin kinh phí để thực hiện;
· Nhà trường hỗ trợ cho phòng ở tầng triệt để đặt mô hình.
4. Góp ý
