ỦY BAN NHÂN DÂNTP.HCM

TRƯỜNG CAO ĐẲNG  LÝ TỰ TRỌNG TP.HCM

THUYẾT  MINH  ĐỀ  TÀI

KHOA  HỌC  VÀ  CÔNG  NGHỆ  CẤP  TRƯỜNG

| 1. TÊN ĐỀ TÀI Thi công mô hình xe ô tô sử dụng năng lượng xanh hóa |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2. MÃ SỐ |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 3. LĨNH VỰC NGHIÊN CỨU Tự nhiên; Kỹ thuật; Môi trường. Kinh tế; XH-NV; Nông Lâm; ATLĐ. Giáo dục; Y Dược; Sở hữu trí tuệ. | 4. LOẠI HÌNH NGHIÊN CỨU Cơ bản; Ứng dụng; Triển khai. |
| 5. THỜI GIAN THỰC HIỆN: 06 tháng Từ tháng 11 năm 2019 đến tháng 04 năm 2020 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| # 6. CƠ QUAN CHỦ TRÌ ĐỀ TÀI Tên cơ quan: TRƯỜNG CAO ĐẲNG LÝ TỰ TRỌNG THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH Điện thoại: (08) 38 440 567 - (08) 54 490 589 E-mail:contact@lttc.edu.vn Địa chỉ: 390 Hoàng Văn Thụ, phường 4, quận Tân Bình,TP. HCM. Họ và tên thủ trưởng cơ quan chủ trì: ĐINH VĂN ĐỆ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| # 7. CHỦ NHIỆM ĐỀ TÀI Họ và tên: Châu Văn Bảo Đơn vị: Ban giám hiệu Di động: 0906677068 E-mail: chauvanbao@lttc.edu.vn |  |  |  |  |  |  | Học vị: Thạc sĩ Năm sinh: 1974 Địa chỉ nhà riêng: G1C, Trường Sơn, P.15, Q.10. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| # 8. NHỮNG THÀNH VIÊN THAM GIA NGHIÊN CỨU ĐỀ TÀI |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| TT |  |  | Họ và tên | Đơn vị công tác và lĩnh vực chuyên môn |  |  |  |  |  | Nội dung nghiên cứu cụ thể được giao |  |  |  |  |  | Chữ ký |  |
| 1 2 3 4 |  |  | Châu Văn Bảo Nguyễn Hữu Mạnh Nguyễn Minh Đức Nguyễn Khắc Huy | Ban Giám hiệu GV khoa Động Lực GV khoa Điện – Điện tử GV khoa Cơ khí |  |  |  |  |  | Viết báo cáo tổng kết Thi công mô hình Viết hướng dẫn sử dụng Viết bài thực hành 1,2,3,4,5,6 Thi công mô hình Đặt mua thiết bị Thi công mô hình |  |  |  |  |  |  |  |
| 9. ĐƠN VỊ PHỐI HỢP CHÍNH |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Tên đơn vị trong và ngoài nước |  |  |  | Nội dung phối hợp nghiên cứu |  |  |  |  |  |  |  |  | Họ và tên người đại diện đơn vị |  |  |  |  |
| Cửa hàng Điện - Điện tử Tiến Đạt Công ty TNHH Phương lai |  |  |  | Cung cấp thiết bị Cung cấp thiết bị |  |  |  |  |  |  |  |  | Lê Tiến Đạt Lê Đức Độ |  |  |  |  |
| # 10. TỔNG QUAN TÌNH HÌNH NGHIÊN CỨU THUỘC LĨNH VỰC CỦA ĐỀ TÀI Ở TRONG VÀ NGOÀI NƯỚC 10.1. Ngoài nước (phân tích, đánh giá tình hình nghiên cứu thuộc lĩnh vực của đề tài trên thế giới, liệt kê danh mục các công trình nghiên cứu, tài liệu có liên quan đến đề tài được trích dẫn khi đánh giá tổng quan) Năm 1884, hơn 20 năm trước Ford Model T, Thomas Parker đã chế tạo chiếc xe điện thực tế đầu tiên ở London bằng cách sử dụng pin sạc công suất cao được thiết kế đặc biệt của riêng mình. Flocken Elektrowagen năm 1888 được thiết kế bởi nhà phát minh người Đức Andreas Flocken. Ô tô điện là một trong những phương pháp ưa thích để tạo lực đẩy ô tô vào cuối thế kỷ 19 và đầu thế kỷ 20, mang đến một mức độ thoải mái và dễ vận hành mà những chiếc xe ô tô chạy xăng không thể đạt được thời đó. Số lượng xe điện đạt đỉnh khoảng 30.000 xe vào đầu thế kỷ 20. Năm 1897, ô tô điện đã có ứng dụng thương mại đầu tiên ở Mỹ. Dựa trên thiết kế của Electrobat II, một đội gồm mười hai chiếc taxi và một chiếc xe buýt đã được sử dụng ở thành phố New York như một phần của dự án được tài trợ bởi Công ty Pin lưu trữ điện Philadelphia.Trong thế kỷ 20, các nhà sản xuất xe điện chính ở Mỹ là Anthony Electric, Baker, Columbia, Anderson, Edison, Riker, Milburn, Bailey Electric v.v... Không giống như xe chạy bằng xăng, những chiếc xe điện ít ồn hơn và không yêu cầu thay đổi thiết bị. Đầu những năm 1990, Ủy ban Tài nguyên Hàng không California (CARB) đã bắt đầu thúc đẩy các phương tiện tiết kiệm nhiên liệu hơn, với mục tiêu cuối cùng là chuyển sang các phương tiện không thải khí như xe điện. Để đáp ứng, các nhà sản xuất ô tô đã phát triển các mô hình điện, bao gồm Chrysler TEVan, xe bán tải Ford Ranger EV, GM EV1 và S10 EV, hatchback Honda EV Plus, miniwagon Nissan Altra EV và Toyota RAV4 EV. Cả US Electricar và Solectria đều sản xuất ô tô điện xoay chiều 3 pha AC với sự hỗ trợ của GM, Hughes và Delco. Nhà sản xuất ô tô điện California Tesla Motors bắt đầu phát triển vào năm 2004, sau này sẽ trở thành Tesla Roadster (2008), sản phẩm đầu tiên được giao cho khách hàng vào năm 2008. Roadster là xe đầu tiên được sản xuất hàng loạt hoàn toàn bằng điện sử dụng pin lithium-ion tế bào được phép lưu thông trên cao tốc và là sản phẩm đầu tiên của xe hoàn toàn bằng điện có khả năng đi du lịch hơn 200 mi (320 kilômét) sau mỗi lần sạc. Nhiều quốc gia đã đặt mục tiêu cấm bán các loại xe chạy bằng xăng và dầu diesel trong tương lai, đáng chú ý là; Na Uy vào năm 2025, Trung Quốc vào năm 2030, Ấn Độ vào năm 2030, Đức vào năm 2030, Pháp vào năm 2040 và Anh vào năm 2040 hoặc 2050. Tương tự, nhiều thành phố trên thế giới đã bắt đầu chuyển đổi phương tiện giao thông công cộng sang phương tiện dùng điện. 10.2. Trong nước (phân tích, đánh giá tình hình nghiên cứu thuộc lĩnh vực của đề tài ở Việt Nam, liệt kê danh mục các công trình nghiên cứu, tài liệu có liên quan đến đề tài được trích dẫn khi đánh giá tổng quan) Ngày 8/3/2018, VINFAST công bố 36 mẫu thiết kế cho ô tô dòng xe điện và xe động cơ đốt trong cỡ nhỏ. Đây là lần đầu tiên, một doanh nghiệp Việt tham gia sản xuất xe điện, đánh dấu đột phá của ngành công nghiệp ô tô Việt Nam. Xe điện và xe cỡ nhỏ VINFAST sẽ ra mắt thị trường vào cuối năm 2019, nhanh hơn dự kiến gần 1 năm. Sự kiện này khẳng định mục tiêu trở thành nhà sản xuất ô tô hàng đầu Đông Nam Á của VINFAST, với các sản phẩm toàn diện ở dòng xe động cơ đốt trong (phân khúc Sedan, SUV, hatchback) và xe điện. Đối với xe điện, VINFAST quyết định đầu tư mạnh mẽ nhằm tạo sự đột phá trên bản đồ ô tô Việt Nam và toàn cầu. Dây chuyền sản xuất sẽ được ứng dụng công nghệ hàng đầu thế giới tính đến thời điểm hiện nay nhằm cho ra đời những chiếc xe chạy bằng điện thân thiện với môi trường, phù hợp với sự phát triển và xu hướng mới nhất của ngành ô tô trên thế giới. 10.3. Danh mục các công trình đã công bố thuộc lĩnh vực của đề tài của chủ nhiệm và những thành viên tham gia nghiên cứu (họ và tên tác giả; bài báo; ấn phẩm; các yếu tố về xuất bản) - Thi công mô hình bảo trì và sửa chữa máy tiện CNC - Thi công mô hình bảo trì và sửa chữa máy phay CNC |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| # 11. TÍNH CẤP THIẾT CỦA ĐỀ TÀI Xe ô tô sử dụng năng lượng xanh hóa đã được sử dụng nhiều trong thực tế, để sinh viên tốt nghiệp ra trường có khả năng đáp ứng yêu cầu của các doanh nghiệp, thì trường cần trang bị các mô hình dạy học cho sinh viên thực tập. Hiện nay, trong học phần thực tập điện ô tô 1 chưa có thiết bị thực tập mô hình xe ô tô sử dụng năng lượng xanh hóa. Vì vậy, mô hình xe ô tô sử dụng năng lượng xanh hóa giúp cho giảng viên, học sinh sinh viên khoa Động lực có mô hình để khảo sát cấu trúc, sơ đồ nguyên lý, sơ đồ đấu dây, kiểm tra, vận hành và sửa chữa. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| # 12. MỤC TIÊU ĐỀ TÀI Tạo ra thiết bị phục vụ giảng dạy và học tập học cho môn học thực tập điện ô tô 1 của khoa Động lực |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 13. ĐỐI TƯỢNG, PHẠM VI NGHIÊN CỨU 13.1. Đối tượng nghiên cứu: Xe ô tô sử dụng năng lượng xanh hóa. 13.2. Phạm vi nghiên cứu: Điều khiển xe ô tô sử dụng năng lượng xanh hóa tại trường Cao đẳng Lý Tự Trọng TP. HCM |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| # 14. CÁCH TIẾP CẬN, PHƯƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU 14.1. Cách tiếp cận Khảo sát các mô hình xe ô tô sử dụng năng lượng xanh hóa có trên thị trường, ghi nhận quá trình hoạt động. 14.2. Phương pháp nghiên cứu - Tham khảo các tài liệu có liên quan tới xe ô tô sử dụng năng lượng xanh hóa - Khảo sát cấu trúc của xe điện Yamaha - Thi công phần khung lắp tấm pin năng lượng mặt trời. - Thi công phần ghế ngồi. - Thi công phần điều khiển, lập trình và thử nghiệm mô hình. - Lấy ý kiến của giảng viên. - Hoàn chỉnh mô hình. - Viết bài hướng dẫn thực hành. - Báo cáo kết quả. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 15. NỘI DUNG NGHIÊN CỨU VÀ TIẾN ĐỘ THỰC HIỆN 15.1. Nội dung nghiên cứu (trình bày dưới dạng đề cương nghiên cứu chi tiết) Phần mở đầu - Lý do chọn đề tài - Mục tiêu nghiên cứu - Đối tượng nghiên cứu - Giả thuyết nghiên cứu - Phạm vi nghiên cứu - Phương pháp nghiên cứu - Kế hoạch nghiên cứu Phần nội dung Chương 1: Tổng quan - Cơ sở lý thuyết - Thực trạng nghiên cứu Chương 2: Thi công mô hình xe ô tô sử dụng năng lượng xanh hóa 2.1. Khung lắp tấm năng lượng mặt trời 2.2. Ghế ngồi 2.2. Hệ thống nạp 2.3. Hệ thống điều khiển động cơ 2.4. Hệ thống phanh 2.5. Hệ thống tiết chế bán dẫn 2.6. Hệ thống đèn, âm thanh, màn hình LCD 2.7. Hệ thống năng lượng mặt trời Phần tổng kết 1.Kết quả đạt được 2.Kết luận 3.Đề nghị 15.2. Tiến độ thực hiện |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| STT |  | Các nội dung, công việc thực hiện |  |  | Sản phẩm |  |  |  |  |  |  | Thời gian (bắt đầu-kết thúc) |  |  | Người thực hiện |  |  |
| 1 2 3 4 5 |  | 11/2019 12/2019 -01/2020 03-04/2020 04/2020 05/2020 |  |  | Đặt mua thiết bị Thi công khung lắp tấm năng lượng mặt trời, phần ghế ngồi. Thi công hệ thống nạp, hệ thống điều khiển động cơ Thi công hệ thống phanh, hệ thống tiết chế bán dẫn, hệ thống đèn, âm thanh, màn hình LCD Soạn bài thực hành Viết báo cáo tổng kết, viết hướng dẫn sử dụng Báo cáo |  |  |  |  |  |  | 1 tháng 2 tháng 2 tháng 1 tháng |  |  | Châu Văn Bảo Nguyễn Hữu Mạnh Nguyễn Minh Đức Nguyễn Minh Đức Nguyễn Khắc Huy Châu Văn Bảo Nguyễn Hữu Mạnh Nguyễn Minh Đức Nguyễn Hữu Mạnh Nguyễn Minh Đức Nguyễn Khắc Huy Nhóm tác giả |  |  |
| # 16. SẢN PHẨM - Sản phẩm khoa học Bài báo đăng tạp chí nước ngoài Sách tham khảo Bài đăng kỷ yếu hội nghị, hội thảo quốc tế Giáo trình Bài báo đăng tạp chí trong nước Bản tin điện tử - Sản phẩm đào tạo Nghiên cứu sinh Cao học - Sản phẩm ứng dụng Mẫu; Vật liệu; Thiết bị máy móc; x. Giống cây trồng; Giống vật nuôi; Qui trình công nghệ. Tiêu chuẩn; Qui phạm; Sơ đồ, bản thiết kế. Tài liệu dự báo; Đề án; Luận chứng kinh tế. Phương pháp; Chương trình máy tính; Bản kiến nghị. Dây chuyền công nghệ; Báo cáo phân tích; Bản quy hoạch. - Các sản phẩm khác - Tên sản phẩm, số lượng và yêu cầu khoa học đối với sản phẩm |
|  |  | Tên sản phẩm |  |  |  | Số lượng |  |  | Yêu cầu khoa học |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 2 |  | Mô hình xe ô tô sử dụng năng lượng xanh hóa. Bài tập thực hành |  |  |  | 01 05 |  |  | - Sử dụng động cơ điện DC. - Điều khiển được tốc độ xe 10km/giờ. - Sạc acqui bằng điện 220VAC hoặc 72VDC - Cấu trúc mô hình xe ô tô sử dụng năng lượng xanh hóa. - Sử dụng và bảo quản ắc qui - Kiểm tra động cơ điện - Kiểm tra tiết chế bán dẫn - Kiểm tra hệ thống năng lượng mặt trời. |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 17. HIỆU QUẢ (Giáo dục và Đào tạo, Kinh tế - Xã hội) - Mô hình xe ô tô sử dụng năng lượng xanh hóa. Giúp cho HSSV khoa Động lực biết sử dụng và bảo quản ắc qui, kiểm tra động cơ điện, kiểm tra tiết chế bán dẫn, kiểm tra hệ thống năng lượng. - Vận hành, kiểm tra và sửa chữa hư hỏng trong xe điện dùng năng lượng mặt trời. 18. PHƯƠNG THỨC CHUYỂN GIAO KẾT QUẢ NGHIÊN CỨU VÀ ĐỊA CHỈ ỨNG DỤNG Bộ môn Điện ô tô, Khoa Động lực, trường Cao Đẳng Lý Tự Trọng TP. HCM. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| # 19. KINH PHÍ THỰC HIỆN ĐỀ TÀI VÀ NGUỒN KINH PHÍ Tổng kinh phí: Trong đó: # Ngân sách Nhà nước: 100.100.000VNĐ + 900 giờ NCKH Các nguồn kinh phí khác: 0 VNĐ Nhu cầu kinh phí từng năm: - Năm ... - Năm … Dự trù kinh phí theo các mục chi (phù hợp với nội dung nghiên cứu): 100.100.000VNĐ Đơn vị tính: đồng và 900 giờ NCKH |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | # Khoản chi, nội dung chi |  |  |  |  |  |  | # Tổng kinh phí |  |  | # Nguồn kinh phí |  |  |  |  |  | # Ghi chú |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | # Kinh phí từ NSNN |  |  | # Các nguồn khác |  |  |  |
| # I | Chi công lao động tham gia trực tiếp thực hiện đề tài |  |  |  |  |  |  | # 900 giờ NCKH |  |  | # 900 giờ NCKH |  |  |  |  |  |  |
|  | Châu Văn Bảo |  |  |  |  |  |  | # 300 giờ NCKH |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Nguyễn Hữu Mạnh |  |  |  |  |  |  | # 200 giờ NCKH |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Nguyễn Minh Đức |  |  |  |  |  |  | # 200 giờ NCKH |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Nguyễn Khắc Huy |  |  |  |  |  |  | # 200 giờ NCKH |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| # II | Chi mua nguyên nhiên vật liệu |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Chi mua vật tư, nguyên vật liệu, công nghệ, dụng cụ bảo hộ lao động phục vụ công tác nghiên cứu |  |  |  |  |  |  | # 100.100.000 VNĐ |  |  | # 100.100.000 VNĐ |  |  | # 0 VNĐ |  |  |  |
|  | Tổng cộng |  |  |  |  |  |  | # 100.100.000 VNĐ + 900 giờ NCKH |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Ngày … tháng … năm … . Trưởng Đơn vị (Ký tên và ghi rõ họ tên) Võ Đắc Thịnh; Ngày 15 tháng 10 năm 2019 Chủ nhiệm đề tài (Ký tên và ghi rõ họ tên) Châu Văn Bảo. Ngày….. tháng…..năm…… Hiệu Trưởng (Ký tên và đóng dấu) |