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KẾ HOẠCH
V/v Thành lập đội Robocon 2017 khoa Công nghệ Điện – Điện tử

I. MỤC ĐÍCH – YÊU CẦU
1.1. Mục đích:
[bookmark: _GoBack]- Chế tạo các robot theo yêu cầu để tham gia cuộc thi Sáng tạo Robot Robocon 2017 do Đài truyền hình Việt Nam tổ chức vào tháng 4 năm 2017.
- Xây dựng phong trào Sinh viên nghiên cứu khoa học cho sinh viên khoa Điện – Điện tử.
- Tạo môi trường nghiên cứu và làm việc thực tế cho sinh viên.
1.2. Yêu cầu:
- Chế tạo được robot tham dự cuộc thi Robocon 2017 với số kinh phí được cấp.
II. NỘI DUNG:
- Thành lập đội Robocon Điện – Điện tử gồm 12 sinh viên.
- Bầu chọn, đề cử 1 đội trưởng và 1 thủ quỹ.
Đội trưởng: điều hành chung công việc của nhóm dưới sự hỗ trợ, chỉ đạo của GVHD.
Thủ quỹ: nhận và chi tiền cho các hoạt động của nhóm trong quá trình làm việc. Báo cáo trực tiếp cho GVHD.
- Chia đội thành 3 nhóm: Thiết kế và gia công cơ khí; Thiết kế và gia công mạch điều khển; Lập trình điều khiển.
Thiết kế và gia công cơ khí: 
+ Thiết kế bản vẽ robot trên máy tính
+ Tính toán vật liệu cần thiết
+ Gia công phần cơ khí của robot: phần khung sườn, phần đế đệm, phần di chuyển, phần bắn đĩa, nạp đĩa.
+ Thiết kế và thi công phần sân, cột trong vận hành thử nghiệm.
Thiết kế và gia công mạch điều khển:
+ Thiết kế mạch điều khiển chuyển động, mạch điều khiển góc bắn đĩa, lực bắn đĩa.
+ Thi công lắp ráp, thử nghiệm các board mạch.
Lập trình điều khiển:
+ Lập trình điều khiển chuyển động, điều khiển máy nạp đĩa, điều khiển góc quay phần bắn đĩa, điều khiển lực bắn đĩa.
III. KINH PHÍ DỰ TRÙ:
1. Phần cơ khí:  		15.000.000 đồng. 
Trong đó:
- Vât liệu:           dự trù 6.000.000 đồng
+ nhôm hộp các cỡ, sắt la, sắt tròn
+ bạc đạn
+ trục vít
+ ốc vít các cỡ
+ nhựa đặc
- Gia công các chi tiết: 4.000.000 đồng
- Động cơ:          dự trù 5.000.000 đồng
	+ động cơ chuyển động: 3
	+ động cơ bắn đĩa: 2
+ động cơ điều khiển góc quay máy bắn đĩa: 4

2. Phần điều khiển: 	 20.000.000 đồng
Trong đó:
- Board mạch điều khiển chính:             3.500.000 đồng
- Board điều khiển động cơ:                   1.500.000 đồng 
- Board mạch điều khiển góc quay máy bắn đĩa, tốc độ bắn đĩa: 2.000.000 đồng
- Gia công phần phụ:                              3.000.000 đồng
- Phần mềm:                                           5.000.000 đồng
- Nguồn điện và tay cầm điều khiển:      5.000.000 đồng

3. Phần phụ trợ khác:          5.000.000 đồng
gồm 
- Sân thi đấu, cột thi đấu dành cho vận hành thử nghiệm 1.500.000 đồng
- Đĩa bắn: 							  2.000.000 đồng
- Các chi phí khác dự phòng phát sinh trong quá trình đi thi đấu vòng loại miền Nam: 								   1.500.000 đồng.



VII. TIẾN  ĐỘ THỰC HIỆN:
1. Thành lập đội: 		tháng 11/2016
- Từ 1/11 đến 12/11: thông báo đến tất cả các lớp CĐ, TC trong khoa. 
- Thứ Bảy, ngày 12/11 và 19/11, lúc 13h: họp mặt nhóm tại phòng G1.301 (phòng TT. Vi xử lý). Nội dung: kiểm tra kiến thức, ý tưởng, phân công công việc trong nhóm
2. Chế tạo robot: 
- Phần cơ cấu cơ khí: trước ngày 14/1/2017
- Phần mạch điều khiển:  trước ngày 14/1/2017
3. Thử nghiệm và hiệu chỉnh robot:
- Từ 13/2/2017 đến ngày dự thi vòng loại khu vực phía Nam.
4. Đăng ký dự thi:
- Tháng 1/2017.
5. Vòng loại khu vực phía Nam: dự kiến cuối tháng 4/2017

V. KIẾN NGHỊ:
1.  Ban Giám Hiệu nhà trường và Khoa Điện – Điện tử cho phép sử dụng 1 phòng trong trường để nhóm sử dụng trong quá trình thực hiện thi công, thử nghiệm Robot. Thời gian từ 6h đến 22h mỗi ngày.
2.  Ban Giám Hiệu nhà trường và Khoa Điện – Điện tử cho phép nhóm SV được mang máy móc, vật liệu thi công ra vào trường khi cần thiết.
3. Ban Giám Hiệu nhà trường và Khoa Điện – Điện tử cho phép nhóm sinh viên thực hiện Robot được làm Đồ án, Luận án với đề tài: “Thi công Robot tham gia cuộc thi Robocon 2017” (tùy theo SV khóa 14 hay 15) và GVHD được đăng ký Nghiên cứu khoa học với cùng đề tài.
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