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Câu 1: (2.5 điểm)
              Phân tích nhiệm vụ của phòng kế hoạch trong xí nghiệp may?             	
Câu 2: (2.5 điểm)
             Phân tích những yếu tố làm cho việc lập kế hoạch bị thất bại?              
Câu 3: (2.5 điểm)
             Một mã hàng áo sơ mi có sản lượng là 5000 sản phẩm, lượng chỉ tiêu hao trên từng loại máy như sau
	Stt
	Thiết bị
	Chiều dài đường may (m)
	Hệ số đường may

	1
	MB1K
	20.5
	2.5

	2
	MB2K
	8
	5

	3
	VS5C
	4.5
	15

	4
	VS3C
	2
	13



Tính số m chỉ tiêu hao cho 1 sản phẩm biết % hao hụt là 2%. Nếu 1 cuộn chỉ là 5000m thì đơn hàng này cần bao nhiêu cuộn chỉ? 	
Câu 4: (2.5 điểm)
             Một chuyền may có 30 công nhân may trực tiếp nhận kế hoạch sản xuất đơn hàng 5000 sản phẩm, một ngày làm việc 8 h. Tổng thời gian hoàn thành một sản phẩm là 3355 s, trong đó:
                      -Tổng thời gian thực hiện trên máy 1K : 1560 s
                      -Tổng thời gian thực hiện trên máy 2K : 330 s
                      -Tổng thời gian thực hiện trên máy VS1K3C : 165 s
                      -Tổng thời gian thực hiện trên máy đính bọ : 180 s
	Hãy tính: Nhịp độ sản xuất, số thiết bị từng loại nêu trên, năng suất đầu người, năng suất chuyền, thời gian sản xuất đơn hàng với thời gian sản xuất bó sản phẩm đầu tiên là một ngày?

     
_______Hết_______
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