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MÔ HÌNH
Thực hiện chương trình “Xây dựng nhà tình bạn” cho sinh viên trường trong chiến dịch tình nguyện mùa hè xanh cấp trường
I- MỤC ĐÍCH :

· Góp phần cùng các cơ quan chính quyền, đoàn thể chăm lo nhu cầu nhà ở cho các Sinh viên học sinh nghèo của trường trên địa bàn thành phố và các tỉnh, thành bạn.

· Chăm lo cho các sinh viên học sinh trường thuộc đối tượng chính sách, gia đình có công với cách mạng, các gia đình có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn về nhà ở. Qua đó giáo dục đoàn viên, thanh niên trường tinh thần hướng về cội nguồn, hướng về cộng đồng, chăm lo cho xã hội.
· Tiếp tục phát huy những kết quả đã đạt được trong những mùa Chiến dịch tình nguyện Mùa hè xanh trước đây, đồng thời tạo môi trường cho đoàn viên, sinh viên rèn luyện, cống hiến và trưởng thành.
· Tạo điều kiện cho sinh viên ứng dụng các kiến thức đã học vào thực tiễn cuộc sống, nâng cao tay nghề.

· Đưa các hoạt động thiết thực đến với từng địa phương có nhu cầu.

II- NỘI DUNG THỰC HIỆN

1. Nội dung:


- Khảo sát các đối tượng có nhu cầu bức thiết về nhà ở và đủ điều kiện để xây dựng nhà tình bạn. Phấn đấu xây dựng 01 căn nhà tình bạn mỗi năm vào đợt chiến dịch tình nguyện mùa hè xanh của trường.

 
- Vận động các nguồn lực từ các đơn vị kinh tế, mạnh thường quân, Mặt trận Tổ quốc và các đoàn thể tham gia hỗ trợ nguồn kinh phí, vật tư xây dựng nhà.

- Tổ chức đội hình chuyên, thanh niên tình nguyện xây dựng nhà tình bạn.

 
2. Đối tượng xây dựng nhà tình bạn:

- Gia đình đoàn viên, thanh niên là Sinh viên học sinh đang học tập năm nhất, năm hai tại trường có công cách mạng, gia đình chính sách trên địa bàn thành phố có hoàn cảnh khó khăn về nhà ở.

- Gia đình đoàn viên, thanh niên là Sinh viên học sinh đang học tập năm nhất, năm hai tại trường trên địa bàn thành phố và một số tỉnh bạn có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn về nhà ở nằm trong diện xóa đói giảm nghèo, …

3. Thời gian thực hiện: Trong khoảng thời gian tổ chức chiến dịch tình nguyện mùa hè xanh.

III. KINH PHÍ THỰC HIỆN CÔNG TRÌNH:

1. Mức kinh phí thực hiện:  

- Kinh phí xây dựng 01 căn nhà tình bạn (dự kiến): 30.000.000 đồng – 35.000.000 đồng (tùy theo tình hình thực tế của từng trường hợp)

2. Nguồn lực vận động: 

- Kinh phí xây dựng nhà theo phương thức thực hiện xã hội hóa.

- Vận động, phối hợp các đơn vị kinh tế, các mạnh thường quân, Mặt trận Tổ quốc và các ban ngành đoàn thể tham gia hỗ trợ đóng góp tài chính, góp công, vật liệu xây dựng, nội thất, các vật dụng trong nhà,…

- Lực lượng thanh niên tình nguyện đóng góp ngày công để thực hiện công trình.

- Vận động đóng góp kinh phí từ gia đình, chính quyền địa phương nơi thực hiện công trình.

III- KẾT QUẢ THỰC HIỆN:
Năm học 2013 – 2014 là năm đầu tiên Đoàn TN phối hợp với Hội Sinh viên trường triển khai và thực hiện chương trình với hình thức thực hiện chương trình vận động quyên góp kinh phí từ giảng viên, sinh viên trường, các doanh nghiệp có mối quan hệ với trường để xây dựng nhà tình bạn cho sinh viên trường nên chương trình bước đầu đã đạt hiệu quả cao.

Đoàn trường và Hội Sinh viên trường đã tổ chức vận động các mạnh thường quân, doanh nghiệp có mối quan hệ của nhà trường, vận động đóng góp kinh phí từ giảng viên, sinh viên học sinh toàn trường. Kết quả, đã được các đơn vị nhiệt tình ủng hộ với tổng kinh phí được đóng góp là 45 triệu đồng.
Đoàn trường đã tổ chức tiếp nhận hồ sơ của 5 sinh viên năm 1 và năm 2 của trường thuộc diện hoàn cảnh đặc biệt khó khăn của các tỉnh, tổ chức xét chọn và đã tổ chức xây mới tặng 01 căn nhà tình bạn cho 01 sinh viên năm 2 của trường với tổng kinh phí là 45 triệu đồng.
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