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KẾ HOẠCH
( Triển khai nghị quyết BCH Đảng bộ 6/2015 về việc sắp xếp, làm gọn hệ thống dây điện, dây điện thoại trong trường)
Kính Gửi: BCH Đảng bộ Trường Cao Đẳng Kỹ Thuật Lý Tự Trọng Tp.HCM
Thực hiện chỉ đạo của BCH Đảng bộ Trường Cao Đẳng Kỹ Thuật Lý Tự Trọng Tp.HCM 06/2015 giao cho Phòng QT-DV. Dựa trên tình hình thực tế Phòng đưa ra kế hoạch như sau:
Ngày 25/06/2015: Khảo sát toàn bộ hệ thống mạng điện thoại, internet và dây điện trong toàn trường
[bookmark: _GoBack]Từ ngày 26/06/2015  sẽ tiến hành làm gọn các loại cáp trong toàn trường, thời gian thực hiện dự kiến sẽ hoàn tất vào ngày 3/07/2015 (thời gian kéo dài vì công việc của phòng hiện khá nhiều và thời tiết lúc này hay bị mưa nên không thể thực hiện nhanh được).
Phương pháp thực hiện: Dùng dây rút hoặc dây kẽm bó các sợi cáp cho gọn lại và đi chung với đường dây chịu lực hiện có. Đây chỉ là kế hoạch tạm thời, về lâu dài Phòng sẽ đưa ra phương án cụ thể trong thời gian tới.
Nhân lực thực hiện: Tổ bảo trì sữa chữa thiết bị của Phòng QT-DV.
Vật tư thực hiện: Dùng vật tư hiện có của Phòng QT-DV, có thể sử dụng thêm một số cáp chịu lực, số lượng cụ thể sẽ báo cáo khi hoàn tất.
Hiện tại do cáp mạng internet, cáp điện thoại, cáp camera nhà giữ xe đi vào trong  trường không theo một hệ thống nào, do đó cũng khá khó khăn cho việc làm gọn đẹp hệ thống trong toàn trường. Vì vậy trong thời gian tới khi phát sinh việc đi cáp trong khuôn viên trường, đề nghị các bộ phận liên quan kết hợp với  phòng QT-DV  làm việc với các đơn vị bên ngoài thực hiện theo những đường cáp hiện nhà trường đang có chứ không thể kéo tùy ý được.
Trên đây là kế hoạch thực hiện và ý kiến của Phòng QT-DV
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