## Slide 1: Môn học: Quản trị Dự án Đầu tư Thời lượng: 45 tiết
Giảng viên: Thạc sĩ Phan Thanh Tâm

## Slide 2: Vị trí và Tính chất của Môn học
Vị trí: Môn học chuyên môn trong chương trình đào tạo cao đẳng ngành quản trị doanh nghiệp vừa và nhỏ.
Tính chất: Môn học khoa học kinh tế, mang tính lý thuyết và thực tế, gắn liền với quản trị các dự án doanh nghiệp.

## Slide 3: Mục tiêu Môn học
Về Kiến thức:
Hiểu khái niệm dự án và quản trị dự án.
Lập kế hoạch một dự án đầu tư.
Điều phối nguồn lực dự án.

## Slide 4: Mục tiêu Môn học
Về Kỹ năng:
Sử dụng công cụ quản lý tiến độ và chi phí.
Xây dựng biểu đồ phụ tải nguồn lực.
Phân tích số liệu để giám sát và đánh giá dự án.
Tính thực tiễn của môn học:
- Giúp sinh viên tự lập kế hoạch quản lý công việc cá nhân hoặc đội nhóm khi ra trường
Quản trị công việc đặt mục tiêu đề ra với chi phí tối ưu và hiệu quả
Vận hành Quản trị dự án đầu tư cho các dự án đơn giản, nguồn vốn đầu tư nhỏ và vừa

## Slide 5
Nội dung môn học |  | 
Chương 1: Tổng quan về dự án đầu tư 1. Đầu tư 2. Dự án đầu tư 3. Quản trị dự án đầu tư 4. Đối tượng và phương pháp nghiên cứu của môn học | Chương 2: Mô hình tổ chức và nhà quản trị dự án 1. Các mô hình tổ chức dự án 2. Nhà quản trị dự án | Chương 3: Lập kế hoạch dự án 1. Khái niệm, ý nghĩa và nội dung của kế hoạch dự án 2. Phân tách công việc của dự án
Chương 4: Quản lý tiến độ dự án 1. Sơ đồ Gantt 2. Mạng công việc: Phương pháp đường găng (CPM), 3. Kỹ thuật tổng quan và đánh giá dự án (PERT) Kiểm tra | Chương 5: Phân bổ nguồn lực dự án 1. Nguồn lực cho dự án 2. Biểu đồ phụ tải nguồn lực 3. Phân bổ nguồn lực theo yêu cầu | Chương 6: Dự toán ngân sách và quản lý chi phí dự án 1. Khái niệm, tác dụng và đặc điểm của dự tóan ngân sách 2. Mối quan hệ giữa thời gian và chi phí 3. Kiểm soát chi phí. Kiểm tra

## Slide 6: Chương 1: Tổng quan về dự án đầu tư
Đầu tư
    Khái niệm
    Vai trò
2. Dự án đầu tư
    Khái niệm
    Phân loại
3. Quản trị dự án đầu tư
    Khái niệm
    Nội dung
4. Đối tượng và phương pháp nghiên cứu của môn học

## Slide 7: Hoạt động Đầu tư
Đầu tư là việc sử dụng các nguồn lực (vốn, lao động, công nghệ) để tạo ra các giá trị mới, như:
Tăng trưởng kinh tế, sản xuất
Cung ứng sản phẩm dịch vụ
Gia tăng lợi ích về môi trường, văn hóa, xã hội

## Slide 8: Dự án Đầu tư
Dự án đầu tư: Dự án đầu tư là tập hợp các hoạt động có tổ chức nhằm đạt được mục tiêu kinh tế - Xã hội thông qua việc sử dụng vốn đầu tư một cách hiệu quả và bền vững.
Dự án xây dựng nhà máy sản xuất
Mô tả:
Xây dựng một nhà máy sản xuất sản phẩm, chẳng hạn như nhà máy chế biến thực phẩm, nhà máy sản xuất linh kiện điện tử, hoặc nhà máy dệt may.
Mục tiêu:
Đáp ứng nhu cầu sản xuất lớn hơn, mở rộng quy mô kinh doanh hoặc đáp ứng đơn đặt hàng từ các đối tác.
Yếu tố cần xem xét:
Ngân sách xây dựng, lựa chọn công nghệ sản xuất, tuyển dụng nhân lực và tuân thủ các quy định môi trường.

## Slide 9: Dự án Đầu tư
Dự án năng lượng tái tạo (điện mặt trời hoặc điện gió)
Mô tả:
Xây dựng các trang trại năng lượng tái tạo để sản xuất điện từ năng lượng mặt trời hoặc gió.
Mục tiêu:
Đáp ứng nhu cầu về năng lượng sạch, giảm phát thải khí nhà kính, và tận dụng các nguồn năng lượng tái tạo.
Yếu tố cần xem xét:
Chi phí lắp đặt hệ thống điện mặt trời/điện gió, cấp phép, kết nối với lưới điện quốc gia, và tính bền vững môi trường.

## Slide 10: Dự án Đầu tư
Dự án đầu tư công nghệ thông tin (phát triển phần mềm)
Mô tả: Đầu tư vào phát triển một hệ thống phần mềm mới, chẳng hạn như ứng dụng di động, nền tảng thương mại điện tử, hoặc hệ thống quản lý doanh nghiệp (ERP).
Mục tiêu: Cung cấp công nghệ tiên tiến để cải thiện hiệu suất hoạt động, mở rộng quy mô kinh doanh trực tuyến, hoặc đáp ứng nhu cầu số hóa trong quản lý.
Yếu tố cần xem xét: Lựa chọn công nghệ phát triển, quản lý tiến độ dự án, ngân sách, và sự phù hợp với nhu cầu thị trường.

## Slide 11: Phân loại dự án đầu tư
Dự án đầu tư có thể được phân loại theo nhiều tiêu chí khác nhau tùy theo quy mô, lĩnh vực, nguồn vốn, hoặc mục tiêu của dự án. Dưới đây là một số cách phân loại chính của các dự án đầu tư:
1. Theo lĩnh vực đầu tư
Dự án đầu tư công nghiệp: Liên quan đến sản xuất, chế tạo trong các ngành như ô tô, dệt may, điện tử, cơ khí, thực phẩm, hóa chất, năng lượng,...
Dự án đầu tư xây dựng: Bao gồm việc xây dựng công trình hạ tầng (cầu đường, sân bay, bến cảng), công trình dân dụng (nhà ở, bệnh viện, trường học), và các công trình công nghiệp.
Dự án đầu tư nông nghiệp: Liên quan đến việc phát triển sản xuất nông nghiệp, nuôi trồng thủy sản, chế biến thực phẩm,...
Dự án đầu tư dịch vụ: Liên quan đến việc cung cấp các dịch vụ như tài chính, du lịch, logistics, giáo dục, y tế,...

## Slide 12: Phân loại dự án đầu tư
2. Theo quy mô
Dự án đầu tư quy mô nhỏ: Thường có nguồn vốn đầu tư thấp và có thể hoàn thành trong thời gian ngắn, phù hợp cho các doanh nghiệp vừa và nhỏ.
Dự án đầu tư quy mô lớn: Các dự án có vốn đầu tư lớn, thời gian thực hiện dài, có thể ảnh hưởng đến nhiều lĩnh vực kinh tế - xã hội, như xây dựng cơ sở hạ tầng lớn (đường cao tốc, nhà máy điện,...).

## Slide 13: Phân loại dự án đầu tư
3. Theo nguồn vốn
Dự án đầu tư công: Sử dụng vốn từ ngân sách nhà nước hoặc các nguồn tài trợ công để thực hiện. Các dự án này thường liên quan đến việc phát triển cơ sở hạ tầng, công trình công cộng, và dịch vụ xã hội.
Dự án đầu tư tư nhân: Được tài trợ bởi các tổ chức, cá nhân hoặc doanh nghiệp tư nhân, thường tập trung vào các hoạt động kinh doanh nhằm mục tiêu lợi nhuận.
Dự án đầu tư liên doanh: Sử dụng vốn từ sự hợp tác giữa các bên trong nước và nước ngoài để thực hiện.
Dự án đầu tư nước ngoài (FDI): Được tài trợ bởi các nhà đầu tư nước ngoài nhằm xây dựng hoặc mở rộng hoạt động kinh doanh tại một quốc gia khác.

## Slide 14: Phân loại dự án đầu tư
4. Phân loại theo mô hình đầu tư:
Mô hình chủ đầu tư trực tiếp quản trị dự án
Chủ đầu tư tự đảm nhận vai trò quản trị và điều hành toàn bộ dự án, từ giai đoạn lập kế hoạch, thực hiện đến hoàn thành. Chủ đầu tư trực tiếp quản lý các nguồn lực, nhà thầu và các đối tác tham gia dự án.
Mô hình chủ nhiệm điều hành dự án:
Chủ đầu tư thuê một chủ nhiệm dự án hoặc một đội ngũ chuyên nghiệp để điều hành và quản lý toàn bộ dự án. Chủ nhiệm dự án chịu trách nhiệm quản lý và điều phối các hoạt động hàng ngày của dự án.
Mô hình chìa khóa trao tay:
Chủ đầu tư giao toàn bộ dự án cho một nhà thầu chính (EPC - Engineering, Procurement, and Construction), từ khâu thiết kế, mua sắm vật tư, xây dựng đến khi hoàn thành và bàn giao. Nhà thầu chính chịu trách nhiệm hoàn toàn về mọi khía cạnh của dự án và chỉ bàn giao lại khi dự án đã hoàn tất.

## Slide 15: Phân loại dự án đầu tư
5. Theo mục tiêu phát triển
Dự án đầu tư phát triển kinh tế: Nhằm mục đích thúc đẩy phát triển sản xuất, kinh doanh, và đóng góp vào tăng trưởng GDP.
Dự án đầu tư phát triển xã hội: Tập trung vào việc cải thiện các dịch vụ công cộng như y tế, giáo dục, và nhà ở cho người dân.
Dự án đầu tư môi trường: Nhắm đến việc bảo vệ và cải thiện môi trường, như các dự án xử lý rác thải, giảm thiểu ô nhiễm, và phát triển năng lượng tái tạo.

## Slide 16: Phân loại dự án đầu tư
6. Theo tính chất rủi ro
Dự án đầu tư rủi ro cao: Các dự án có mức độ không chắc chắn lớn, thường là trong các lĩnh vực như nghiên cứu và phát triển (R&D), hoặc trong các ngành công nghiệp mới nổi.
Dự án đầu tư rủi ro thấp: Thường là các dự án trong các lĩnh vực đã ổn định, có tính chắc chắn cao và ít thay đổi về môi trường kinh doanh.

## Slide 17: Phân loại dự án đầu tư
7. Theo tiến trình
Dự án đầu tư mở rộng: là dự án đầu tư phát triển dự án đang hoạt động đầu tư kinh doanh bằng cách mở rộng quy mô, nâng cao công suất, đổi mới công nghệ, giảm ô nhiễm hoặc cải thiện môi trường
Dự án đầu tư mới: Là dự án thực hiện lần đầu hoặc dự án hoạt động độc lập với dự án đang thực hiện hoạt động đầu tư kinh doanh

## Slide 18: Quản trị dự án đầu tư
Quản trị dự án đầu tư là quá trình lập kế hoạch, tổ chức, điều hành và kiểm soát các nguồn lực để thực hiện một dự án đầu tư từ khi bắt đầu đến khi hoàn thành. Dự án đầu tư thường liên quan đến việc đầu tư nguồn vốn, công nghệ, con người và tài nguyên để đạt được một mục tiêu cụ thể, ví dụ như xây dựng công trình, phát triển sản phẩm mới, hay triển khai hệ thống công nghệ.
1. Nguồn vốn (Money)
2. Tài nguyên (Material)
3. Máy móc thiết bị (Machine)
4. Công nghệ (Method)
5. Con người (Man)

## Slide 19: Mục tiêu của quản trị dự án
Mỗi loại dự án đầu tư đều có những yêu cầu, thách thức và cơ hội riêng, và việc quản lý dự án đòi hỏi phải có chiến lược phù hợp với từng loại hình cụ thể.
Mục tiêu của quản trị dự án đầu tư là tối ưu hóa việc sử dụng các nguồn lực và đảm bảo rằng dự án đạt được kết quả tốt nhất có thể.
Vai trò: quản trị dự án đầu tư đóng vai trò trung tâm trong việc đảm bảo dự án được hoàn thành đúng thời gian, trong phạm vi ngân sách và với chất lượng cao. Nó là yếu tố quyết định đến sự thành công của một dự án đầu tư.
- Tiến độ
- Chi phí
Chất lượng
An toàn

## Slide 20: Quản trị dự án
Quản trị dự án đầu tư tập trung vào việc đảm bảo rằng dự án hoàn thành đúng thời hạn, trong phạm vi ngân sách cho phép, và đạt được các mục tiêu đề ra về chất lượng và hiệu quả. Nó bao gồm nhiều bước và công việc như:
Lập kế hoạch: Xác định mục tiêu, phạm vi công việc, và kế hoạch triển khai.
Phân bổ nguồn lực: Xác định và phân bổ tài chính, nhân lực, và các nguồn lực khác cần thiết.
Theo dõi và kiểm soát: Giám sát tiến độ dự án, quản lý rủi ro và điều chỉnh kế hoạch khi cần thiết.
Hoàn thành và đánh giá: Đánh giá kết quả cuối cùng và xem xét mức độ thành công của dự án.

## Slide 21: Đối tượng và phương pháp nghiên cứu
Đối tượng nghiên cứu là các yếu tố cấu thành nên một dự án đầu tư như:
- Nguồn lực
- Chi phí
- Lợi nhuận
- Và rủi ro.
Phương pháp nghiên cứu bao gồm:
- Phương pháp định tính và
- Phương pháp định lượng
để đánh giá tính khả thi và hiệu quả của dự án đầu tư.

## Slide 22: Đánh giá tính khả thi và hiệu quả của dự án đầu tư
Tính toán phân tích và đánh giá các chỉ tiêu hiệu về
Hiệu quả tài chính
Hiện giá thuần (NPV)
Tỷ suất hoàn vốn nội bộ (IRR)
Tỷ số lợi ích trên chi phí (B/C)
Thời gian hoàn vốn đầu tư (PP)
Điểm hòa vốn (BEP)

## Slide 23: Phân tích độ an toàn và rủi ro về tài chính
Phân tích độ an toàn và rủi ro về tài chính
 Tính toán các chỉ tiêu phân tích cơ cấu nguồn vốn
 Tính toán các chỉ tiêu về khả năng trả nợ
 Tính toán các chỉ tiêu hiệu quả sử dụng vốn
(Liên hệ với các môn học khác như: Quản trị tài chính, Tài chính doanh nghiệp và Phân tích HĐKD)

## Slide 24: Đánh giá về hiệu quả Xã hội và môi trường
Giá trị gia tăng đạt từ dự án
Việc làm và thu nhập cho người lao động
Đóng góp cho ngân sách Nhà nước
Mức tiết kiệm hoặc tạo ngoại tệ
Góp phần phát triển các ngành nghề khác
Thỏa mãn nhu cầu tiêu dùng của người dân
Góp phần phát triển địa phương
Phân tích ảnh hưởng tốt của dự án đến môi trường