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V/v Xin chủ trương"Cải tạo 

Nâng tầng Khu lý thuyết và Thư viện
Trường Cao đẳng Kỹ thuật Lý Tự Trọng"
Kính gửi: Sở giáo dục đào tạo Thành phố Hồ Chí Minh.

Trường Cao đẳng Kỹ thuật Lý Tự Trọng Thành phố Hồ Chí Minh được quy hoạch là một trong những trường trọng điểm của ngành giáo dục đào tạo thành phố, thực hiện nhiệm vụ đào tạo đa cấp, đa ngành với nhiều loại hình đào tạo theo hướng tiên tiến, hiện đại, có chất lượng cao.
Theo định hướng phát triển của nhà trường giai đoạn 2013 – 2015 và tầm nhìn đến năm 2020, trường Cao đẳng Kỹ thuật Lý Tự Trọng Thành phố Hồ Chí Minh sẽ trở thành trường trọng điểm tiên tiến cấp khu vực của ngành giáo dục chuyên nghiệp thành phố về đào tạo kỹ thuật, có uy tín ngang tầm với các cơ sở đào tạo đại học của quốc gia. 

Song song với việc nâng cao chất lượng đào tạo, hiện nay nhà trường đang từng bước cải tạo cơ sở vật chất đáp ứng với định hướng phát triển nói trên. Để phục vụ cho công tác nâng cao năng lực cơ sở vật chất cho việc giảng dạy cũng như đẩy mạnh công tác tuyển sinh nhà trường rất mong lãnh đạo Sở Giáo dục và Đào tạo Thành phố Hồ Chí Minh chấp thuận cho nhà trường đầu tư xây dựng Cải tạo hạ tầng nâng tầng Khu học lý thuyết và Văn phòng tuyển sinh nhà C1,C2,C3, Thư viện nhà F1 tại cơ sở chính – Số 390 Hoàng Văn Thụ, Phường 4, Quận Tân Bình. 

Quy mô đầu tư: Khu lý thuyết C2,C3 nâng 1 tầng diện tích 1.045,6m2; Khu Văn phòng C1 nâng 2 tầng diện tích 496,22m2 x 2 = 992,4m2; Khu thư viện F1 nâng 1 tầng diện tích 1.258m2; Tổng diện tích xây dựng nâng tầng 3.566 m2.

Tổng mức đầu tư: 

Chi phí xây dựng, thiết bị (theo QĐ 1161/QĐ-BXD về Suất vốn đầu tư xây dựng công trình): 3.566m2 x 7.830.000 = 27.921.780.000 đồng.

Chi phí Tư vấn và QLDA(theo QĐ 957/QĐ-BXD về định mức chi phí tư vấn và QLDA trong đầu tư xây dựng công trình): 27.921.780.000 x 10% = 2.792.178.000 đồng.
Chi phí dự phòng 10% = (27.921.780.000 + 2.792.178.000) x 10% = 3.071.395.800 đồng.

Tổng mức đầu tư: 33.785.353.800 đồng. ( Ba mươi ba tỷ, tám trăm bảy lăm triệu, ba trăm năm ba ngàn, tám trăm đồng).
Nguồn vốn: Quỹ phát triển hoạt động sự nghiệp của Trường Cao đẳng Kỹ thuật Lý Tự Trọng Thành phố Hồ Chí Minh, vốn vay theo Chương trình kích cầu thông qua đầu tư của thành phố Hồ Chí Minh và ngân sách cấp bù lãi vay.

Trường Cao đẳng Kỹ thuật Lý Tự Trọng rất mong Sở Giáo dục và Đào tạo Thành phố Hồ Chí Minh xem xét và chấp thuận.

 Trân trọng!
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