Xây dựng kế hoạch đầu tư công trung hạn 5 năm 2016 – 2020

1. Dự án: “Tăng cường cơ sở vật chất nhà xưởng, lớp học, phòng thực hành, phòng làm việc và cơ sở hạ tầng” tại cơ sở 1 và cơ sở 2:

a. Tổng mức đầu tư của dự án tại cơ sở 1:     454,562 tỷ đồng.

Tổng mức đầu tư của dự án tại cơ sở 2:  1.273,773 tỷ đồng.

b. Nguồn vốn của dự án tại cơ sở 1: Từ ngân sách đầu tư của Thành phố và nguồn vốn  hợp khác.

Nguồn vốn của dự án tại cơ sở 2: Từ ngân sách đầu tư của Thành phố.

c. Kế hoạch thực hiện dự án:

* Tổng mức đầu tư dự kiến cho cơ sở vật chất tại cơ sở 1:

|  | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | Cộng |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Phát triển CSVC Cơ sở 1 |  | 16,986 | 4,965 | 163,013 | 60,744 | 107,662 | 82,138 | 19,052 | 454,562 |

* Cơ sở 1: Cụ thể xây mới và nâng cấp một số công trình phục vụ đào tạo tại địa chỉ 390 Hoàng Văn Thụ, Phường 04, Quận Tân Bình, trên diện tích 5,0646 ha.

| Stt | Hạng mục | Diện tích xây dựng | Quy mô Xây dựng | Tổng kinh phí | Thành tiền giá xây dựng (tỷ đồng) |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | năm 2014 | năm 2015 | năm 2016 | năm 2017 | năm 2018 | năm 2019 | năm 2020 |  |
| 1 | Tòa nhà Công nghệ Thông tin và Thư viện | 572 m2 x 6 =3.433m2 | 6 tầng | 34,023 |  |  | 0,680 | 29,940 | 3,402 |  |  |  |
| 2 | Tòa nhà Khoa Cơ khí | 3,678 m2 x 5 =18.390m2 | 5 tầng | 182,253 |  | 1,823 | 162,205 | 18,225 |  |  |  |  |
| 3 | Khoa Điện – Điện tử | 2,031 m2 x 1 =2.031m2 | 1 tầng | 20,128 | 16,986 | 3,142 |  |  |  |  |  |  |
| 4 | Tòa nhà Khoa Động lực | 2,317 m2 x 5 =11.585m2 | 5 tầng | 114,812 |  |  |  | 1,148 | 102,183 | 11,481 |  |  |
| 5 | Khu lớp học lý thuyết | 378 m2 x 3 =1.134m2 | 3 tầng | 11,238 |  |  |  |  |  | 0,112 | 11,126 |  |
| 6 | Ký túc xá Sinh viên | 1,333 m2 x 6 =7.998 m2 | 1 tầng hầm và 5 tầng lầu | 79,264 |  |  |  |  | 0,793 | 70,545 | 7,926 |  |
| 7 | Nhà thi đấu đa năng | 1,296m2 x 1 = 1.296 m2 | 1 tầng | 12,844 |  |  | 0,128 | 11,431 | 1,284 |  |  |  |
| TỔNG CỘNG |  |  |  | 454,562 | 16,986 | 4,965 | 163,013 | 60,744 | 107,662 | 82,138 | 19,052 |  |

* Tổng mức đầu tư dự kiến cho cơ sở vật chất tại cơ sở 2:

|  | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | Cộng |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Phát triển CSVC Cơ sở 2 |  | 50,000 | 50,000 | 37,106 | 176,933 | 314,807 | 381,739 | 263,188 | 1.273,773 |

* Cơ sở 2: Cụ thể các cơ sở phục vụ đào tạo của Phân hiệu CĐKT Lý Tự Trọng tại xã Phú Hòa Đông, huyện Củ Chi phân bố hợp lý trên diện tích 33,7 ha.

| Stt | Hạng mục | Diện tích xây dựng | Mục đích sử dụng | Tổng kinh phí | Thành tiền giá xây dựng |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | năm 2014 | năm 2015 | năm 2016 | năm 2017 | năm 2018 |  | năm 2019 |  | năm 2020 |  |
| 1 | Đền bù giải tỏa mặt bằng |  |  | 100 | 50 | 50 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 | Khu nhà làm việc + Khu lý thuyết + Phụ trợ | 24.830 m² | Nhà làm việc + Học lý thuyết + phòng thí nghiệm, hội trường … | 246,076 |  |  | 2,461 | 81,205 | 81,205 |  | 81,205 |  |  |  |
| 3 | Khu xưởng thực hành | 11.010 m² | Cho tất cả các nghành học hiện có của trường | 109,114 |  |  | 1,091 | 64,377 | 43,646 |  |  |  |  |  |
| 4 | Trung tâm nghiên cứu | 9.545 m² |  | 94,596 |  |  |  |  |  |  | 47,298 |  | 47,298 |  |
| 5 | Khu liên hợp thể dục thể thao+Nhà giáo dục thể chất | 4.300 m² | Sân bóng, Hồ bơi, Nhà thi đấu thể thao đa năng, Nhà giáo dục thể chất | 42,615 |  |  |  |  | 0,426 |  | 25,143 |  | 17,046 |  |
| 6 | Ký túc xá | 17.920 m² | Lưu trú HSSV | 177,594 |  |  |  | 1,776 | 58,606 |  | 58,606 |  | 58,606 |  |
| 7 | Khu nhà phục vụ sinh hoat | 10.750 m² | Nhà ở công vụ, nhà ăn | 106,538 |  |  |  |  |  |  | 53,269 |  | 53,269 |  |
| 8 | Thư viện | 7.810 m² |  | 77,4 |  |  |  | 0,774 | 45,666 |  | 30,960 |  |  |  |
| 9 | Hạng mục phụ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Sân bãi, cây xanh | 167.527 m2 |  | 171,082 |  |  |  |  |  | 56,457 |  | 56,457 |  | 58,168 |  |
|  | Tường rào + cổng | 2.107 |  | 4,753 |  |  | 4,753 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Đường đi, cây xanh, thảm cỏ | 31.176 m2 |  | 144,005 |  |  | 28,801 | 28,801 |  | 28,801 |  | 28,801 |  | 28,801 |  |
| TỔNG CỘNG |  |  |  | 1.273,773 | 50 | 50 | 37,106 | 176,933 |  | 314,807 |  | 381,739 |  | 263,188 |  |

2. Dự án “Tăng cường trang thiết bị dạy học”:

a. Tổng mức đầu tư của dự án tại cơ sở 1:      239,546 tỷ đồng.

Tổng mức đầu tư của dự án tại cơ sở 2:  394,223 tỷ đồng.

b. Nguồn vốn của dự án tại cơ sở 1: Từ ngân sách đầu tư của Thành phố và nguồn vốn  hợp khác.

Nguồn vốn của dự án tại cơ sở 2: Từ ngân sách đầu tư của Thành phố.

* Tại cơ sở 1:

|  | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | Cộng |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Trang thiết bị Cơ sở 1 | 0,93 | 66,405 | 49,956 | 8,320 | 10,325 | 35,810 | 29,300 | 38,500 | 239,546 |

| TT | Tên máy móc thiết bị | Tổng kinh phí | Năm 2013 | Năm 2014 | Năm 2015 | Năm 2016 | Năm 2017 | Năm 2018 | Năm 2019 | Năm 2020 | Ngành nghề đầu tư |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Phòng phương pháp đầu tư theo hướng hiện đại (Máy vi tính, Máy chiếu, Bảng tương tác, Bàn ghế kỹ thuật…) | 3,13 |  |  | 1,58 |  |  | 0,7 |  | 0,85 | Trang bị cho 6 khoa nghề |
| 2 | Máy móc thiết bị môn học cung cấp điện | 14,4 |  | 8 |  |  |  |  | 6,4 |  | Môn cơ sở ngành – Điện – Điện tử |
| 3 | Máy móc thiết bị môn học tự động hóa | 20,46 |  | 10,85 |  |  |  |  |  | 9,61 | Môn cơ sở ngành – Điện – Điện tử |
| 4 | Máy móc thiết bị môn học Trang bị điện | 11,9 |  | 6,6 |  |  |  |  | 5,3 |  | Chuyên ngành điện |
| 5 | Máy vi tính dạy mô phỏng các phần mềm chuyên ngành | 4,59 |  | 2,43 |  |  |  |  |  | 2,16 | Chuyên ngành Điện – Điện tử |
| 6 | Phòng thực tập đo lường và mạch điện | 30,72 |  | 7,93 | 8,73 |  |  |  |  | 14,06 | Chuyên ngành Điện – Điện tử |
| 7 | Phòng thực tập điện CN2 | 11,77 |  | 11,77 |  |  |  |  |  |  | Chuyên ngành Điện – Điện tử |
| 8 | Máy Tiện | 14,51 |  |  | 8,25 | 0,6 | 4,66 |  |  | 1 | Chuyên ngành Tiện – Cơ khí |
| 9 | Máy tiện CNC | 3,22 |  |  |  |  |  | 3,22 |  |  | Chuyên ngành Tiện – Cơ khí |
| 10 | Máy Phay | 29,44 |  |  | 9,75 |  | 0,5 | 12,98 | 5,71 | 0,5 | Chuyên ngành Phay – Cơ khí |
| 11 | Máy phay CNC | 2,96 |  |  |  |  |  | 2.96 |  |  | Chuyên ngành Phay – Cơ khí |
| 12 | Phòng thí nghiệm cơ học | 7,39 |  | 3 |  |  |  | 4,39 |  |  | Kỹ thuật Cơ khí |
| 13 | Phòng thí nghiệm đo lường Cơ khí | 7,83 |  |  | 3 |  |  |  |  | 4,83 | Kỹ thuật Cơ khí |
| 14 | Phòng thí nghiệm Thực tập Khí nén – Thủy lực | 2,54 |  | 1,09 |  |  | 1,45 |  |  |  | Kỹ thuật Cơ khí |
| 15 | Xưởng Nguội | 9,58 |  |  | 9,58 |  |  |  |  |  | Kỹ thuật Cơ khí |
| 16 | Phòng học dùng cho môn học tự chọn (Máy vi tính + bàn ghế) | 1 |  | 1 |  |  |  |  |  |  | Kỹ thuật Cơ khí |
| 17 | Mô hình tổng thành ô tô đời mới | 10,76 |  | 2,77 |  | 1,68 | 1,85 |  | 4,46 |  | Thực tập tổng hợp – Động lực |
| 18 | Mô hình hệ thống điện tổng thành ô tô du lịch đời mới | 0,1 |  | 0,1 |  |  |  |  |  |  | Thực tập – Động lực |
| 19 | Phòng thực tập động cơ | 1,57 |  | 1,57 |  |  |  |  |  |  | Thực tập – Động lực |
| 20 | Phòng thực tập ô tô | 1,48 |  | 1,48 |  |  |  |  |  |  | Thực tập – Động lực |
| 21 | Hệ thống cân chỉnh bơm cao áp động cơ Diezen | 3,89 |  | 1,76 |  | 2,13 |  |  |  |  | Thực tập động cơ (xăng + dầu) |
| 22 | Thiết bị đồng sơn | 7,53 |  | 3,06 |  |  |  | 4,47 |  |  | Thực tập sửa chữa thân vỏ và sơn xe |
| 23 | Phòng thí nghiệm điện ôtô | 9,76 |  |  | 3,96 |  |  |  | 5,8 |  | Điện Ô tô |
| 24 | Thiết bị thực tập khung, gầm | 0,98 | 0,2 |  | 0,3 |  |  |  |  | 0,48 | Thực tập khung gầm ô tô |
| 25 | Máy vi tính | 10,89 | 0,625 | 1,375 | 0,756 | 1,664 | 0,915 | 2,013 | 1,107 | 2,435 | Công nghệ thông tin |
| 26 | Thiết bị thực hành mạng viễn thông và truyền số liệu (Hệ thống camera) | 4,42 |  |  |  | 2 |  | 2,42 |  |  | Công nghệ thông tin |
| 27 | Thiết bị thực tập môn học an ninh mạng (Fire wall) | 4,66 |  |  | 2 |  |  | 2,66 |  |  | Công nghệ thông tin |
| 28 | Mô hình mô phỏng ngành lạnh | 0,6 |  |  | 0,6 |  |  |  |  |  | Thực hành điều hòa không khí - Điện lạnh |
| 29 | Máy móc thiết bị ngành nhiệt + lò hơi | 0,25 |  |  |  | 0,25 |  |  |  |  | Kỹ thuật sấy và kỹ thuật lò hơi – Điện lạnh |
| 30 | Máy móc thiết bị xưởng thực tập máy lạnh | 0,97 |  | 0,15 |  |  | 0,35 |  |  | 0,47 | Thực tập sửa chữa lắp đặt và vận hành máy lạnh |
| 31 | Máy móc thiết bị xưởng thực tập lạnh công nghiệp | 0,6 |  | 0,1 |  |  |  |  | 0,5 |  | Thực tập sửa chữa lắp đặt và vận hành lạnh công nghiệp |
| 32 | Mô hình máy đá cây, Mã DLCN04A | 0,31 |  | 0,31 |  |  |  |  |  |  | Khoa Điện lạnh |
| 33 | Mô hình hệ thống đá vảy, Mã DLCN04C | 0,32 |  | 0,32 |  |  |  |  |  |  | Khoa Điện lạnh |
| 34 | Mô hình máy sấy lạnh đông thăng hoa, Mã DLCN05A | 0,39 |  | 0,39 |  |  |  |  |  |  | Khoa Điện lạnh |
| 35 | Xưởng may công nghiệp | 3,405 | 0,105 |  | 1,2 |  |  |  |  | 2,1 | May công nghiệp |
| 36 | Xưởng cắt | 0,25 |  |  | 0,25 |  |  |  |  |  | May |
| 37 | Xưởng thiết kế rập (Phần mềm Lectra/40 licence) | 0,35 |  | 0,35 |  |  |  |  |  |  | May |
| 38 | Phòng Lab | 0,6 |  |  |  |  | 0,6 |  |  |  | Ngoại ngữ |
|  | CỘNG | 239,546 | 0,93 | 66,405 | 49,956 | 8,32 | 10,325 | 35,81 | 29,3 | 38,5 |  |

* Tại cơ sở 2:

|  | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | Cộng |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Trang thiết bị Cơ sở 2 |  |  |  |  |  | 204,691 | 32,340 | 157,192 | 394,223 |

| TT | Tên xưởng thực hành | Tổng kinh phí | Năm 2018 | Năm 2019 | Năm 2020 | Ngành nghề đầu tư |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Phòng phương pháp đầu tư theo hướng hiện đại (Máy vi tính, Máy chiếu, Bảng tương tác, Bàn ghế kỹ thuật…) | 2,21 | 1,05 | 1,16 |  | 06 khoa |
| 2 | Máy móc thiết bị môn học cung cấp điện | 12,86 | 5,82 |  | 7,04 | Điện |
| 3 | Máy móc thiết bị môn học tự động hóa | 17,55 | 7,94 |  | 9,61 | Điện – Điện tử |
| 4 | Máy móc thiết bị môn học Trang bị điện | 10,65 | 4,82 |  | 5,83 | Điện |
| 5 | Máy vi tính dạy mô phỏng các phần mềm chuyên ngành | 4,05 | 1,89 |  | 2,16 | Điện – Điện tử |
| 6 | Phòng thực tập đo lường và mạch điện | 25,68 | 11,62 |  | 14,06 | Điện – Điện tử |
| 7 | Phòng thực tập CN | 38,08 | 17,03 |  | 20,85 | Điện – Điện tử |
| 8 | Xưởng tiện | 24,27 | 10,98 |  | 13,29 | Cơ khí |
| 9 | Xưởng phay | 28,69 | 12,98 |  | 15,71 | Cơ khí |
| 10 | Xưởng nguội | 25,62 | 11,59 |  | 14,03 | Cơ khí |
| 11 | Xưởng hàn | 2,65 | 1,2 |  | 1,45 | Cơ khí |
| 12 | Xưởng CNC | 28,73 | 13 |  | 15,73 | Cơ khí |
| 13 | Phòng thí nghiệm cơ học | 10,15 |  | 4,83 | 5,32 | Cơ khí |
| 14 | Phòng thí nghiệm đo lường Cơ khí | 9,22 |  | 4,39 | 4,83 | Cơ khí |
| 15 | Phòng thí nghiệm Thực tập Khí nén – Thủy lực | 3,7 |  | 1,76 | 1,94 | Cơ khí |
| 16 | Phòng học dùng cho môn học tự chọn (Máy vi tính + bàn ghế) | 3,23 | 1,46 |  | 1,77 | Cơ khí |
| 17 | Mô hình tổng thành ô tô đời mới | 4,4 | 2,04 | 1,12 | 1,24 | Động lực |
| 18 | Mô hình hệ thống điện tổng thành ô tô du lịch đời mới | 0,51 | 0,15 | 0,17 | 0,19 | Động lực |
| 19 | Phòng thực tập động cơ | 4,83 | 2,3 | 2,53 |  | Động lực |
| 20 | Phòng thực tập ô tô | 4,55 | 2,17 | 2,38 |  | Động lực |
| 21 | Hệ thống cân chỉnh bơm cao áp động cơ Diezen | 5,42 | 2,58 | 2,84 |  | Động lực |
| 22 | Thiết bị đồng sơn | 9,39 | 4,47 | 4,92 |  | Động lực |
| 23 | Phòng thí nghiệm điện ô tô | 11,07 | 5,27 | 5,8 |  | Động lực |
| 24 | Thiết bị thực tập khung, gầm | 0,84 | 0,4 | 0,44 |  | Động lực |
| 25 | Máy vi tính | 6,26 | 5,04 |  | 1,22 | Công nghệ Thông tin |
| 26 | Thiết bị thực hành mạng viễn thông và truyền số liệu (Hệ thống camera) | 5,35 | 2,42 |  | 2,93 | Công nghệ Thông tin |
| 27 | Thiết bị thực tập môn học an ninh mạng (Fire wall) | 5,88 | 2,66 |  | 3,22 | Công nghệ Thông tin |
| 28 | Xưởng thực hành điện lạnh cơ bản | 3,32 | 1,5 |  | 1,82 | Điện lạnh |
| 29 | Xưởng thực hành bảo trì máy lạnh | 4,42 | 2 |  | 2,42 | Điện lạnh |
| 30 | Xưởng thực hành bảo trì tủ lạnh | 4,42 | 2 |  | 2,42 | Điện lạnh |
| 31 | Xưởng thực tập lạnh công nghiệp | 1,01 | 0,46 |  | 0,55 | Điện lạnh |
| 32 | Mô hình mô phỏng ngành lạnh | 1,77 | 0,8 |  | 0,97 | Điện lạnh |
| 33 | Máy móc thiết bị ngành nhiệt + lò hơi | 0,69 | 0,31 |  | 0,38 | Điện lạnh |
| 34 | Mô hình máy đá cây, Mã DLCN04A | 1,02 | 0,46 |  | 0,56 | Điện lạnh |
| 35 | Mô hình hệ thống đá vảy, Mã DLCN04C | 1,04 | 0,47 |  | 0,57 | Điện lạnh |
| 36 | Mô hình máy sấy lạnh đông thăng hoa, Mã DLCN05A | 1,26 | 0,57 |  | 0,69 | Điện lạnh |
| 37 | Xưởng may công nghiệp | 3,84 | 1,74 |  | 2,1 | Công nghệ may thời trang |
| 38 | Xưởng cắt | 0,73 | 0,33 |  | 0,4 | Công nghệ may thời trang |
| 39 | Xưởng thiết kế rập | 1,13 | 0,51 |  | 0,62 | Công nghệ May thời trang |
| 40 | Phòng Lab | 1,46 | 0,66 |  | 0,8 | Ngoại ngữ |
|  | Tổng cộng | 394,223 | 204,691 | 32,340 | 157,192 |  |

3. Dự án đầu tư phát triển đội ngũ:

a. Tổng mức đầu tư của dự án:      8,9 tỷ đồng.

b. Nguồn vốn của dự án: Từ ngân sách hoạt động thường xuyên của nhà trường.

c. Kế hoạch thực hiện dự án:

| Nội dung | Tổng kinh phí | Năm 2013 | Năm 2014 | Năm 2015 | Năm 2016 | Năm 2017 | Năm 2018 | Năm 2019 | Năm 2020 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Kinh phí đào tạo bồi dưỡng đội ngũ | 8,9 | 0,6 | 0,74 | 0,92 | 1,02 | 1,12 | 1,3 | 1,6 | 1,6 |

4. Dự án đầu tư về hoạt động khoa học và công nghệ, nâng cao năng lực nghiên cứu khoa học của giảng viên:

a. Tổng mức đầu tư của dự án:      5,042 tỷ đồng.

b. Nguồn vốn của dự án: Từ ngân sách hoạt động thường xuyên của nhà trường.

c. Kế hoạch thực hiện dự án:

| Nội dung | Tổng kinh phí | Năm 2013 | Năm 2014 | Năm 2015 | Năm 2016 | Năm 2017 | Năm 2018 | Năm 2019 | Năm 2020 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Kinh phí | 5,042 | 0,5 | 0,556 | 0,594 | 0,628 | 0,657 | 0,677 | 0,705 | 0,726 |

5. Dự án đầu tư về phát triển công tác đào tạo và nâng cao chất lượng đào tạo:

a. Tổng mức đầu tư của dự án:  3,65 tỷ đồng.

b. Nguồn vốn của dự án: Từ ngân sách hoạt động thường xuyên của nhà trường.

c. Kế hoạch thực hiện dự án:

| Nội dung | Tổng kinh phí | Năm 2013 | Năm 2014 | Năm 2015 | Năm 2016 | Năm 2017 | Năm 2018 | Năm 2019 | Năm 2020 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Kinh phí | 3,65 | 0,4 | 0,55 | 0,55 | 0,55 | 0,4 | 0,4 | 0,4 | 0,4 |

6. Dự án đầu tư cho chương trình tăng cường hợp tác quốc tế trong đào tạo và nghiên cứu khoa học:

a. Tổng mức đầu tư của dự án:  5,042tỷ đồng.

b. Nguồn vốn của dự án: Từ ngân sách hoạt động thường xuyên của nhà trường và nguồn vốn hợp pháp khác.

c. Kế hoạch thực hiện dự án:

| Nội dung | Tổng kinh phí | Năm 2013 | Năm 2014 | Năm 2015 | Năm 2016 | Năm 2017 | Năm 2018 | Năm 2019 | Năm 2020 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Kinh phí | 5,042 | 0,5 | 0,556 | 0,594 | 0,628 | 0,657 | 0,677 | 0,705 | 0,726 |

7. Dự án đầu tư kinh phí cho hoạt động Đoàn – Hội và hoạt động ngoại khóa cho HSSV:

a. Tổng mức đầu tư của dự án:  2,282 tỷ đồng.

b. Nguồn vốn của dự án: Từ ngân sách hoạt động thường xuyên của nhà trường và nguồn vốn hợp pháp khác.

c. Kế hoạch thực hiện dự án:

| Nội dung | Tổng kinh phí | Năm 2013 | Năm 2014 | Năm 2015 | Năm 2016 | Năm 2017 | Năm 2018 | Năm 2019 | Năm 2020 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Kinh phí chi cho các hoạt động Đoàn Thanh niên – Hội Sinh viên và các hoạt động ngoại khóa khác | 2,282 | 0,200 | 0,220 | 0,242 | 0,266 | 0,292 | 0,321 | 0,353 | 0,388 |

Các giải pháp:

a. Nguồn lực tài chính của các dự án:

Huy động mọi nguồn lực nhằm tạo nguồn tài chính dồi dào, đủ để bảo đảm chủ động thực hiện các chiến lực phát triển nhà trường.

Đổi mới tài chính, nâng cao tính tự chủ cho các phòng, khoa làm nghiên cứu khoa học. hướng đến xây dựng cơ chế rõ ràng, chuyên nghiệp khuyến khích sự hợp tác giao lưu nhằm mang về các dự án liên kết lớn, có giá trị cao đối với trường, đẩy mạnh được nguồn thu dồi dào và đầy tiềm năng này.

Tin học hóa triệt để công tác quản lý tài chính, công khai các khỏan thu, chi tài chính tạo sự đoàn kết thống nhất trong nhà trường.

Tăng cường hợp tác với các trường cao đẳng trong và ngoài nước, trao đổi nhân lực và kinh nghiệm trong quản lý tài chính, đào tạo và nghiên cứu khoa học.

Tập trung nguồn kinh phí tiếp tục xây dựng môi trường học tập với cơ sở vật chất đáp ứng theo tiêu chuẩn của các trường cao đẳng tiên tiến trong khu vực Đông Nam Á.

Tăng cường xây dựng cơ sở vật chất, tăng cường trang thiết bị máy móc hiện đại đáp ứng yêu cầu đào tạo và nghiên cứu khoa học. Hình thành ngày càng nhiều phòng lý thuyết chuyên môn, phòng thực hành và xưởng thực tập hiện đại để có thể thực hiện các hoạt động đào tạo, trao đổi học thuật giữa giảng viên với giảng viên, giữa giảng viên với doanh nghiệp, cập nhật công nghệ mới và đẩy mạnh nghiên  cứu khoa học.

Mở rộng các nguồn thu tài chính, đặc biệt là các nguồn thu từ nghiên cứu khoa học và hợp tác quốc tế. Phân phối lợi ích theo nguyên tắc công khai, minh bạch trên cơ sở hiệu quả công tác của cán bộ, viên chức.

Thành lập trung tâm Ngoại ngữ – Tin học và Đào tạo ngắn hạn.

b. Cơ chế, chính sách

Trường là đơn vị sự nghiệp công lập thực hiện quyền tự chủ, tự chịu trách nhiệm về thực hiện nhiệm vụ, tổ chức bộ máy, biên chế và tài chính theo tinh thần Nghị định 43/2006/NĐ-CP và Thông tư số 71/2006/TT-BTC.

Xây dựng phương án thực hiện chế độ tự chủ, tự chịu trách nhiệm theo quy định tại Nghị định này.

Xây dựng và tổ chức thực hiện quy chế chi tiêu nội bộ.

Tổ chức thực hiện quản lý, sử dụng cán bộ, viên chức theo quy định của pháp luật; đảm bảo các chế độ, quyền lợi về tiền lương, tiền công, bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế, chế độ bồi dưỡng, đào tạo nâng cao trình độ chuyên môn đối với người lao động của nhà trường theo quy định của pháp luật.

Tổ chức thực hiện công tác hạch toán kế toán, thống kê, quản lý tài sản theo đúng quy định của pháp luật, phản ảnh đầy đủ, kịp thời toàn bộ các khoản thu, chi của đơn vị trong sổ sách kế toán. Thực hiện các quy định về chế độ thông tin, báo cáo hoạt động sự nghiệp của nhà trường theo quy định hiện hành.

Thực hiện quy chế dân chủ cơ sở, quy chế công khai tài chính theo quy định hiện hành.

Đề xuất và trình Hiệu trưởng giải pháp tăng thêm nguồn thu và phương án nhằm tăng nguồn thu cho Trường, điều tiết tăng các bồi dưỡng đào tạo cán bộ viên chức, tăng quỹ phúc lợi và quỹ thu nhập tăng thêm nhằm nâng cao các chỉ tiêu đời sống cho cán bộ - giáo viên - nhân viên.

c.Giải pháp thực hiện

Tăng cường các hoạt động đào tạo và bồi dưỡng đáp ứng nhu cầu thị trường lao động để tăng nguồn thu.

Thành lập trung tâm Ngoại ngữ – Tin học và Đào tạo ngắn hạn

Đẩy mạnh ưu tiên các họat động nghiên cứu khoa học ứng dụng, chuyển giao có thu.

Đổi mới tư duy tài chính và cơ sở vật chất. Tăng cường hiệu quả công tác tài chính, quản lý tốt các nguồn thu, chủ động quản lý kế hoạch tài chính.

Tiết kiệm các khoản chi phí để tập trung tài chính cho các chương trình phát triển của nhà trường.

Lập dự án vay vốn ưu đãi, tranh thủ tối đa sự hỗ trợ tài chính của các chương trình, các tổ chức trong và ngoài nước.

Xây dựng chiến lược và lộ trình cụ thể trong việc xây dựng, phát triển nhà trường đến năm 2020, chú trọng tính khả thi trong dự án chiến lược để thành phố và các cơ quan chức năng hỗ trợ, ghi vốn nhằm nhanh chóng thực hiện các hạng mục đúng tiến độ.