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        – HỢP TÁC QUỐC TẾ
		
					Thành phố Hồ Chí Minh, ngày       tháng      năm 2020 

TỜ TRÌNH
Về việc tổ chức tiếp nhận bàn giao giai đoạn 3 năm đầu (2016-2019) của dự án “Xây dựng trung tâm đào tạo về lĩnh vực thang máy và thang cuốn cho Kỹ thuật viên Cơ Điện chuyên nghiệp” (chìa khóa trao tay) 


	Kính gửi:
	Hiệu trưởng trường Cao đẳng Lý Tự Trọng TP. Hồ Chí Minh




Căn cứ Nghị định số 93/2009/NĐ-CP ngày 22/10/20009 của Chính phủ ban hành Quy chế quản lý và sử dụng viện trợ phi Chính phủ nước ngoài;
Căn cứ Thông tư số 07/2010/TT-BKH ngày 30/03/2010 của Bộ Kế hoạch và Đầu tư hướng dẫn thực hiện quy chế quản lý và sử dụng nguồn viện trợ phi Chính phủ nước ngoài;
Căn cứ Thông tư số 225/2010/TT-BTC ngày 31/12/2010 của Bộ Tài chính về quy định chế độ quản lý tài chính nhà nước đối với viện trợ không hoàn lại của nước ngoài thuộc nguồn thu ngân sách nhà nước;
Căn cứ Chỉ thị 35/2011/CT-UBND ngày 22/11/2011 của Ủy ban nhân dân thành phố về tăng cường công tác quản lý và sử dụng hiệu quả viện trợ phi Chính phủ nước ngoài của thành phố Hồ Chí Minh;
Căn cứ quyết định số 2225/QĐ-UBND ngày 9 tháng 5 năm 2017 của Ủy ban nhân dân thành phố về phê duyệt dự án “Xây dựng trung tâm đào tạo về lĩnh vực thang máy và thang cuốn cho Kỹ thuật viên Cơ Điện chuyên nghiệp”, trong đó, Nhà trường là chủ dự án;
Phòng Quản lý Khoa học – Hợp tác Quốc tế kính trình thầy hiệu trưởng xem xét, phê duyệt nhận bàn giao giai đoạn 3 năm đầu (2016-2019), theo những nội dung chủ yếu sau:
1. Tên dự án: Xây dựng trung tâm đào tạo về lĩnh vực thang máy và thang cuốn cho Kỹ thuật viên Cơ Điện chuyên nghiệp 
2. Tên Bên tài trợ: Công ty TNHH KONE Việt Nam
3. Chủ dự án: Trường Cao đẳng Lý Tự Trọng TP. Hồ Chí Minh 
4. Thời gian dự kiến thực hiện dự án: 11 năm (từ năm 2016 đến năm 2027)
5. Mục tiêu của dự án
Mục tiêu cụ thể:  Xây dựng tòa nhà gồm 4 tầng tại trường Cao đẳng Lý Tự Trọng TP.HCM thành một trung tâm đào tạo đạt tiêu chuẩn hiện đại, đảm bảo đáp ứng yêu cầu của các chương trình giảng dạy và nghiên cứu trong lĩnh vực thang máy và thang cuốn ngang tầm với các nước trong khu vực.
6. Các kết quả chủ yếu của dự án
- Xây dựng Trung tâm Đào tạo kỹ thuật viên về thang máy và thang cuốn.
- Bồi dưỡng, tập huấn cho giảng viên tham gia đào tạo theo mô hình giáo dục kép.
- Phát triển chương trình hợp tác đào tạo kỹ thuật viên về thang máy và thang cuốn.
7. Tổng vốn của dự án: 424.826 EURO, tương đương 448.675 USD, tương đương 10.375.100.572 đồng (Mười tỷ ba trăm bảy mươi lăm triệu một trăm nghìn năm trăm bảy mươi hai đồng). Trong đó: Vốn viện trợ PCPNN không hoàn lại: 424.826 Euro tương đương 448.675 USD (tương đương 10.375.100.572 đồng), không bao gồm thang máy và thang cuốn. 
Vốn đối ứng: 0
8. Các đề xuất: 
Căn cứ bản ghi nhớ ký ngày 23 tháng 11 năm 2016, điều 5.1.l về trách nhiệm của KONE: 
Đảm bảo chuyển giao cho LTTC chương trình đào tạo, tòa nhà Trung tâm Đào Tạo và các trang thiết bị văn phòng cho LTTC (trừ các hệ thống thang máy và thang cuốn) sau 3 năm hợp tác để LTTC có quyền triển khai đào tạo chuyên ngành kỹ thuật thang máy và thang cuốn theo nhu cầu thực tế trong giai đoạn hợp tác 8 năm kế tiếp. KONE sẽ cùng với LTTC khai thác các thang máy và thang cuốn phục vụ cho đào tạo theo tỉ lệ ở mục 5.1.m. 
Do đó, để có cơ sở báo cáo với các cơ quan cấp trên tiến độ thực hiện dự án, đề nghị Nhà trường tiến hành thủ tục nhận bàn giao dự án có vốn viện trợ phi chính phủ không hoàn lại (chìa khóa trao tay) giai đoạn 3 năm đầu, với quy trình dự kiến như sau:
Nội dung: từ ngày 23/11/2019, Trường sở hữu toàn bộ các nội dung dưới đây do Ban quản lý dự án bàn giao theo dự án chìa khoá trao tay. 
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Đề nghị Nhà trường vào sổ quản lý tài sản công theo các văn bản luật ban hành từ tháng 11/2019.
Hình thức tiến hành: 
Bước 1: Dự kiến từ ngày 9/3/2020-21/3/2020: Tổ chức bàn giao dự án trao tay.
Thông báo bằng văn bản trước 10 ngày làm việc và có lịch nghiệm thu có sự tham gia của 3 bên. Gồm các thành phần: 
· Assits: là cung cấp các chứng từ về tính hợp lý và chính xác về phân bổ nguồn ngân sách cho dự án. Trong đó, ông Aru là trưởng ban quản lý dự án.
· Ban lãnh đạo KONE: các cam kết bảo trì và bổ sung nội dung cụ thể nếu chưa đạt. Trong đó, ông Nguyễn Văn Chinh là phó ban quản lý dự án 
· Ban giám hiệu trường, các thành viên có trách nhiệm liên quan trong trường: xác nhận để quản lý theo tài sản công.
Bước 2: Thời hạn 1 tuần từ ngày ra thông báo. Kiểm kê và ghi vào sổ quản lý công
Bước 3: Thực hiện báo cáo bằng văn bản với cấp lãnh đạo có thẩm quyển về tình hình thực hiện dự án. Thời hạn 1 tuần sau kiểm kê.
Bước 4: Bổ sung trong quy chế hoạt động của Trường về Trung tâm đào tạo KONE 
Lưu ý: Xem xét bổ sung văn bản xin ký gửi  các thang máy và thang cuốn và tính giá trị cho thuê mặt bằng trong 2 năm, tính từ thời điểm khánh thành tòa nhà, vì là sở hữu của KONE dùng để bán hàng và có sinh lợi, không thể cho vào mà không thu phí.

Bước 5: Kiểm tra nội dung hợp đồng ký kết đảm bảo các ý chính như sau:
· KONE sẽ cùng với Trường sử dụng các thang máy và thang cuốn phục vụ cho đào tạo theo tỉ lệ 50:50.
· KONE cung cấp nhân viên giám sát an toàn, hỗ trợ vận hành an toàn các thang máy và thang cuốn cho Trường Cao đẳng Lý Tự Trọng TP. Hồ Chí Minh trong thời gian Trường sử dụng các thiết bị này.
· KONE chịu trách nhiệm bảo trì thang máy và thang cuốn.
· Hàng năm, KONE có kế hoạch sử dụng các thang máy và thang cuốn cụ thể thực hiện chuyên môn của công ty và gửi cho Trường biết trước khi thực hiện. 
· Đối với các hoạt động tham quan, phục vụ khách hàng: thực hiện theo quy trình quản lý khách đến, đoàn đến theo quy định của Nhà trường. Khách nước ngoài: đăng ký họ tên, số hộ chiếu để đăng ký danh sách cho Sở Giáo dục và Đào tạo theo quy định theo năm. 
·  Đối với các hoạt động đào tạo: 
· Công ty TNHH KONE không có chức năng đào tạo: Nhà trường ký hợp đồng đào tạo, cấp chứng chỉ và thu phí quản lý đào tạo, phí cấp chứng chỉ các lớp học viên có đối tượng là nhân viên của KONE theo đúng kế hoạch báo trước. Không thu phí cơ sở vật chất
· Nhà trường (Trung tâm đào tạo ngắn hạn) quản lý các hoạt động khác bao gồm đào tạo ngoài kế hoạch, cho mượn phòng để tập huấn, hội thảo…yêu cầu làm hợp đồng phối hợp tổ chức đào tạo ngắn hạn của Trường với giá theo thỏa thuận.
· [bookmark: _GoBack]Nếu muốn tiếp thị công nghệ mới: thực hiện ký kết tài trợ mới, tặng và chuyển giao công nghệ 100% còn không thì phải thu chi phí phí quảng cáo trên hợp đồng thỏa thuận theo khảo sát doanh thu của Công ty tại Việt Nam.  
· Nếu muốn có văn phòng đào tạo: thực hiện hợp đồng thuê văn phòng đào tạo, có hiệu lực 1 hoặc 2 năm. Vì ta hợp tác đào tạo có lợi nhuận ch71 không phải phi lợi nhuận.
· Nếu KONE tính kỹ thì không loại trừ khả năng ký hợp đồng cho thuê nơi cất 2 tháng máy  và thanh cuốn.
· Lưu ý: Trường chỉ cho nhân viên bảo trì thang máy và thang cuốn có trình độ chuyên môn đáp ứng, không cần quản lý đào tạo nên văn phòng [hải cho thuê.
Bước 6: Tiến hành ký hợp đồng thỏa thuận hợp tác đào tạo, KONE được sử dụng thang máy và thang cuốn thời gian 50:50, còn sử dụng tòa nhà thì phải thuê theo từng giai đoạn trong thời hạn trong tháng 4/2020-4/2027. 
	Kính trình thầy Hiệu trưởng xem xét và duyệt cho thực hiện ./.
		                          TP. Quản lý Khoa học – Hợp tác Quốc tế




			Nguyễn Ngọc Trang
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