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   Số:         /BCGSĐT–LTT	                    Thành phố Hồ Chí Minh, ngày     tháng 6 năm 2015


BÁO CÁO GIÁM SÁT, ĐÁNH GIÁ THỰC HIỆN ĐẦU TƯ
(6 tháng đầu năm 2015)
Tên dự án: Đầu tư xây dựng mới nâng tầng khu thực hành Điện – Điện tử Trường Cao đẳng Kỹ Thuật Lý Tự Trọng Thành phố Hồ Chí Minh

Kính gửi: 
· Sở Kế hoạch và Đầu tư Thành phố Hồ Chí Minh;
· Sở Giáo dục và Đào tạo Thành phố Hồ Chí Minh,

I. Nội dung báo cáo: 
1. Thông tin về dự án:
1.1. Tên dự án: Đầu tư xây dựng mới nâng tầng khu thực hành Điện – Điện tử Trường Cao đẳng Kỹ Thuật Lý Tự Trọng Thành phố Hồ Chí Minh.
1.2. Chủ đầu tư: Trường Cao đẳng Kỹ thuật Lý Tự Trọng Thành phố Hồ Chí Minh
1.3. Qui mô đầu tư: Khu nhà G – Khu thực hành : Trệt + 2 lầu (làm mới nâng 1 tầng )
1.4. Diện tích xây dựng : 2036.37 m2
1.5. Địa điểm xây dựng: 390 Hoàng Văn Thụ, Phường 4, quận Tân Bình, Thành phố Hồ Chí Minh.
1.6. Hình thức quản lý dự án: Chủ đầu tư thuê tư vấn quản lý dự án.
1.7. Các mốc thời gian về dự án:
- Ngày phê duyệt quyết định đầu tư: ngày 28 tháng 5 năm 2015 (tại Quyết định số 33/2011/QĐ-UBND  của Uỷ ban nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh)
Thời gian hiện dự án:
Năm 2014-1015
                Lập trình duyệt báo cáo kinh tế kỹ thuật và kế hoạch đấu thầu: Qúy II năm 2013
                Lập trình duyệt hồ sơ thầu, đấu thầu: Qúy II năm 2014
                Khởi công – Hoàn thành đem vào sử dụng: 2015
1.8. Tổng mức đầu tư của dự án: 11.494.113.000 đồng
            Trong đó: 
               - Chi phí xây dựng: 8.960.028.000 đồng.
              - Chi phí quản lý dự án: 205.591.915 đồng.
              - Chi phí tư vấn đầu tư xây dựng: 761.493.549.000 đồng.
              - Chi phí khác: 522.079.723 đồng.
              - Dự phòng phí: 1.044.919.319 đồng.
1.9. Nguồn vốn đầu tư: Sử dụng nguồn vốn tự có của nhà trường và nguồn vốn vay từ Công ty Đầu tư Tài chính nhà nước Thành phố Hồ Chí Minh (HFIC).Trong đó vốn tự có của nhà trường sẽ giải ngân cho phần chi phí chuẩn bị đầu tư, quản lý dự án, chi phí dự phòng và chi phí khác ( ước tính 2,064 tỷ đồng). Phần vốn vay từ HFIC dự kiến dành cho chi phí xây lắp (ước tính 8,96 tỷ đồng , tương đương 77,95% tổng mức đầu tư). Phần lãi vay trong thời gian xây dựng được ngân sách hỗ trợ chi trả ước tính 470,4 triệu đồng.
1.10. Mô tả tóm tắt dự án: 
Diện tích xây dựng: 2036,37 m2, nâng 1 tầng 
Hệ số sử dụng: 0,49
Các hạng mục đầu tư chính gồm: 
+ Xây mới các phòng học, giảng đường, xưởng thực hành, thực tập
2.  Tình hình thực hiện dự án:
2.1. Tiến độ thực hiện dự án:
a) Công tác thiết kế kỹ thuật:   
    - Đã hoàn tất thiết kế cơ sở và thiết kế bản vẽ thi công.
    - Đã có ý kiến thẩm định thiết kế cơ sở  số 55/KQ-SXD-TDTKCS của Sở Xây dựng Thành phố Hồ Chí Minh ngày 23 tháng 12 năm 2013.
   - Đã thực hiện xong kiểm định nâng tầng.
b) Công tác thực hiện hợp đồng:
   - Công ty Tư vấn xây dựng Saca chịu trách nhiệm tư vấn quản lý dự án cho Trường Cao đẳng Kỹ thuật Lý Tự Trọng Thành phố Hồ Chí Minh 
   - Công ty Cổ phần Xây dựng và Tư vấn Đầu tư phát triển đô thị Miền Nam là đơn vị kiểm định đánh giá về khả năng chịu lực kết cấu hiện trạng công trình để nâng tầng 
    Các đơn vị tư vấn đã thực hiện đầy đủ các cam kết trong hợp đồng, đảm bảo chất lượng công trình , đúng tiến độ đề ra.
2.2. Giá trị khối lượng thực hiện theo tiến độ thực hiện hợp đồng và tổng hợp kết quả giải ngân.
     Đã bàn giao, nghiệm thu các hợp đồng đang hoàn tất thủ tục thanh toán.
2.3. Chất lượng công việc đạt được:
      Đáp ứng yêu cầu hợp đồng và phù hợp với các qui định về quản lý chất lượng công trình, các tiêu chuẩn, quy chuẩn xây dựng hiện hành.
2.4 Các chi phí khác liên quan đến dự án: Không có
2.5. Các biến động liên quan đến quá trình thực hiện dự án (6 tháng đầu năm 2015):
       Chưa có biến động gì.
3. Công tác quản lý dự án:
3.1. Kế hoạch triển khai thực hiện 6 tháng đầu năm 2015, bao gồm:
3.2. Kế hoạch đạt được so với kế hoạch đề ra và điều chỉnh kế hoạch thực hiện cho phù hợp với yêu cầu.
Chậm so với tiến độ đề ra .
Lý do: ……
3.3. Công tác đảm bảo chất lượng và hiệu lực quản lý dự án: Đáp ứng yêu cầu 
4. Tình hình xử lý phản hồi thông tin
4.1. Việc đảm bảo thông tin báo cáo : Chính xác, trung thực
4.2. Việc xử lý thông tin báo cáo: Việc xử lý các thông tin báo cáo cơ bản đáp ứng yêu cầu để phản hồi kịp thời , tránh gây bất lợi cho hiệu quả dự án.
4.3. Kết quả giải quyết các vướng mắc, phát sinh: Không có
II. Chủ đầu tư tự đánh giá, nhận xét về Dự án
1. Tình hình thực hiện dự án: Chưa đáp ứng yêu cầu và kế hoạch đề ra.
2. Công tác quản lý dự án: Đáp ứng về yêu cầu, chất lượng.
3. Tình hình xử lý, phản hồi thông tin: Kịp thời.
III. Kiến nghị và các giải pháp thực hiện
Kính đề nghị Ủy ban nhân dân, Sở Kế hoạch và Đầu tư, Sở Tài chính, Sở Giáo dục và Đào tạo Thành phố Hồ Chí Minh cùng các cấp có thẩm quyền Thành phố Hồ Chí Minh quan tâm, sớm ban hành các chủ trương, quyết định đầu tư, cấp vốn để thực hiện các dự án phục vụ công tác đào tạo và sự phát triển của nhà trường.
(Xin kèm theo danh mục các văn bản pháp lý)
      Kính trình Sở Kế hoạch và Đầu tư Thành phố Hồ Chí Minh, Sở Giáo dục và Đào tạo Thành phố Hồ Chí Minh xem xét.
	Nơi nhận:					
- Như  trên;
- Lưu: VT, QTDV.							

	HIỆU TRƯỞNG




Phạm Hữu Lộc











                              Danh mục các văn bản pháp lý
· Quyết định số 02/2003/QĐ-UB ngày 03 tháng 01 năm 2003 của Ủy ban nhân dân Thành phố về phê duyệt quy hoạch phát triển mạng lưới trường học ngành Giáo dục thành phố đến năm 2020 (trong đó có Trường Cao đẳng Kỹ thuật Lý Tự Trọng Thành phố Hồ Chí Minh);
· Quyết định số 5229/QĐ-UB ngày 22 tháng 10 năm 2004 của Chủ tịch Ủy ban nhân dân Thành phố về việc cho phép thành lập phân hiệu Trung học Kỹ thuật thuộc trường Trung học Kỹ thuật Lý Tự Trọng trực thuộc Sở Giáo dục và Đào tạo;
· Công văn số 18/CĐLTT ngày 04 tháng 01 năm 2007 của Trường Cao đẳng Kỹ thuật Lý Tự Trọng Thành phố Hồ Chí Minh về việc xin vay vốn AFD để xây dựng: khối xưởng Cơ khí, ký túc xá, nâng tầng khu Điện – Điện tử;
· Thông báo số 129/TB-VP ngày 23 tháng 02 năm 2007 của Văn phòng Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân dân về kết luận của Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân Thành phố Nguyễn Thành Tài ký về giải quyết một số kiến nghị của Sở Giáo dục và Đào tạo chấp thuận về nguyên tắc chủ trương đầu tư và cải tạo đầu tư nâng cấp cơ sở vật chất Trường Cao đẳng Kỹ thuật Lý Tự Trọng Thành phố Hồ Chí Minh;
· Công văn số 444/CĐLTT ngày 23 tháng 5 năm 2007 của Trường Cao đẳng Kỹ thuật Lý Tự Trọng Thành phố Hồ Chí Minh về việc xin vay vốn kích cầu để nâng tầng khu Điện – Điện tử;
· Công văn số 3977/SQHKT-QHKV2 ngày 02 tháng 10 năm 2007 của Sở Quy hoạch – Kiến trúc Thành phố Hồ Chí Minh về việc cung cấp thông tin quy hoạch kiến trúc tại địa điểm 390 Hoàng Văn Thụ, phường 04, quận Tân Bình, Thành phố Hồ Chí Minh;
· Văn bản số 8933/2007/UBND-THKH ngày 21 tháng 12 năm 2007 của Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh về việc không quy hoạch các trường Đại học, Cao đẳng, Trung cấp chuyên nghiệp và các bệnh viện;
· Công văn số 27/VP-VX ngày 04 tháng 01 năm 2008 của Văn phòng Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân dân Thành phố Thành phố Hồ Chí Minh về chủ trương đầu tư xây dựng tòa nhà Công nghệ cao Trường Cao đẳng Kỹ thuật Lý Tự Trọng Thành phố Hồ Chí Minh;
· Công văn số 79/CV-LTT ngày 22 tháng 01 năm 2008 của Trường Cao đẳng Kỹ thuật Lý Tự Trọng Thành phố Hồ Chí Minh về việc xin vay vốn kích cầu để nâng tầng khu Điện – Điện tử, Công nghệ Thông tin giai đoạn 2;
· Công văn số 178/CV-LTT ngày 10 tháng 3 năm 2008 của Trường Cao đẳng Kỹ thuật Lý Tự Trọng Thành phố Hồ Chí Minh về việc xin được vay vốn kích cầu thông qua đầu tư của thành phố để thực hiện dự án cải tạo, chỉnh trang Trường Cao đẳng Kỹ thuật Lý Tự Trọng Thành phố Hồ Chí Minh;
· Công văn số 451/GDĐT-KHTC ngày 17 tháng 3 năm 2008 của Sở Giáo dục và Đào tạo Thành phố Hồ Chí Minh về đề nghị cho phép Trường Cao đẳng Kỹ thuật Lý Tự Trọng Thành phố Hồ Chí Minh được vay vốn kích cầu để thực hiện dự án cải tạo, nâng cấp trường;
· Công văn số 350/CV-LTT ngày 25 tháng 5 năm 2008 của Trường Cao đẳng Kỹ thuật Lý Tự Trọng Thành phố Hồ Chí Minh về việc xin được vay vốn kích cầu thông qua đầu tư của thành phố;
· Công văn số 2246/GDĐT-KHTC ngày 10 tháng 10 năm 2008 của Sở Giáo dục và Đào tạo Thành phố Hồ Chí Minh về đề nghị danh mục chuẩn bị đầu tư năm 2009 cho các công trình xây dựng trường học trong đó Trường Cao đẳng Kỹ thuật Lý Tự Trọng Thành phố Hồ Chí Minh có 04 dự án (Nâng tầng khu Điện – Điện tử; Khu ký túc xá; Khối xưởng Cơ khí và Phân hiệu Củ Chi);
· Công văn số 1114/HC-LTT ngày 28 tháng 11 năm 2008 của Trường Cao đẳng Kỹ thuật Lý Tự Trọng Thành phố Hồ Chí Minh về việc xin vay vốn kích cầu để nâng tầng khu Điện – Điện tử;
· Công văn số 302/HC-LTT ngày 03 tháng 4 năm 2009 của Trường Cao đẳng Kỹ thuật Lý Tự Trọng Thành phố Hồ Chí Minh về việc xin vay vốn theo chương trình kích cầu thực hiện dự án đầu tư sửa chữa cải tạo và nâng tầng khối thực hành của Trường Cao đẳng Kỹ thuật Lý Tự Trọng Thành phố Hồ Chí Minh;
· Kế hoạch số 1761/KH-UBND ngày 22 tháng 4 năm 2009 của Ủy ban nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh về triển khai chương trình hành động số 38-CtrHĐ/TU;
· Công văn số 385/LTT-HC ngày 22 tháng 4 năm 2009 của Trường Cao đẳng Kỹ thuật Lý Tự Trọng Thành phố Hồ Chí Minh về việc xin chủ trương thực hiện dự án xây dựng Trường Cao đẳng Kỹ thuật Lý Tự Trọng Thành phố Hồ Chí Minh;
· Công văn số 3047/VP-VX ngày 08 tháng 5 năm 2009 của Văn phòng Ủy ban nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh về chủ trương thực hiện dự án xây dựng Trường Cao đẳng Kỹ thuật Lý Tự Trọng Thành phố Hồ Chí Minh;
· Công văn số 639/LTT-HC ngày 15 tháng 6 năm 2009 của Trường Cao đẳng Kỹ thuật Lý Tự Trọng Thành phố Hồ Chí Minh về việc xin chủ trương được vay vốn theo chương trình kích cầu thực hiện dự án đầu tư sửa chữa nâng tầng khối thực hành Điện – Điện tử Trường Cao đẳng Kỹ thuật Lý Tự Trọng Thành phố Hồ Chí Minh;
· Công văn số 5124/VP-VX ngày 15 tháng 7 năm 2009 của Văn phòng Ủy ban nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh về chủ trương vay vốn theo chương trình kích cầu thực hiện dự án đầu tư sửa chữa nâng tầng khối thực hành Trường Cao đẳng Kỹ thuật Lý Tự Trọng Thành phố Hồ Chí Minh;
[bookmark: _GoBack]       - Công văn số 5103/UBND-QLĐT ngày 10 tháng 12 năm 2010 của Ủy ban nhân dân huyện Củ Chi về việc cung cấp thông tin quy hoạch khu đất tại xã Phú Hòa Đông, huyện Củ Chi theo đề nghị của Trường Cao đẳng Kỹ thuật Lý Tự Trọng Thành phố Hồ Chí Minh;
      - Công văn số 193/GDĐT-KHTC ngày 12 tháng 01 năm  2010 của Sở Giáo dục và Đào tạo Thành phố Hồ Chí Minh về việc giao Trường Cao đẳng Kỹ thuật Lý Tự Trọng Thành phố Hồ Chí Minh làm nhiệm vụ chủ đầu tư thực hiện dự án đầu tư xây dựng phân hiệu Trường Cao đẳng Kỹ thuật Lý Tự Trọng Thành phố Hồ Chí Minh tại xã Phú Hòa Đông, huyện Củ Chi; 
 -  Công văn số 1914/SQHKT-QHKV2 ngày 07 tháng 7 năm 2011 của Sở Quy hoạch - Kiến trúc đã có ý kiến về việc quy hoạch – kiến trúc khu đất dự kiến đầu tư xây dựng phân hiệu Trường Cao đẳng Kỹ thuật Lý Tự Trọng Thành phố Hồ Chí Minh tại xã Phú Hòa Đông, huyện Củ Chi;
- Thỏa thuận dự án đầu tư xây dựng số 2579/GDĐT-KHTC ngày 19 tháng 9 năm 2012 của Sở Giáo dục và Đào tạo Thành phố Hồ Chí Minh về việc giao Trường Cao đẳng Kỹ thuật Lý Tự Trọng Thành phố Hồ Chí Minh làm nhiệm vụ chủ đầu tư thực hiện dự án đầu tư xây dựng phân hiệu Trường Cao đẳng Kỹ thuật Lý Tự Trọng Thành phố Hồ Chí Minh tại xã Phú Hòa Đông, huyện Củ Chi;
· Công văn số 735/LTT-DAXD ngày14 tháng 5 năm 2013 của Trường Cao đẳng Kỹ thuật Lý Tự Trọng Thành phố Hồ Chí Minh về việc thực hiện các dự án xây dựng phát triển trường;
· Công văn số 932/LTT-DAXD ngày 29 tháng 6 năm 2013 của Trường Cao đẳng Kỹ thuật Lý Tự Trọng Thành phố Hồ Chí Minh về việc thực hiện dự án “Nâng tầng khu thực hành Điện – Điện tử”;
· Thỏa thuận dự án đầu tư xây dựng số 2174/GDĐT-KHTC ngày 08 tháng 7 năm 2013 của Sở Giáo dục và Đào tạo về việc đề nghị tham gia kích cầu thành phố thông qua đầu tư dự án xây dựng mới “Nâng tầng khu thực hành Điện – Điện tử”;
· Công văn số 962/LTT-DAXD ngày 09 tháng 7 năm 2013 của Trường Cao đẳng Kỹ thuật Lý Tự Trọng Thành phố Hồ Chí Minh về việc thực hiện dự án “Khu thực hành khoa Cơ khí”;
· Công văn số 963/LTT-DAXD ngày 09 tháng 7 năm 2013 của Trường Cao đẳng Kỹ thuật Lý Tự Trọng Thành phố Hồ Chí Minh về việc xin ghi vốn đợt 2 thực hiện dự án “Phân hiệu Củ Chi”;
· Công văn số 1540/LTT-QTCSVC ngày 18 tháng 10 năm 2013 của Trường Cao đẳng Kỹ thuật Lý Tự Trọng Thành phố Hồ Chí Minh về việc vay vốn theo chương trình kích cầu thực hiện dự án đầu tư xây dựng mới “Nâng tầng khu thực hành Điện – Điện tử”;
· Công văn số 1900/ĐTTC-KHNCPT ngày 24 tháng 10 năm 2013 của Công ty Đầu tư Tài chính nhà nước Thành phố Hồ Chí Minh về việc đề nghị vay vốn đầu tư dự án xây dựng mới “Nâng tầng khu thực hành Điện – Điện tử” của Trường Cao đẳng Kỹ thuật Lý Tự Trọng Thành phố Hồ Chí Minh;
· Công văn số 1574/LTT-QTCSVC ngày 25 tháng 10 năm 2013 của Trường Cao đẳng Kỹ thuật Lý Tự Trọng Thành phố Hồ Chí Minh về việc thẩm duyệt phòng cháy và chữa cháy công trình “Nâng tầng khu thực hành Điện – Điện tử”;
· Công văn số 1594/LTT-QTCSVC ngày 30 tháng 10 năm 2013 của Trường Cao đẳng Kỹ thuật Lý Tự Trọng Thành phố Hồ Chí Minh về việc đề nghị tham gia chương trình kích cầu thông qua dự án đầu tư xây dựng mới “Nâng tầng khu thực hành Điện – Điện tử”;
· Thông báo số 106/TB-UBND ngày 31 tháng 10 năm 2013 của Ủy ban nhân dân quận Tân Bình về việc chấp nhận đăng ký bản cam kết bảo vệ môi trường của dự án đầu tư xây dựng mới nâng tầng khu thực hành Điện – Điện tử Trường Cao đẳng Kỹ thuật Lý Tự Trọng Thành phố Hồ Chí Minh;
· Giấy chứng nhận số 1270/TD-PCCC(P2) ngày 08 tháng 11 năm 2013 của Sở Cảnh sát phòng cháy và chữa cháy Thành phố Hồ Chí Minh về việc thẩm duyệt phòng cháy và chữa cháy của dự án đầu tư xây dựng mới “Nâng tầng khu thực hành Điện – Điện tử” Trường Cao đẳng Kỹ thuật Lý Tự Trọng Thành phố Hồ Chí Minh;
· Công văn số 3891/GDĐT-KHTC ngày 14 tháng 11 năm 2013 của Sở Giáo dục và Đào tạo Thành phố Hồ Chí Minh về đề nghị tham gia kích cầu thông qua đầu tư của dự án xây dựng nâng tầng khu thực hành Điện – Điện tử của Trường Cao đẳng Kỹ thuật Lý Tự Trọng Thành phố Hồ Chí Minh;
· Công văn số 10130/SKHĐT-VX ngày 22 tháng 11 năm 2013 của Sở Kế hoạch và Đầu tư Thành phố Hồ Chí Minh về việc báo cáo danh mục dự án thuộc khối văn xã trình Hội đồng nhân dân Thành phố thông qua trong năm 2014;
·  Tờ trình số 1734/TTr-LTT-QTCSVC ngày 26 tháng 11 năm 2013 của Trường Cao đẳng Kỹ thuật Lý Tự Trọng Thành phố Hồ Chí Minh về việc lấy ý kiến về thiết kế cơ sở công trình đầu tư xây dựng mới “Nâng tầng khu thực hành Điện – Điện tử Trường Cao đẳng Kỹ thuật Lý Tự Trọng Thành phố Hồ Chí Minh”;
· Thẩm định thiết kế cơ sở số 55/KQ-SXD-TDTKCS ngày 23 tháng 12 năm 2013 của Sở Xây dựng Thành phố Hồ Chí Minh về việc ý kiến thiết kế cơ sở của dự án đầu tư xây dựng công trình “Nâng tầng khu thực hành Điện – Điện tử” Trường Cao đẳng Kỹ thuật Lý Tự Trọng Thành phố Hồ Chí Minh;
· Công văn số 118/LTT-QTCSVC ngày 14 tháng 02 năm 2014 của Trường Cao đẳng Kỹ thuật Lý Tự Trọng Thành phố Hồ Chí Minh về việc xin thu tiền cơ sở vật chất và miễn thế chấp tài sản để thực hiện dự án xây dựng mới “Nâng tầng khu thực hành Điện – Điện tử” của Trường Cao đẳng Kỹ thuật Lý Tự Trọng Thành phố Hồ Chí Minh;
· Công văn số 469/GDĐT-KHTC ngày 25 tháng 02 năm 2014 của Sở Giáo dục và Đào tạo Thành phố Hồ Chí Minh về dự án xây dựng mới “Nâng tầng khu thực hành Điện – Điện tử” của Trường Cao đẳng Kỹ thuật Lý Tự Trọng Thành phố Hồ Chí Minh;
· Quyết định số 161/QĐ-LTT ngày 28 tháng 02 năm 2014 của Hiệu trưởng Trường Cao đẳng Kỹ thuật Lý Tự Trọng Thành phố Hồ Chí Minh về việc giao thầu tư vấn lập thiết kế kỹ thuật – dự toán thi công  dự án “Nâng tầng khu thực hành Điện – Điện tử”;
· Quyết định số 162/QĐ-LTT ngày 28 tháng 02 năm 2014 của Hiệu trưởng Trường Cao đẳng Kỹ thuật Lý Tự Trọng Thành phố Hồ Chí Minh về việc giao thầu tư vấn lập báo cáo kiểm định đánh giá khả năng chịu lực kết cấu hiện trạng công trình dự án “Nâng tầng khu thực hành Điện – Điện tử”;
· Văn bản số 1433/QĐ-UBND ngày 26 tháng 3 năm 2014 của Ủy ban nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh về phê duyệt kế hoạch thực hiện Chương trình nâng cao chất lượng Giáo dục Đại học, Cao đẳng trên địa bàn Thành phố giai đoạn 2011 – 2015;
· Công văn số 665/LTT-QTCSVC ngày 14 tháng 5 năm 2014 của Trường Cao đẳng Kỹ thuật Lý Tự Trọng Thành phố Hồ Chí Minh về việc đề nghị cung cấp, xác định ranh lộ giới của các tuyến đường, hẻm, cao độ quy hoạch khu vực liên quan đến khu đất xây dựng công trình đầu tư xây dựng mới nâng tầng khu thực hành Điện – Điện tử Trường Cao đẳng Kỹ thuật Lý Tự Trọng Thành phố Hồ Chí Minh;
· Hợp đồng tư vấn số 10/HĐTV/2014 ngày 22 tháng 5 năm 2014 giữa Công ty Cổ phần Xây dựng và Tư vấn Đầu tư phát triển đô thị Miền Nam và Trường Cao Đẳng Kỹ thuật Lý Tự Trọng Thành phố Hồ Chí Minh về việc kiểm định đánh giá về khả năng chịu lực kết cấu hiện trạng công trình để cải tạo nâng tầng;
· Công văn số 732/LTT-QTCSVC ngày 28 tháng 5 năm 2014 của Trường Cao đẳng Kỹ thuật Lý Tự Trọng Thành phố Hồ Chí Minh về việc vay vốn theo chương trình kích cầu thực hiện dự án đầu tư xây dựng mới: “Nâng tầng khu thực hành Điện – Điện tử”;
· Quyết định số 1092/QĐ-GDĐT-GDCN&ĐH ngày 01 tháng 8 năm 2014 của Sở Giáo dục và Đào tạo Thành phố Hồ Chí Minh về việc phê duyệt hệ thống chỉ tiêu chiến lược phát triển của Trường Cao đẳng Kỹ thuật Lý Tự Trọng Thành phố Hồ Chí Minh;
· Quyết định số 1091/QĐ-LTT ngày 07 tháng 8 năm 2014 của Trường Cao Đẳng Kỹ thuật Lý Tự Trọng Thành phố Hồ Chí Minh về việc phê duyệt nhiệm vụ thiết kế dự án đầu tư xây dựng công trình: Đầu tư xây dựng mới nâng tầng khu thực hành Điện – Điện tử;
· Quyết định số 1092/QĐ-LTT ngày 07 tháng 8 năm 2014 của Trường Cao Đẳng Kỹ thuật Lý Tự Trọng Thành phố Hồ Chí Minh về việc duyệt dự toán chi phí chuẩn bị đầu tư hạng mục: Nâng tầng khối thực hành Điện –Điện tử Trường Cao đẳng Kỹ thuật Lý Tự Trọng Thành phố Hồ Chí Minh ;
· Văn bản số 1888/ĐTTC-TĐ ngày 09 tháng 9 năm 2014 của Công ty Đầu tư Tài Chính nhà nước Thành phố Hồ Chí Minh về việc cho vay dự án “Đầu tư xây dựng mới nâng tầng khu thực hành Điện – Điện tử” Trường Cao đẳng Kỹ thuật Lý Tự Trọng Thành phố Hồ Chí Minh;
· Công văn số 1363/LTT-QTCSVC ngày 18 tháng 9 năm 2014 của Trường Cao đẳng Kỹ thuật Lý Tự Trọng Thành phố Hồ Chí Minh về việc đề nghị tham gia chương trình kích cầu thông qua dự án đầu tư xây dựng mới nâng tầng khu thực hành Điện – Điện tử Trường Cao đẳng Kỹ thuật Lý Tự Trọng Thành phố Hồ Chí Minh;
· Công văn số 1716/LTT-KHTC ngày 08 tháng 11 năm 2014 của Trường Cao đẳng Kỹ thuật Lý Tự Trọng Thành phố Hồ Chí Minh về việc cam kết sử dụng vốn tự có thực hiện dự án “Đầu tư xây dựng mới nâng tầng khu thực hành Điện – Điện tử” Trường Cao đẳng Kỹ thuật Lý Tự Trọng Thành phố Hồ Chí Minh;
· Công văn số 10545/STC-ĐTSC ngày 21 tháng 11 năm 2014 của Sở Tài chính Thành phố Hồ Chí Minh về việc tham gia chương trình kích cầu dự án đầu tư xây dựng mới nâng tầng khu thực hành Điện – Điện tử của Trường Cao đẳng Kỹ thuật Lý Tự Trọng Thành phố Hồ Chí Minh;
· Văn bản của UB……………….

8

