TRƯỜNG CAO ĐẲNG KỸ THUẬT     CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

LÝ TỰ TRỌNG TP. HỒ CHÍ MINH		  	  Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

PHÒNG QT – DV

Tp. HCM, ngày 24 tháng 08 năm 2017

KẾ HOẠCH

CÔNG TÁC THÁNG 08/2017 VÀ KẾ HOẠCH THÁNG 09/2017

- CÔNG VIỆC THỰC HIỆN TRONG THÁNG 08/2017

- Tiếp tục công tác bảo trì máy tính, máy in trong toàn trường (Hiệp – Lợi – Kiệt)

- Ghi nước, điện kế các khu dịch vụ (Tuấn);

- Tiếp tục công tác bảo trì máy lạnh trong toàn trường (Thịnh – Triết);

- Tiếp tục công tác bảo dưỡng và vệ sinh đèn, quạt khu vực lớp học lý thuyết (Quang – Trong)

- Dọn sạch khu vực phòng thí nghiệm PTTH làm phòng học lý thuyết (Lâm)

- Bàn giao hồ sơ quản lý tài sản quản trị từ Trong chuyển sang cho Hương;

- Tiếp tục dọn vệ sinh sạch rác các khu vực sau nhà I2 khu vực PTTH, phía sau nhà G, Khoa Cơ khí, Bãi xe, và khu C (Sau cột cờ). (Lâm - Phú);

- Tiếp tục công tác dọn vệ sinh sạch rác và thiết bị vật tư hư tại khu I (khu vực kho tạm); (Phú);

- Thực hiện công việc chuyển giao thiết bị, phòng thí nghiệm PTTH (Hương)

- Tiếp tục sửa chữa và sắp xếp bàn ghế lý thuyết cho các phòng lý thuyết chuẩn bị cho năm học mới (Phú);

- Chuẩn bị bàn học lý thuyết cho khu vực phòng thí nghiệm PTTH (Phú);

- Chấn chỉnh công tác kỷ cương của các tổ trong đơn vị (Đề nghị các tổ thực hiện nghiêm túc);

- Cắt cỏ trong khuôn viện trường;

- KẾ HOẠCH CÔNG TÁC THÁNG 09/2017

- TỒ SỬA CHỮA BẢO TRÌ THIẾT BỊ

- Thực hiện công tác sửa chữa máy tính, máy in thường xuyên trong trường theo như danh sách đã phân công;

- TỒ SỬA CHỮA CƠ BẢN

- Ghi nước, điện kế các khu dịch vụ (Tuấn);

- Thực hiện công tác sửa chữa máy lạnh thường xuyên trong trường theo như danh sách đã phân công;

- Thực hiện công tác sửa chữa điện, quạt, âm thanh thường xuyên trong trường theo như danh sách đã phân công;

- Thực hiện công tác sửa chữa máy chiếu thường xuyên trong trường theo như danh sách đã phân công;

- Lợp mái tôn cho nhà B1(A Phú);

- TỔ DỊCH VỤ - MÔI TRƯỜNG

- Chuẩn bị công tác vệ sinh toàn trường nhất là lớp học lý thuyết để chuẩn bị cho năm học mới (A Lâm);

- CÔNG TÁC KHÁC

- Phân công nhiệm vụ các thành viên phòng quản trị - Dịch vụ;

- Phân công nhân sự các tổ theo dõi và điều hành giữa các tổ;

- Tổ trưởng các tồ có nhiệm vụ chấm công hàng tháng, ngày 29 hàng tháng gửi về phòng tổng hợp.(A Thành phụ trách chấm công tổ bảo trì);

- Phân công nhiệm vụ phục vụ GDCD đầu năm:

+ Anh Lâm điều hành tổ môi trường phục vụ công tác vệ sinh, nước uống…

+ A Phú điều hành công tác phục vụ âm thanh, máy chiếu…

- Dọn, cắt tỉa cây xanh khu vực căn tin PTTH (A Phú);

- Nhắc nhở bải xe dọn vệ sinh sạch sẽ (A Lâm);

- Nhổ cỏ bải xe, bên hông KTX;

- Chấn chỉnh công tác kỷ cương của các tổ trong đơn vị (Đề nghị các tổ thực hiện nghiêm túc);

Trưởng phòng QT - DV

Lê Quang Liêm