TRƯỜNG CAO ĐẲNG KỸ THUẬT     CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

LÝ TỰ TRỌNG TP. HỒ CHÍ MINH		  	  Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

PHÒNG QT - DV

Tp. HCM, ngày 22 tháng 04 năm 2016

KẾ HOẠCH

CÔNG TÁC THÁNG 4/2016 VÀ KẾ HOẠCH THÁNG 5/2016

- CÔNG VIỆC THỰC HIỆN TRONG THÁNG 4/2016

- Cải tạo hệ thống mạng cho các Khoa điện – điện tử; Khoa Động lực;

- Di dời hệ thống điện thoại cho các Khoa Động lực, Nhiệt lạnh, Tổ quản lý KTX;

- Bảo trì thường xuyên máy tính, máy in trong toàn trường;

- Lắp đèn, quạt và vệ sinh tại các phòng nhà G;

- Lập kế hoạch lắp khung sắt tiền chế khu vực Khoa động lực;

- Kiểm tra, lắp thêm kẽm hàng rào sau Khoa Cơ khí, Khu C…;

- Thay bàn cầu WC nam (tầng trệt khu Điện lạnh cũ) khu Nhà H1.

- Ghi điện kế khu vực dịch vụ: ghi điện, nước khu vục KTX; (Lê Hồng Anh Tuấn)

- Tiếp tục lắp đặt van khóa hệ thống cấp nước cục bộ nhà G;

- Thực hiệc công việc tổ chức ngày giổ thổ theo nhiệm vụ phòng QT – DV;

- Chuyển công tác Nguyễn Thanh Sơn qua KTX;

- KẾ HOẠCH CÔNG TÁC THÁNG 5/2016

- TỒ SỬA CHỮA BẢO TRÌ THIẾT BỊ

- Tiếp tục cải tạo hệ thống mạng cho Khoa Nhiệt lạnh;

- Triển khai thực hiện cải tạo hệ thống cáp mạnh toàn trường;

- Bảo trì thường xuyên máy tính, máy in trong toàn trường;

- Triển khai thực hiện hệ thống báo giờ tự động cho khu vực E, F; (Xin chủ trương nhà trường);

- Thương thảo việc lắp Wifi cho KTX với nhà cung cấp (Xin ý kiến HT).

- TỒ SỬA CHỮA CƠ BẢN

- Lắp hệ thống điện nguồn 3 pha các phòng học thực hành Nhiệt lạnh; (A Thành)

- Tiếp tục lắp khung sắt tiền chế khu vực Khoa động lực; (A Phú)

- Dọn sạch rác, cây kiểng khu vực trước Khoa cơ khí; (A Lâm)

- Lắp thêm đèn chiếu sánh tại các vị trí: Trước phòng QT-DV, Sân bóng sau nhà C, Trước Khoa nhiệt lạnh, Phòng truyền thống, trước KTX…; (A Danh)

- Sửa chữa các van tại các trụ cứu hỏa nhà G bị hở; (A Thành)

- Kiểm tra hệ thống chiếu sáng xưởng thực hành Khoa nhiệt lạnh củ;

- Xếp bàn ghế làm phòng học lý thuyết (Giảng đường H1); (A Phú)

- TỔ DỊCH VỤ - MÔI TRƯỜNG

- Dọn vệ sinh khu vực Bãi xe OTO; nhà H1 (Xưởng thực hành Khoa nhiệt lạnh);

- Dọn rác trên các sê nô các tòa nhà: nhà E, nhà A…;

- CÔNG TÁC KHÁC

- Bình chọn chiến sỹ thi đua cấp cơ sở

- Dọn vệ sinh khu vực sau nhà H1bao gồm rác, các trụ sắt, nhà mát…(A Lâm)

- Ghi điện kế; (Lê Hồng Anh Tuấn)

- Thực hiện công việc bảo trì máy phát điện, máy nổ PCCC; (Nguyễn Văn Thành)

- Thực hiện công việc bảo trì các vòi nước chữa cháy nhà G; (Nguyễn Văn Thành)

- Thực hiện kiểm tra các bảng tiêu lệnh PCCC trong trường; (Nguyễn Trọng Phú)

- Triển khai kế hoạch nghỉ lể 30-4 và 1-5;

- Xếp lại bình chữa cháy tại các khoa Động lực, Nhiệt lanh, Điện – điện tử

- Chấn chỉnh lại giờ làm việc: đề nghị các tổ thực hiện nghiêm túc;

Trưởng phòng QT - DV

Lê Quang Liêm