TRƯỜNG CAO ĐẲNG KỸ THUẬT     CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

LÝ TỰ TRỌNG TP. HỒ CHÍ MINH		  	  Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

PHÒNG QT - DV

Tp. HCM, ngày 26 tháng76 năm 2016

KẾ HOẠCH

CÔNG TÁC THÁNG 7/2016 VÀ KẾ HOẠCH THÁNG 8/2016

- CÔNG VIỆC THỰC HIỆN TRONG THÁNG 7/2016

- Bảo trì thường xuyên máy tính, máy in trong toàn trường;

- Sửa chữa Projector cho toàn trường;

- Tách hệ thống điện từng phòng cho khu nhà C (A Danh)

- Kiểm tra toàn bộ âm thanh tại các lớp học lý thuyết khu C, Nhà F2, Nhà G2, Nhà H1 (Kiệt)

- Tiếp tục bảo trì máy lạnh toàn trường (A Tuấn + A Triết)

- Dọn vệ sinh sạch sẽ tại các hội trường;

- Ghi nước, điện kế; (A Tuấn)

- Dọn sạch kho ở khu vực PTHH và di chuyển thiết bị, bàn, ghế ở sau nhà H1, F1, F2 về kho (A Lâm);

- Cắt tỉa cây xanh trong khuôn viên trường đầu mùa mua theo kế hoạch (A Phú);

- Kiểm tra, rà soát lại vật tư thiết bị cần thanh lý do phòng quản lý (A Trong);

- Dâm vá bê tông tại các sân, bải trong khuôn viên trường (A Phú);

- Lắp các vòi nước trước khoa CN Cơ khí và các khu vệ sinh (A Lâm – A Tấn);

- Tiếp tục công tác cải tạo sơn, sửa và lắp hệ thống điện cho Khoa Nhiệt lạnh củ; (A Lâm)

- Lắp bản lề, chốt cửa lầ 2 nhà G;

- Xếp lại phòng học tại nhà H1 cho khối THPT, chuyển cửa ngăn khu vực PTTH và chuyên nghiệp, lắp TV…(A Thành);

- KẾ HOẠCH CÔNG TÁC THÁNG 8/2016

- TỒ SỬA CHỮA BẢO TRÌ THIẾT BỊ (A Danh)

- Bảo trì thường xuyên máy tính, máy in trong toàn trường;

- Tiếp tục sửa chữa Projector cho toàn trường; (A Danh)

- Kiểm tra các dây máy chiếu tại các phòng lý thuyết chuẩn bị cho năm học mới;

- Tách hệ thống điện từng phòng cho khu nhà C; (A Danh)

- Kiểm tra toàn bộ âm thanh tại các lớp học lý thuyết khu C, Nhà F2, Nhà G2, Nhà H1 (A Kiệt)

- Lắp hệ thống mạng, nguồn, ổ cấm cho phòng H1.1-4 khoa CN Động lực (A Danh)

- TỒ SỬA CHỮA CƠ BẢN (A Phú)

- Xếp bàn ghế củ làm bàn học thực hành (Sơn) cho Khoa CN Nhiệt lạnh; Khoa CN Động lực; (A Phú);

- Tiếp tục lắp đặt ổ cấm, CB và nguồn 3 pha cho phòng G1.1-11 Khoa CN Nhiệt lạnh;

- Tiếp tục bảo trì máy lạnh toàn trường (A Tuấn + A Triết)

- TỔ DỊCH VỤ - MÔI TRƯỜNG (Chị Lệ)

- Dọn vệ sinh sạch sẽ tại các hội trường;

- Niêm phong phòng học;

- Dọn, vệ sinh sạch sẽ chuẩn bị năm học mới; (Chị Lệ - A Lâm)

- CÔNG TÁC KHÁC

- Ghi nước, điện kế; (A Tuấn)

- Sửa chữa tấm chắn bóng TDTT;

- Dọn rác phía sau KTX và khoa CN Cơ khí;(A Lâm + Đoàn TN);

- Lắp bơm lọc nước hòn non bộ khu C (A Phú);

- Dâm vá bê tông tại các sân, bải trong khuôn viên trường (A Phú);

- Làm thang lên mái nhà nhà G phục vụ công tác sửa chữa (A Phú);

- Nạo vét bùn tại các hố ga cống thoát nước (A Lâm);

- Tiếp tục liên hệ điện lực cắt cây che chăn lưới điện (A Phú);

- Vật tư mau hỏng tổ môi trường phải ký duyệt của phụ trách; (Chị Lê – A Lâm)

- Cắt cỏ dọc tuyến đường, trước khoa CN Cơ khí; (A Phú)

- Khu vực tuyển sinh các nhà WC phải mở cửa;

- Chấn chỉnh lại các công việc đã phân công Hội trường A, B, phòng hợp, P truyền thống; PTTH, băng rôn, nước…Điện, nước uốn, âm thanh, băng rôn…;

- Kiểm tra các bình chữa cháy hế hạn sử dụng và xếp lại tai các đơn vị; (A Trong)

- Chấn chỉnh lại giờ làm việc: đề nghị các tổ thực hiện nghiêm túc;

Trưởng phòng QT - DV

Lê Quang Liêm