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BẢNG TIẾN ĐỘ THỰC HIỆN 
ĐỒ ÁN NGUYÊN LÝ – CHI TIẾT MÁY 
KHÓA 2017

	Stt
	Tuần
	Nội dung
	Ghi chú

	1
	
Tuần 3 5
Ngày hoàn thành 
06/10/2018
	
Tính toán các thông số cơ bản của hệ dẫn động.
	

	2
	
Tuần 6 7
Ngày hoàn thành 20/10/2018
	
Thiết kế các bộ truyền (bộ truyền đai hoặc xích).
	

	3
	
Tuần 8 11
Ngày hoàn thành 17/11/2018
	
Thiết kế bộ truyền bánh răng 
	

	4
	
Tuần 12 13
Ngày hoàn thành 01/12/2018
	
Thiết kế trục và chọn then.

	

	5
	
Tuần 14 
Ngày hoàn thành 08/12/2018
	
Thiết kế các mayơ các bánh đai, bánh xích, bánh răng.
	

	6
	
Tuần 15 
Ngày hoàn thành 15/12/2018
	
Lựa chọn ổ và nối trục.
	

	7
	
Tuần 16 
Ngày hoàn thành 22/12/2018
	
Thiết kế vỏ hộp và bôi trơn hộp giảm tốc.
	

	8
	
Tuần 17 18
Ngày hoàn thành 05/01/2019
	
Vẽ bản vẽ lắp, bản vẽ chế tạo chi tiết.
	

	9
	
Tuần 19 
Ngày hoàn thành 12/01/2019
	
Hoàn chỉnh bản vẽ, thuyết minh.
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