KẾ HOẠCH LÀM HÈ 2018

| STT | TUẦN LỄ | CÔNG VIỆC |
| --- | --- | --- |
| 1 | 30/07/2018- 4/08/2018 | Sửa chữa Tủ thực tập máy tiện CNC |
| 2 | 06/08/2018- 11/08/2018 | Sửa chữa Tủ thực tập máy tiện CNC |
| 3 | 13/08/2018- 18/08/2018 | Sửa chữa Mô hình máy tiện |

NGUYỄN MINH ĐỨC