## Slide 1: QUẢN LÝ DỰ ÁN PHẦN MỀM
Trần Việt Khánh

## Slide 2: Bài 1: TỔNG QUAN VỀ QUẢN LÝ DỰ ÁN PHẦN MỀM
Phần mềm
Tiến trình phát triển phần mềm
Dự án phần mềm và quản lý dự án phần mềm
Tiến trình quản lý dự án

## Slide 3: Phần mềm
Phần mềm được khái quát ngắn gọn lại là một công cụ do các lập trình viên viết ra với mục đích thực hiện một công việc nhất định nào đó như: Nghe nhạc, Xem phim, Xử lý ảnh, Chơi Game…
Và như chúng ta biết nhu cầu công việc trong thực tiễn là vô cùng lớn, yêu cầu của người dùng khác nhau, cộng với khả năng tư duy – thực hiện của các lập trình viên cũng khác nhau nên vô khối các loại phần mềm được viết ra, chất lượng giữa chúng cũng hoàn toàn khác nhau.
Lấy một ví dụ như: Trong việc chơi nhạc có phần mềm chạy chậm chạp, chất lượng âm thanh không hay, nhưng lại có phần mềm chạy nhẹ máy, chất lượng âm thanh mượt. Tuyệt hơn nữa có phần mềm ngoài chơi nhạc tốt lại có thêm nhiều chức năng khác như thu âm, xử lý nhạc…
Phần mềm chất lượng kém dần sẽ bị đào thải, rơi vào quyên lãng, ngược lại phần mềm nào chất lượng tốt sẽ được nhiều người sử dụng. Khi một phần mềm đã nổi tiếng thì tất nhiên người viết ra nó sẽ tính đến việc kinh doanh. Và cũng từ đây phần mềm được chia thành hai nhóm chính: Phần mềm miễn phí (Freeware) và Phần mềm thu phí (Shareware, Trail).

## Slide 4: Tiến trình phát triển phần mềm
Công nghệ phần mềm hay kỹ nghệ phần mềm (tiếng Anh: Software Engineering) là sự áp dụng một cách tiếp cận có hệ thống, có kỷ luật, và định lượng được cho việc phát triển, hoạt động và bảo trì phần mềm. Ngành học kỹ nghệ phần mềm bao trùm kiến thức, các công cụ, và các phương pháp cho việc định nghĩa yêu cầu phần mềm, và thực hiện các tác vụ thiết kế phần mềm, xây dựng phần mềm, kiểm thử phần mềm (software testing), và bảo trì phần mềm.
Kỹ nghệ phần mềm còn sử dụng kiến thức của các lĩnh vực như kỹ thuật máy tính, khoa học máy tính, quản lý, toán học, quản lý dự án, quản lý chất lượng, công thái học phần mềm (software ergonomics), và kỹ nghệ hệ thống (systems engineering).
Quá trình phát triển phần mềm là tập hợp các thao tác và các kết quả tương quan để sản xuất ra một sản phẩm phần mềm. Hầu hết các thao tác này được tiến hành bởi các kỹ sư phần mềm. Các công cụ hỗ trợ máy tính về kỹ thuật phần mềm có thể được dùng để giúp trong một số thao tác.

## Slide 5: Dự án phần mềm và quản lý dự án phần mềm
  Dự án phần mềm là gì ?
Dự án phần mềm là một lĩnh vực hoạt động đặc thù, một nhiệm vụ cần phải thực hiện theo một phương pháp riêng, trong khuôn khổ nguồn lực riêng, có một kế hoạch tiến độ cụ thể nhằm tạo ra một sản phẩm mới nào đó.
Nói tóm lại dự án là một chuỗi các công việc (nhiệm vụ, hoạt động), được thực hiện nhằn đạt được mục tiêu đề ra trong điều kiện ràng buộc về phạm vi, thời gian và ngân sách.

## Slide 6: Dự án phần mềm và quản lý dự án phần mềm
Quản lý dự án phần mềm
Quản lý dự án phần mềm là các bước lặp kế hoạch xây dựng dự án phần mềm một cách hợp lý và hiệu quả. Một dự án phần mềm được quản lý tốt phải có các tính chất sau đây:
Dự án có mục đích, kết quả rõ ràng: Tất cả các dự án thành công đều phải có kết quả được xác định rõ ràng. Ví dụ như một tòa nhà chung cư, một hệ thống mạng cơ quan, một hệ thống mạng truyền hình cáp… Mỗi dự án bao gồm tập hợp các nhiệm vụ cần thực hiện, mỗi nhiệm vụ cụ thể này khi thực hiện sẽ thu được các kết quả độc lập và tập hợp các kết quả đó tạo thành kết quả chung của dự án. Các kết quả này có thể theo dõi, đánh giá bằng hệ thống các tiêu chí rõ ràng. Nói cách khác, dự án bao gồm nhiều hợp phần khác nhau được quản lý thực hiện trên cơ sở đảm bảo thống nhất các tiêu chí về thời gian, nguồn lực (chi phí) và chất lượng.

## Slide 7: Dự án phần mềm và quản lý dự án phần mềm
Thời gian tồn tại của dự án có tính hữu hạn: Khi dự án kết thúc hoàn thành, kết quả dự án được chuyển giao, đưa vào khai thác sử dụng, và tổ chức dự án giải tán.
Sản phẩm, kết quả của dự án mang tính độc đáo, mới lạ: Nếu các dự án hoàn toàn giống nhau và không tạo được giá trị nào mới, nó thể hiện có sự đầu tư trùng lặp, gây lãng phí, đây là tình trạng phổ biến của các dự án Công Nghệ Thông Tin nói chung và các dự án khác.
Dự án liên quan đến nhiều bên: Dự án nào cũng có sự tham gia của nhiều bên như nhà tài trợ dự án (chủ đầu tư), khách hàng (đơn vị thụ hưởng), các nhà tư vấn, thiết kế,…
Dự án thường mang tính không chắc chắn: Đối với ngành CNTT các công nghệ thường thay đổi cứ sau 18 tháng (quy luật Moore), thời gian đầu tư và xây dựng dự án thường kéo dài và thường xuất hiện nguy cơ rủi ro rất cao.

## Slide 8: Dự án phần mềm và quản lý dự án phần mềm
  Mục tiêu của quản lý dự án phần mềm
Mục tiêu của quản lý dự án phần mềm là phải hoàn thành các công việc của dự án theo đúng yêu cầu kỹ thuật và chất lượng, trong phạm vi ngân sách (chi phí) được duyệt và theo đúng tiến độ thời gian cho phép.

## Slide 9: Tiến trình quản lý dự án
Dự án là một thực thể thống nhất, thời gian thực hiện xác định và có độ bất định nhất định nên các đơn vị, tổ chức thường chia dự án thành một số tiến trình để quản lý khi thực hiện. Mỗi tiến trình được đánh dấu bằng việc thực hiện một hay nhiều công việc. Tập hợp các tiến trình này lại được gọi là chu kỳ hay vòng đời của dự án. Chu kỳ của dự án xác định thời điểm bắt đầu, thời điểm kết thúc và thời gian thực hiện dự án. Chu kỳ dự án xác định những công việc nào sẽ được thực hiện trong từng giai đoạn và ai sẽ tham gia thực hiện.

## Slide 10: Tiến trình quản lý dự án
Chu kỳ dự án hay vòng đời dự án (Systems Development Life Cycle – SDLC) là khung làm việc để mô tả các giai đoạn trong quá trình phát triền và duy trì hệ thống. SDLC được chi thành 4 giai đoạn như sau:
Giai đoạn xây dựng ý tưởng: là việc xác định mục tiêu, kết quả cuối cùng của dự án và chọn phương pháp thực hiện để dẫn tới kết quả đó. Xây dựng ý tưởng bao gồm xác định yêu cầu khách hàng, khảo sát thu thập số liệu, đánh giá rủi ro, dự tính nguồn nhân lực, so sánh lựa chọn dự án, …

## Slide 11: Tiến trình quản lý dự án
Giai đoạn phát triển dự án: là giai đoạn chi tiết xem dự án cần được thực hiện như thế nào, nội dung chủ yếu của giai đoạn này tập trung vào công việc thiết kế và lập kế hoạch cụ thể. Đây là giai đoạn chứa đựng những công việc phức tạp nhất của dự án. Nội dung của giai đoạn này bao gồm:
  Phân nhóm dự án, xác định công việc cho từng nhóm.
  Lập kế hoạch tổng thể
  Phân tích, lập bảng chi tiết công việc cho từng nhóm
  Lập kế hoạch tiến độ thời gian thực hiện cho từng nhóm
  Lập kế hoạch chi phí cụ thể
  Lập kế hoạch nguồn nhân lực cần thiết

## Slide 12: Tiến trình quản lý dự án
Giai đoạn thực hiện (xây dựng) dự án: tiến hành xây dựng dự án theo các kế hoạch đã lập ở giai đoạn phát triển dự án.
Giai đoạn kết thúc: Vận hành chạy thử nghiệm sản phẩm, bàn giao sản phẩm cùng tài liệu hướng dẫn liên quan, đánh giá dự án và giải phóng nguồn nhân lực.

## Slide 13: Tiến trình quản lý dự án
Công Việc | Mục đích | Các hoạt động trong từng giai đoạn | Tiến hành | Tài liệu và các mốc điểm
XÁC ĐỊNH | Tìm hiểu để có đánh giá khởi đầu | Mục đích , mục tiêu, trình bày các vấn đề của dự án Đánh giá rủi ro Kế hoạch và ước tính | Quản lý dự án | Ý tưởng về dự án (Người dùng thông qua) Yêu cầu người dùng. Bảng các rủi ro Kế hoạch khởi đầu. (Các thành viên thông qua)
PHÂN TÍCH | Hệ thống sẽ làm gì | Giao diện người dùng Các điều khoản hợp đồng Thiết kế ban đầu | Xem xét | Đặc tả các chức năng (Người dùng thông qua) Kế hoạch cuối cùng Đề xuất thực hiện (Người dùng thông qua)
THIẾT KẾ | Các thành phần của hệ thống sẽ làm việc như thế nào | Quyết định xây dựng Thiết kế và xem xét kỹ lưỡng | Báo cáo tình hình | Đặc tả thiết kế (Thông qua Project Manager) Kế hoạch kiểm tra lại chấp nhận Ước tính đã được xem xét lại. (Thông qua về chất lượng)
THỰC HIỆN | Lắp ráp các thành phần (module) lại | Lập trình Kiểm thử từng phần Lắp ráp và xây dựng hoàn chỉnh. |  | Xây dựng các module (thông qua Project Manager) Kế hoạch kiểm thử hệ thống (thông qua Project Manager) Tài liệu hướng dẫn sử dụng
KIỂM THỬ HỆ THỐNG | Chạy thử hệ thống, chỉnh sửa những sai sót | Kiểm tra chất lượng kỹ càng |  | Kiểm thử hệ thống Báo cáo (Thông qua về chất lượng)
BÀN GIAO KHÁCH HÀNG | Sự chấp nhận của khách hàng | Qui trình chấp nhận |  | Kiểm thử chấp nhận (người dùng thông qua) Báo cáo (người dùng thông qua)
VẬN HÀNH | Cài đặt rộng rãi và hoàn thành | Cài đặt rộng rãi Chuyển giao công nghệ Đào tạo, Hỗ trợ, Xem xét. |  | Hướng dẫn người dùng sử dụng Báo cáo đào tạo Kế hoạch hỗ trợ (Người dùng thông qua) Xem xét, Báo cáo hoàn thành dự án
Bảng 1-1 Các công việc của từng giai đoạn trong vòng đời dự án

## Slide 14
CẢM ơn đã lắng nghe !