| TRƯỜNG CAO ĐẲNG KỸ THUẬT LÝ TỰ TRỌNG KHOA CÔNG NGHỆ THÔNG TIN | CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập – Tự do – Hạnh phúc |
| --- | --- |

ĐỀ CƯƠNG HƯỚNG DẪN ĐỒ ÁN TỐT NGHIỆP

BẬC: CAO ĐẲNG

NHÓM ĐỀ TÀI: LẬP TRÌNH WEBSITE

- Họ tên sinh viên thực hiện đề tài: Phan Minh Nhật

Tên đề tài:

Lập trình website quảng bá công ty, bán hàng quần áo qua mạng

A. Nội dung sơ bộ

1. Mục đích, ý nghĩa

-Sinh viên đi thực tập tại cơ quan, khảo sát, phân tích thiết kế và lập trình website  phù hợp với nhu cầu thực tế tại doanh nghiệp

- Thiết kế và lập trình website cho doanh nghiệp bằng nhiều ngôn ngữ lập trình web bằng ngôn ngữ PHP hoặc một số mã nguồn mỡ như Joomla, Bo_Blog với hệ quản trị cơ sở dữ liệu : MySql.

2. Thời gian chi tiết thực hiện

| Số TT | Chức năng (Modul) | Mô tả |
| --- | --- | --- |
| Ngày 1,2 | Thiết kế database | - Sinh viên thiết kế database phù hợp với tên của đề tài |
| Ngày 3,4 | Giao diện | - Logo, Tên Công Ty - Hình ảnh Công ty, hoặc các hình ảnh Công ty quảng cáo khác được giới thiệu dưới dạng banner hoặc hình nền. - Các hiệu ứng flash ở banner chính hoặc logo. |
|  | Module Giới thiệu | - Cung cấp bài viết giới thiệu về doanh nghiệp (giới thiệu chung, lịch sử hình thành phát triển, các chứng nhận kinh nghiệm, v.v..) |
| Ngày 5,6 | Module Tin Tức | - Tin tức công ty bạn được phân cấp theo từng nhóm tin (số lượng nhóm tin có thể thay đổi tùy biến). - Trong mỗi nhóm tin liệt kê danh sách nhiều tin con và có thể xem chi tiết khi khách hàng muốn xem chi tiết. Công ty đưa những tin tức dưới dạng các bài viết liên quan đến lĩnh vực hoạt động của công ty |
| Ngày 7,8 | Giới Thiệu Sản Phẩm / Dịch Vụ | - Với Module này thì công ty quý khách có lĩnh vực kinh doanh đa dạng sản phẩm, dịch vụ phong phú bao gồm: Các đề mục mỗi đề mục có nhiều danh mục có thể (thêm, sửa, xóa...) . - Khi click vào mỗi danh mục thì có danh sách các sản phẩm, dịch vụ trình bày dạng list và cho phép khách hàng xem chi tiết từng sản phẩm, dịch vụ các thành phần này có thể bao gồm hình ảnh, mô tả và giá thành… |
|  | Sản phẩm mới | - Quý khách có thể đưa riêng các sản phẩm mới và nổi bật lên đây để khách hàng thuận tiện trong việc xem các sản phẩm |
| Ngày 9,10 | Module giỏ hàng | - Bao gồm các chức năng giỏ hàng, đơn hàng, quản lý khách hàng… Khách hàng có thể chọn hàng và đăng ký đặt mua hàng một cách dễ dàng. |
| Ngày 11,12 | Khách hàng - đối tác | - Giới thiệu và quản lý những khách hàng và đối tác của công ty |
|  | Tiện ích, thăm dò ý kiến | - Giúp bạn thu thập được những phản hồi của khách hàng một cách hiệu quả nhất. - Có thể thay đổi tuy biến các danh sách bình chọn cho thích hợp. |
| Ngày 13,14 | Tìm kiếm | - Cho phép tìm các thông tin trên website bằng các từ khóa có liên quan. |
|  | Quảng cáo banner | - Cho phép đặt các quảng cáo logo, banner trên website. |
| Ngày 15,16,17,18 | Liên hệ trực tuyến | - Cung cấp 1 mẫu biểu trực tuyến cho phép khách hàng của doanh ngiệp có thể gửi những yêu cầu của mình đến với doanh nghiệp. Các yêu cầu này sẽ được gửi trực tiếp đến email của doanh nghiệp. |
|  | Tuyển dụng | - Hiển thị thông tin tuyển dụng, cơ hội việc làm |
|  | Bộ đếm số người truy cập | - Cung cấp thông tin về số lượt người truy cập website công ty |
|  | Thông tin cần biết | - Trình bày 1 khung nhỏ về thời tiết, tỷ giá, chứng khoán |
|  | Quảng bá website | - Đưa Web lên các trang tìm kiếm trên thế giới (Yahoo. Google…) |
|  | Bảo trì | - Miễn phí bảo trì website 12 tháng |
|  | Ngôn ngữ | - Một ngôn ngữ (có thể thêm nhiều ngôn ngữ) |
| Ngày 19,20 | Test thử chương trình (Đóng gói) | Chạy Demo chương trình |
| Ngày 21,22 | Viết báo cáo | Viết báo cáo theo đề cương do giáo viên gửi theo mẫu bên dưới (có thể tham khảo báo cáo đã làm ở môn lập trình PHP) |
| Ngày 23 | Viết báo cáo và công tác chuẩn bị bảo vệ phản biện | Viết báo cáo theo đề cương do giáo viên gửi theo mẫu bên dưới (có thể tham khảo báo cáo đã làm ở môn lập trình PHP) |
| Ngày 24 | Bảo vệ đồ án tốt nghiệp | Bảo vệ thử và chuẩn bị báo cáo chính thức theo lịch của nhà trường |
| Ngày 25 | Bảo vệ đồ án tốt nghiệp | Bảo vệ theo lịch của nhà trường. |

B. Đề cương chi tiết

1. Lời mở đầu

2. Lý do chọn đề tài, phương pháp và giới hạn nghiên cứu của đề tài

3. Tìm hiểu tổng quát về doanh nghiệp

-Giới thiệu quá trình hình thành và phát triển DN

-Nhiệm vụ, chức năng và định hướng phát triển của DN

-Giới thiệu công nghệ sản xuất sản phẩm chính hoặc quá trình hoạt động chính

-Giới thiệu cơ cấu tổ chức và nhân sự của DN

-Các kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh của DN trong thời gian gần đây (ít nhất 
3 năm)

4. Tìm hiểu cơ sở lí thuyết thực hiện đề tài

5. Triển khai đề tài

6. Đánh giá, định hướng phát triển

C. Yêu cầu về hình thức trình bày

1. Qui định soạn thảo

-Theo quy định của nhà trường

2. Qui định trình bày

-Theo quy định của nhà trường

D.Tài liệu tham khảo

-Lập trình và thiết kế web PHP

-Các mã nguồn mỡ ( Joomla, Bo_Blog…………

- Tài liệu hường dẫn  của Gv hướng dẫn, các đồ án tham khảo

- Phần mềm thiết kế  website, các hệ quản trị cơ sở dữ liệu

E.Thông tin liên hệ giáo viên hướng dẫn

ThS.Trần Việt Khánh

Khoa CNTT, Trường Cao Đẳng Kỹ Thuật Lý Tự Trọng, TP. HCM

Điện thoại: 0939271893

Email: tranvietkhanh79@gmail.com

| KHOA CNTT | GVHD Trần Việt Khánh |
| --- | --- |