
Chiến lược phát triển cơ sở vật chất kỹ thuật Trường Cao đẳng Lý Tự Trọng Thành phố Hồ Chí Minh giai đoạn 2019 – 2024 và tầm nhìn đến năm 2030
(Nhóm 4: Thầy Liêm chủ biên và Thầy Thiện, Thầy Kiên)
I. Chiến lược phát triển cơ sở vật chất kỹ thuật
1.1 Mở đầu

Trong những năm qua, Trường Cao đẳng Lý Tự Trọng Thành phố Hồ Chí Minh đạt rất nhiều thành tích trong lĩnh vực đào tạo nhân lực cho thị trường lao động thành phố Hồ Chí Minh (TP.HCM) và các vùng lân cận, để có bước tiến vững chắc vào tương lai, Trường hoạch định chiến lược phát triển phù hợp với điều kiện thực tế, hoàn cảnh, đặc điểm của nhà trường trong từng giai đoạn cụ thể.

Căn cứ định hướng phát triển trong giai đoạn tới, Trường Cao đẳng Lý Tự Trọng Thành phố Hồ Chí Minh hoạch định Chiến lược phát triển từ năm 2019 đến năm 2021, tầm nhìn đến năm 2025. 
1.2 Phân tích bối cảnh

· Toàn cầu hóa kinh tế tiếp tục phát triển về quy mô, mức độ và hình thức biểu hiện với những tác động tích cực và tiêu cực, cơ hội và thách thức đan xen rất phức tạp. Các công ty xuyên quốc gia có vai trò ngày càng lớn. Quá trình quốc tế hóa sản xuất và phân công lao động diễn ra ngày càng sâu rộng.

· Việc tham gia vào mạng sản xuất và chuỗi giá trị toàn cầu đã trở thành yêu cầu đối với các nền kinh tế. Sự tùy thuộc lẫn nhau, hội nhập, cạnh tranh và hợp tác giữa các nước càng trở thành phổ biến. Kinh tế tri thức phát triển mạnh, con người và tri thức trở thành nhân tố quyết định sự phát triển của mỗi quốc gia.
· Việt Nam đang phải đối mặt với sự cạnh tranh của các nguồn lực trong khu vực, trên thế giới cũng như phải đối mặt với thách thức về trình độ phát triển của khoa học công nghệ (KH-CN). Tuy nhiên, chất lượng nguồn nhân lực của Việt Nam hiện nay còn thấp. Nhu cầu về số lượng và chất lượng lao động tại Việt Nam là bức thiết và cần phát triển hơn nữa trong lĩnh vực đào tạo nghề ở Việt Nam.
· Mục tiêu phát triển nhân lực của TP.HCM là chủ động nâng cao chất lượng giáo dục, cung ứng nguồn nhân lực chất lượng cao, xây dựng đội ngũ cán bộ khoa học - kỹ thuật (KH-KT), cán bộ quản lý theo yêu cầu chuyển dịch cơ cấu kinh tế, từng bước tham gia thị trường lao động kỹ thuật cao trong khu vực ASEAN và quốc tế. Vì thế, Trường Cao đẳng Lý Tự Trọng Thành phố Hồ Chí Minh giai đoạn 2019 – 2021 và tầm nhìn đến năm 2025, để căn cứ vào bản Chiến lược phát triển cơ sở vật chất kỹ thuật của trường, sẽ hoạch định các mục tiêu, các hành động và hệ thống giải pháp chiến lược để đạt được các mục tiêu đã định.

II. Thực trạng của nhà trường 


2.1 Giới thiệu tóm tắt quá trình phát triển của trường 

Trường Cao đẳng Lý Tự Trọng Thành phố Hồ Chí Minh được thành lập theo Quyết định số 621/QĐ-BGD&ĐT-TCCB ngày 03 tháng 02 năm 2005 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo (GD-ĐT). Ngày 17 tháng 07 năm 2017, Bộ LĐ-TB và XH quyết định đổi tên trường thành Trường Cao đẳng Lý Tự Trọng Thành phố Hồ Chí Minh (tiền thân là Trường Dạy nghề Trung học Lý Tự Trọng, được Ủy ban nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh (UBND TP.HCM) ban hành Quyết định thành lập năm 1986, nâng cấp thành Trường Trung học Kỹ thuật Lý Tự Trọng từ năm 1999), là cơ sở giáo dục cao đẳng công lập thuộc hệ thống giáo dục quốc dân, trực thuộc UBND TP.HCM, chịu sự quản lý trực tiếp của Sở Giáo dục và Đào tạo Thành phố Hồ Chí Minh (Sở GD và ĐT TP.HCM), quản lý Nhà nước về GDNN của Bộ LĐ-TB và XH và Sở LĐ-TB và XH TP.HCM. Nhà trường có tư cách pháp nhân, có con dấu và tài khoản riêng.

Trường Cao đẳng Lý Tự Trọng TP.HCM hiện tổ chức và hoạt động theo Điều lệ trường cao đẳng ban hành theo Thông tư số 46/2016/TT-BLĐTBXH ngày 28 tháng 12 năm 2016 của Bộ LĐ-TB và XH.

· Tên tiếng Anh: LY TU TRONG COLLEGE OF HO CHI MINH CITY

· Điện thoại:  
(028) 3844 0567; 
Fax: (028) 3811 8676

· Website: 
www.lttc.edu.vn
· Email: 
lytutrong@lttc.edu.vn
· Địa chỉ: 390 Hoàng Văn Thụ, phường 4, quận Tân Bình, Thành phố Hồ Chí Minh.
2.2 Công tác tổ chức và quản lý nhà trường:

· Ban Giám hiệu: 04 

· Đơn vị trực thuộc: 27 đơn vị  

· 07 đơn vị chức năng: 
1. Phòng Tổ chức – Hành chính – Tổng hợp; 
2. Phòng Kế hoạch – Tài chính;
3. Phòng Tuyển sinh-Đào tạo; 
4. Phòng Quản trị-Dịch vụ; 
5. Phòng Thanh tra giáo dục – Công tác Sinh viên; 
6. Phòng Quản lý khoa học - Hợp tác quốc tế; 
7. Phòng Khảo thí và Đảm bảo chất lượng; 

· 11 khoa: 
1. Khoa Khoa học cơ bản; 
2. Khoa Lý luận Chính trị; 
3. Khoa Cơ khí; 
4. Khoa Động lực;
5. Khoa Điện – Điện tử; 
6. Khoa Công nghệ thông tin; 
7. Khoa May – Thời trang; 
8. Khoa Kinh tế; 
9. Khoa Xây dựng; 
10. Khoa Nhiệt lạnh; 
11. Khoa Thương mại du lịch
· 06 trung tâm: 
1. Trung tâm – Thư viện; 
2. Trung tâm Đào tạo Lý Tự Trọng; 
3. Trung tâm Y tế.

4. Trung tâm Quan hệ doanh nghiệp; 
5. Trung tâm Điều hành và Quản lý dữ liệu; 
6. Trung tâm ngoại ngữ (Tiếng anh; Tiếng Đức; Tiếng nhật; Tiếng trung)
· 03 đơn vị đoàn thể: 
1. Văn phòng Đảng bộ; 
2. Văn phòng Công đoàn; 
3. Văn phòng Đoàn Thanh niên – Hội Sinh viên.

2.3 Các nghề đào tạo:

Trình độ CĐ (31 nghề): Tiếng Anh; Công nghệ Kỹ thuật điện, điện tử; Cơ điện tử; Kỹ thuật mạng ngoại vi và thiết bị đầu cuối; Công nghệ kỹ thuật điều khiển và tự động hóa; Điện tử công nghiệp; Điện công nghiệp; Lắp đặt thiết bị lạnh; Công nghệ kỹ thuật nhiệt; Kỹ thuật máy lạnh và điều hòa không khí; Vận hành sửa chữa thiết bị lạnh; Cắt gọt kim loại; Công nghệ chế tạo máy; Công nghệ kỹ thuật cơ khí; Bảo trì hệ thống thiết bị công nghiệp; Công nghệ ô tô; Tin học ứng dụng; Thiết kế đồ họa; Công nghệ kỹ thuật máy tính; Lập trình máy tính; Quản trị mạng máy tính; Thiết kế web; An ninh mạng; Thương mại điện tử; Tài chính doanh nghiệp; Kế toán doanh nghiệp; Quản trị doanh nghiệp vừa và nhỏ; may thời trang; Công nghệ may Veston; Công nghệ may; Kỹ thuật xây dựng.

Trình độ Trung cấp (32 nghề): Tiếng Anh; Công nghệ Kỹ thuật điện, điện tử; Cơ điện tử; Kỹ thuật mạng ngoại vi và thiết bị đầu cuối; Công nghệ Kỹ thuật điều khiển tự động; Điện tử công nghiệp; Điện công nghiệp; Lắp đặt thiết bị lạnh; Công nghệ kỹ thuật nhiệt; Kỹ thuật máy lạnh và điều hòa không khí; Vận hành sửa chữa thiết bị lạnh; Cắt gọt kim loại; Công nghệ chế tạo dụng cụ; Cơ khí chế tạo; Công nghệ kỹ thuật cơ khí; Bảo trì hệ thống thiết bị công nghiệp; Công nghệ ô tô; Tin học ứng dụng; Thiết kế đồ họa; Công nghệ kỹ thuật phần cứng máy tính; Lập trình máy tính; Quản trị mạng máy tính; Thiết kế web; An ninh mạng; Thương mại điện tử; Tài chính doanh nghiệp; Kế toán doanh nghiệp; Quản trị doanh nghiệp vừa và nhỏ; may thời trang; Công nghệ may Veston; Công nghệ may và thời trang; Kỹ thuật xây dựng..

Cao đẳng liên thông (31 nghề)

     Các nghề trọng điểm đang đào tạo 

· Cấp độ: Quốc tế
· Nghề: Công nghệ Ô tô

· Nghề: Cơ khí chế tạo

· Cấp độ: Khu vực Asean

· Nghề: Điện công nghiệp

· Nghề: Cơ điện tử

· Cấp độ: Quốc gia

· Nghề: Công nghệ Kỹ thuật Cơ khí

· Nghề: Công nghệ Kỹ thuật Điện, Điện tử

· Nghề: Quản trị Mạng máy tính

2.4 Qui mô đào tạo 

	TT
	Nội dung
	Trong đó

	
	
	NH 2016-2017
	NH 2017-2018
	NH 2018-2019

	1
	Trình độ cao đẳng
	7.951
	9.226
	8.249

	2
	Trình độ trung cấp
	2.764
	4.033
	3.406

	Tổng số HS-SV các nghề
	10.715
	13.259
	11.655


Phấn đấu đến năm 2021 toàn trường có khoảng 14.000 HS-SV; sau năm 2021 và những năm tiếp theo đảm bảo 15.000 HS-SV/năm học. 

Tuyển mới hàng năm:

Chỉ tiêu tuyển sinh hàng năm: 6.000 HSSV

Trong đó:    
· Chỉ tiêu tuyển sinh Cao đẳng:  
4.000 SV 

· Chỉ tiêu Trung cấp:


2.000 SV
2.5 Đất đai, diện tích sử dụng và cơ sở hạ tầng:
2.5.1 Tại cơ sở 1: 390 Hoàng Văn Thụ, P.4, Q. Tân Bình – Tp. Hồ Chí Minh.
· Tổng diện tích đất: 
50.646,6 m2
· Diện tích xây dựng: 
28.945,1 m2
Trong đó: 

· Diện tích phòng học lý thuyết: 
5.013,6 m2
· Diện tích thư viện: 
608 m2
· Diện tích phòng thí nghiệm, nhà xưởng: 
8.832,5 m2
· Diện tích nhà làm việc: 
2.943 m2
· Sân thể thao: 
8.700 m2
· Vườn hoa, cây cảnh: 
2.000 m2
· Hội trường:  
848 m2
2.5.2 Tại cơ sở 2: xã Phú Hòa Đông, huyện Củ Chi – Tp. Hồ Chí Minh. 

· Tổng diện tích đất: 
331,5810m2 
III. Định hướng phát triển nhà trường giai đoạn 2019 – 2024, tầm nhìn 2030
3.1 Mục tiêu phát triển cơ sở vật chất kỹ thuật

Tập trung đầu tư những công trình trọng điểm để đưa vào sử dụng bao gồm: Nhà xưởng, lớp học, phòng thực hành, phòng làm việc và cơ sở hạ tầng kỹ thuật phấn đấu đến năm 2020 hoàn thành các công trình xây dựng tại cơ sở 390 Hoàng Văn Thụ, phường 04, quận Tân Bình. Từng bước xây dựng Phân hiệu Củ Chi phấn đấu đến năm 2025 cơ bản xây dựng được các hạng mục: Khu Hành chính + lớp học, khu nhà xưởng thực hành, khu hợp tác quốc tế và quan hệ doanh nghiệp, trung tâm công nghệ thông tin, khu thư viện, khu ký túc xá, khu thể dục và thể thao, cơ sở hạ tầng kỹ thuật và thảm cỏ, cây xanh. 

Từng bước phấn đấu đến năm 2021 tất cả các phòng học lý thuyết có diện tích sử dụng từ 67m² ÷ 70m²; Các giảng đường có diện tích sử dụng từ 150m² ÷ 250m² có sức chứa từ 130 ÷ 200 HSSV, có từ 3 ÷ 5 giảng đường có diện tích sử dụng > 400m²; Các phòng thí nghiệm có diện tích sử dụng từ >100m²; Các xưởng thực tập chuyên nghành thực tập Cơ khí, Động lực có diện tích sử dụng từ 255m² ÷ 400m²; Các xưởng thực tập chuyên nghành thực tập Điện – Điện tử, Điện lạnh, Công nghệ May - Thời trang  có diện tích sử dụng từ 150m² ÷ 200m². Trung tâm truyền thông Thư viện phải đạt được diện tích >3.000m².

Xây dựng và phát triển các phòng thí nghiệm, xưởng thực hành chất lượng cao đảm bảo chất lượng đào tạo các ngành nghề của Trường.

Tăng cường các hoạt động phục vụ đào tạo như thư viện, công tác dịch vụ học tập, ký túc xá,...

Xây dựng hoàn thiện hạ tầng thông tin để xây dựng “Nhà trường thông minh”

Đầu tư trang thiết bị máy móc và đồ dùng dạy học đủ, đồng bộ và hiện đại phù hợp với sự đổi mới, nâng cao chất lượng GDNN, nhằm mục đích nâng cao trình độ tay nghề cho đội ngũ  đáp ứng yêu cầu phát triển của thành phố trong giai đoạn mới.

Mục tiêu phát triển thư viện: 

· Thiết lập hệ thống thông tin cho Thư viện là nhiệm vụ cấp bách, là mục tiêu lâu dài nhằm nâng cao chất lượng đào tạo, xây dựng Thư viện Trường đạt chuẩn phù hợp với thời đại của công nghệ và kinh tế tri thức. Việc thiết lập hệ thống thông tin cho Thư viện cần được tiến hành từng bước, đảm bảo đưa vào vận hành ngay, phát huy hiệu quả những phần đã được xây dựng, tiến tới gắn kết tất cả các hoạt động nghiên cứu, giảng dạy, hoạt động xã hội ... của tất cả cộng đồng bạn đọc của Thư viện, từ HS-SV, GV, cán bộ nghiên cứu, cán bộ quản lý hành chính .... vào một khối thống nhất.

· Mục tiêu thiết lập hệ thống thông tin hoàn chỉnh, bao gồm các hệ thống phục vụ các đối tượng: sinh viên, nghiên cứu sinh, cán bộ giảng dạy, cán bộ nghiên cứu, cán bộ quản lý .., phục vụ các mặt hoạt động và các nhu cầu thông tin khác nhau của các đối tượng nêu trên. Các phân hệ của hệ thống thông tin thích hợp đảm bảo thu thập, lưu trữ, xử lý và cung cấp thông tin cho tất cả các hoạt động diễn ra trong Thư viện.

· Xây dựng mặt bằng tổng thể tại cơ sở chính tại 390 Hoàng Văn Thụ, P.4, Q. Tân Bình và đền bù, xây dựng cơ sở tại xã Phú Hòa Đông, huyện Củ Chi.
Dự kiến năm 2025 cơ sở 2 (phân hiệu Củ Chi) đưa vào hoạt động, sẽ tăng qui mô lên khoảng 20% (1.200 HS-SV)
3.2 Quy hoạch chi tiết 1/500 trường Cao đẳng Lý Tự Trọng Thành phố Hồ Chí Minh
3.2.1 Quy hoạch chi tiết 1/500 tại cơ sở 1
      1. Vị trí, ranh giới và quy mô lập quy hoạch
· Khu đất quy hoạch nằm tại số 390 Hoàng Văn Thụ, Phường 4 – Quận Tân Bình – Tp. Hồ Chí Minh. 

· Giới hạn khu đất quy hoạch:

· PhÝa Tây B¾c và Đông Bắc giáp khu dân cư hiện hữu
· PhÝa Đông Nam giáp với đường Hoàng Văn Thụ
-    PhÝa Tây Nam giáp khu dân cư hiện hữu
-    PhÝa T©y giáp khu dân cư đường Nguyễn Thái Bình.

· Tổng diện tích lập quy hoạch là: 50.646,6m2 

Trong đó: toàn bộ đất thuộc Phường 4 – Quận Tân Bình – Tp. Hồ Chí Minh
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.2. Quy hoạch chi tiết 1/500
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3.2.2 Quy hoạch chi tiết 1/500tại cơ sở 2

· Khu đất quy hoạch nằm tại xã Phú Hòa Đông, huyện Củ Chi – Tp. Hồ Chí Minh. 

· Tổng diện tích lập quy hoạch là: 331,5810m2 
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	STT
	Loại đất
	Diện tích (ha)
	Tỷ lệ (%)

	A
	Đất trong phạm vi xây dựng
	33,1581
	97,86

	1
	Đất xây dựng công trình
	5,0261
	14,83

	2
	Đất cây xanh, sân bãi, TD TT
	20,2653
	59,81

	3
	Dất giao thong nội bộ
	3,6092
	10,62

	4
	Đất dự trử khu học tập
	4,0075
	11,86

	5
	Đất khu xử lý nước thải
	0,2500
	0,74

	B
	Đất ngoài phạm vi xây dựng
	0,7257
	2,14

	1
	Đất cây xanh thuộc hành lang bảo vệ rạch láng the
	0,5282
	1,56

	2
	Đất giao thông đối ngoại
	0,1975
	0,56

	
	TỔNG CÔNG
	33,8838
	100


[image: image4.emf]DIEÄN TÍCH ÑAÁTDIEÄN TÍCH XDDIEÄN TÍCH SAØNTAÀNG CAOMAÄT ÑOÄ XDHEÄ SOÁ SDD

(m2) (m2) (m2) (Min-Max) (%)

KHU HAØNH CHÍNH + HOÏC TAÄP 62330 14148 25248

1 

÷

 2

22,70

0,42

1 KHOÁI NHAØ HAØNH CHÍNH + HOÏC TAÄP 13730 24830

1 

÷

 2

11 NHAØ GÖÛI XE KHAÙCH LIEÂN HEÄ 350 350

13 NHAØ BAÛO VEÄ 68 68

12 BAÕI XE OÂ TOÂ KHAÙCH LIEÂN HEÄ 340 Khoâng tính vaøo DTXD

KHU NHAØ XÖÔÛNG - THÖÏC HAØNH 35220 8770 11010

1 

÷

 3

25,00 0,31

2 KHOÁI NHAØ XÖÔÛNG - THÖÏC HAØNH 8770 11010

1 

÷

 3

KHU TRUNG TAÂM NGHIEÂN CÖÙU KHOA HOÏC 30947 5198 9613 2 16,80 0,31

3 KHOÁI NHAØ TRUNG TAÂM NGHIEÂN CÖÙU KHOA HOÏC 5130 9545 2

13 NHAØ BAÛO VEÄ 68 68

12 BAÕI XE OÂ TOÂ KHAÙCH LIEÂN HEÄ 340 Khoâng tính vaøo DTXD

KHU THÖ VIEÄN 31432 5930 9610 2 19,00 0,31

4 KHOÁI NHAØ THÖ VIEÄN 4130 7810 2

11 NHAØ GÖÛI XE  1800 1800

12 BAÕI XE OÂ TOÂ 3250 Khoâng tính vaøo DTXD

5 KHU THEÅ DUÏC THEÅ THAO 41760 4300 4300 1 6,25 0,10

9 KHOÁI NHAØ THI ÑAÁU - TAÄP LUYEÄN TDTT 2600 2600 1

10 HOÀ BÔI NGOAØI TRÔØI 50m x 21m 1700 1700

SAÂN BOÙNG ÑAÙ COÙ ÑÖÔØNG CHAÏY 15845 Khoâng tính vaøo DTXD

SAÂN BOÙNG CHUYEÀN (02 SAÂN) 1084 Khoâng tính vaøo DTXD

SAÂN BOÙNG ROÅ (02 SAÂN) 1084 Khoâng tính vaøo DTXD

SAÂN TENNIS (02 SAÂN) 630 Khoâng tính vaøo DTXD

KHU KYÙ TUÙC XAÙ + NHAØ PHUÏC VUÏ + NHAØ ÔÛ CB CNV 50175 11865 29795 3 24,00 0,60

6 KHOÁI NHAØ KYÙ TUÙC XAÙ 6720 17920 3

11 NHAØ GÖÛI XE SINH VIEÂN 1125 1125

7 KHOÁI NHAØ PHUÏC V

Ụ

 + NHAØ AÊN 2770 8050 3

8 KHOÁI NHAØ ÔÛ CAÙN BOÄ - COÂNG NHAÂN VIEÂN + NHAØ KHAÙCH 900 2700 3

11 NHAØ GÖÛI XE  350 350

15 TRAÏM CAÁP NÖÔÙC 510 Khoâng tính vaøo DTXD

14 KHU XÖÛ LYÙ NÖÔÙC THAÛI 2500 50 50 1

KHOÁI NHAØ ÑIEÀU HAØNH 50 50 1

TRAÏM XÖÛ LYÙ NÖÔÙC THAÛI CUÏC BOÄ ÑAËT NGAÀM

16 ÑAÁT DÖÏ TRÖÕ KHU HOÏC TAÄP  40075

1 

÷

 5

≤

 25,00

≤

 1,50

            KHU G

            KHU H

GHI CHUÙ

            KHU E

            KHU F

            KHU A

            KHU B

            KHU C

            KHU D

KÍ HIEÄU CHÖÙC NAÊNG


2.1 +Nhu cầu và phát triển về cơ sở vật chất 

1. Các chỉ tiêu kinh tế kỹ thuật.
- Căn cứ vào quy hoạch phát triển trường Cao đẳng Lý Tự Trọng Thành phố Hồ Chí Minh giai đoạn 2019 – 2024 và tầm nhìn đến năm 2030.

- Căn cứ quy hoạch chi tiết 1/500 trường Cao đẳng Lý Tự Trọng Thành phố Hồ Chí Minh

+ Căn cứ vào nhu cầu diện tích xây dựng

+ Căn cứ vào các tiêu chuẩn ngành, quy chuẩn xây dựng
- Căn cứ quy mô đào tạo
Nền tảng phát triển cơ sở vật chất là hoàn thiện với hệ thống phòng làm việc, phòng học lý thuyết, phòng thực hành, xưởng thực tập đủ về số lượng, đảm bảo về diện tích, trang thiết bị máy móc đủ, đồng bộ và hiện đại phù hợp với chuyên ngành đào tạo và yêu cầu của thị trường lao động thành phố và khu vực.
Phấn đấu xây dựng mới đến năm 2025 và những năm tiếp theo đạt diện tích sàn xây dựng mới về nhà xưởng, lớp học tại 2 cơ sở đáp ứng nhu cầu đào tạo. 
1. Tại cơ sở 1: 390 Hoàng Văn Thụ, P.4, Q. Tân Bình – Tp. Hồ Chí Minh.


Chỉ tiêu về cải tạo, xây dựng mới hệ thống phòng học lý thuyết, phòng thực hành, xưởng thực tập, phòng thí nghiệm… tại các khoa nghề là dựa trên cơ sở hiện có, đầu tư cải tạo, xây dựng mới bổ sung sao cho đảm bảo thao quy hoạch chi tiết 1/500, theo quy mô đào tạo và phát triển của nhà trường.
	STT
	Chức năng
	Tổng diện tích xây dung (m2) đến

	
	
	Năm 2018
	Năm 2019-2024
	Năm 2030

	
	Tổng diện tích đất
	50.646,6
	
	

	1
	Diện tích xây dựng
	36.489,58
	43.663,782
	

	2
	Diện tích phòng học lý thuyết
	5.421,7
	5.478,9
	

	3
	Diện tích thư viện
	1.066
	2.472,8
	4582

	4
	Diện tích phòng thí nghiệm, nhà xưởng
	9.704
	10.012
	

	5
	Diện tích nhà làm việc
	2.843,02
	
	

	6
	Hội trường
	1.095,9
	
	

	7
	Phòng nghiên cứu khoa học
	
	01
	02

	8
	Diện tích KTX
	1476
	8491
	

	9
	Sân thể thao:
	8.700
	
	

	10
	Nhà thi đấu đa năng
	
	1.296
	

	11
	Hồ bơi ngoài trời
	
	
	400

	12
	Khối nhà phục vụ- Nhà ăn (Căn tin)
	663.324
	
	

	13
	Nhà gửi xe
	7.819,9
	
	1.760,8

	14
	Bãi xe ô tô
	
	
	2134.2

	15
	Nhà Bảo vệ
	25.5
	
	108

	16
	Vườn hoa, cây cảnh
	2.000
	
	

	17
	Khu xử lý nước thải
	
	120
	

	18
	Tram cấp nước
	132
	
	


Bảng 1: Chỉ tiêu về cải tạo, xây dựng mới hệ thống phòng làm việc, phòng học lý thuyết, phòng thực hành, xưởng thực tập tại các khoa nghề giai đoạn 2019-2025 tầm nhìn đến năm 2030 (theo QH 1/500)
	KH
	Chức năng
	Khối nhà
	Khoa
	Diện tích đất (m2)
	Năm 2018
	Năm 2019-2024
	Năm 2030
	Tổng diện tích sàn XD (m2)
	Ghi chú

	
	
	
	
	Tầng cao
	Hiện có
	Cải tạo
	Trang bị mới
	Cải tạo
	Trang bị mới 
	
	

	 
	Tổng diện tích khu đất
	 
	 
	50.646,60
	Từ 1-7
	 
	 
	 
	Từ 1-7
	 
	50.159,68
	 

	 
	Quy hoạch 1/500
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	1
	Hợp tác doanh nghiệp, hợp tác quốc tế
	K
	 
	1.438
	7
	 
	 
	 
	7
	 
	10.066
	Công trình xây mới

	2
	Phòng tổ chức hành chính tổng hợp
	HTB
	 
	471
	7
	 
	 
	 
	7
	 
	942
	Công trình cải tạo nâng tầng

	3
	Văn phòng 
	C1
	 
	600
	2
	2
	
	 
	2
	 
	1.200
	Công trình cải tạo nâng tầng

	Tầng 1
	P. Làm việc
	 
	 
	 
	 
	727
	
	
	 
	
	727
	 

	Tầng 2
	P. Làm việc
	 
	 
	 
	 
	492,75
	
	
	 
	
	492,75
	 

	4
	Lớp học lý thuyết 1
	C2,3
	 
	1262
	4
	 
	 
	 
	4
	 
	5.048
	Công trình cải tạo nâng tầng

	 
	- Khu lý thuyết 
	C2
	 
	631
	4
	3
	1 
	 
	1
	 
	2.524
	 

	Tầng 1
	- Khu lý thuyết 
	 
	 
	 
	 
	3-LT
	 
	 
	 
	 
	450
	 

	Tầng 2
	- Khu lý thuyết 
	 
	 
	 
	 
	5-LT
	 
	 
	 
	 
	450
	 

	Tầng 3
	- Khu lý thuyết 
	 
	 
	 
	 
	5-LT
	 
	 
	 
	 
	450
	 

	Tầng 4
	- Khu lý thuyết 
	 
	 
	 
	 
	 
	
	450
	 
	 
	450
	 

	 
	- Khu lý thuyết 
	C3
	 
	631
	4
	3
	 1
	 
	4
	 
	2.524
	 

	Tầng 1
	- Khu lý thuyết 
	 
	 
	 
	 
	5-LT
	 
	 
	 
	 
	450
	 

	Tầng 2
	- Khu lý thuyết 
	 
	 
	 
	 
	5-LT
	 
	 
	 
	 
	450
	 

	Tầng 3
	- Khu lý thuyết 
	 
	 
	 
	 
	5-LT
	 
	 
	 
	 
	450
	 

	Tầng 4
	- Khu lý thuyết 
	 
	 
	 
	 
	 
	
	450
	 
	 
	450 
	 

	5
	- Lớp học lý thuyết 2
	H1
	 
	2.035
	3
	3 
	 
	 
	3
	 
	6.105
	Hiện trạng

	Tầng 1
	Xưởng thực hành
	 
	Khoa Động lực
	 
	 
	20-XTT
	 
	 
	 
	 
	1.620
	 

	Tầng 2
	P. thực hành
	 
	K. CNTT
	 
	 
	2-P.TH
	 
	 
	 
	 
	1261
	 

	
	- Khu lý thuyết 
	 
	 
	 
	 
	10-LT+1GĐ
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	
	Văn phòng khoa Công nghệ thông tin
	H1.2 - 01
	 
	79
	 
	79
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	Tầng 3
	P. thực hành
	 
	K. CNTT
	 
	 
	4-P.TH
	 
	 
	 
	 
	1261 
	 

	
	- Khu lý thuyết 
	 
	 
	 
	 
	12-LT
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	6
	Xưởng thực hành 1
	XCK
	 
	2.272
	7
	 
	 
	7 
	
	7 
	15.904
	Xây mới

	7
	Xưởng thực hành 2
	T
	KONE
	218
	7
	4
	 3
	 
	7
	 
	1.526
	Công trình cải tạo nâng tầng

	Tầng 1-4
	 
	 
	 
	 
	
	728
	 
	 
	 
	 
	728
	Hiện trạng

	Tầng 5-7
	 
	 
	 
	 
	
	 
	
	546
	
	 
	546
	Xây mới

	8
	Xưởng thực hành 3
	XĐL
	 
	303
	3
	 1
	2 
	 
	3
	 
	909
	Hiện trạng

	Tầng 1
	Xưởng thực hành
	 
	1-CKvà 2-ĐL
	 
	 
	432
	 
	 
	 
	 
	432
	Hiện trạng

	Tầng 2
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	
	432
	 
	 
	432
	Xây mới

	Tầng 3
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	
	432
	 
	 
	432
	Xây mới

	9
	Xưởng thực hành 4
	G
	 
	2.817
	3
	3 
	 
	 
	3
	 
	8.451
	Hiện trạng

	Tầng 1
	Xưởng thực tập
	 
	K. ĐL
	 
	 
	2-XTT
	 
	 
	 
	 
	236
	 

	
	Xưởng thực hành
	 
	K. NL
	 
	 
	10-XTH
	 
	 
	 
	 
	1120
	 

	
	Xưởng thực hành
	 
	K. Đ-ĐT
	 
	 
	2-XTH
	 
	 
	 
	 
	290
	 

	
	P. Quản trị - Dịch vụ
	G.1 - 01
	 
	54
	 
	54
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	
	Xưởng thực hành  Xây dựng 2
	G.1 -17
	K. XD
	120
	 
	120
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	Tầng 2
	Xưởng thực hành
	 
	K.May
	 
	 
	6-XTH
	 
	 
	 
	 
	850
	 

	
	Xưởng thực hành
	 
	K. Đ-ĐT
	 
	 
	10-XTH
	 
	 
	 
	 
	1012
	 

	
	Phòng dự án
	G.2 - 17
	 
	108
	 
	108
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	Tầng 3
	Xưởng thực hành
	 
	K. Đ-ĐT
	 
	 
	15-XTH
	 
	 
	 
	 
	2064,625
	 

	10
	Trung tâm truyền thông thư viện
	F1
	 
	674
	4 
	2
	 2
	 
	4
	 
	4
	Công trình cải tạo nâng tầng

	Tầng 1
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	622
	Hiện trạng

	
	Trung tâm truyền thông thư viện
	 
	 
	 
	 
	Hiện có  
	 
	 
	 
	 
	392
	 

	
	P. thực hành
	 
	K. CNTT
	 
	 
	2-P.TH
	 
	 
	 
	 
	142
	 

	
	P.Zoom 1-2
	F1.2 - 08
	 
	42
	 
	42
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	
	Văn Phòng Đoàn
	F1.2 - 09
	 
	46
	 
	46
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	Tầng 2
	 
	 
	 
	 
	 
	Hiện có  
	 
	 
	 
	 
	1080
	Hiện trạng

	
	P. thực hành
	 
	K. CNTT
	 
	 
	7-P.TH
	 
	 
	 
	 
	360
	 

	
	Hội trường A
	F1.2 - 01
	 
	720
	 
	720
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	Tầng 3
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	1080
	
	1080
	Xây mới

	Tầng 4
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	1080
	
	1080
	Xây mới

	11
	Thư viện – hội trường(mở rộng)
	F2
	 
	358
	 4
	2 
	 2
	 
	4
	 
	1.432
	Công trình cải tạo nâng tầng

	Tầng 1
	- Khu lý thuyết 
	 
	 
	 
	 
	2-GĐ 
	 
	 
	 
	 
	360
	Hiện trạng

	
	P. Quản trị - Dịch vụ
	F2.1 - 01
	 
	120
	 
	120
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	
	Giảng đường F2-A
	F2.1 - 02
	 
	120
	 
	GĐ
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	Tầng 2
	- Khu lý thuyết 
	 
	 
	 
	 
	6-P-LT
	 
	 
	 
	 
	360
	Hiện trạng

	Tầng 3
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	360
	
	360 
	Xây mới

	Tầng 4
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	360
	
	360 
	Xây mới

	12
	Lớp học + Khu xưởng thực hành
	E1-3
	 
	1.071
	4
	 
	 
	 
	4
	 
	4.284
	Công trình cải tạo nâng tầng

	 
	Khối nhà E1 
	 
	 
	968,4
	4
	3 
	 1
	 
	4
	 
	 
	Công trình cải tạo nâng tầng

	Tầng 1
	P. thực hành
	 
	K. CNTT
	 
	 
	
	 
	4-P.TH
	 
	 
	334
	Công trình cải tạo nâng tầng

	
	Khu KTX 
	 
	KTX
	 
	 
	4 phòng
	 
	 
	 
	 
	334
	Hiện trạng

	Tầng 2
	P. thực hành
	 
	K. CNTT
	 
	 
	
	 
	 4-P.TH
	 
	 
	317,2
	Công trình cải tạo nâng tầng

	
	Khu KTX 
	 
	KTX
	 
	 
	4 phòng
	 
	 
	 
	 
	317,2
	Hiện trạng

	Tầng 3
	P. thực hành
	 
	K. CNTT
	 
	 
	
	 
	 4-P.TH
	 
	 
	317,2
	Công trình cải tạo nâng tầng

	
	Khu KTX 
	 
	KTX
	 
	 
	4 phòng
	 
	 
	 
	 
	317,2
	Hiện trạng

	Tầng 4
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 317,2
	 
	
	317,2
	Xây mới

	 
	Khối nhà E2
	 
	 
	1603
	4
	 2
	 2
	 
	4
	 
	
	 

	Tầng 1
	Khu Lý Thuyết
	 
	 
	 
	 
	
	 
	 4-P.TH
	 
	 
	354
	Cải tạo-Xây mới

	
	Khu KTX 
	 
	 
	 
	 
	4-P.TH
	 
	 
	 
	 
	354
	Hiện trạng

	
	Phòng tập thể hình
	E2.1 - 01
	 
	66
	 
	66
	 
	 
	 
	 
	66
	Hiện trạng

	Tầng 2
	Khu Lý Thuyết
	 
	 
	 
	 
	
	 
	5-P-LT 
	 
	 
	475
	Cải tạo-Xây mới

	
	Khu KTX 
	 
	 
	 
	 
	2 phòng
	 
	
	 
	 
	210
	Hiện trạng

	
	Khu Lý Thuyết
	 
	 
	 
	 
	2-P-LT
	 
	 
	 
	 
	144
	Hiện trạng

	
	P. Zoom 5
	E2.2 - 05
	 
	60,5
	 
	60,5
	 
	 
	 
	 
	 
	Hiện trạng

	
	Hành lang- cầu thang
	 
	 
	34.8
	 
	34.8
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	Tầng 3
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	360
	
	
	360 
	Xây mới

	Tầng 4
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 360
	
	
	360 
	Xây mới

	 
	Khối nhà E3
	 
	 
	 
	4
	 1
	 3
	 
	4
	 
	 
	Cải tạo-Xây mới 

	Tầng 1
	P. thực hành
	 
	 
	 
	 
	
	 
	 2-P.TH
	 
	 
	144
	 

	
	Xưởng cơ điện
	E3.1 - 07
	 
	192
	 
	192
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	Tầng 2
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	336
	 
	
	336 
	Xây mới

	Tầng 3
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	336
	 
	
	336 
	Xây mới

	Tầng 4
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	336
	 
	
	336 
	Xây mới

	13
	Căn tin
	 
	 
	596
	1
	663,324
	 
	 
	
	 
	663,324
	Hiện trạng

	14
	Hồ bơi
	 
	 
	400
	1
	 
	 
	 
	400
	 
	400
	Xây mới

	15
	Khu thể thao
	 
	 
	247
	1
	 
	 
	 
	247
	 
	247
	Xây mới

	16
	Ký túc xá
	 
	 
	1.213
	7
	
	
	
	8.491
	 
	8.491
	Xây mới

	17
	Bảo vệ cổng chính
	 
	 
	92
	1
	 25.5
	 
	 
	92
	 
	92
	Xây mới

	18
	Bảo vệ cổng phụ
	 
	 
	18
	1
	 
	 
	 
	18
	 
	18
	Xây mới

	19
	Trạm cấp nước sinh hoạt
	 
	 
	132
	1
	 132
	 
	 
	132
	 
	132
	Hiện trạng

	20
	Khu xử lý nước thải
	 
	 
	120
	1
	 
	 
	120
	
	 
	120
	Xây mới

	21
	Trạm biến thế
	 
	 
	25
	1
	 25
	 
	 
	
	 
	25
	Hiện trạng

	22
	Sân thể thao ngoài trời
	 
	 
	5400
	1
	8.700
	 
	 
	
	 
	8.700
	Hiện trạng

	23
	Sân bãi thi sát hạch bằng lái xe A1
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	Hiện trạng

	24
	Sân bãi thi sát hạch bằng lái xe A2
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	Hiện trạng

	25
	Bãi đậu xe ô tô
	 
	 
	1760,8
	1
	 
	 
	 
	
	 
	1760,8
	Hiện trạng

	26
	Bãi đậu xe máy
	 
	 
	2134,2
	1
	 
	 
	 
	
	 
	2134,2
	Hiện trạng

	 
	Hiện trang
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	1
	Khối hành chánh
	A1
	 
	
	2 
	 
	 
	 
	 
	 
	589.9  
	Hiện trạng

	Tầng 1
	P. Làm việc
	 
	 
	270,18
	 
	270,18
	 
	 
	 
	 
	270,18
	 

	Tầng 2
	P. Làm việc
	 
	 
	 319,72
	 
	319,72
	 
	 
	 
	 
	319,72
	 

	2
	Nhà A2
	 
	 
	 
	 1
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	Hiện trạng

	Tầng 1
	Khu Hội trường B
	 
	 
	486,32
	 
	486,32
	 
	 
	 
	 
	486,32
	 

	
	P. Họp B
	A2.1 - 01
	 
	106,24
	 
	106,24
	 
	 
	 
	 
	106,24 
	 

	3
	Nhà A3
	 
	 
	 
	1 
	 
	 
	 
	 
	 
	224 
	Hiện trạng

	Tầng 1
	Nhà Truyền thống 
	 
	 
	 
	 
	224
	 
	 
	 
	 
	224
	 

	4
	P. Làm việc
	B1
	 
	 
	1 
	 
	 
	 
	 
	 
	107,78 
	Hiện trạng

	Tầng 1
	P. Làm việc
	 
	 
	 
	 
	82,28
	 
	 
	 
	 
	82,28
	 

	
	P. Bảo vệ cổng số 1
	B1.1- 01
	 
	25,5
	 
	25,5
	 
	 
	 
	 
	25,5 
	 

	5
	Nhà B2
	 
	 
	 
	 1
	 
	 
	 
	 
	 
	2936
	Hiện trạng

	Tầng 1
	Bãi xe 1
	B2
	 
	2696
	 
	2696
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	
	Mái che
	 
	 
	240
	 
	240
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	6
	Nhà B3
	 
	 
	 
	1 
	 
	 
	 
	 
	 
	4839,885
	Hiện trạng

	Tầng 1
	Bãi xe 2
	B3
	 
	3042,115
	 
	3042,115
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	
	Nhà xe
	 
	 
	1797,77
	 
	1797,77
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	7
	Nhà D1
	 
	 
	336
	2 
	 
	 
	 
	 
	 
	336 
	Hiện trạng

	Tầng 1
	P. Làm việc
	 
	 
	168
	 
	168
	 
	 
	 
	 
	168
	 

	Tầng 2
	Xưởng bánh mì
	 
	 
	 168
	 
	 168
	 
	 
	 
	 
	168
	 

	8
	Nhà D2
	 
	K. Cơ khí
	 
	1 
	1-X. CK
	 
	 
	 
	 
	116
	Hiện trạng

	Tầng 1
	Xưởng CNC CB
	D2.1 - 01
	K. Cơ khí
	100
	 
	X. CK
	 
	 
	 
	 
	100 
	 

	
	Hành lang- cầu thang
	 
	
	16
	 
	Hiện có 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	9
	Nhà D3
	 
	 
	 
	1 
	 
	 
	 
	 
	 
	2850 
	Hiện trạng

	Tầng 1
	Xưởng thực hành
	 
	K. Cơ khí
	 
	 
	8-X. CK
	 
	 
	 
	 
	2565
	 

	
	Kho: cơ điện
	D3.1 - 06
	K. Cơ khí
	95
	 
	95
	 
	 
	 
	 
	95 
	 

	
	Phòng phương pháp
	D3.1 - 07
	
	95
	 
	95
	 
	 
	 
	 
	95 
	 

	
	Văn phòng khoa cơ khí
	D3.1 - 08
	
	95
	 
	95
	 
	 
	 
	 
	95 
	 


Bảng 2: Chỉ tiêu về cải tạo, Phòng làm việc, phòng học lý thuyết, phòng thực hành, xưởng thực tập (thực hành) tại các khoa nghề giai đoạn 2019-2025 tầm nhìn đến năm 2030
	
	Tên khoa nghề


	Năm 2018
	Năm 2019-2024
	Năm 2030

	STT
	
	Hiện có
	Cải tạo
	Trang bị mới
	Cải tạo
	Trang bị mới 

	I
	Phòng làm việc
	
	
	
	
	

	II
	Phòng học lý thuyết
	58 phòng
	
	
	
	

	
	Giảng đường, Hội trường, P. Họp
	3-HT; 2P.H; 3-
	
	
	
	

	III
	Phòng thực hành, xưởng thực tập (thực hành)
	
	
	
	
	

	1
	Cơ khí
	9 xưởng
	
	1 xưởng
	
	

	2
	Điện  - Điện tử
	27  xưởng
	
	
	
	

	3
	Công nghệ Thông tin
	15 phòng máy
	
	
	
	

	4
	Động lực
	22xưởng + 2 Trung tâm
	
	
	
	

	5
	Nhiệt lạnh
	10 xưởng
	
	
	
	

	6
	Công nghệ may - Thời trang
	6 xưởng
	
	
	
	

	7
	Khoa học Cơ bản
	02 phòng lab
	
	
	
	

	8
	Khoa Lý luận Chính trị
	
	
	
	
	

	9
	Khoa Kinh tế
	
	
	
	
	

	10
	Khoa Xây dựng
	
	
	2 xưởng
	
	

	11
	Khoa Thương mại - Du lịch 
	
	
	2 xưởng
	
	

	12
	Phòng thí nghiệm 
	
	
	
	
	

	13
	Phòng nghiên cứu khoa học
	
	
	
	
	


Bảng 3: Chỉ tiêu về cải tạo, các khu dịch vụ, giải trí giai đoạn 2019-2025 tầm nhìn đến năm 2030
	
	Tên khoa nghề


	Năm 2018
	Năm 2019-2024
	Năm 2030

	STT
	
	Hiện có
	Cải tạo
	Trang bị mới
	Cải tạo
	Trang bị mới 

	1
	Căn tin
	663,324m2
	
	
	
	

	2
	Hồ bơi
	
	
	400
	
	

	3
	Khu thể thao
	8700m2
	
	
	
	

	4
	Ký túc xá
	22 phòng
	
	8491m2
	
	

	5
	Bảo vệ cổng chính
	25.5 m2
	
	92 m2
	
	

	6
	Bảo vệ cổng phụ
	
	
	18 m2
	
	

	7
	Trạm cấp nước sinh hoạt
	132 m2
	
	132 m2
	
	

	8
	Khu xử lý nước thải
	
	
	120 m2
	
	

	9
	Bãi xe 1
	2936m2
	
	
	
	

	10
	Bãi xe 2
	4839m2
	
	
	
	


2. Tại cơ sở 2: xã Phú Hòa Đông, huyện Củ Chi – Tp. Hồ Chí Minh. 


Chỉ tiêu về cải tạo, xây dựng mới hệ thống phòng học lý thuyết, phòng thực hành, xưởng thực tập, phòng thí nghiệm… tại các khoa nghề là dựa trên cơ sở hiện có, đầu tư cải tạo, xây dựng mới bổ sung sao cho đảm bảo thao quy hoạch chi tiết 1/500, theo quy mô đào tạo và phát triển của nhà trường.

	STT
	Chức năng
	Tổng diện tích xây dung (m2) đến

	
	
	Năm 2018
	Năm 2019-2024
	Năm 2030

	
	Tổng diện tích đất
	331.581
	
	

	1
	Khối nhà hành chánh - Học tập
	
	
	24.830

	2
	Khối nhà xưởng - Thực hành
	
	
	11.010

	3
	Khối nhà trung tâm nghiên cứu khoa học
	
	
	9.545

	4
	Khối nhà thư viện
	
	
	7.810

	5
	Kthể dục thể thao
	
	
	4.300

	6
	Khối nhà KTX
	
	
	17.920

	7
	Khối nhà phục vụ- Nhà ăn
	
	
	8.050

	8
	Khối nhà ở CB-CNV- Nhà khách
	
	
	2.700

	9
	Khối nhà thi đấu luyện tập TDTT
	
	
	2.600

	10
	Hồ bơi ngoài trời 50x21m
	
	
	1.700

	11
	Nhà gửi xe 
	
	
	3.625

	12
	Bãi xe ô tô khách liên hệ
	
	
	3.930

	13
	Nhà Bảo vệ
	
	
	136

	14
	Khu xử lý nước thải
	
	
	50

	15
	Tram cấp nước
	
	
	                             510 

	16
	Đất dự trử khu học tập
	
	
	40,075


Bảng 4: Chỉ tiêu về cải tạo, xây dựng mới hệ thống phòng làm việc, phòng học lý thuyết, phòng thực hành, xưởng thực tập tại các khoa nghề giai đoạn 2019-2025 tầm nhìn đến năm 2030 (theo QH 1/500)
	KH
	Chức năng
	Khối nhà
	Diện tích đất (m2)
	Diện tích đất (m2)
	Năm 2019-2024
	Năm 2030
	Tổng diện tích sàn XD (m2)
	Ghi chú

	
	
	
	
	Tầng cao
	Trang bị mới
	Trang bị mới 
	
	

	 
	Tổng diện tích khu đất
	 
	   331.581 
	 DT XD  
	 DT sàn XD  
	 
	 
	202.585,00
	 

	 
	KHU A
	 
	 
	 
	 1 đến 2 
	 
	 
	 
	 

	 
	KHU HÀNH CHÁNH- HỌC TẬP
	 
	     62.330 
	  14.148 
	        25.248 
	 
	 
	25.248
	 

	1
	Khối nhà hành chánh - Học tập
	 
	 
	  13.730 
	        24.830 
	 
	13.730
	24.830
	 

	 
	Nhà gửi xe khách liên hệ
	11
	 
	       350 
	             350 
	 
	350
	350
	 

	 
	Nhà Bảo vệ
	13
	 
	         68 
	               68 
	 
	68
	68
	 

	 
	Bãi xe ô tô khách liên hệ
	12
	 
	       340 
	 
	 
	            -   
	            340 
	 

	 
	KHU B
	 
	 
	 
	 1 đến 3 
	 
	 
	 
	 

	 
	KHU NHÀ XƯỞNG THỰC HÀNH
	 
	     35.220 
	    8.770 
	        11.010 
	 
	 
	       11.010 
	 

	2
	Khối nhà xưởng - Thực hành
	 
	 
	    8.770 
	        11.010 
	 
	      8.770 
	       11.010 
	 

	 
	KHU C
	 
	 
	 
	                 2 
	 
	 
	 
	 

	 
	KHU TRUNG TÂM NGHIÊN CỨU KHOA HỌC
	 
	     30.947 
	    5.198 
	          9.513 
	 
	 
	         9.513 
	 

	3
	Khối nhà trung tâm nghiên cứu khoa học
	 
	 
	    5.130 
	          9.545 
	 
	      5.130 
	         9.545 
	 

	 
	Nhà Bảo vệ
	13
	 
	         68 
	               68 
	 
	           68 
	              68 
	 

	 
	Bãi xe ô tô khách liên hệ
	12
	 
	       340 
	 
	 
	         340 
	            340 
	 

	 
	KHU D
	 
	 
	 
	                 2 
	 
	 
	 
	 

	 
	KHU THƯ VIỆN
	 
	     31.432 
	    5.930 
	          9.610 
	 
	 
	         9.610 
	 

	4
	Khối nhà thư viện
	 
	 
	    4.130 
	          7.810 
	 
	      4.130 
	         7.810 
	 

	 
	Nhà gửi xe
	11
	 
	    1.800 
	          1.800 
	 
	      1.800 
	         1.800 
	 

	 
	Bãi xe ô tô
	12
	 
	    3.250 
	 
	 
	      3.250 
	         3.250 
	 

	 
	KHU E
	 
	 
	 
	                 1 
	 
	 
	 
	 

	5
	KHU THỂ DỤC THỂ THAO
	 
	     41.760 
	    4.300 
	          4.300 
	 
	 
	         4.300 
	 

	 
	Khối nhà thi đấu luyện tập TDTT
	9
	 
	    2.600 
	          2.600 
	 
	      2.600 
	         2.600 
	 

	 
	Hồ bơi ngoài trời 50x21m
	10
	 
	    1.700 
	          1.700 
	 
	      1.700 
	         1.700 
	 

	 
	Sân bóng đá có đường chạy
	 
	 
	  15.845 
	 
	 
	    15.845 
	       15.845 
	 

	 
	Sân bóng chuyền (02 sân)
	 
	 
	    1.084 
	 
	 
	      1.084 
	         1.084 
	 

	 
	Sân bóng rổ (02 sân)
	 
	 
	    1.084 
	 
	 
	      1.084 
	         1.084 
	 

	 
	Sân tennic (02 sân)
	 
	 
	       630 
	 
	 
	         630 
	            630 
	 

	 
	KHU F
	 
	 
	 
	                 3 
	 
	 
	 
	 

	 
	KHU KTX-NHÀ PHỤC VỤ- NHÀ Ở CB-CNV
	 
	     50.175 
	  11.865 
	        29.795 
	 
	 
	       29.795 
	 

	6
	Khối nhà KTX
	 
	 
	    6.720 
	        17.920 
	 
	      6.720 
	       17.920 
	 

	 
	Nhà giử xe sinh viên
	11
	 
	    1.125 
	          1.125 
	 
	      1.125 
	         1.125 
	 

	7
	Khối nhà phục vụ- Nhà ăn
	 
	 
	    2.770 
	          8.050 
	 
	      2.770 
	         8.050 
	 

	8
	Khối nhà ở CB-CNV- Nhà khách
	 
	 
	       900 
	          2.700 
	 
	         900 
	         2.700 
	 

	 
	Nhà gửi xe
	11
	 
	       350 
	             350 
	 
	         350 
	            350 
	 

	 
	Tram cấp nước
	15
	 
	       510 
	 
	 
	         510 
	            510 
	 

	 
	KHU G
	 
	 
	 
	                 1 
	 
	 
	 
	 

	 
	Khu xử lý nước thải
	14
	       2.500 
	         50 
	               50 
	 
	           50 
	              50 
	 

	 
	Khối nhà điểu hành
	50
	 
	         50 
	 
	 
	           50 
	              50 
	 

	 
	Traạm xử lý nước thải cục bộ đặt ngầm
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	KHU H
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	Đất dự trử khu học tập
	16
	 
	  40.075 
	 1 đến 5 
	 
	 
	 
	 


3.3  Thư viện: 

3.3.1 Nhu cầu phát triển thư viện

Trang bị phần mềm quản lý thư viện để phát triển, làm hạt nhân cho việc phát triển toàn bộ hệ thống thông tin thích hợp của Thư viện, có khả năng tạo ra trên mạng máy tính một môi trường cho phép những bộ phận có chức năng nghiệp vụ khác nhau trong thư viện cộng tác, phối hợp làm việc theo một tiến trình xử lý hợp lý, ăn khớp với tiến trình xử lý trong thực tế. Phần mềm quản lý bao gồm các module: Module Bổ sung ấn phẩm, Module Biên mục dữ liệu, Module Quản lý bạn  đọc, Module Mượn/trả ấn phẩm, Module Tra cứu ấn phẩm (OPAC), Module Quản lý người dùng.

Xây dựng kho tư liệu điện tử nhằm mục đích cung cấp thông tin điện tử đến các đơn vị, HS-SV, cán bộ ... trong cộng đồng bạn đọc, song song cùng với các dạng thông tin cổ điển khác, từng bước đưa hệ thống thông tin của thư viện phục vụ cho các mục đích cung cấp thông tin, trở thành một thư viện điện tử, với nhiều phương pháp cung cấp thông tin khác nhau. Kho tư liệu điện tử và hệ thống phần mềm quản lý kho bao gồm các nội dung sau: Lựa chọn khuôn dạng chung (Dữ liệu dạng văn bản, bao gồm ký tự (text) và hình ảnh tĩnh (graphic); Dữ liệu dạng âm thanh, phim ảnh); Chuyển đổi các dữ liệu sẵn có ở dạng điện tử; Xây dựng cơ chế quản lý tư liệu trong kho dữ liệu (Quản lý thông tin thư mục của tư liệu; Quản lý nội dung của tư liệu); Xây dựng giao diện với người sử dụng để khai thác kho tư liệu điện tử; Xây dựng cơ cấu bổ sung tư liệu vào kho tư liệu điện tử.

Chuyển đổi dữ liệu biên mục hiện có (theo chuẩn thư viện quốc gia) thành các bản ghi theo chuẩn MARC. 

Đưa được hệ thống OPAC lên mạng.

Tin học hóa các hoạt động nghiệp vụ khác của thư viện theo từng nghiệp vụ: Nghiệp vụ bổ sung; Nghiệp vụ quản lý bạn đọc; Nghiệp vụ quản lý mượn - trả (lưu thông ấn phẩm trong thư viện).

Xây dựng kho mở theo chuẩn thư viện mở hiện đại: Xếp ấn phẩm trên giá theo phân loại nội dung (sử dụng khung phân loại Dewey Decimal - DDC); triển khai lắp đặt các thiết bị an ninh thư viện gồm cổng từ tính tại lối ra kho mở và máy khử từ, nhiễm từ tại bàn thủ thư.

Xây dựng các tiến trình nghiệp vụ: Tiến trình bổ sung ấn phẩm; Tiến trình nhập kho; Tiến trình lưu kho; Tiến trình khai thác trực tuyến; Tiến trình mượn trả với kho mở; Tiến trình mượn trả với kho đóng; Tiến trình quản lý bạn đọc.

Trang bị hạ tầng cơ sở cho hệ thống thông tin, bao gồm máy chủ, máy trạm, thiết bị phục vụ thư viện mở (Cổng từ, Máy nhiễm/khử từ, Vật liệu từ, Camera giám sát, Màn hình giám sát, Thiết bị chia, trộn hình ảnh từ camera giám sát, Bàn điều khiển camera giám sát…) và các thiết bị phụ trợ (Các thiết bị lưu trữ bên ngoài, Hệ thống cung cấp nguồn điện và lưu điện, máy in, máy photocopy, máy quét, máy ảnh số, camera số, các thiết bị nghe nhìn).

Tăng cường trang bị các tài liệu truyền thông theo nhu cầu của các khoa, phòng chức năng, đặc biệt bổ sung các tài liệu kỹ thuật chuyên ngành của nước ngoài.

3.3.2 Giải pháp đã thực hiện:

Thực hiện chủ trương đổi mới GDNN, Nhà trường đã tăng cường đầu tư cơ sở vật chất, nâng cấp các phòng thí nghiệm, phòng thực hành, hiện đại hóa các phòng học đáp ứng quy mô đào tạo, xây dựng một số phòng học diện tích lớn, giảng đường phục vụ nhu cầu tổ chức đào tạo theo hệ thống tín chỉ, đặc biệt là xây dựng Thư viện, tạo điều kiện cho GV và HS-SVcó điều kiện nghiên cứu, học tập. Một số công trình mới đã được hoàn thiện đưa vào sử dụng như: 

· Sân bóng đá cỏ nhân tạo, khu vui chơi luyện tập TDTT, hội trường, phòng làm việc cho GV, phòng thực hành thí nghiệm, ký túc xá…

· Hoàn thiện đưa vào sử dụng dự án nâng tầng khối thực hành Điện – Điện tử với diện tích sàn xây dựng là 2.037m2 tăng thêm 15 xưởng thực hành với nguồn vốn vay kich cầu.

· Thực hiện công tác sửa chữa điện, internet, hệ thống cấp thoát nước, PCCC,… đảm bảo duy trì các hoạt động xuyên suốt trong nhà trường.


Cơ sở vật chất được nâng cấp, cải tạo phù hợp với yêu cầu của ngành nghề đào tạo, chỉnh trang theo hướng “xanh - sạch - đẹp”, bố trí hợp lý tạo không khí thi đua, môi trường sư phạm thân thiện.

3.4  Định hướng phát triển và ứng dụng công nghệ thông tin – truyền thông của trường Cao đẳng Lý Tự Trọng Tp.HCM năm 2021, tầm nhìn đến năm 2025

1. Các mục tiêu

Hạ tầng Công nghệ thông tin – Truyền thông ( CNTT-TT) , dạy học số băng thông rộng, đáp ứng yêu cầu sử dụng liên tục; hệ thống các phần mềm hoạt động đồng bộ, có tính liên kết cao, dễ sử dụng, hỗ trợ đa nền tảng và khai thác hiệu quả hệ thống cơ sở dữ liệu lớn (big data) của Nhà trường;

Thiết lập hệ thống cơ sở dữ liệu lớn, tích hợp hệ thống kiểm soát, cảnh báo, hệ thống các module ứng dụng thực hiện thống kê, phân tích và báo cáo kịp thời, trực tuyến; đảm bảo an toàn thông tin và an ninh mạng cả trong hệ thống CNTT - TT và Dạy học số với sự ổn định và độ tin cậy cao;

Nâng cao năng lực làm chủ hệ thống công nghệ thông tin nói chung và công nghệ phần mềm nói riêng của Nhà trường, đáp ứng nhu cầu cấp bách hiện nay trong tổ chức quản lý, quản trị và đào tạo nguồn nhân lực chất lượng cao cung cấp cho thị trường lao động trong nước và quốc tế.

Cải tạo và nâng cấp toàn diện hệ thống hạ tầng công nghệ thông tin trong Nhà trường nhằm đạt được các tiêu chuẩn về xử lý, lưu trữ cũng như vấn đề an toàn thông tin và bảo mật dữ liệu ở mức cao, từng bước đưa Nhà trường trở thành một trường học thông minh trong hệ thống các trường học trên cả nước.

Nghiên cứu khả thi, thiết kế, triển khai hệ sinh thái cho các phần mềm quản lý

Phát triển công nghệ hỗ trợ công tác truyền thông hình ảnh nhà trường trên các phương tiện thông tin đại chúng.

2. Xây dựng Đề án “ Nhà trường Thông Minh” – Giai đoạn 02

2.1 Hoàn thiện cơ sở hạ tầng công nghệ thông tin – truyền thông:

	TT
	Danh mục đầu tư
	Mục đích đầu tư
	Dự kiến đầu tư (đ)

	1
	Nâng cấp đường truyền thuê bao cáp quang 
	Tăng băng thông kết nối với Internet: 200Mbps/thuê bao x 03 thuê bao cáp quang
	200.000.000

	2
	Quản lý hệ thống wifi Nhà trường
	Quản lý và điều tiết các kết nối không dây 600Mbps lưu lượng truy cập 10.000 lượt
	1.000.000.000

	3
	Hệ thống mạng nội bộ toàn trường
	Kết nối mạng nội bộ băng thông 03 Gbps ( Chia các đường LAN, WIFI và Camera riêng biệt )
	2.000.000.000

	4
	Xây dựng phòng ghi hình
	Trang bị phòng ghi hình đặt tại Nhà trường
	2.000.000.000

	
	CỘNG
	
	5.200.000.000


2.2  Nâng cấp các hệ thống phần mềm và nâng cấp máy chủ tại Trung tâm Điều hành 
	TT
	Danh mục đầu tư
	Mục đích đầu tư
	Dự kiến đầu tư (đ) 

	1
	Hệ thống máy chủ dạy học số
	Đặt tại Trung tâm điều hành
	5.000.000.000

	2
	Hệ thống máy ghi hình trực tuyến và dựng phim
	Đặt tại phòng ghi hình
	2.000.000.000

	3
	Hệ thống phòng họp, hội nghị thông minh
	Phòng họp, hội nghị thông minh
	2.000.000.000

	4
	Hệ thống đảm bảo an toàn, lưu trữ dữ liệu
	Các hệ thống sao lưu dữ liệu, tường lửa, 
	2.000.000.000

	5
	Hệ thống chấm công và nhận dạng
	Các hệ thống camrera, màn hình giám sát và chấm công
	2.000.000.000

	Tổng giá trị
	13.000.000.000


2.3  Hệ thống phần mềm
	TT
	Danh mục đầu tư
	Mục đích đầu tư
	Dự kiến đầu tư (đ) 

	1
	Phần mềm lớp học trực tuyến
	Đào tạo trực tuyến 
	2.000.000.000

	2
	Dữ liệu học tập trực tuyến
	Kho tài liệu trực tuyến
	1.000.000.000

	3
	Phần mềm thư viện điện tử
	Thư viện hiện đại
	5.000.000.000

	4
	Phần mềm nhận dạng 
	Nhận dạng thông minh
	1.000.000.000

	5
	Phần mềm mô phỏng (phòng học ảo)
	Phục vụ mô phỏng các thiết bị giảng dạy
	5.000.000.000

	7
	Hệ thống phần mềm trên điện thoại
	Phục vụ công tác tiếp cận thông tin của Nhà trường nhanh chóng.
	500.000.000

	8
	Phần mềm ghi hình và dựng phim
	Phục vụ công tác truyền thông hình ảnh nhà trường
	1.000.000.000

	Tổng giá trị
	15.500.000.000


3. Các chiến lược hoạt động

Xây dựng chính sách, quy trình quản lý CNTT - TT, Dạy học số; đặc biệt là chính sách an toàn thông tin/an ninh mạng để làm nền tảng cho mọi hoạt động ứng dụng CNTT trong toàn trường (cả công tác quản lý và công tác giảng dạy).

Xây dựng phát triển đội ngũ nguồn nhân lực CNTT, đội ngũ trung tâm dạy học số, hình thành “Trung tâm điều hành” đủ năng lực đáp ứng tốt cho việc triển khai, vận hành, hỗ trợ người dùng cuối (GV&SV) và phát triển các ứng dụng mới nhằm đáp ứng cho các hoạt động quản lý, đào tạo và theo định hướng phát triển dạy học số của nhà trường.

Xây dựng hệ thống CNTT-TT băng thông rộng, hệ thống CSDL lớn (big data) đồng bộ, từng bước hoàn thiện và phát triển các module ứng dụng trong thống kê, phân tích, đánh giá dữ liệu phục vụ cho công tác quản trị - quản lý, cải tiến chất lượng đào tạo, nghiên cứu và phục vụ cộng đồng dựa trên dữ liệu đã được phân tích, đánh giá đáp ứng yêu cầu nghiệp vụ của các đơn vị trong trường.

Từng bước triển khai cơ sở hạ tầng kết nối (các trang thiết bị CNTT, phòng thí nghiệm hiện đại) đáp ứng nhu cầu sử dụng, nghiên cứu và học tập ứng dụng online/mobile learning.

Trang bị hệ thống bảo mật thông tin, giám sát mạng, lưu trữ và sao lưu dữ liệu; hệ thống dự phòng nhằm đảm bảo hệ thống hoạt động liên liên tục, phát hiện sớm, hạn chế tấn công mạng/phần mềm; cảnh báo rủi ro, ứng phó kịp thời trước các nguy cơ tấn công hệ thống CNTT của trường.
� EMBED Excel.Sheet.8  ���
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(m2) (m2) (m2) (Min-Max) (%)

KHU HAØNH CHÍNH + HOÏC TAÄP 62330 14148 25248

1 

÷

 2

22,70

0,42

1 KHOÁI NHAØ HAØNH CHÍNH + HOÏC TAÄP 13730 24830

1 

÷

 2

11 NHAØ GÖÛI XE KHAÙCH LIEÂN HEÄ 350 350

13 NHAØ BAÛO VEÄ 68 68

12 BAÕI XE OÂ TOÂ KHAÙCH LIEÂN HEÄ 340 Khoâng tính vaøo DTXD

KHU NHAØ XÖÔÛNG - THÖÏC HAØNH 35220 8770 11010

1 

÷

 3

25,00 0,31

2 KHOÁI NHAØ XÖÔÛNG - THÖÏC HAØNH 8770 11010

1 

÷

 3

KHU TRUNG TAÂM NGHIEÂN CÖÙU KHOA HOÏC 30947 5198 9613 2 16,80 0,31

3 KHOÁI NHAØ TRUNG TAÂM NGHIEÂN CÖÙU KHOA HOÏC 5130 9545 2

13 NHAØ BAÛO VEÄ 68 68

12 BAÕI XE OÂ TOÂ KHAÙCH LIEÂN HEÄ 340 Khoâng tính vaøo DTXD

KHU THÖ VIEÄN 31432 5930 9610 2 19,00 0,31

4 KHOÁI NHAØ THÖ VIEÄN 4130 7810 2

11 NHAØ GÖÛI XE  1800 1800

12 BAÕI XE OÂ TOÂ 3250 Khoâng tính vaøo DTXD

5 KHU THEÅ DUÏC THEÅ THAO 41760 4300 4300 1 6,25 0,10

9 KHOÁI NHAØ THI ÑAÁU - TAÄP LUYEÄN TDTT 2600 2600 1

10 HOÀ BÔI NGOAØI TRÔØI 50m x 21m 1700 1700

SAÂN BOÙNG ÑAÙ COÙ ÑÖÔØNG CHAÏY 15845 Khoâng tính vaøo DTXD

SAÂN BOÙNG CHUYEÀN (02 SAÂN) 1084 Khoâng tính vaøo DTXD

SAÂN BOÙNG ROÅ (02 SAÂN) 1084 Khoâng tính vaøo DTXD

SAÂN TENNIS (02 SAÂN) 630 Khoâng tính vaøo DTXD

KHU KYÙ TUÙC XAÙ + NHAØ PHUÏC VUÏ + NHAØ ÔÛ CB CNV 50175 11865 29795 3 24,00 0,60

6 KHOÁI NHAØ KYÙ TUÙC XAÙ 6720 17920 3

11 NHAØ GÖÛI XE SINH VIEÂN 1125 1125

7 KHOÁI NHAØ PHUÏC V

Ụ

 + NHAØ AÊN 2770 8050 3

8 KHOÁI NHAØ ÔÛ CAÙN BOÄ - COÂNG NHAÂN VIEÂN + NHAØ KHAÙCH 900 2700 3

11 NHAØ GÖÛI XE  350 350

15 TRAÏM CAÁP NÖÔÙC 510 Khoâng tính vaøo DTXD

14 KHU XÖÛ LYÙ NÖÔÙC THAÛI 2500 50 50 1

KHOÁI NHAØ ÑIEÀU HAØNH 50 50 1

TRAÏM XÖÛ LYÙ NÖÔÙC THAÛI CUÏC BOÄ ÑAËT NGAÀM

16 ÑAÁT DÖÏ TRÖÕ KHU HOÏC TAÄP  40075

1 

÷

 5

≤

 25,00

≤

 1,50

            KHU G
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GHI CHUÙ

            KHU E

            KHU F
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            KHU C

            KHU D

KÍ HIEÄU CHÖÙC NAÊNG


Chiến lược phát triển cơ sở vật chất kỹ thuật
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DAT O XD TACHKHU

		BAÛNG THOÂNG KEÂ DIEÄN TÍCH LOÂ ÑAÁT

																																								STT		TONG DT

		SOÁ LOÂ		SOÁ 
LÖÔÏNG		SOÁ TAÀNG		QUY   CAÙCH (mxm )		KHOAÛNG LUØI								MAÃU 
NHAØ		QUY CAÙCH XD (m x m)		VAÏT GOÙC
(m x m)		DT 1 NEÀN
( m2 )		TOÅNG DT      
 NEÀN ( m2 )		DT XD 1 NEÀN
( m2 )		TOÅNG DT XD
( m2 )		TOÅNG SAØN
XD( m2 )								1

										TRÖÔÙC
 (m)		SAU 
(m)		BEÂN 1 
(m)		BEÂN 2
 (m)

		KHU A

		NHOÙM 1

		Loâ 1		1		4		(6.5 -6.2) x 20		2.5		2.0						LKVA		( 6.2 - 6.5) x15.5				127		127		98.4		98.4		417.0				104.25

		Loâ 2 - 9		8		4		5 x 20		2.5		2.0						LKVA		5 x 15.5				100		800		77.5		620		2624.0				656

		Loâ 10		1		4		(7.1 - 2.3) x 20		2.5		2.0						LKVA		(4.8-7.1) x 15.5		5 x 5		132.1		132.1		108.9		108.9		450.6				112.65

		Loâ11		1		4		(7.1 - 4) x18		2.5		2.0						LKVB		(6.5-7.1 x 13.5		3 x 3		122.9		122.9		96.4		96.4		403.9				100.975

		Loâ 12 - 19		8		4		5 x 18		2.5		2.0						LKVB		5 x 13.5				90		720		67.5		540		2304.0				576

		Loâ 20		1		4		(6.2 - 6) x 18		2.5		2.0						LKVB		(6-6.2) x 13.5				109.8		109.8		82.4		82.4		350.9				87.725

				20																						2011.8				1546.1		6550.4				1637.6

		NHOÙM 2

		Loâ 21		1		5		(3.4 - 8.5) x15				1.5						LK1		(3.4-8.3) x13.5		3 x 3		107.5		107.5		94.9		94.9		510.9				102.18

		Loâ 22 - 35		14		5		4 x 15				1.5						LK1		4 x 13.5				60		840		54		756		4048.8				809.76

		Loâ 36		1		5		(2.6 - 4.9) x 15				1.5						LK1		(2.6-5) x 13.5		3 x 3		74.47		74.47		67.1		67.1		335.1				67.02

		Loâ 37		1		5		(1.2 - 4.9) x 15				1.5						LK1		(1.2-4.8) x13.5		3 x 3		63.35		63.35		56.1		56.1		305.7				61.14

		Loâ 38 - 52		15		5		4 x 15				1.5						LK1		4 x 13.5				60		900		54		810		4338.0				867.6

		Loâ 520		1		5		(3.7 - 4.5) x 15				1.5						LK1		(3.7-4.8) x13.5		3 x 3		79.9		79.9		73		73		401.4				80.28

				33																						2065.2				1857.1		9939.9				1987.98

		NHOÙM 3

		Loâ 53		1		3		(7.8 - 10.8) x 18.5		3.0		2.5		2.0				SL1		8.8 x 13		3 x 3		194.93		194.93		114.4		114.4		343.2				114.4

		Loâ 54 - 59		6		3		10 x 18.5		3.0		2.5		2.0				SL1		8 x 13				185		1110		104		624		1872.0				624				1		2919.3

		Loâ 60		1		3		(4.3 - 8.6) x 18.5		3.0		2.5		2.0				SL1		(5.5 - 6.4) x 13		3 x 3		143.1		143.1		77.87		77.87		233.6				77.87				1		2218.2

		Loâ 101		1		3		(6.9 - 8.6) x 18.5		3.0		2.5		2.0				SL1		(6.8 - 7.7) x 13		3 x 3		166.31		166.31		93.78		93.78		281.3				93.78				2

		Loâ 102 - 107		6		3		10 x 18.5		3.0		2.5		2.0				SL1		8 x 13				185		1110		104		624		1872.0				624				3

		Loâ 108		1		3		(7.8 - 10.8) x 18.5		3.0		2.5		2.0				SL1		8.8 x 13		3 x 3		194.96		194.96		114.4		114.4		343.2				114.4				4

				16																						2919.3				1648.45		4945.4				1648.45				5

		NHOÙM 4																																						6

		Loâ 61		1		4		( 2.3 - 7.1) x 20.8		2.5		2.0						LKVC		(5-6.9) x 16.3		3 x 3		124.65		124.65		101.5		101.5		419.5				104.875				7

		Loâ 62		1		4		5 x ( 20.8 - 20.9)		2.5		2.0						LKVC		5 x (16.3-16.4)				104.3		104.3		82		82		346.0				86.5				8

		Loâ 63		1		4		5 x20.9		2.5		2.0						LKVC		5 x 16.4				104.4		104.4		82		82		346.0				86.5				9

		Loâ 64		1		4		5 x20.9		2.5		2.0						LKVC		5 x 16.4				104.5		104.5		82		82		346.0				86.5				10

		Loâ 65		1		4		5 x20.9		2.5		2.0						LKVC		5 x 16.4				104.6		104.6		82		82		346.0				86.5				11

		Loâ 66		1		4		5 x20.9		2.5		2.0						LKVC		5 x (16.4-16.5)				104.8		104.8		82.5		82.5		348.0				87				12

		Loâ 67		1		4		5 x21		2.5		2.0						LKVC		5 x 16.5				104.9		104.9		82.4		82.4		347.6				86.9				13

		Loâ 68		1		4		5 x21		2.5		2.0						LKVC		5 x 16.5				105		105		82.5		82.5		348.0				87				14

		Loâ 69		1		4		5 x21		2.5		2.0						LKVC		5 x 16.5				105.1		105.1		82.6		82.6		348.4				87.1				15

		Loâ 70		1		4		7.3 x 21		2.5		2.0						LKVC		7.3 x 16.5				154.42		154.42		120		120		506.3				126.57				16

		Loâ 91		1		4		7.3 x 20		2.5		2.0						LKVA		7.3 x 15.5				146.68		146.68		113		113		478.3								17

		Loâ 92 - 99		8		4		5 x 20		2.5		2.0						LKVA		5 x 15.5				100		800		77.5		620		2624.0				656				18

		Loâ 100		1		4		(5.8 - 7.1) x 20		2.5		2.0						LKVA		(8.1-7.3) x 15.5		3 x 3		154.8		154.8		123		123		519.0								19

				20																						2218.2				1735.5		7323.1				1476.57				20

		NHOÙM 5																																						21

		Loâ 109		1		4		( 2.2 - 4.7) x 17		3.0		0.5						LKB		4.7x 13.5		2.5 x 2.5		77.2		77.2		63.7		63.7		269.2				67.3				22

		Loâ 214 - 215		2		4		4.6 x 17		3.0		0.5						LKB		4.6 x 13.5				78.9		157.8		62.7		125.4		534.7				133.68				23

		Loâ 216 - 230		15		4		4 x 18		3.0		1.5						LKB		4 x 13.5				72		1080		54		810		3456.0				864				24

		Loâ 112		1		4		( 3.7 - 8) x 18		3.0		1.5						LKB		(6.9-7.90 x 13.5		3 x 3		127.59		127.59		100		100		421.0				105.25				25

		Loâ 111		1		4		( 2.3 -4) x 18		3.0		1.5						LKB		(4.1-5.1)x 13.5		3 x 3		79.4		79.4		62.2		62.2		265.0				66.25

		Loâ 231 - 243		13		4		4 x 18		3.0		1.5						LKB		4 x 13.5				72		936		54		702		2995.2				748.8

		Loâ 488 - 490		3		4		4 x 18		3.0		1.5						LKB		4 x 13.5				72		216		54		162		691.2				172.8

		Loâ 491 - 492		2		4		4.6 x 17		3.0		0.5						LKB		4.6 x 13.5				78.9		157.8		62.7		125.4		534.7				133.68

		Loâ 110		1		4		( 2.2 - 4.7) x 17		3.0		0.5						LKB		4.7x 13.5		2.5 x 2.5		77.2		77.2		63.7		63.7		269.2				67.3

				39																						2908.99				2214.4		9436.2				2359.06

		NHOÙM 6

		Loâ 113		1		5		( 2.1 - 7.2 ) x 15				1.5						LK1		(2.1-7)  x 13.5		3 x 3		87.6		87.6		77		77		415.0				83

		Loâ 114 - 126		13		5		4 x 15				1.5						LK1		4 x 13.5				60		780		54		702		3759.6				751.92

		Loâ 498 - 499		2		5		4 x 15				1.5						LK1		4 x 13.5				60		120		54		108		578.4				115.68

		Loâ 500		1		5		( 3.7 - 6 ) x 15				1.5						LK1		(3.7-6.1) x 13.5		3 x 3		91		91		82		82		446.0				89.2

		Loâ 501		1		5		( 2.3 - 6) x 15				1.5						LK1		(2.3-5.9) x 13.5		3 x 3		79.9		79.9		71		71		385.8				77.16

		Loâ 502 - 518		15		5		4 x 15				1.5						LK1		4 x 13.5				60		900		54		810		4338.0				867.6

		Loâ 519		1		5		( 6.4 - 7.2) x 15				1.5						LK1		(6.4-7.4) x 13.5		3 x 3		120		120		109		109		594.6				118.92

				34																						2178.5				1959		10517.4				2103.48

		NHOÙM 7

		Loâ 127		1		4		(3.3 - 6.3 ) x 20		2.5		2.0						LKVA		(5.8-6.3) x 15.5		3 x 3		121.5		121.5		97.5		97.5		408.9				102.225

		Loâ 128 - 144		17		4		5 x 20		2.5		2.0						LKVA		5 x 15.5				100		1700		77.5		1317.5		5576.0				1394

		Loâ 145		1		4		( 4.8 - 6.9) x 20		2.5		2.0						LKVA		(7.2-7) x 15.5		3 x 3		142.29		142.29		113.5		113.5		3512.5				878.125

		Loâ 146		1		4		(2.9 -6.9 ) x 20		2.5		2.0						LKV4		(5.5-6.8) x 15.5		3 x 3		123.25		123.25		98		98		448.4				112.1

		Loâ 147 - 1152		6		4		5 x 20		2.5		2.0						LKV4		5 x 15.5				100		600		77.5		465		1968.0				492

		Loâ153 - 157		5		4		5 x 20		2.5		2.0						LKVA		5 x 15.5				100		500		77.5		387.5		1640.0

		Loâ 158 - 163		6		4		5 x 20		2.5		2.0						LKV4		5 x 15.5				100		600		77.5		465		1968.0

		Loâ 164		1		4		(3.3 - 6.3 ) x 20		2.5		2.0						LKV4		(5.8-6.3) x 15.5		3 x 3		121.99		121.99		98		98		410.0				102.5

				38																						3909.03				3042		15931.8				3080.95

		NHOÙM 8

		Loâ165		1		4		(2.7 - 8.3) x 20.4		2.5		2.0						LKVC		(5.5-8) x 15.9		3 x 3		137.9		137.9		111.36		111.36		462.4				111.36

		Loâ 166 - 173		8		4		5 x 20.4		2.5		2.0						LKVC		5 x15.9				102		816		79.5		636		2688.0				636

		Loâ174		1		4		(5.4 - 5.2) x 20.4		2.5		2.0						LKVC		(5.2-5.3) x15.9				107.5		107.5		83.76		83.76		354.5

		Loâ175 -176		2		4		5 x 20.4		2.5		2.0						LKVC		5 x15.9				102		204		79.5		159		672.0

		Loâ177		1		4		5 x ( 20.4 - 20.5)		2.5		2.0						LKVC		5 x (15.9-16)				102.2		102.2		79.7		159.2		336.8										102.2

		Loâ178		1		4		5 x 20.5		2.5		2.0						LKVC		5 x16				102.5		102.5		80		159.5		338.0										102.5

		Loâ179		1		4		5 x ( 20.5 - 20.6)		2.5		2.0						LKVC		5 x (16-16.1)				102.8		102.8		80.3		159.8		339.2										102.8

		Loâ180		1		4		5 x 20.6		2.5		2.0						LKVC		5 x 16.1				103.1		103.1		80.6		160.1		340.4										103.1

		Loâ181		1		4		5 x ( 20.7 - 20.6)		2.5		2.0						LKVC		5 x (16.1-16.2)				103.4		103.4		80.9		160.4		341.6				80.9						103.4

		Loâ182		1		4		5 x ( 20.7 - 20.8)		2.5		2.0						LKVC		5 x (16.2-16.3)				103.7		103.7		81.2		160.7		342.8				81.2						103.7

		Loâ183		1		4		5 x 20.8		2.5		2.0						LKVC		5 x 16.3				104		104		81.5		161		344.0										104

		Loâ184		1		4		5 x (20.8 - 20.9)		2.5		2.0						LKVC		5 x (16.3- 16.4)				104.2		104.2		81.7		161.2		344.8										104.2

		Loâ185		1		4		5 x 20.9		2.5		2.0						LKVC		5 x 16.4				104.5		104.5		82		161.5		346.0										104.5

		Loâ186		1		4		5 x (20.9 - 21).		2.5		2.0						LKVC		5 x (16.4-16.5)				104.8		104.8		82.3		161.8		347.2										104.8

		Loâ187		1		4		5 x 21		2.5		2.0						LKVC		5 x 16.5				105.1		105.1		82.6		162.1		348.4										105.1

		Loâ 188		1		4		(1.6 - 5) x 21		2.5		2.0						LKVC		(4.2-5) x 16.5		3 x 3		97.6		97.6		80.23		80.23		334.0				80.23						97.6

		Loâ 189		1		4		( 2.3 - 5) x 20		2.5		2.0						LKVA		(4.2-5) x15.5		3 x 3		98.4		98.4		79.6		79.6		324.4				79.6						98.4

		Loâ 190 - 201		12		4		5 x 20		2.5		2.0						LKVA		5 x 15.5				100		1200		77.5		930		3936.0				930						1200

		Loâ 202		1		4		( 5 - 5.2) x 20		2.5		2.0						LKVA		(5-5.2) x 15.5				102.3		102.3		79.3		79.3		335.2				79.3						102.3

		Loâ 203 - 212		10		4		5 x 20		2.5		2.0						LKVA		5 x 15.5				100		1000		77.5		775		3280.0				775						1000

		Loâ 213		1		4		( 2.9 - 3.3) x 20		2.5		2.0						LKVA		(3.5-5.1) x 15.5		3 x 3		86.96		86.96		70		70		297.1				70

				49																						4990.96				4771.55		16452.8				2923.59		58.577708497

		NHOÙM 9                                                                            5010.9834

		Loâ 244		1		3		( 14 - 16) x 20		3.0		2.5		2.0		2.0		ÑL 3		(12.1-12.8) x 14.5		3 x 3		325		325		180.7		180.7		590.0				180.7

		Loâ 245		1		3		15.6 x 20		3.0		2.5		2.0		2.0		ÑL 3		11.6 x 14.5				312		312		168.2		168.2		590.0				168.2

		Loâ 246		1		3		( 13.5 - 15.8) x 20		3.0		2.5		2.0		2.0		ÑL 3		(11.9-12.4) x 14.5		3 x 3		318.4		318.4		176.5		176.5		590.0				176.5

		Loâ 247		1		3		( 12 - 16 ) x 20		3.0		2.5		2.0		2.0		ÑL 3		(11.1- 11.9) x 14.5		3 x 3		305.24		305.24		166.2		166.2		590.0				166.2

		Loâ 516		1		3		15.6 x 20		3.0		2.5		2.0		2.0		ÑL 3		11.6 x 14.5				312		312		168.2		168.2		590.0				168.2

		Loâ 517		1		3		( 12.1 - 15.8) x 20		3.0		2.5		2.0		2.0		ÑL 3		(11.2-11.7) x 14.5		3 x 3		304.6		304.6		166.6		166.6		590.0				166.6

				6																						1877.24				1026.4		3540.0				1026.4		54.6760137223

		NHOÙM 10

		Loâ 248		1		4		(5 - 7.5) x 20		2.5		2.0						LKVA		(7.4-7.5) x 15.5		3 x 3		150.19		150.19		119		119		472.4				118.1

		Loâ 249 - 262		14		4		5 x 20		2.5		2.0						LKVA		5 x 15.5				100		1400		77.5		1085		4592.0				1148

		Loâ 263		1		4		(3 - 7.5) x 20		2.5		2.0						LKVA		(5.7-7.4) X 15.5		3 x 3		131.06		131.06		105.2		105.2		440.3				110.075

		Loâ 264		1		4		(6 - 7.5) x 20		2.5		2.0						LKVA		(7.7-8.1) x 15.5		3 x 3		160.08		160.08		127.1		127.1		535.1				133.775

		Loâ 265 - 278		14		4		5 x 20		2.5		2.0						LKVA		5 x 15.5				100		1400		77.5		1085		4592.0				1148

		Loâ 279		1		4		(4.1 - 7.5) x 20		2.5		2.0						LKVA		(6.6-7.5) x 15.5		3 x 3		141.12		141.12		112		112		439.0				109.75

				32																						3382.45				2633.3		11070.8				2767.7

		NHOÙM 11

		Loâ 280		1		4		(3.7 - 6.9) x 20		2.5		2.0						LKVC		(6.4-6.9) x 17.5		3 x 3		145		145		120.62		120.62		501.6				125.405

		Loâ 281 - 283		3		4		5 X 22		2.5		2.0						LKVC		5 x  17.5				110		330		87.5		262.5		1104.0

		Loâ 284		1		4		( 6 - 5.4) x 20		2.5		2.0						LKVC		(5.5- 5.9) x 17.5				124.4		124.4		99.6		99.6		420.0

		Loâ 285 - 295		11		4		5 X 22		2.5		2.0						LKVC		5 x 17.5				110		1210		87.5		962.5		4048.0				1012

		296		1		4		( 1.9 - 7.9) x 22		2.5		2.0						LKVC		(4.4-7.5) x 17.5		3 x 3		134.3		134.3		110.5		110.5		455.5				113.875

		Loâ 297		1		4		( 2.8 - 2.9) x 20		2.5		2.0						LKVA		(3.2-4.4) x 15.5		3 x 3		82		82		66.3		66.3		281.1				70.275

		Loâ 298 - 313		16		4		5 X 20		2.5		2.0						LKVA		5 x 15.5				100		1600		77.5		1240		5248.0				1312

		Loâ 314		1		4		( 4 - 6.9) x 20		2.5		2.0						LKVA		(6.3- 7.3) x 15.5		3 x 3		133.8		133.8		106.83		106.83		451.8				112.9575

				35																						3759.5				2968.85		12510.1				2746.5125

		NHOÙM 12

		Loâ 315		1		4		( 2.2 - 5) x 15				1.5						LKA		(2.2 - 5.1) x 13.5		3 x 3		72.6		72.6		65		65		282.8				70.7

		Loâ 316 - 333		18		4		4 X 15				1.5						LKA		4 x 13.5				60		1080		54		972		4147.2				1036.8

		Loâ 334		1		4		( 2- 4.7) x 15				1.5						LKA		(2 -  4.7) x 13.5		3 x 3		68		68		62		62		279.8				69.95

		Loâ 335		1		4		(1.7 - 4.7) x 15				1.5						LKA		(1.7 - 4.7) x 13.5		3 x 3		66.6		66.6		57		57		266.1				66.525

		Loâ 336 - 353		18		4		4 X 15				1.5						LKA		4 x 13.5				60		1080		54		972		4147.2				1036.8

		Loâ 354		1		4		(1.8- 5) x 15				1.5						LKA		(1.8 - 5)  x  13.5		3 x 3		69.7		69.7		62		62		270.5				67.625

				40																						2436.9				2190		9393.6				2348.4

		NHOÙM 13

		Loâ 355		1		4		(3.8 -6.4) x 15				1.5						LKA		(3.8-6.4) x 13.5		3 x 3		94.19		94.19		84.6		84.6		366.6				91.65

		Loâ 356 - 369		14		4		4 X 15				1.5						LKA		4 x 13.5				60		840		54		756		3225.6				806.4

		Loâ 370		1		4		( 1.1 - 3.5) x 18				1.5						LKC		(1.1-3.6) x 16.5		3 x 3		64		64		58.7		58.7		250.7				62.675

		Loâ 371 - 378		8		4		4 X 18				1.5						LKC		4 x 16.5				72		576		66		528		2227.2				556.8

		Loâ 379		1		4		(3.1 -4) x 18				1.5						LKC		(3.1-4.2) x 16.5		3 x 3		86.67		86.67		80.5		80.5		347.5				86.875

		Loâ 380		1		4		4 x ( 24.5 - 23.9)				1.5						LKC		4 x (22.4-23)				96.87		96.87		90.86		90.86		377.8				94.46

		Loâ 381		1		4		4 x ( 23.3 - 23.9)				1.5						LKC		4 x (21.8-22.4)				94.47		94.47		88.5		88.5		368.4				92.1

		Loâ 382		1		4		4 x ( 23.3 - 22.7)				1.5						LKC		4 x (21.2-21.8)				92.08		92.08		86.1		86.1		358.8				89.7

		Loâ 383		1		4		4 x ( 22.1 - 22.7)				1.5						LKC		4 x (20.6-21.2)				89.69		89.69		83.68		83.68		349.1				87.28

		Loâ 384		1		4		4 x ( 22.1 - 21.5)				1.5						LKC		4 x (20-20.6)				87.29		87.29		81.3		81.3		339.6				84.9

		Loâ 385		1		4		4 x ( 22.1 - 20.9)				1.5						LKC		4 x (19.4-20)				84.9		84.9		78.9		78.9		330.0				82.5

		Loâ 386		1		4		4 x ( 20.3 - 20.9)				1.5						LKC		4 x (18.8-19.4)				82.5		82.5		76.5		76.5		320.4				80.1

		Loâ 387		1		4		4 x ( 20.3 - 19.7)				1.5						LKC		4 x (18.2-18.8)				80.1		80.1		74.1		74.1		310.8				77.7

		Loâ 388		1		4		4 x ( 19.1 - 19.7)				1.5						LKC		4 x (17.6-18.2)				77.72		77.72		71.7		71.7		301.2				75.3

		Loâ 389		1		4		4 x ( 19.1 - 18.5)				1.5						LKC		4 x (17-17.6)				75.3		75.3		69.3		69.3		291.6				72.9

		Loâ 390		1		4		4 x ( 17.9 - 18.5)				1.5						LKC		4 x (16.4-17)				72.9		72.9		66.9		66.9		282.0				70.5

		Loâ 391		1		4		4 x ( 17.9 - 17.3)				1.5						LKC		4 x (15.8-16.4)				70.5		70.5		64.4		64.4		272.0				68

		Loâ 392		1		4		4 x ( 17.9 - 16.7)				1.5						LKC		4 x (15.2-15.8)				68.1		68.1		62.1		62.1		262.8				65.7

		Loâ 393		1		4		4 x ( 16.1 - 16.7)				1.5						LKC		4 x (14.6-15.2)				65.74		65.74		59.74		59.74		253.4				63.34

		Loâ 394		1		4		(3 - 6.4) x 16.1				1.5						LKC		(3-6.3) x 14.6		3 x 3		92.4		92.4		82.9		82.9		356.5				89.125

				40																						2891.42				2644.78		11192.0				2798.005

		NHOÙM 14

		Loâ 395		1		4		(1.4 - 5.1) x 20		2.5		2.0						LKVA		(4-5) x 15.5		3 x 3		91.3		91.3		74.4		74.4		309.3				77.325

		Loâ 396 - 415		20		4		5 x 20		2.5		2.0						LKVA		5 x 15.5				100		2000		77.5		1550		6560.0				1640

		Loâ 416		1		4		( 0.3 -5.7) x 20		2.5		2.0						LKVA		(3.2-5.5) x 15.5		3 x 3		86.3		86.3		70.7		70.7		305.6				76.4

		Loâ 417		1		4		(5.1 - 5.7) x20		2.5		2.0						LKVA		(7.3- 60) x 15.5		3 x 3		134.2		134.2		106.9		106.9		341.8				85.45

		Loâ 418 - 437		20		4		5 x 20		2.5		2.0						LKVA		5 x 15.5				100		2000		77.5		1550		6560.0				1640

		Loâ 438		1		4		(2.7 - 5.1) x 20		2.5		2.0						LKVA		(5.1 - 5 )x 15.6		3 x 3		103.4		103.4		83.5		83.5		318.4				79.6

				44																						4415.2				3435.5		14395.1				3598.775

		NHOÙM 15

		Loâ 439		1		4		(2 - 5.1) x 24.9		2.5		2.0						LKVC		(4.5-5.1) x 20.4		3 x 3		122.2		122.2		103.6		103.6		429.1				107.275

		Loâ 440		1		4		5 x ( 24.9 - 24.3)		2.5		2.0						LKVC		5 x ( 20.4-19.8)				122.95		122.95		100.36		100.36		419.4				104.86

		Loâ 441		1		4		5 x ( 23.7 - 24.3)		2.5		2.0						LKVC		5 x (19.8-19.2)				119.97		119.97		97.4		97.4		407.6				101.9

		Loâ 442		1		4		5 x ( 23.7 - 23.1)		2.5		2.0						LKVC		5 x (19.2-18.6)				117		117		94.4		94.4		395.6				98.9

		Loâ 443		1		4		5 x ( 22.5 - 23.1)		2.5		2.0						LKVC		5 x (18.6-18)				114		114		91.4		91.4		383.6				95.9

		Loâ 444		1		4		5 x ( 22.5 - 21.9)		2.5		2.0						LKVC		5 x (18-17.4)				111		111		88.4		88.4		371.6				92.9

		Loâ 445		1		4		5 x ( 21.3 - 21.9)		2.5		2.0						LKVC		5 x (17.4-16.8)				108.06		108.06		85.919		85.919		343.7				85.919

		Loâ 446		1		4		(2.2 - 6.6) x 21.3		2.5		2.0						LKVC		(4.9-6.4) x 16.8		3 x 3		118.6		118.6		96.7		96.7		402.1				100.525

		Loâ 447		1		4		( 4.9 - 6.6) x 20		2.5		2.0						LKVA		(7.2-6.7) x 15.5		3 x 3		140.2		140.2		111.7		111.7		467.8				116.95

		Loâ 448 - 453		6		4		5 x 20		2.5		2.0						LKVA		5 x 15.5				100		600		77.5		465		1968.0				492

		Loâ 454		1		4		(2.2- 5.1) x 20		2.5		2.0						LKVA		(4.7-5.1) x 15.5		3 x 3		98.1		98.1		77.5		77.5		329.5				82.375

				16																						1772.08				1412.379		5918.0				1479.504

		NHOÙM 16

		Loâ 455		1		3		( 7 - 10.1) x 24		3.0		2.5		2.0				SL2		8 x 18.5		3 x 3		236.8		236.8		148		148		444.0				148

		Loâ 456 - 464		9		3		10 x 24		3.0		2.5		2.0				SL2		8 x 18.5				240		2160		148		1332		3996.0				1332

		Loâ 465		1		3		(7 - 10) x 25		3.0		2.5		3.0				SL2		7 x 19.5		3 x 3		245.5		245.5		136.5		136.5		409.5				136.5

		Loâ 466 - 468		3		3		10x25		3.0		2.5		2.0				SL2		8 x 19.5				250		750		156		468		1404.0				468

		Loâ 469		1		3		( 9.8 x 11) x 25		3.0		2.5		3.2 - 4.6				SL2		8 x 19.5		3 x 3		293.8		293.8		156		156		468.0				156

		Loâ 470		1		3		10 x ( 27 -26.3)		5.7 - 5		2.5		2.0				SL2		8 x 18.8				266.8		266.8		150.4		150.4		451.2				150.4

		Loâ 471		1		3		10 x ( 25.6 -26.3)		5 - 4.3		2.5		2.0				SL2		8 x 18.8				259.6		259.6		150.4		150.4		451.2				150.4

		Loâ 472		1		3		10 x ( 25.6 -24.9)		4.3 - 3.6		2.5		2.0				SL2		8 x 18.8				252.4		252.4		150.4		150.4		451.2				150.4

		Loâ 473		1		3		10 x ( 24.2 -24.9)		3.6 - 2.9		2.5		2.0				SL2		8 x 18.8				245.3		245.3		150.4		150.4		451.2				150.4

		Loâ 474		1		3		10 x ( 24.2 -23.5)		4.1 - 3.8		2.5		2.0				SL2		8 x 17.4				238.15		238.15		139.2		139.2		417.6				139.2

		Loâ 475		1		3		10 x ( 22.7 -23.5)		3.8 - 3.1		2.5		2.0				SL2		8 x 17.4				231		231		139.2		139.2		417.6				139.2

		Loâ 476		1		3		10 x ( 22.7 - 22)		5.7 - 5		2.5		2.0				SL2		8 x 14.5				223.8		223.8		116		116		348.0				116

		Loâ 477		1		3		10 x ( 21.3 - 22)		5 - 4.3		2.5		2.0				SL2		8x 14.5				216.7		216.7		116		116		348.0				116

		Loâ 478		1		3		10 x ( 21.3 - 20.6)		4.3 - 3.6		2.5		2.0				SL2		8 x 14.5				209.52		209.52		116		116		348.0				116

		Loâ 479		1		3		(7.2 - 10.1) x 20.6		3.6		2.5		2.0				SL2		8.1 x 14.5		3 x 3		200.9		200.9		117.45		117.45		352.4				117.45

				25																						6030.27				3585.95		10757.9				3585.95

		NHOÙM 17

		Loâ 480		1		3		( 9.0 - 13.3) x18		3.0		2.0		2.0				SL3		(7.8 - 11.1) x 13		3 x 3		223.11		223.11		135.9		135.9		407.7				135.9

		Loâ 481-482		2		3		13.8 x 18		3.0		2.0		2.0				SL3		11.8 x 13				248.4		496.8		135.40		270.8		812.4				270.8

		Loâ 483		1		3		(12.1 - 15.1) x 18		3.0		2.0		2.0				SL3		(10.9 - 13.1) x 13		3 x 3		267.22		267.22		167.7		167.7		503.1				167.7

		Loâ 484		1		3		(12.2 - 15.1) x 15.9		3.0		2.0		2.0				SL3		(10.7 - 13.1) x 10.9		3 x 3		221.09		221.09		128.4		128.4		385.2				128.4

		Loâ 485		1		3		(13.9 - 13.8) x (17.7 - 15.9)		3.0		2.0		2.0				SL3		(11.9 - 11.8) x (10.9 -12.4)				231.64		231.64		137.27		137.27		411.8				137.27

		Loâ 486		1		3		(14.1 - 138) x (19.4 - 17.7)		3.0		2.0		2.0				SL3		(11.9 -11.8) x (10.14.4 -12.4)				255.95		255.95		161		161		483.0				161

		Loâ 487		1		3		(11.9 - 13.3) x 19.4		3.0		2.0		2.0				SL3		(10.9 - 11.4) x14.4		3 x 3		281.17		281.17		180.05		180.05		540.2				180.05

				8																						1976.98				1181.12		3543.4				1181.12

		NHOÙM 18

		Loâ 493		1		4		5 x ( 18.3 - 17.6)		2.5		1.5						LKV D		5  x 14.3				89.6		89.6		71.5		71.5		304.0				76

		Loâ 494		1		4		5 x ( 16.8 - 17.6)		2.5		1.5						LKV D		5 x 12.8				85.9		85.9		64		64		274.0				68.5

		Loâ 495		1		4		5 x ( 16.8 - 16.1)		2.5		1.5						LKV D		5 x 12.8				82.41		82.41		64		64		274.0				68.5

		Loâ 496		1		4		5 x ( 15.4 - 16.1)		2.5		1.5						LKV D		5 x 11.3				78.7		78.7		56.5		56.5		244.0				61

		Loâ 497		1		4		5 x ( 15.4 - 14.6)		2.5		1.5						LKV D		5 x 11.3				75.1		75.1		56.5		56.5		244.0				61

		Loâ 521		1		4		5 x ( 18.3 - 19)		2.5		1.5						LKV D		5 x 14.3				93.3		93.3		71.5		71.5		304.0				76

		Loâ 522		1		4		5 x ( 19.8 - 19)		2.5		1.5						LKV D		5 x 15.8				97.1		97.1		79		79		334.0				83.5

		Loâ 523		1		4		5 x ( 19.8 - 20.5)		2.5		1.5						LKV D		5 x 15.8				100.6		100.6		79		79		334.0				83.5

		Loâ 524		1		4		5 x ( 21.2 - 20.5)		2.5		1.5						LKV D		5 x 17.3				104.2		104.2		86.5		86.5		364.0				91

		Loâ 525		1		4		( 4 - 7.1) x 21.2		2.5		1.5						LKV D		5 x 17.3		3 x 3		149.3		149.3		86.5		86.5		473.5				118.375

				10																						956.21				715		3149.5				669

		TOÅNG		505																						52700.2				40567.379		166567.2				39419.0

		KHU CHUNG CƯ KIM SÔN 1

		KIM SÔN 1				6																				2032		1100		1100		8180.0				1363.3333333333

		KHU CHUNG CÖ KIM SÔN 2

		KIM SÔN 2				12																				1618.1		800		800		9700.0				808.3333333333

																										3650.1				1900		17880.0				2171.7

		TOÅNG COÄNG KHU A																								56350.3				42467.379		184447.2				41590.7

		KHU B

		NHOÙM 19

		Loâ 1		1		4		(2.6 - 6) x 22		2.5		2.0						LKV 3		(5.1-5.9) x 17.5		3 x 3		122.3		122.3		100.9		100.9		418.9				104.725

		Loâ 2-25		24		4		5 x 22		2.5		2.0						LKV 3		5 x 17.5				110		2640		87.5		2100		8832.0				2208

		Loâ 26		1		4		(2 - 6 ) X 22		2.5		2.0						LKV 3		(4.6-5.4) x 17.5		3 x 3		115.8		115.8		95.8		95.8		397.3				99.325

		Loâ 27		1		4		(3.3 -6 ) x 22		2.5		2.0						LKV 3		(5.8-6) x 17.5		3 x 3		130.6		130.6		107.2		107.2		446.2				111.55

		Loâ 28-51		24		4		5 x 22		2.5		2.0						LKV 3		5 x 17.5				110		2640		87.5		2100		8832.0				2208

		Loâ 52		1		4		(3.9 - 6) x 22		2.5		2.0						LKV 3		(6-6.30 x 17.5		3 x 3		137.1		137.1		112.3		112.3		469.3				117.325

				52																						5785.8				4616.2		19395.7				4848.925

		NHOÙM 20

		Loâ 53		1		4		(3.4 -6.8) x 24		2.5		2.0						LKV 5		( 5.9-6.7) x 19.5		3 x 3		153.2		153.2		128.1		128.1		530.1				132.525

		Loâ 54-75		22		4		4.2x 24		2.5		2.0						LKV 5		4.2 x 17.5				100.8		2217.6		81.9		1801.8		7539.8				1884.96

		Loâ 76		1		4		( 4.2 - 2.5) x 24		2.5		2.0						LKV 5		(2.9-4.2) x 19.5				94.35		94.35		78.6		78.6		329.5				82.38

		Loâ 77		1		4		6 x (16.2 -16.9)		2.5								LKV 5A		6 x ( 13.7-14.4)				99.2		99.2		85		85		361.6				90.4

		Loâ 78		1		4		6 x (16.2 -15.6)		2.5								LKV 5A		6 x (13.1-13.7)				95.5		95.5		80.5		80.5		343.6				85.9

		Loâ 79		1		4		6 x (15 -15.6)		2.5								LKV 5A		6 x (12.5-13.1)				91.7		91.7		76.7		76.7		328.4				82.1

		Loâ 80		1		4		6 x (15 -14.3)		2.5								LKV 5A		6 x (11.8-12.5)				87.9		87.9		72.9		72.9		313.2				78.3

		Loâ 81		1		4		( 4 - 7.6) x 14.3		2.5								LKV 5A		(6.6-7.6) x 11.8		3 x 3		97.4		97.4		84.2		84.2		357.2				89.3

		Loâ 82		1		4		(4.2 - 6.8) x24		2.5		2.0						LKV 2		(6.6-6.8) x 19.5		3 x 3		163		163		135.9		135.9		564.9				141.225

		Loâ 83-103		21		4		4.2 x 24		2.5		2.0						LKV 2		4.2 x 17.5				100.8		2116.8		81.9		1719.9		7197.1				1799.28

		Loâ 104		1		4		(4.2 - 6.7) X 24		2.5		2.0						LKV 2		(4.2-6.1) x 17.5				113.5		113.5		90.2		90.2		375.9				93.98

		Loâ 105		1		4		8 x 13.5		2.5								LKV 2A		8 x (11-11.1)				108.6		108.6		88.62		88.62		383.3				95.82

		Loâ 106		1		4		8 x (13.5 - 12.5)		2.5								LKV 2A		8 x (10-11)				105.6		105.6		85.1		85.1		369.2				92.3

		Loâ 107		1		4		8.6 x ( 12.5 - 8.8)		2.5								LKV 2A		8.6 x (6.2-10)				89.5		89.5		67		67		301.0				75.25

				55																						5633.85				4594.52		19294.9				4823.72				5523.3

		TOÅNG		107																						11419.65				9210.72		38690.6				9672.6				8873.3

		KHU CHUNG CÖ KIM SÔN 3

		KIM SÔN 3				15																				2200		1320		1320		19800.0				1320

		TOÅNG COÄNG KHU B																								13619.65				10530.72		58490.6				10992.6

		TOÅNG COÄNG																								69970.0				52998.1		242937.8				52583.4





DAT gt sua tach khu

										BAÛNG THOÁNG KEÂ MAÏNG LÖÔÙI GIAO THOÂNG

		STT		TEÂN ÑÖÔØNG		CHIEÀU DAØI (m)		MAËT CAÉT		MC NGANG ÑÖÔØNG						LOÄ
GIÔÙI
(m)		TOÅNG DT 
LOÄ GIÔÙI
(m2)		GHI CHUÙ

										LEÀ
(m)		LOØNG
(m)		LEÀ
(m)

		KHU A

		1		Ñöôøng Soá 1		74.9		1 - 1		3.00		6.00		3.00		12.00		449.4		GIAÙP RANH

		2		Ñöôøng Soá 2		72.8		1 - 1		3.00		6.00		3.00		12.00		874.0

						99.6		1 - 1		3.00		6.00		3.00		12.00		597.4		GIAÙP RANH

		3		Ñöôøng Soá 3		72.6		1 - 1		3.00		6.00		3.00		12.00		435.6		GIAÙP RANH

		4		Ñöôøng Soá 4		69.1		2 - 2		2.50		5.00		2.50		10.00		691.0

		5		Ñöôøng Soá 5		72.1		2 - 2		2.50		5.00		2.50		10.00		721.0

		6		Ñöôøng Soá 6		118.9		1 - 1		3.00		6.00		3.00		12.00		713.4		GIAÙP RANH

						174.2		3 - 3		3.00		6.00		3.00		12.00		2090.3				174.1946083333		2090.34

		7		Ñöôøng Soá 7		119.9		2 - 2		2.50		5.00		2.50		10.00		1199.0

		8		Ñöôøng Soá 8		82.0		2 - 2		2.50		5.00		2.50		10.00		820.0

		9		Ñöôøng Soá 9		176.2		1 - 1		3.00		6.00		3.00		12.00		2114.4

		10		Ñöôøng Soá 10		83.4		2 - 2		2.50		5.00		2.50		10.00		834.0

		11		Ñöôøng Soá 11		82.7		2 - 2		2.50		5.00		2.50		10.00		827.0

		12		Ñöôøng Soá 12		190.2		1 - 1		3.00		6.00		3.00		12.00		1141.2		GIAÙP RANH

						38.7		4 - 4		3.00		8.70		3.00		14.70		284.4		GIAÙP RANH

						145.3		1 - 1		3.00		6.00		3.00		12.00		871.8		GIAÙP RANH

		13		Ñöôøng Soá 13		361.2		2 - 2		2.50		5.00		2.50		10.00		3612.0

		14		Ñöôøng Soá 14		98.2		6 - 6		3.00		6.00		3.00		12.00		589.5		GIAÙP RANH

		15		Ñöôøng Soá 15		340.4		2 - 2		2.50		5.00		2.50		10.00		3404.0

		16		Ñöôøng Soá 16		222.1		1 - 1		3.00		6.00		3.00		12.00		1332.6		GIAÙP RANH

						106.1		1 - 1		3.00		6.00		3.00		12.00		1273.2

						95.1		1 - 1		3.00		6.00		3.00		12.00		570.5		GIAÙP RANH

		17		Ñöôøng Soá 17		105.5		5 - 5		1.50		5.00		2.50		9.00		949.5

		18		Ñöôøng Soá 18		61.4		5 - 5		1.50		5.00		2.50		9.00		552.6

		19		Ñöôøng Soá 19		172.8		1 - 1		3.00		6.00		3.00		12.00		1036.8		GIAÙP RANH

		20		Ñöôøng Soá 20		43.5		7 - 7		2.50		6.00		3.00		11.50		500.3

		21		Ñöôøng Soá 21		105.1		8 - 8		2.00		8.00		2.00		12.00		1261.2

		22		Ñöôøng Soá 22		42.0		1 - 1		1.00		10.00		1.00		12.00		504.0

		23		Ñöôøng Soá 23		44.3		9 - 9		1.00		5.00		1.00		6.00		265.7

		COÄNG KHU A																30515.7

		KHU B

		24		Ñöôøng Soá 24		134.2		1 - 1		3.00		6.00		3.00		12.00		1610.4

		25		Ñöôøng Soá 25		128.3		1 - 1		3.00		6.00		3.00		12.00		1539.6

		26		Ñöôøng Soá 26		150.5		1 - 1		3.00		6.00		3.00		12.00		903.0		GIAÙP RANH

		27		Ñöôøng Soá 27		40.4		1 - 1		3.00		6.00		3.00		10.00		202.1		GIAÙP RANH

		COÄNG KHU B																4255.1

		TOÅNG COÄNG																34770.8

												225.704000		37.617333

												265.7040		44.284000





bang tong hop qh

		

		BAÛNG TOÅNG HÔÏP ÑAÁT QUY HOAÏCH

		STT		DÖÏ AÙN		QH ÑÖÔÏC DUYEÄT TRÖÔÙC ÑAÂY
(2.584 DAÂN)										ÑIEÀU CHÆNH QUY HOAÏCH NAÊM 2007
(3.357 DAÂN)

						ÑAÁT ÔÛ
(M2)		ÑAÁT GIAO THOÂNG 
(M2)		ÑAÁT CTCC 
(M2)		ÑAÁT CAÂY XANH  
(M2)		TOÅNG DIEÄN TÍCH
(M2)		ÑAÁT ÔÛ
(M2)		ÑAÁT GIAO THOÂNG 
(M2)		ÑAÁT CTCC 
(M2)		ÑAÁT CAÂY XANH  
(M2)		TOÅNG DIEÄN TÍCH
(M2)

		1		COÂNG TY TNHH KINH DOANH NHAØ KIM SÔN		71250.50		35791.50		9572.00		7760.00		124374.00		69969.95		34770.83		10032.00		6198.77		120971.55

		2		COÂNG TY THUYÛ LÔÏI 4		9335.00		3440.00						12775.00		-		-		-		-		12775.00

		3		COÂNG TY CÔ KHÍ BÌNH TRIEÄU		2032.00		1568.00						3600.00		-		-		-		-		3600.00

		4		COÂNG TY TNHH MOÄT THAØNH VIEÂN TAÂN THUAÄN		136400.00		80595.00		34531.00		20983.00		272509.00		-		-		-		-		266865.00

				TOÅNG COÄNG		219017.50		121394.50		44103.00		28743.00		413258.00		-		-		-		-		404211.55





bang can bang su dung dat

		BAÛNG CAÂN BAÈNG SÖÛ DUÏNG ÑAÁT

		STT		LOAÏÏI ÑAÁT		QUY HOAÏCH ÑÖÔÏC DUYEÄT CUÕ 
NAÊM 2001(VB: 2072/KTST-ÑBL)
2584 DAÂN - KHU A						QUY HOAÏCH ÑÖÔÏC DUYEÄT CUÕ 
NAÊM 1998(VB: 2524/KTST-QH)
490 DAÂN - KHU B						QUY HOAÏCH ÑÖÔÏC DUYEÄT CUÕ 
NAÊM 1998-2001(VB: 2072/KTST-ÑBL,
VB: 2524/KTST-QH) 2584 DAÂN KHU A+B

						DIEÄN TÍCH (m2)		TÆ LEÄ            (%)		CHÆ TIEÂU (m2/ngöôøi)		DIEÄN TÍCH (m2)		TÆ LEÄ            (%)		CHÆ TIEÂU (m2/ngöôøi)		DIEÄN TÍCH (m2)		TÆ LEÄ            (%)		CHÆ TIEÂU (m2/ngöôøi)

		1		ÑAÁT ÔÛ		57178.00		55.78		22.13		14072.50		64.36		28.72		71250.50		57.29		23.18

		2		ÑAÁT GIAO THOÂNG		28676.00		27.97		11.10		7115.50		32.54		14.52		35791.50		28.78		11.64

		3		ÑAÁT CTCC		8895.00		8.68		3.44		677.00		3.10		1.38		9572.00		7.70		3.11

		4		ÑAÁT CAÂY XANH		7760.00		7.57		3.00		0.00		0.00		0.00		7760.00		6.24		2.52

		TOÅNG COÄNG				102509.00		100.00		39.67		21865.00		100.00		44.62		124374.00		100.00		40.46

		STT		LOAÏÏI ÑAÁT		ÑIEÀU CHÆNH QUY HOAÏCH KHU A 
(NAÊM 2007) DAÂN SOÁ : 2.614 DAÂN						ÑIEÀU CHÆNH QUY HOAÏCH KHU B 
(NAÊM 2007) DAÂN SOÁ : 744 DAÂN						ÑIEÀU CHÆNH QUY HOAÏCH KHU A+B
(NAÊM 2007) DAÂN SOÁ : 3.358 DAÂN

						DIEÄN TÍCH (m2)		TÆ LEÄ            (%)		CHÆ TIEÂU (m2/ngöôøi)		DIEÄN TÍCH (m2)		TÆ LEÄ            (%)		CHÆ TIEÂU (m2/ngöôøi)		DIEÄN TÍCH (m2)		TÆ LEÄ            (%)		CHÆ TIEÂU (m2/ngöôøi)

		1		ÑAÁT ÔÛ		0.00		0.00		0.00		69969.95		91.31		94.05		69969.95		57.89		20.84

		2		ÑAÁT GIAO THOÂNG		30515.73		68.81		11.67		4255.10		5.55		5.72		34770.83		28.77		10.35

		3		ÑAÁT CTCC		7632.00		17.21		2.92		2400.00		3.13		3.23		10032.00		8.30		2.99

		4		ÑAÁT CAÂY XANH		6198.77		13.98		2.37		0.00		0.00		0.00		6198.77		5.13		1.85

		TOÅNG COÄNG				44346.50		100.00		16.96		76625.05		100.00		102.99		120971.55		100.09		36.02





TINH TOAN CAC LOAi dat o

		

		ÑAÁT ÔÛ

				DIEÄN TÍCH

		KHU A		56350.30				KHU A		100696.80

		KHU B		13619.65				KHU B		20274.75

		TOÅNG COÄNG		69969.95				KHU A+B		120971.55		120863.00		108.55

		ÑAÁT GIAO THOÂNG

				DIEÄN TÍCH

		KHU A		30515.73

		KHU B		4255.10

		TOÅNG COÄNG		34770.83

		ÑAÁT COÂNG TRÌNH COÂNG COÂNG

				DIEÄN TÍCH

		KHU A

		TOÂN GIAO		1840.00

		TRUONG HOC		5792.00

		COÄNG		7632.00

		KHU B

		TBTT		2400.00

		COÄNG		2400.00

		TOÅNG COÄNG		10032.00

		ÑAÁT CAÂY XANH

				DIEÄN TÍCH

		KHU A

		CV 1		1119.6

		CV 2		2983.5

		CV 3		1311

		CV 4		784.67

		COÄNG		6198.77

		KHU B

				0

		COÄNG		0

		TOÅNG COÄNG		6198.77

		TINH TOAN DAÂN SOÁ

				SOÂ LOÂ		CHÆ TIEÂU		SOÁ DAÂN

		KHU A

		LOÂ NHAØ LIEÂN KEÁ		0		4		0

		CAÊN HOÄ CHUNG CÖ		0		3		0

		COÄNG		0				0

		KHU B

		LOÂ NHAØ LIEÂN KEÁ		0		4		0

		CAÊN HOÄ CHUNG CÖ		105		3		315

		COÄNG		105				315

		TOÅNG COÄNG		105				315

		TOÅNG SOÁ CAÊN HOÄ		105

		QUY MOÂ DAÂN SOÁ		315

		TOÅNG DIEÄN TÍCH XAÂY DÖÏNG		1200

		MAÄT ÑOÄ XAÂY DÖÏNG		0.99

		MAÄT ÑOÄ DAÂN SOÁ		26

				384.0366657017





chi tieu cac khu

		

		KÍ HIEÄU		CHÖÙC NAÊNG		DIEÄN TÍCH ÑAÁT		DIEÄN TÍCH XD		DIEÄN TÍCH SAØN		TAÀNG CAO		MAÄT ÑOÄ XD		HEÄ SOÁ SDD		GHI CHUÙ

						(m2)		(m2)		(m2)		(Min-Max)		(%)

		KHU A

				KHU HAØNH CHÍNH + HOÏC TAÄP		62330		14148		25248		1 ÷ 2		22,70		0,42

		1		KHOÁI NHAØ HAØNH CHÍNH + HOÏC TAÄP				13730		24830		1 ÷ 2

		11		NHAØ GÖÛI XE KHAÙCH LIEÂN HEÄ				350		350

		13		NHAØ BAÛO VEÄ				68		68

		12		BAÕI XE OÂ TOÂ KHAÙCH LIEÂN HEÄ				340										Khoâng tính vaøo DTXD

		KHU B

				KHU NHAØ XÖÔÛNG - THÖÏC HAØNH		35220		8770		11010		1 ÷ 3		25,00		0,31

		2		KHOÁI NHAØ XÖÔÛNG - THÖÏC HAØNH				8770		11010		1 ÷ 3

		KHU C

				KHU TRUNG TAÂM NGHIEÂN CÖÙU KHOA HOÏC		30947		5198		9613		2		16,80		0,31

		3		KHOÁI NHAØ TRUNG TAÂM NGHIEÂN CÖÙU KHOA HOÏC				5130		9545		2

		13		NHAØ BAÛO VEÄ				68		68

		12		BAÕI XE OÂ TOÂ KHAÙCH LIEÂN HEÄ				340										Khoâng tính vaøo DTXD

		KHU D

				KHU THÖ VIEÄN		31432		5930		9610		2		19,00		0,31

		4		KHOÁI NHAØ THÖ VIEÄN				4130		7810		2

		11		NHAØ GÖÛI XE				1800		1800

		12		BAÕI XE OÂ TOÂ				3250										Khoâng tính vaøo DTXD

		KHU E

		5		KHU THEÅ DUÏC THEÅ THAO		41760		4300		4300		1		6,25		0,10

		9		KHOÁI NHAØ THI ÑAÁU - TAÄP LUYEÄN TDTT				2600		2600		1

		10		HOÀ BÔI NGOAØI TRÔØI 50m x 21m				1700		1700

				SAÂN BOÙNG ÑAÙ COÙ ÑÖÔØNG CHAÏY				15845										Khoâng tính vaøo DTXD

				SAÂN BOÙNG CHUYEÀN (02 SAÂN)				1084										Khoâng tính vaøo DTXD

				SAÂN BOÙNG ROÅ (02 SAÂN)				1084										Khoâng tính vaøo DTXD

				SAÂN TENNIS (02 SAÂN)				630										Khoâng tính vaøo DTXD

		KHU F

				KHU KYÙ TUÙC XAÙ + NHAØ PHUÏC VUÏ + NHAØ ÔÛ CB CNV		50175		11865		29795		3		24,00		0,60

		6		KHOÁI NHAØ KYÙ TUÙC XAÙ				6720		17920		3

		11		NHAØ GÖÛI XE SINH VIEÂN				1125		1125

		7		KHOÁI NHAØ PHUÏC VỤ + NHAØ AÊN				2770		8050		3

		8		KHOÁI NHAØ ÔÛ CAÙN BOÄ - COÂNG NHAÂN VIEÂN + NHAØ KHAÙCH				900		2700		3

		11		NHAØ GÖÛI XE				350		350

		15		TRAÏM CAÁP NÖÔÙC				510										Khoâng tính vaøo DTXD

		KHU G

		14		KHU XÖÛ LYÙ NÖÔÙC THAÛI		2500		50		50		1

				KHOÁI NHAØ ÑIEÀU HAØNH				50		50		1

				TRAÏM XÖÛ LYÙ NÖÔÙC THAÛI CUÏC BOÄ ÑAËT NGAÀM

		KHU H

		16		ÑAÁT DÖÏ TRÖÕ KHU HOÏC TAÄP		40075						1 ÷ 5		≤ 25,00		≤ 1,50

								50261		89626
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